農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

五、特定水土保持區近年廢止件數增加，且部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，允宜強化相關水土保持之管理作為
農村水保署113年度預算案於「水土保持發展-整體性治山防災」編列28億4,600萬元，係「整體性治山防災計畫(第四期)」最後1年經費，辦理治山防災及山坡地監督與管理等業務。經查：
(一)「整體性治山防災計畫-110至113年度(第四期)」中辦理特定水土保持區保育治理及劃定等措施，以涵養水源，維護自然生態
「整體性治山防災計畫(第四期)」執行期程為110至113年，主要工作項目為土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等6大項。其中「治山防災」及「山坡地監督與管理」項目中配合水土保持法分別規劃辦理「特定水土保持區保育治理」及「特定水土保持區劃定」等措施，針對劃定公告特定水土保持區之長期水土保持計畫每5年進行通盤檢討，以推動保育防災用地合理規劃，強化集水區土砂災害之配套處理，期達成保育水土資源、涵養水源及減免災害等重要目標。
(二)特定水土保持區近年廢止件數增加，且部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，允宜強化相關管理作為
水土保持法明定水庫集水區、主要河川上游之集水區、海岸、湖泊沿岸、水道兩岸須特別保護者、沙丘地、沙灘等風蝕嚴重者、山坡地坡度陡峭具危害公共安全之虞者，以及其他對水土保育有嚴重影響者，應劃定為特定水土保持區[1]。其管理機關[2]應擬定長期水土保持計畫報請中央主管機關核定實施，且每5年應通盤檢討1次[3]。說明如下：
[1] 參據水土保持法第16條第1項。
[2] 水土保持法第16條第2項：「前項特定水土保持區，應由中央或直轄市主管機關設置或指定管理機關管理之。」
[3] 參據水土保持法第18條第1項：「特定水土保持區應由管理機關擬定長期水土保持計畫，報請直轄市主管機關層轉或逕請中央主管機關核定實施之。」第2項：「前項長期水土保持計畫，每五年應通盤檢討一次，並得視實際需要變更之；遇有特殊需要，並得隨時報請直轄市主管機關層轉或逕請中央主管機關核准變更之。」
1.近3年特定水土保持區廢止件數增加，占已公告面積比率達20%：據農村水保署公告之特定水土保持區一覽表，截至112年8月22日，累計已公告之特定水土保持區共計84件(面積2萬5.3266公頃)，其中43件已廢止，1件部分廢止，1件尚未提出長期水土保持計畫(詳表1)，扣除已廢止件數之面積，現有公告面積1萬3,682.2666公頃。依「特定水土保持區劃定與廢止準則」第5條，特定水土保持區一部或全部已無保全對象、近3年無重大土砂災害致人民生命或財產損失、已無加強水土保持處理與維護之需求或長期水土保持計畫已執行完畢者得廢止之。而110年至112年8月22日雖新增公告9件特定水土保持區，惟110至112年廢止件數分別達20件、8件及2件，3年合計廢止面積4,022.91公頃，占已公告面積2萬5.3266公頃之20.11%，鑒於氣候變遷帶來極端降雨導致土石流或大規模崩塌之可能性提高，惟近年廢止特定水土保持區件數及面積增加，允宜審慎評估特定水土保持區廢止計畫，以避免因廢止劃定後造成土砂災害危害人民安全或致重大財損。
2.部分地區通盤檢討時間超逾規定：水土保持法第18條規定，特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應通盤檢討1次。詢據農村水保署已公告之特定水土保持區一覽表，2件劃定特定水保區92年公告，迄101或102年始核定長期水土保持計畫；其中68件第1次通盤檢討日期距長期水土保持計畫核定日期超逾5年；另52件第2次通盤檢討距第1次檢討已逾5年，允宜強化相關管理作為，督導各管理機關依法定期檢討水保計畫和通盤檢討作業提報與核定時程，以按該計畫發揮保護特定水土保持區內水土資源之目標。
表1 截至112年8月22日特定水土保持區公告、廢止概況表
單位：件
年度	公告件數	長期水土保持計畫	第一次通盤檢討	第二次通盤檢討	廢止	部分廢止
89至93	68	37	-	-	-	-
94至98	-	27	2	-	-	-
99至103	4	4	49	-	2	-
104至108	2	4	14	7	8	1
109	1	2	3	26	3	-
110	-	-	1	4	20	-
111	7	-	2	13	8	-
112	2	9	-	2	2	-
合計	84	83	71	52	43	1

資料來源：農村水保署網站政府資訊公開\山坡地資源利用統計(112年9月23日檢索)，本報告整理。
綜上，農村水保署113年度預算案於「水土保持發展-整體性治山防災」編列28億4,600萬元，辦理「整體性治山防災計畫(第四期)」，鑒於近年特定水土保持區廢止件數及面積增加，且部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，允宜就特定水土保持區之劃定、廢止及保育治理工作強化相關管理作為，並督導各管理機關依法檢討長期水土保持計畫，以減少土砂災害發生機會或減輕影響範圍。