農業部所屬113年度單位預算評估報告
農業部所屬113年度預算案編列歲出總計497億3,855萬8千元，較112年度預算數446億4,637萬5千元增加50億9,218萬3千元(增幅11.41%，詳表1)。謹就農業部所屬113年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數	機關名稱	113年度預算案數	112年度預算數
林業及自然保育署及所屬	8,529,847	7,352,682	臺中區農業改良場	276,783	264,518
農村發展及水土保持署及所屬	5,773,008	5,051,384	臺南區農業改良場	296,443	276,012
農業試驗所及所屬	1,162,949	1,256,114	高雄區農業改良場	252,675	231,699
林業試驗所	813,107	654,665	花蓮區農業改良場	254,241	256,653
水產試驗所	1,368,765	1,644,781	臺東區農業改良場	185,770	183,588
畜產試驗所及所屬	881,967	817,149	漁業署及所屬	9,972,152	9,140,965
獸醫研究所	724,967	587,194	動植物防疫檢疫署及所屬	2,697,782	2,666,105
農業藥物試驗所	617,236	315,434	農業金融局	653,199	549,696
生物多樣性研究所	262,941	251,726	農糧署及所屬	5,256,629	4,356,412
茶及飲料作物改良場	243,610	236,103	農田水利署	7,921,863	7,392,681
種苗改良繁殖場	318,456	254,204	農業科技園區管理中心	859,228	496,492
桃園區農業改良場	255,786	255,199	合計	49,738,558	44,646,375
苗栗區農業改良場	159,154	154,919

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農水署、農科中心。
資料來源：113年度中央政府總預算案。

一０、我國養殖漁業近年產量減少，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行成效，並加強拓展水產品內外銷市場，以促進產業永續健全發展
漁業署113年度預算案分別編列「漁業管理-養殖漁業管理」4億1,786萬9千元、「漁業發展-建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」11億992萬7千元及「漁業發展-養殖漁業振興計畫」4億7,460萬元，以落實行政院113年施政方針之「建構海水統籌供應系統，冷鏈智慧化帶動養殖漁業產業鏈升級」。經查：
(一)強化養殖漁業發展之相關計畫推動執行概況
漁業署近年陸續推動重要強化養殖漁業永續發展計畫之執行說明如下(詳表1)：
1.養殖管理及輔導量能提升計畫(112-115年)：為有效掌握產地生產動態資訊、強化養殖場衛生安全疾病監控、建立產地標示制度等，該計畫主要工作項目包括「精進養殖源頭管理機制」、「強化水產品溯源管理及登錄場制度」及「推動水產養殖用電新優惠電價方案」，截至112年9月底累計支用數1.29億元分別占可支用預算數及累計分配數之38.27%及65.74%。
2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110-113年)-水產品部分：為強化水產品冷鏈物流體系推動「升級冷鏈設施提升處理量能」及「建置區域加工冷鏈設備」等措施。漁業署112年迄9月底累計支用數1.40億元，分別占可支用預算數及累計分配數之24.13%及33.84%，預算執行未如預期主要係因工程多次流標所致。
3.養殖漁業振興計畫(110-113年)：為降低養殖區淹水及改善養殖疫病傳播問題，該計畫重點項目包括「整合產業聚落強化基礎建設，降低地下水使用量」、「導入智能化系統，引導養殖生產區升級」及「養殖廢棄物源頭管理及回收機制」。112年迄9月底累計支用數3.94億元，分別占可支用預算數及累計分配數之54.60%及70.48%，主要係市縣政府尚未辦理請撥款作業所致。
表1 漁業署辦理強化養殖漁業發展重大計畫執行情形
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	截至111年度		112年度
	累計已編預算數	累計實現數	可支用預算數	截至9月底累計分配數	截至9月底累計支用數
養殖管理及輔導量能提升計畫(112-115年)	-	-	337,671	196,567	129,216
建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(110-113年)-水產品部分	449,127	216,015	580,333	413,784	140,014
養殖漁業振興計畫(110-113年)	1,074,978	716,768	722,124	559,477	394,305

資料來源：漁業署111年度決算重大計畫執行績效報告表、112年度第3期重大計畫預算執行績效分析表。
(二)養殖漁業產量、產值與面積近年概呈減少趨勢
我國漁業主要分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈及養殖漁業等，自107至111年總產量由108.94萬公噸降至87.47萬公噸，總產值由892.68億元降至820.18億元，其中養殖漁業產量由28.44萬公噸降至26.43萬公噸，產值由370.74億元降至335.44億元；而111年養殖漁業產值雖較110年增加，惟占整體漁業總產值比率40.90%，係107年以來最低(詳表2)。
表2 我國主要漁業近年生產情形 單位：公噸；新臺幣千元
種類	項目	107年	108年	109年	110年	111年
總計	產量	1,089,382	1,037,512	885,041	976,000	874,696
	產值	89,267,500	86,622,617	71,216,052	77,880,206	82,017,923
遠洋 / 漁業	產量	621,317	560,744	431,902	531,972	475,111
	產值	35,740,304 / (40.04%)	33,840,306 / (39.07%)	25,560,838 / (35.89%)	32,658,442 / (41.93%)	35,498,911 / (43.28%)
近海 / 漁業	產量	153,529	153,102	150,013	148,374	115,325
	產值	12,619,325	12,300,101	10,317,881	9,796,239	9,606,447
沿岸 / 漁業	產量	26,393	31,004	24,549	20,701	19,863
	產值	3,605,905	4,438,938	3,406,916	3,286,909	3,352,285
內陸 / 漁撈	產量	3,738	156	56	143	126
	產值	227,501	17,299	3,380	18,925	16,254
養殖 / 漁業	產量	284,406	292,507	278,522	274,810	264,271
	產值	37,074,467 / (41.53%)	36,025,973 / (41.59%)	31,927,037 / (44.83%)	32,119,692 / (41.24%)	33,544,024 / (40.90%)

說 明：1.養殖漁業包括海面及內陸養殖。
2.括弧內百分比係該產值占總計之比率。
資料來源：漁業署(112年8月31日)。
由於氣候變遷、過度捕撈及海洋汙染，漁業資源逐漸枯竭，故養殖漁業之重要性與日俱增，111年我國養殖漁業面積達4萬1,133公頃(內陸養殖3萬2,251公頃占78.41%，海面養殖占21.59%)，較108至110年3年平均4萬4,367.79公頃減少7.29%；而內陸養殖漁戶數2萬7,263戶，平均每戶養殖面積1.18公頃，亦較110年平均面積1.25公頃減少(詳表3)，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行成效，以維我國養殖漁業之永續健全發展。
表3 近年養殖漁業面積及漁戶數 單位：公頃；戶
項目	108年	109年	110年	111年
1.養殖漁業面積	44,111.17	45,481.48	43,510.73	41,133.00
(1)海面養殖	8,577.99	9,988.45	9,428.91	8,882.00
(2)內陸養殖	35,533.18	35,493.03	34,081.82	32,251.00
2.養殖漁業漁戶數	36,604	34,696	35,131	35,469
(1)海面養殖	7,972	8,031	7,871	8,206
(2)內陸養殖	28,632	26,665	27,260	27,263

資料來源：漁業署(112年8月31日)。
(三)111年水產品出口量值下降，石斑魚及吳郭魚等多元出口措施仍待強化
比較108至111年我國水產品對外出口貿易概況，111年水產品出口量55.49萬公噸、出口值16.84億美元，較110年分別減少18.45%、1.40%，近4年未見穩定增長趨勢；另就主要出口貿易國統計，111年出口數量主要集中於泰國、中國及日本，逾整體出口量之5成，對日本出口量雖居第3位，惟出口值則居冠，逾整體出口值2成(詳表4)。
農業部近年雖持續拓展多元外銷通路以穩定漁民收益[1]，以及持續輔導臺灣鯛精進生產以穩定外銷市場[2]，惟據農業貿易統計，自108至111年，我國石斑魚外銷出口量由1萬4,057公噸下降至6,038公噸，出口值亦從1億971萬2千美元下降至5,177萬9千美元；吳郭魚外銷出口量由2萬3,847公噸下降至1萬9,324公噸[3]，出口值由5,902萬3千美元下降至5,759萬8千美元。其中石斑魚108年出口中國重量9,979公噸占該魚種出口總數1萬4,057公噸之比率高達70.99%，市場甚為集中，致109年起陸續受疫情及中國暫停我國石斑魚輸入等影響[4]，109至111年出口量值下降。
[1] 參據農業部新聞稿，111年7月26日，「國產優質石斑魚外銷美國　拓展多元行銷與穩定漁民收益」。
[2] 參據漁業署新聞稿，112年7月18日，「持續輔導臺灣鯛精進生產穩定外銷市場」。
[3] 參據中華民國養殖漁業發展協會112年3-4月市場展望，受國際通膨及消費緊縮影響，臺灣鯛輸美條凍市場111年呈現衰退。
[4] 參據農業部新聞稿，111年6月11日，「因應中國大陸片面暫停我國石斑魚輸入農委會採取相關措施保障漁民權益」，「中國大陸海關總署…通知因我國石斑魚2批檢出隱性結晶紫超標，將自13日起暫停石斑魚輸入。」
表4 近年水產貿易出口總計、主要出口國及特定魚種出口量值概況表
單位：公噸；千美元
項目	108年		109年		110年		111年
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
出口 / 總計	736,424	1,822,371	578,462	1,438,616	680,408	1,707,681	554,851	1,683,748
泰國	211,222	268,345	155,013	179,404	183,890	213,356	170,283	228,686
中國	156,314	254,747	104,703	167,400	148,182	296,797	74,195	169,194
日本	73,531	478,576	74,102	403,262	61,609	374,016	67,623	480,551
越南	37,193	61,222	31,756	67,274	29,100	69,687	41,530	108,204
美國	40,737	152,879	34,287	130,904	38,244	184,786	30,425	161,890
石斑魚	14,057	109,712	6,748	41,780	6,681	59,707	6,038	51,779
石斑魚對中國出口	9,979	66,126	5,419	30,858	6,121	54,786	3,016	28,173
吳郭魚	23,847	59,023	25,768	52,526	22,533	61,528	19,324	57,598

說 明：石斑魚及吳郭魚之農產品別代碼301##19及301##24。
資料來源：農業統計資料查詢網/農業貿易/農產品別資料查詢(112年8月30日檢索)。
綜上，漁業署113年度預算案賡續編列「漁業管理-養殖漁業管理」4億1,786萬9千元、「漁業發展-建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」11億992萬7千元、「漁業發展-養殖漁業振興計畫」4億7,460萬元等3項重要強化養殖漁業永續發展計畫，惟我國養殖漁業產量自108年起概呈減少趨勢，且水產品外銷量值未見穩定增長，石斑魚及吳郭魚近年並受疫情、中國暫停輸入等影響，致出口衰退，鑒於養殖漁業之重要性與日俱增，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行進度控管，並加強水產品內外銷市場之拓展，以落實行政院之施政方針，促進我國養殖漁業之永續健全發展。