立法院113年度單位預算評估報告
三、國會遷建計畫有其必要性及迫切性，宜研議將成本與效益因素納入決策考量，俾利評估財務之可行性
立法院113年度預算案於「一般行政」業務(工作)項下之「房屋建築養護費」編列立法院擴建基地等規劃與評估相關技術服務費用746萬3千元[1]，主要係委託廠商辦理「立法院遷(改)建計畫網站」維護及社會溝通等工作所需[2]，經查：
[1] 又立法院補充說明，略以：「技術服務費係以土城看守所素地開發費用100億元為估算基礎，並依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定核算(附表四、工程專案管理(含監造)技術服務建造費用百分比上限參考表)。」
[2] 據立法院補充說明：「…。另將持續委託廠商辦理立法院遷(改)建計畫網站維護及社會溝通工作，預定實施計畫內容及明細項目如下，估列經費746萬3千元：(1)計畫概要研擬；(2)基地調查(都市計畫、土地使用調查分析、交通分析、環境調查、文資調查…等)；…；(7)計畫成本及效益評估；(8)計畫開發執行方式及期程；(9)相關開發成本評估(地質鑽探、環境影響評估…等)；(10)可行性報告與建議；(11)…。」
(一)因立法院現有空間已不敷使用，國會遷建計畫有其必要性及迫切性
立法院於47年進駐臺北院區現址，陸續興建議場、康園、紅樓、合作社及群賢樓等辦公處所，院區建築使用迄今，除建物老舊外，後續歷經立法委員席次增減及配合政策目標新增單位等，既有空間已不敷使用[3]，各單位間難以整合且散亂於各辦公處所，導致整體議事運作效能不彰，爰有遷建之必要性及迫切性。基此，立法院成立「未來國會願景規劃諮詢委員會」，期以精粹而具觀瞻之視野，探討國會遷建或改建願景與所可能遭遇瓶頸，俾提供立法院就地興建、改建或遷建之諮詢意見。
[3] 以園區面積而言，立法院現址占地僅約1.9公頃，美國國會110公頃，德國國會29.5公頃，澳洲國會32公頃，日本國會10公頃，相較之下，立法院空間明顯不足。
(二)國會遷建計畫之經費需求甚鉅，宜研議將成本與效益因素納入決策考量可行性，協助公共計畫之選擇
預算法第34條[4]係於87年修正時新增，主要係基於政府資源有限，應重視整體資源分配效率，將有限資源投資於最具效益之計畫，爰規範重(要)大計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，俾利決策，期使資源配置效率最大化；國會遷建計畫屬立法院重大計畫，其經費之需求往往甚鉅[5]，除宜先期作嚴謹之規劃、備妥縝密之財務計畫外，並宜將成本與效益因素納入決策考量，俾協助公共計畫之選擇。
[4] 預算法第34條規定：「…重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」
[5] 參酌目前行政院所訂相關規範及實務作業，重(要)大計畫之範圍在中央政府總預算與特別預算部份，係指總投資金額在10億元以上之計畫。
(三)國會遷建計畫屬立法院重大計畫，部分委員建議應儘速提出完整期程(含預算編列)之規劃
為評估國會遷建計畫擴建基地之適宜性，立法院未來國會願景規劃諮詢委員會、專案小組及工作會議等經多次會議及專家學者問卷研議訂定「區位評選準則」(詳表1)，由「未來國會五大發展願景」所揭示核心理念，建置多面向評選準則，以客觀量化方式評析各擴建基地條件。歷經2年，於112年3月16日自26處建議基地評選出中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、中興文化創意產業園區等6處，作為後續優先考慮之擴建基地。此外，立法院於112年5月3日邀集朝野協商通過依政黨比例組成「國會擴建規劃暨監督委員會」，預計將於第8會期做充分討論後送請立法院院會公決擇選出適宜擴建地點。
惟前項評選指標，尚乏資源需求(含經費需求方案)、預期效果及影響評估，本院審查112年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分時，亦有委員建議國會遷建應提出完整期程(含預算編列)之規劃，而非僅做階段性規劃(決定遷建院址)[6]。爰立法院未來如能以有系統方式，適度納入財務可行性、土地使用可行性及成本與效益因素，比較其所產生效益是否高於成本，並按成本效益分析結果排列優先順序，俾供決策參考，當能使資源配置效率最大化。
[6] 陳歐珀委員質詢事項，立法院司法及法制委員會審查112年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分「委員口頭及書面質詢事項分工表」第7項，立法院秘書處製表，111年11月18日。
綜上，為期政府預算資源合理分配及有效運用，立法院於立院擴建計畫先期規劃階段，宜建立科學論據、成本效益分析等制度，以確認計畫財務(經濟)可行性，必要時，亦得將成本與效益因素納入決策考量，並注重長期性(整體性)之規劃，將目標之設計、計畫之擬訂與預算之籌編及資源之配置適度結合，俾期立法院預算決策更具前瞻性，政策規劃更具延續性。
表1 立法院擴建計畫區位評選準則與評估一覽表
五大願景	評選準則	指標 / 項目	評分標準		權重
			評分細項	分數
名符其實之最高民主殿堂	區位條件	1.用地面積	大於10公頃	3	2
			5公頃以上，10 公頃以下	2
			小於5公頃	1
		2.用地完整	土地坵塊邊界完整方正	3	1.5
			土地坵塊完整惟邊界形狀略崎嶇狹長	2
			土地坵塊破碎或受道路、天然界線等切割	1
		3.環境敏感	無涉及環境敏感地區	3	2
			部分範圍涉及環境敏感地區	2
			全區均屬環境敏感地區(禁止開發地區)	1
	開發成本與期程	4.土地取得	土地權屬皆為公有	3	2
			土地權屬為公私共有	2
			土地權屬皆為私有	1
		5.地上物現況	空地	3	1
			公有地上物	2
			涉及部分私有地上物占用	1
		6.開發利用計畫	無	3	1
			規劃中	2
			有	1
華文圈憲政民主的典範	行政治理	7.國會與行政運作	與總統府及行政院或其他各院距離皆小於 10公里	3	2
			與總統府及行政院或其他各院其中一處距離10公里以上，40公里以下者	2
			與總統府及行政院或其他各院其中一處距離大於 40公里者	1
		8.委員問政易達性	其中之一交通時間小於 0.5 小時	3	2
			其中之一交通時間0.5小時以上，1小時以內	2
			交通時間均大於1小時	1
		9.官員備詢通勤	5處以上	3	2
			3處以上，小於5處	2
			小於3處	1
		10.維安風險	距離為2公里以下	3	1
			距離為2至5公里	2
			距離為5公里以上	1
全國人民集遊陳抗中心	公民活動	11.臨路條件	連接3條以上道路系統且可通往不同方向	3	1.5
			連接2條以下道路系統但可通往不同方向	2
			連接2條以下道路系統且僅通往同一方向	1
		12.支援性空間	周邊公共開放空間面積累積達1公頃以上	3	1
			周邊公共開放空間面積累積達0.5公頃以上	2
			周邊公共開放空間面積累積未達0.5公頃	1
		13.可及性	2種以上(台鐵、捷運、高鐵)	3	2
			1種	2
			無	1
		14.土地使用相容性	相鄰街廓皆屬開放性公共設施用地或土地尚未開闢、未使用者	3	1
			相鄰街廓為住商及開放性公共設施混合使用者	2
			相鄰街廓皆為住商使用等既成發展區者	1
公民教育之民主教室	轉型適宜性	15.適宜轉型	基地特性(如歷史背景)易產生關連性	3	1.5
			基地特性無關連性	2
			基地特性與立法院使用明顯相斥	1
		16.文化資產	基地範圍內具一處以上或區域型文化資產	3	1.5
			基地範圍內具一處文化資產	2
			基地範圍內無文化資產	1
國內外遊客之參訪地標	參訪資源	17.遊憩體驗	基地所在縣市遊憩據點數量及住宿量皆大於全臺平均值	3	1
			基地所在縣市遊憩據點數量及住宿量，其中之一大於全臺平均值	2
			基地所在縣市遊憩據點數量及住宿量皆小於全臺平均值	1

資料來源：立法院擴建計畫專區網站，區位評選準則與評估(評選指標表)，查詢日：112年8月21日。