行政法人國家住宅及都市更新中心113年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心113年度預算案編列收入21億9,384萬6千元，較112年度預算數減少9億3,224萬元(減幅29.82%)；支出編列21億2,563萬2千元，較112年度預算數增加5,695萬2千元(增幅2.75%)；收支相抵後預計稅前賸餘(無所得稅費用，故與稅後賸餘相同)6,821萬4千元，較112年度預算數減少9億8,919萬2千元(減幅93.55%)。謹就住都中心113年度預算案相關問題評估如下：
一、住都中心參與「社會住宅興辦計畫」，該計畫擬進行第3次修正，預計興建社會住宅須負擔財務缺口446億元，允宜完善長期財務規劃
住都中心為參與「社會住宅興辦計畫」之社會住宅興建及土地購置，113年度預算案分別編列舉借長期債務237億7,702萬1千元及38億219萬7千元，合計275億元7,921萬8千元。經查：
(一)參與「社會住宅興辦計畫」，截至112年9月底直接興辦社會住宅7萬3,537戶、占比57.61%
為增加社會住宅之提供量能，106年推動之「社會住宅興辦計畫」(106-113年)於111年4月經行政院核定第2次修正計畫，預計8年間以直接興建12萬戶、包租代管8萬戶方方式推動20萬戶社會住宅計畫，除各地方政府主導直接興建社會住宅，中央係透過住都中心參與直接興建，截至112年9月底預計總直接興建戶數為12萬7,653戶，其中住都中心擬興建7萬3,537戶、占比57.61%(詳表1)。
表1 112年9月底直接興建社會住宅情形表　 單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待 / 開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興辦戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	67	470	786	1,323	6,282	7,605
	地方	5,588	5,772	7,891	729	19,980	80	20,060
	小計	5,588	5,839	8,361	1,515	21,303	6,362	27,665
新北市	中央	0	2,914	5,444	3,255	11,613	7,059	18,672
	地方	418	4,039	2,679	80	7,216	3,856	11,072
	小計	418	6,953	8,123	3,335	18,829	10,915	29,744
桃園市	中央	0	0	438	2,976	3,414	1,083	4,497
	地方	0	4,211	419	920	5,550	1,480	7,030
	小計	0	4,211	857	3,896	8,964	2,563	11,527
臺中市	中央	0	203	700	2,763	3,666	3,325	6,991
	地方	0	2,719	3,260	1,391	7,370	3,142	10,512
	小計	0	2,922	3,960	4,154	11,036	6,467	17,503
臺南市	中央	0	202	2,589	2,307	5,098	1,532	6,630
	地方	0	0	564	1,274	1,838	250	2,088
	小計	0	202	3,153	3,581	6,936	1,782	8,718
高雄市	中央	0	544	5,598	6,205	12,347	3,713	16,060
	地方	241	367	1,757	0	2,365	850	3,215
	小計	241	911	7,355	6,205	14,712	4,563	19,275
其他 / 縣市	中央	0	741	3,858	2,857	7,456	5,626	13,082
	地方	6	43	90	0	139	0	139
	小計	6	784	3,948	2,857	7,595	5,626	13,221
合計	中央	0	4,671	19,097	21,149	44,917	28,620	73,537
	地方	6,253	17,151	16,660	4,394	44,458	9,658	54,116
	合計	6,253	21,822	35,757	25,543	89,375	38,278	127,653
占達成數%		7.00%	24.42%	40.00%	28.58%	-	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由國家住宅及都市更新中心參與興建社會住宅。
資料來源：國土管理署。
(二)「社會住宅興辦計畫」擬進行第3次變更，預估住都中心興建社會住宅之財務缺口達446億元
內政部國土管理署因客觀環境變動，已於112年9月28日函報行政院「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案），全期間所需經費由1,483.84億元修正為4,085.85億元，增加2,602.01億元；前8年(106-113年)所需經費由278.57億元修正為216.18億元，減少62.39億元[1]，其中第9項「中央（住都中心）興辦社會住宅土地租金、融資利息、非自償性經費及承租國營事業房舍租金」項目，110-167年將由住宅基金補助住都中心2,914.1億元(詳表2)。
[1] 摘自「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）主要修正內容說明。
據國土管理署第3次修正草案修正說明，該項目因融資利率大幅上升，及營建成本高漲，故自償率大幅下降，以致非自償性經費大幅上升，另捐助款延長以分期50年撥付，補助經費較第2次計畫修正增加2,195.5億元，依此基準計算，住都中心須自行負擔446億元財務缺口，由該中心自都更收益彌平。
表2 「社會住宅興辦計畫」調整經費情形表 單位：新臺幣億元
項目	106-113年				第3次修正(草案) / 全期間(106-167年)
	原計畫	第1次 / 修正	第2次 / 修正	第3次修正(草案)	期間	經費總額
1.社會住宅中長期推動方案待撥付經費	23.94	24.80	24.80	24.80	106~111	24.80
2.補助地方政府興建社會住宅之先期規劃費	0.90	0.99	0.99	0.81	106~111	0.81
3.補助地方政府興辦社會住宅土地租金融資利息及非自償性經費	73.27	40.84	31.23	40.27	106~137	773.10
4.補助地方政府興辦社會住宅之業務推動費	-	1.99	1.61	1.16	106~133	11.60
5.包租代管	208.70	187.59	187.59	136.28	106~117	336.27
6.宣導行銷及其他業務費用	0.80	0.59	0.59	0.54	107~113	0.54
7.中央（住都中心）興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	-	3.60	3.60	2.86	110~113	2.86
8.中央興辦社會住宅先期作業費	-	1.80	1.80	1.01	106~113	1.01
9.中央（住都中心）興辦社會住宅土地租金、融資利息、非自償性經費及承租國營事業房舍租金	-	24.35	26.30	8.46	110~167	2,914.10
10.中央（住都中心）興辦社會住宅業務推動費	-	1.51	0.06	0.00	110~137	20.76
合計	307.60	288.06	278.57	216.18	106~167	4,085.85

資料來源：「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案)；本中心整理。
(三)容待視行政院核定情形，重行審視長期財務規劃之適切性，完善長期財務規劃
住都中心因興建社會住宅所需經費龐大，已與臺灣銀行簽訂聯貸授信合約4,119億元，以因應長期財務資金需求[2]，113年底預計為社會住宅興建及土地購置之債務餘額445億7,383萬5千元。鑑於內政部國土管理署「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）將補助住都中心興建社會住宅相關經費期間拉長為50年，預估住都中心須自行負擔財務缺口446億元，勢必影響資金需求時程，且經審計部出具該中心長期財務計畫有預估租金收入高估、興建及營運管理成本低估等情形等意見[3]，容待重行審視長期財務規劃之適切性，並視行政院核定情形妥為因應。
[2] 摘述整理自住都中心113年度預算書第26頁。
[3] 審計部111年度中央政府總決算審核報告第1冊第乙-230至231頁意見：「國家住都中心興建社會住宅，為籌措工程及價購土地所需經費，擬具長期財務計畫向銀行辦理聯合借款，惟其有預估租金收入高估、興建及營運管理成本低估等情形，允宜妥作長期財務規劃，並在扶助弱勢前提下積極開源節流，研議適當營運模式，以減輕政府財政負擔。」
綜上，住都中心為參與「社會住宅興辦計畫」之長期財務資金需求，已與臺灣銀行簽訂聯貸授信合約4,119億元，惟內政部國土管理署已於112年9月28日函報行政院該計畫第3次修正草案，將住宅基金補助該中心興建社會住宅相關經費期間拉長為50年，且其須自行負擔446億元財務缺口，對於該中心資金需求時程將產生重大影響，允宜審視長期財務規劃之妥適性，並掌握行政院核定狀況，預為籌謀因應。