行政法人國家住宅及都市更新中心113年度預算評估報告目錄 頁次
行政法人國家住宅及都市更新中心113年度預算評估報告
國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）為行政法人，依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心，並制定本條例。」之規定，於107年8月1日設立。
住都中心113年度預算案編列收入21億9,384萬6千元，較112年度預算數減少9億3,224萬元(減幅29.82%)；支出編列21億2,563萬2千元，較112年度預算數增加5,695萬2千元(增幅2.75%)；收支相抵後預計稅前賸餘(無所得稅費用，故與稅後賸餘相同)6,821萬4千元，較112年度預算數減少9億8,919萬2千元(減幅93.55%)。謹就住都中心113年度預算案相關問題評估如下：
一、住都中心參與「社會住宅興辦計畫」，該計畫擬進行第3次修正，預計興建社會住宅須負擔財務缺口446億元，允宜完善長期財務規劃
住都中心為參與「社會住宅興辦計畫」之社會住宅興建及土地購置，113年度預算案分別編列舉借長期債務237億7,702萬1千元及38億219萬7千元，合計275億元7,921萬8千元。經查：
(一)參與「社會住宅興辦計畫」，截至112年9月底直接興辦社會住宅7萬3,537戶、占比57.61%
為增加社會住宅之提供量能，106年推動之「社會住宅興辦計畫」(106-113年)於111年4月經行政院核定第2次修正計畫，預計8年間以直接興建12萬戶、包租代管8萬戶方方式推動20萬戶社會住宅計畫，除各地方政府主導直接興建社會住宅，中央係透過住都中心參與直接興建，截至112年9月底預計總直接興建戶數為12萬7,653戶，其中住都中心擬興建7萬3,537戶、占比57.61%(詳表1)。
表1 112年9月底直接興建社會住宅情形表　 單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待 / 開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興辦戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	67	470	786	1,323	6,282	7,605
	地方	5,588	5,772	7,891	729	19,980	80	20,060
	小計	5,588	5,839	8,361	1,515	21,303	6,362	27,665
新北市	中央	0	2,914	5,444	3,255	11,613	7,059	18,672
	地方	418	4,039	2,679	80	7,216	3,856	11,072
	小計	418	6,953	8,123	3,335	18,829	10,915	29,744
桃園市	中央	0	0	438	2,976	3,414	1,083	4,497
	地方	0	4,211	419	920	5,550	1,480	7,030
	小計	0	4,211	857	3,896	8,964	2,563	11,527
臺中市	中央	0	203	700	2,763	3,666	3,325	6,991
	地方	0	2,719	3,260	1,391	7,370	3,142	10,512
	小計	0	2,922	3,960	4,154	11,036	6,467	17,503
臺南市	中央	0	202	2,589	2,307	5,098	1,532	6,630
	地方	0	0	564	1,274	1,838	250	2,088
	小計	0	202	3,153	3,581	6,936	1,782	8,718
高雄市	中央	0	544	5,598	6,205	12,347	3,713	16,060
	地方	241	367	1,757	0	2,365	850	3,215
	小計	241	911	7,355	6,205	14,712	4,563	19,275
其他 / 縣市	中央	0	741	3,858	2,857	7,456	5,626	13,082
	地方	6	43	90	0	139	0	139
	小計	6	784	3,948	2,857	7,595	5,626	13,221
合計	中央	0	4,671	19,097	21,149	44,917	28,620	73,537
	地方	6,253	17,151	16,660	4,394	44,458	9,658	54,116
	合計	6,253	21,822	35,757	25,543	89,375	38,278	127,653
占達成數%		7.00%	24.42%	40.00%	28.58%	-	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由國家住宅及都市更新中心參與興建社會住宅。
資料來源：國土管理署。
(二)「社會住宅興辦計畫」擬進行第3次變更，預估住都中心興建社會住宅之財務缺口達446億元
內政部國土管理署因客觀環境變動，已於112年9月28日函報行政院「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案），全期間所需經費由1,483.84億元修正為4,085.85億元，增加2,602.01億元；前8年(106-113年)所需經費由278.57億元修正為216.18億元，減少62.39億元[1]，其中第9項「中央（住都中心）興辦社會住宅土地租金、融資利息、非自償性經費及承租國營事業房舍租金」項目，110-167年將由住宅基金補助住都中心2,914.1億元(詳表2)。
[1] 摘自「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）主要修正內容說明。
據國土管理署第3次修正草案修正說明，該項目因融資利率大幅上升，及營建成本高漲，故自償率大幅下降，以致非自償性經費大幅上升，另捐助款延長以分期50年撥付，補助經費較第2次計畫修正增加2,195.5億元，依此基準計算，住都中心須自行負擔446億元財務缺口，由該中心自都更收益彌平。
表2 「社會住宅興辦計畫」調整經費情形表 單位：新臺幣億元
項目	106-113年				第3次修正(草案) / 全期間(106-167年)
	原計畫	第1次 / 修正	第2次 / 修正	第3次修正(草案)	期間	經費總額
1.社會住宅中長期推動方案待撥付經費	23.94	24.80	24.80	24.80	106~111	24.80
2.補助地方政府興建社會住宅之先期規劃費	0.90	0.99	0.99	0.81	106~111	0.81
3.補助地方政府興辦社會住宅土地租金融資利息及非自償性經費	73.27	40.84	31.23	40.27	106~137	773.10
4.補助地方政府興辦社會住宅之業務推動費	-	1.99	1.61	1.16	106~133	11.60
5.包租代管	208.70	187.59	187.59	136.28	106~117	336.27
6.宣導行銷及其他業務費用	0.80	0.59	0.59	0.54	107~113	0.54
7.中央（住都中心）興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	-	3.60	3.60	2.86	110~113	2.86
8.中央興辦社會住宅先期作業費	-	1.80	1.80	1.01	106~113	1.01
9.中央（住都中心）興辦社會住宅土地租金、融資利息、非自償性經費及承租國營事業房舍租金	-	24.35	26.30	8.46	110~167	2,914.10
10.中央（住都中心）興辦社會住宅業務推動費	-	1.51	0.06	0.00	110~137	20.76
合計	307.60	288.06	278.57	216.18	106~167	4,085.85

資料來源：「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案)；本中心整理。
(三)容待視行政院核定情形，重行審視長期財務規劃之適切性，完善長期財務規劃
住都中心因興建社會住宅所需經費龐大，已與臺灣銀行簽訂聯貸授信合約4,119億元，以因應長期財務資金需求[2]，113年底預計為社會住宅興建及土地購置之債務餘額445億7,383萬5千元。鑑於內政部國土管理署「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）將補助住都中心興建社會住宅相關經費期間拉長為50年，預估住都中心須自行負擔財務缺口446億元，勢必影響資金需求時程，且經審計部出具該中心長期財務計畫有預估租金收入高估、興建及營運管理成本低估等情形等意見[3]，容待重行審視長期財務規劃之適切性，並視行政院核定情形妥為因應。
[2] 摘述整理自住都中心113年度預算書第26頁。
[3] 審計部111年度中央政府總決算審核報告第1冊第乙-230至231頁意見：「國家住都中心興建社會住宅，為籌措工程及價購土地所需經費，擬具長期財務計畫向銀行辦理聯合借款，惟其有預估租金收入高估、興建及營運管理成本低估等情形，允宜妥作長期財務規劃，並在扶助弱勢前提下積極開源節流，研議適當營運模式，以減輕政府財政負擔。」
綜上，住都中心為參與「社會住宅興辦計畫」之長期財務資金需求，已與臺灣銀行簽訂聯貸授信合約4,119億元，惟內政部國土管理署已於112年9月28日函報行政院該計畫第3次修正草案，將住宅基金補助該中心興建社會住宅相關經費期間拉長為50年，且其須自行負擔446億元財務缺口，對於該中心資金需求時程將產生重大影響，允宜審視長期財務規劃之妥適性，並掌握行政院核定狀況，預為籌謀因應。

二、截至112年9月底已開辦興建128處社會住宅，其中7處涉及聯外道路之開闢，允宜協調控管完成進度，俾於社會住宅完工前完備聯外交通網
為提高社會住宅之量能，住都中心投入參與直接興建社會住宅，113年度預算案「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」項下編列社會住宅購地款及規費19億961萬5千元，社會住宅基地現況搬遷費用3,200萬元，及社會住宅興建工程款276億9,233萬8千元。據住都中心統計，截至112年9月底已開辦128處社會住宅，其中7處尚需規劃聯外交通，始可完善居住交通網。經查：
(一)截至112年9月底開辦興建128處社會住宅
住都中心依據住宅法第8條：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」及國家住宅及都市更新設置條例第3條第7款：「本中心業務如下：…。七、經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務。…。」規定參與內政部國土管理署主辦之「社會住宅興辦計畫」，透過直接興建社會住宅，協助擴增社會住宅量能。截至112年9月底開辦128處，預計興建戶數為4萬4,917戶(詳表1)。
表1　截至112年9月底住都中心開辦社會住宅案件表
市縣別	已開辦案件(處)	戶數
臺北市	21	1,323
新北市	28	11,613
桃園市	9	3,414
臺中市	9	3,666
臺南市	11	5,098
高雄市	22	12,347
宜蘭縣	1	395
基隆市	1	450
新竹市	2	1,381
新竹縣	1	130
苗栗縣	2	331
彰化縣	4	560
南投縣	1	260
雲林縣	3	793
嘉義市	3	491
嘉義縣	1	630
屏東縣	3	921
花蓮縣	2	551
台東縣	3	485
澎湖縣	1	78
合計	128	44,917

資料來源：住都中心。
(二)聯外交通攸關居住便利性，容待協調各地方政府於社會住宅完工前完備到位
據住都中心統計，截至112年9月底辦理直接興建社會住宅中計7處因考慮建照取得、社會住宅出入動線便利性等因素，經與市縣政府等相關單位研商評估後須由住都中心或市縣政府進行聯外道路之開闢，其中龍岡好室、博嘉安居社會住宅等2案將由住都中心納入社會住宅興建工程中統包作業；頂福安居B則分由住都中心納入統包及新北市政府另案闢建方式辦理；文學好室、正強安居、永清安居A及永清安居B等4案將各由澎湖縣政府、臺南市政府及高雄市政府主辦(詳表2)，鑑於社會住宅交通便利性攸關民眾入住意願，容待協調各地方儘速辦理，掌握工程進度，確保於社會住宅完工前，建置便利聯外交通網。
表2 截至112年9月底止住都中心開辦之社會住宅須開闢聯外道路表
編號	社會住宅名稱	戶數	所屬市縣別	社會住宅狀態	須進行聯外道路開闢狀況概述	聯外交主辦單位
1	龍岡好室	150	桃園市 / 中壢區	興建中	因現況道路開闢未完全，又配合桃園市府都市設計審議要求，增闢聯外道路。	住都中心
2	頂福安居B	481	新北市 / 土城區	興建中	聯外道路未開闢將無法取得建照、使用執照，經與新北市政府研商決議分工開闢。	1.住都中心 / 2.新北市政府
3	博嘉安居	516	臺北市文山區	已決標待開工	現況道路開闢未完全，又配合市府都市設計審議要求，修正社會住宅停車出入動線規劃而須開闢。	住都中心
4	文學好室	78	澎湖縣 / 馬公市	興建中	為配合社會住宅停車出入動線規劃，經與澎湖縣政府討論須開闢。	澎湖縣政府
5	正強安居	464	臺南市永康區	已決標待開工	現況道路開闢未完全，經與臺南市政府討論須開闢。	臺南市政府
6	永清安居A	1,200	高雄市左營區	已決標待開工	基地單側臨路，為出入動線及地區交通系統，經與高雄市政府討論須開闢。	高雄市政府
7	永清安居B

資料來源：住都中心。
綜上，住都中心截至112年9月底已開辦興建128處社會住宅，其中7處因考慮建照取得、社會住宅出入動線便利性等因素，須由住都中心或新北市政府、澎湖縣政府、臺南市政府及高雄市政府等市縣政府進行聯外道路之開闢，允宜控管聯外交通完成進度，並協調各地方政府提前於社會住宅完工前將聯外交通網建置完備，俾提高居住便利性。

三、受託管理林口社宅，惟多數年度產生損失，且公益空間及社福設施出租率未及5成，允宜建置社會住宅營運管理機制，俾精進管理效能並增進公共服務品質
住都中心113年度為受託代管林口世大運選手村社會住宅(以下簡稱林口社宅)編列收入5億6,483萬8千元(「住宅租金收入」4億1,767萬元、「其他租金收入」1億4,716萬8千元)及支出6億2,250萬8千元(列於「出租資產成本」)，預計淨損5,767萬元。經查：
(一)住都中心受託代管林口社宅，並依規定設置公益空間及社福設施
內政部為保障民眾居住權益及兼顧市民購屋經濟能力，爰於新北市林口區國宅用地興辦國民住宅，興辦完成後適逢106年世界大學運動會於臺北市舉行，爰先供作選手村短期使用，俟依本院決議轉作示範性社會住宅，專供出租使用[4]。住都中心於107年8月1日成立後，國土管理署依國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定[5]，將林口社宅交由住都中心代管。依該設置條例第27條第1項第3款[6]規定，以無償提供使用之方式，由住都中心經營管理。住都中心除辦理住戶與店鋪等多元出租管理外，尚依住宅法規定[7]規劃非營利法人等民間公益或社福團體，及經濟部國際創業聚落廠商進駐等工作，多面向建構地區生活機能，以期成為推動社會住宅典範。
[4] 本院審議103年度營建建設基金決議(八)如下「6.…。惟行政院於2012年8月10日核定興建之『新北市林口區國民住宅興辦事業計畫』，預定興建3,018戶國民住宅，先作為2017年世界大學運動會選手村，世大運結束後，將交由新北市政府辦理配售（租）作業，…，內政部應將林口國宅轉作示範性社會住宅，專供出租使用。」
[5] 國家住宅及都市更新中心設置條例第3條規定：「本中心之業務範圍如下：…。五、社會住宅及都市更新不動產之管理及營運。…。」
[6] 國家住宅及都市更新中心設置條例第27條第1項規定：「本中心設立時因業務必要使用之公有不動產，得由政府機關（構）採下列方式辦理：一、捐贈。二、出租。三、無償提供使用。」
[7] 住宅法第 33 條第1項規定：「為增進社會住宅所在地區公共服務品質，主管機關或民間興辦之社會住宅，應保留一定空間供作社會福利服務、長期照顧服務、身心障礙服務、托育服務、幼兒園、青年創業空間、社區活動、文康休閒活動、商業活動、餐飲服務或其他必要附屬設施之用。」
(二)住都中心接手管理林口社宅後，多數年度產生損失，管理效能容有提升空間
林口社宅係內政部國土管理署將社會住宅委由住都中心代管之首例，具示範意義，然住都中心自107年代管林口社宅以來，107-110年度均產生損失，累計損失4億1,216萬9千元，雖於111年度決算及112年預算轉為淨利6,297萬5千元及444萬4千元，惟113年度預計轉為淨損5,767萬元(詳表1)，仍待持續研謀改善。另住都中心興建之社會住宅陸續完工並出租後，該中心管理之社會住宅將日益增多，為利後續社會住宅管理制度之健全發展，亟待逐步建置社會住宅制度化之營運管理機制。
表1 107-113年度住都中心代管林口社宅收支情形表 單位：新臺幣千元
年度	107	108	109	110	111	112	113
收入	18,402	307,681	436,089	513,023	575,560	554,178	564,838
住宅租金收入	18,402	257,555	396,879	464,053	397,585	402,322	417,670
其他租金收入	-	50,126	37,264	48,970	170,239	151,856	147,168
雜項收入	-	-	1,946	-	7,736	-	-
支出	70,325	499,797	523,223	594,019	512,585	549,734	622,508
出租住宅成本	70,325	499,797	523,223	594,019	512,585	549,734	622,508
淨利或淨損	-51,923	-192,116	-87,134	-80,996	62,975	4,444	-57,670

說 明：107-111年度為決算數、112年度為預算數、113年度為預算案數。
資料來源：住都中心。
(三)截至112年9月底止公益空間及社福設施出租率未及5成，容待研謀提升使用效益
林口社宅設置國際創業聚落455戶、開放民眾申請住宅2,670戶及公開招租店鋪55戶外，尚規劃公益空間及社福設施310戶，截至112年9月底國際創業聚落及公開招租店鋪均已出租，民眾申請住宅類別出租率97.57%，惟公益空間及社福設施尚有168戶未出租運用，出租率僅45.81%(詳表2)，容待持續與新北市政府等相關權責機關共同促進提升招租率。
表2　截至112年9月底林口社宅使用概況表
類別	數量 / (戶)	已使用 / (戶)	待使用 / (戶)	出租率%	使用單位
國際創業聚落	455	455	0	100	經濟部中小企業處
開放民眾申請住宅	2,670	2,605	65	97.57	一般民眾
公開招租店鋪	55	55	0	100	一般民眾
公益空間及社福設施	310	142	168	45.81	新北市政府相關權責機關及非營利團體、機構
合計	3,490	3,257	233	93.32

資料來源：住都中心。
綜上，林口社宅為國土管理署首次委由住都中心管理之社會住宅，具有指標性意義，住都中心接手管理後，多數年度產生虧損，113年度預計淨損5,767萬元，且截至112年9月底止公益空間及社福設施出租率僅45.81%，允宜持續精進社會住宅管理效能，以改善虧損情況，並建置社會住宅制度化之營運管理機制，俾社會住宅管理之長期健全發展，提升社會住宅之服務品質。

四、截至112年9月底核定2,070戶既有旅館及房舍轉型社宅，僅達預估至112年底2萬戶之10.35%，平均出租率亦僅16.91%，允宜深究原因，研謀提升計畫成效
住都中心為辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」(以下簡稱「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」)，113年度預算案「其他業務收入-其他補助收入」編列1億2,643萬8千元之住宅基金補助款收入；另於「業務費用-服務費」編列改裝修繕費及公證費各6,871萬7千元、610萬5千元；「業務費用-租金與利息」編列租金差額支出4,754萬6千元。
(一)受託辦理「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」，並規劃2年內辦理2萬戶
為協助旅宿業於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間面臨住用率明顯下降之經營處境，另考量部分公私有房舍閒置，為引導上開閒置居住空間妥善應用，內政部與相關部會、全國各地租賃公會及旅館公會研商後訂定「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」，並經行政院110年12月間核定，計畫期間111至115年，所需總經費31億2,088萬元，由住宅基金補助住都中心辦理。該計畫規劃2年內將2萬戶(111年8,000戶及112年1萬2千戶)旅館及公私有房舍轉型為社會住宅，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請，提供青年及弱勢族群更多元且優惠之居住協助，並委託由住都中心以下列3種模式受理申請：
1.模式1：由住都中心承租國(公)有、國營事業及公股銀行房舍後，委託租賃業者管理。
2.模式2：由旅館業者擔任申辦者，研擬計畫向住都中心申請補助，得自營或委託租賃業者管理。
3.模式3：由租賃業者擔任申辦者，包租旅館或公私有房舍等合適物件，研擬計畫向住都中心申請補助。
(二)既有旅館及房舍截至112年9月底核定2,070戶轉型社宅，僅達原預估至112年底2萬戶之10.35%，平均出租率亦僅16.91%，尚待深究原因研謀解決
為辦理該計畫，住都中心訂定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫執行要點」，自111年1月10日開始受理申請，均採模式2由旅館業者或模式3由租賃業者擔任申辦者提出申請，截至112年9月底共申請18件，核定9件、2,070戶，僅占原預估111及112年共2萬戶之10.35%(詳表1)，其餘未核定案件皆申請撤案。另投入包租代管後平均出租率僅16.91%(詳表2)，容待持續向相關業者瞭解可能原因，鑑於既有旅館及公私有房舍因應疫情後，可能重新定位並有不同考量，允宜深入瞭解實際面臨問題並協助解決。
表1 截至112年9月底住都中心辦理「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」情形表
年度	申辦者	申請		核定
		件數	戶數	件數	戶數
111	旅館業者	7	1,750	－	－
	租賃業者	10	1,560	3	380
112	旅館業者	－	－	6	1690
	租賃業者	1	100	－	－
合計		18	3,410	9	2,070

資料來源：住都中心。

表2 截至112年9月底既有旅館及房舍轉型社宅投入包租代管出租情形表
社宅名稱	投入戶數 / (A)	起租日	已招租數 / (B)	出租率 / B/A
兆基好宅-敦北館	300	111/08/01	114	38.00%
明新7號	15	111/12/13	2	13.33%
巧寓彰化	65	112/03/01	13	20.00%
台糖苗栗學苑	224	112/08/01	9	4.02%
台糖公營學苑	203	112/08/01	21	10.34%
台糖斗六學苑	288	112/08/01	21	7.29%
台糖歸仁學苑	202	112/08/01	19	9.41%
台糖楠梓學苑	544	112/08/01	58	10.66%
台糖椰林學苑	229	112/08/01	93	40.61%
合計	2,070		350	16.91%

資料來源：住都中心。
綜上，為協助旅館業者因應新冠疫情影響及活化低度利用之公私房舍，住都中心受託辦理「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」，並預估111-112年度辦理2萬戶，惟截至112年9月底實際核定2,070戶，僅達預估之10.35%，平均出租率亦僅16.91%，允宜深入瞭解實際面臨問題，並研謀善策協助解決。

五、歷年推動危老重建之預算執行情形欠佳，允宜研謀改善，俾加速國有非公用土地及建築物參與危老重建
住都中心為推動危老重建，113年度預算案「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」編列價購國有房地參與危險老舊建築物加速重建案1億2,132萬元及危老重建先期規劃案501萬5千元。經查：
(一)依規定參與都市危險及老舊建築物重建
為推動國有非公用土地及建築物採用都市危險及老舊建築物加速重建條例之方式辦理重建，住都中心依國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定[8]訂定「國家住宅及都市更新中心參與都市危險及老舊建築物重建作業辦法」，協助財政部國有財產署(以下簡稱國產署)管有之國有非公用土地及建築物參與危老重建。
[8] 國家住宅及都市更新中心設置條例第5條第3項規定：「本中心就其執行之公共事務，在不牴觸有關法律或法規命令之範圍內，得訂定規章，並提經董事會通過後，報請監督機關備查。」
(二)109年度至112年8月底危老重建預算執行未盡理想，容待積極尋找案源
住都中心109-111年度危老重建預算執行率僅各為16.79%、18.61%及65.83%(詳表1)，112年度預算數1.21億元，截至同年8月底僅執行28萬9千元，預算執行情形未臻理想，主要係因參與危老重建案件甚少所致。該中心自參與是項業務以來，截至112年8月底僅參與推動12件危老重建案，其中8案經該中心董事會通過賡續辦理後續作業、1案尚待提董事會複審、1案進行初審及評估、2案處於輔導階段(詳表2)，容待該中心開拓案源，並積極推動後續作業，以利及早獲致重建效益。
表1 109至112年8月底住都中心危老重建預算執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率(%)
109	318,000	53,386	16.79
110	136,800	25,455	18.61
111	121,020	79,671	65.83
112	121,020	289	0.24

說 明：112年度決算數為截至8月底執行數，該中心尚無預算分配數。
資料來源：住都中心。
表2　截至112年8月底住都中心危老重建案件辦理情形表
編號	案件別	受理時間	辦理進度
1	新北市永和區信義段	108年第3季	董事會通過，申請人施工中。
2	臺北市中正區南海段	109年第3季	董事會通過，申請人申請建築執照。
3	新北市板橋區江子翠段	110年第1季	董事會通過，申請人申請建築執照。
4	臺北市中正區河堤段	111年第1季	董事會通過，申請人申請建築執照。
5	臺北市萬華區直興段	111年第1季	董事會通過，申請人申請建築執照。
6	臺北市萬華區萬華段	111年第4季	董事會通過，已完成價購移轉。
7	臺北市士林區蘭雅段	111年第3季	董事會通過，辦理價購移轉作業。
8	臺北市文山區萬芳段	112年第2季	董事會通過，辦理價購移轉作業。
9	臺北市士林區至善段	111年第3季	提報董事複審。
10	臺北市大同區迪化段	112年第3季	初審及評估。
11	新北市新店區寶強段	輔導階段。
12	臺北市中山區正義段	輔導階段。

資料來源：住都中心。
綜上，住都中心自108年度辦理參與危老重建以來，截至112年8月底僅推動12案，致預算執行情形欠佳，且參與之案件亦待循序進行始可獲致重建效益，允宜持續開發案源並積極推動後續作業，俾提升計畫成效。

六、持續推動都更業務，惟新竹市建功高中案之「地上權區」仍待積極招商，另臺北市中山女中案因歷史建物處理模式待協商，致後續開發規劃須隨同調整，允宜積極研謀善策並循序推動
住都中心113年度預算案「引導多元都市更新計畫」編列38億8,161萬2千元[9]，用以推動都市更新業務，截至112年9月底參與辦理之都市更新17案，其中113年度於「收入-業務收入-租金及權利金收入」項下編列新竹市建功高中南側地區都市更新案(以下簡稱新竹市建功高中案)權利金收入5億2,000萬元，另於「業務收入-勞務收入-服務收入」編列臺北市中山女中南側地區都更案(以下簡稱臺北中山女中案)歷史建物修復再利用計畫第2期管理服務收入22萬元。謹說明如下：
[9] 編列於「固定資產建設改良擴充-投資性不動產」35億6,805萬5千元、「業務費用-業務費用」2億6,597萬5千元及「業務外費用-財務費用」4,758萬2千元。
(一)截至112年9月底辦理中之都市更新計畫17案
住都中心係以行政法人角色，協助政府辦理都市更新事業之整合及投資，截至112年9月底參與辦理中之都市更新案共17件，預計於114至119年度陸續完成(詳表1)。
表1　截至112年9月底住都中心參與辦理之都市更新案件表
編號	案件名稱	預計完 / 成年度
1	臺北市信義區兒童福利中心A基地(A1街廓)	117
2	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-1街廓)	114
3	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B1-2街廓)	117
4	臺北市信義區兒童福利中心B基地(B3-2街廓)	117
5	臺北市信義區兒童福利中心A基地(A2街廓)	120
6	新北市板橋浮洲商業區土地開發案	119
7	新竹市建功高中案	119
8	臺北市捷運圓山站西側地區都市更新案	115
9	臺北市大安區嘉興街都更案	116
10	新北市中和區保二總隊基地都市更新案	117
11	臺北市中正區行二行三都更案	116
12	臺北市南港玉成都市更新案	116
13	臺北市南港區台電後山埤站旁土地都市更新案	118
14	臺北市大安區和平新莊案	117
15	新北市板橋福利站都更案	116
16	臺北市中山區八德路退舍都更案	118
17	臺北市中山女中案	未定

說 明：預計完成年度係內政部核定之時間；臺北市中山女中南側地區之實施計畫，因案內歷史建物處理未定案，尚未報內政部核定。
資料來源：住都中心；本中心整理。
(二)新竹市建功高中案「地上權區」之招商業經流標，放寬招商條件延期公告招商期間，容待積極招商
住都中心因應都市更新案件之土地產權狀態、地上物拆遷難易程度及都市機能等特性，採取權利變換、設定地上權、自行興建等模式推動，新竹市建功高中案原採權利變換方式進行開發，後部分設定地上權之方式進行開發[10]，其中「權利變換區」已於112年8月底完成招商簽約，預計119年完工，將分5期支應權利金，第1期分3年於113年1月31日、114年1月31日、115年1月31日各支付3億6,500萬元，共10億9,500萬元，後續各期按契約陸續支付。惟「地上權區」公開招商徵求實施者業經流標調整招商條件，除放寬專業技術能力資格，並延長公告招商期間至112年11月底，容待住都中心招商成功後發揮互補加乘，打造出藍綠帶環繞並兼具商業、辦公、住宅、藝文等多元功能之新生活圏之效益[11]。
[10] 新竹市建功高中案於110年8月提報住都中心董事會通過投資計畫書，原採權利變換方式進行開發，後因接獲經濟部引薦潛在廠商表達於新竹地區辦公用地之需求，另基於永續發展考量，後調整部分範圍採設定地上權之方式進行開發，並經111年8月董事會通過。
[11] 摘自住都中心新聞稿「新竹建功公辦都更(地上權區)調整招商條件 延長受理至11月底」，112年9月7日。
(三)臺北市中山女中案仍待視歷史建物修復再利用計畫協調結果，並配合臺北市政府對於都市計畫變更之審議持續推動
臺北市中山女中案原係國土管理署(住宅基金)辦理之案件，住都中心成立後受託接辦，截至112年9月底辦理進度如下：
1.案內歷史建物修復再利用計畫仍待協商後續處理方式：案內存有歷史建物須進行修復後活化利用，其歷史建物修復再利用計畫前於109年間依臺北市政府文資大會審議結果修正等程序後，復於110年2月、110年8月由臺北市政府文化局召開2次審查會議，然續因案內部分歷史建物為財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會(臺鐵職福會)所有，國土管理署、住都中心及臺鐵職福會就該歷史建物理方式於110年間進行3次協商仍未達成處理共識。爰由行政院於112年4月27日召開「研商臺鐵工會所提職福會資產爭議處理會議」，決議由臺鐵局與臺鐵職福會協商地上物拆遷補償方案，截至112年9月底臺鐵局與職福會仍持續協調中。
2.因應歷史建物處理方式改變調整變更開發規劃，尚待掌握臺北市政府審議情形，接續處理：為配合歷史建物審議期程與臺鐵職福會協商情形，住都中心將調整開發規劃，配套辦理都市計畫變更採分為2期(北區及南區)發布細部計畫，基地內不涉及歷史建物之北區先繼續推動都更，南區則持續與臺鐵職福會協商，經研擬完成修正都市計畫變更草案，由國土管理署於112年5月29日函送臺北市都發局審議，截至112年9月底尚未審議完竣，仍待依審議結果循序推動。
綜上，住都中心以行政法人之定位協助政府推動都市更新事宜，截至112年9月底辦理中之都市更新共17案，其中新竹市建功高中案「權利變換區」已於112年8月底完成招商簽約，然「地上權區」經流標後延長公告招商期間至112年11月底，允宜持續尋求招商對象，以發揮開發綜效。另視臺北市中山女中案內臺鐵局與臺鐵職福會就歷史建物修復再利用計畫協調結果，並配合臺北市政府對於都市計畫變更之審議，循序推動該案後續都更事宜。
（分機：8667楊慧敏）