台灣糖業股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司113年度預算案編列營業收入297億9,408萬元，營業成本236億8,245萬6千元，營業費用45億3,568萬8千元，營業利益15億7,593萬6千元，加計營業外利益34億2,008萬7千元，減除所得稅費用4,801萬5千元後，本期淨利49億4,800萬8千元，較112年度預算減少2億4,176萬6千元(減幅4.66%)。謹就台糖公司113年度營業預算案評估如下：
一、為利後續既有5分車延伸至故宮路線營運及財務回收，允宜研謀增進蒜頭蔗埕文化園區觀光及乘車人次之策
台糖公司113年度預算案編列續辦「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」2,400萬元。經查：
(一)迄112年8月底興建「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」實際執行進度略高於預計進度0.2個百分點
台糖為配合中南部觀光鐵路之建置，辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，規劃以蒜頭蔗埕文化園區既有五分車路線延伸至故宮南院(延駛路線總長1.49公里)，興建鐵道、候車月台、平安到安全防護設備及五分車優化等設施工程，期在交通建設面可串連高鐵站、蒜頭廠及故宮南院，在觀光遊憩面則可利用3方相互吸引遊客，兼具糖鐵觀光軌道文化及高鐵轉乘接駁特性，帶動區域觀光發展。該計畫辦理期程為110年10月至113年12月，預計投資總額為2億5,000萬元，截至112年度已編列預算數2億2,600萬元，詢據該公司提供資料顯示，迄112年8月底計畫實際進度79.85%，略高於預定進度(79.65%)0.2個百分點。
(二)106年至111年蒜頭蔗埕文化園區來客數由36萬餘人降至17萬餘人，近6年搭乘既有五分車人數均未及來客人數5成
1.該計畫財務評估顯示現值報酬率及淨現值均為負數，財務未能平衡而不具投資效益，惟因連結高鐵嘉義站、蒜頭糖廠及故宮南院，考量打造觀光鐵道有利於帶動地方發展，具有促進整體地方觀光之公共利益目的，仍予進行開發投資。
2.詢據該公司提供資料，蒜頭蔗埕文化園區106年來客數為36萬6千餘人，其後年度概呈下滑，至110年或因受新冠肺炎疫情影響，來客人數已降至15萬6千餘人，111年回升為17萬餘人，仍遠低於106年至109年人數，且111年搭乘該園區既有5分車人數6萬4千餘人，為近6年新低。另106至111年搭乘五分車人數占蒜頭蔗埕文化園區來客人數比率介於30.27%至49.61%間（詳表1），顯示搭乘五分車人數最高未及園區來客人數之5成，有待研謀提升。
表1 台糖公司106年至111年蒜頭蔗埕文化園區來客數及五分車搭乘人數一覽表 單位：人次；%
項目	106年	107年	108年	109年	110年	111年
來園人數A	366,310	278,147	194,697	205,270	156,120	170,392
五分車搭乘人數B	110,866	91,139	96,590	90,369	76,386	64,867
B/A×100%	30.27	32.77	49.61	44.02	48.93	38.07

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司113年度預算案編列續辦「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」2,400萬元，將蒜頭蔗埕文化園區既有五分車路線延伸至故宮南院，惟該園區106年至111年來客人數概呈下滑，111年度搭乘既有5分車人數降至近6年新低，且近年搭乘人數最高未及園區來客人數之5成，為利後續延伸路線營運及財務回收，允宜研謀提高園區觀光人次及5分車搭乘人數之策。