台灣糖業股份有限公司113年度營業預算評估報告目錄 頁次

台灣糖業股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司113年度預算案編列營業收入297億9,408萬元，營業成本236億8,245萬6千元，營業費用45億3,568萬8千元，營業利益15億7,593萬6千元，加計營業外利益34億2,008萬7千元，減除所得稅費用4,801萬5千元後，本期淨利49億4,800萬8千元，較112年度預算減少2億4,176萬6千元(減幅4.66%)。謹就台糖公司113年度營業預算案評估如下：
壹、綜合部分
一、為利後續既有5分車延伸至故宮路線營運及財務回收，允宜研謀增進蒜頭蔗埕文化園區觀光及乘車人次之策
台糖公司113年度預算案編列續辦「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」2,400萬元。經查：
(一)迄112年8月底興建「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」實際執行進度略高於預計進度0.2個百分點
台糖為配合中南部觀光鐵路之建置，辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，規劃以蒜頭蔗埕文化園區既有五分車路線延伸至故宮南院(延駛路線總長1.49公里)，興建鐵道、候車月台、平安到安全防護設備及五分車優化等設施工程，期在交通建設面可串連高鐵站、蒜頭廠及故宮南院，在觀光遊憩面則可利用3方相互吸引遊客，兼具糖鐵觀光軌道文化及高鐵轉乘接駁特性，帶動區域觀光發展。該計畫辦理期程為110年10月至113年12月，預計投資總額為2億5,000萬元，截至112年度已編列預算數2億2,600萬元，詢據該公司提供資料顯示，迄112年8月底計畫實際進度79.85%，略高於預定進度(79.65%)0.2個百分點。
(二)106年至111年蒜頭蔗埕文化園區來客數由36萬餘人降至17萬餘人，近6年搭乘既有五分車人數均未及來客人數5成
1.該計畫財務評估顯示現值報酬率及淨現值均為負數，財務未能平衡而不具投資效益，惟因連結高鐵嘉義站、蒜頭糖廠及故宮南院，考量打造觀光鐵道有利於帶動地方發展，具有促進整體地方觀光之公共利益目的，仍予進行開發投資。
2.詢據該公司提供資料，蒜頭蔗埕文化園區106年來客數為36萬6千餘人，其後年度概呈下滑，至110年或因受新冠肺炎疫情影響，來客人數已降至15萬6千餘人，111年回升為17萬餘人，仍遠低於106年至109年人數，且111年搭乘該園區既有5分車人數6萬4千餘人，為近6年新低。另106至111年搭乘五分車人數占蒜頭蔗埕文化園區來客人數比率介於30.27%至49.61%間（詳表1），顯示搭乘五分車人數最高未及園區來客人數之5成，有待研謀提升。
表1 台糖公司106年至111年蒜頭蔗埕文化園區來客數及五分車搭乘人數一覽表 單位：人次；%
項目	106年	107年	108年	109年	110年	111年
來園人數A	366,310	278,147	194,697	205,270	156,120	170,392
五分車搭乘人數B	110,866	91,139	96,590	90,369	76,386	64,867
B/A×100%	30.27	32.77	49.61	44.02	48.93	38.07

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司113年度預算案編列續辦「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」2,400萬元，將蒜頭蔗埕文化園區既有五分車路線延伸至故宮南院，惟該園區106年至111年來客人數概呈下滑，111年度搭乘既有5分車人數降至近6年新低，且近年搭乘人數最高未及園區來客人數之5成，為利後續延伸路線營運及財務回收，允宜研謀提高園區觀光人次及5分車搭乘人數之策。

貳、營業收支
二、電動汽車充電樁建置及營運進度未如預期，允宜督促合作經營廠商積極辦理，俾早日達成充電設備設置效益
台糖公司113年度預算案編列電動汽車充電樁收入122萬3千元，減除成本3萬5千元，獲營業毛利118萬8千元，較112年度預算增加42.45%。經查：
(一)配合國家淨零政策，規劃110至113年於公共區域設置電動汽車充電樁35站96槍
1.台糖公司配合國家淨零政策之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略，自110年規劃設置公共區域充電樁，預計110至113年於加油站、飯店、沙崙循環住宅、停車場、物流園區、台東及花蓮廠區公共區域設置電動汽車充電樁35站96槍(詳表1)。
2.該公司電動汽車充電樁之架設與營運方式，係採公開招商合作經營，得標廠商負擔充電樁所有建置及營運費用，台糖公司提供土地，並按充電站營業收入之約定百分比收取分潤金。該公司111年度電動汽車充電樁收入為27萬5千元，預計112年度及113年度營業收入將隨充電樁營運槍數增加而大幅提升為86萬元及122萬3千元(詳表2)。
表1 台糖公司110年至113年規劃設置電動汽車充電樁區域彙總表
公共區域	規劃設置充電站數及槍數	所屬事業部
加油站	電動汽車充電站25站60槍	油品事業部
飯店	電動汽車充電站4站21槍	休憩事業部
沙崙循環住宅	電動汽車充電站1站6槍	台南區處
台東/花蓮廠區	電動汽車充電站2站6槍	花東區處
停車場	電動汽車充電站2站2槍	高雄分公司
物流園區	電動汽車充電站1站1槍	高雄分公司
總站數及槍數	電動汽車充電站35站96槍

 資料來源：台糖公司提供。

表2 台糖公司110至113年度電動汽車充電樁收支預決算數彙總表
        單位：新臺幣千元；%
項目	110年度 / 決算數	111年度 / 決算數	112年度 / 預算數	113年度 / 預算案數
營業收入	0	275	860	1,223
營業成本	0	22	26	35
營業毛利	0	253	834	1,188
營業費用	0	0	0	0
營業利益	0	253	834	1,188
營業毛利率	0	92	96.97	97.13
營業利益率	0	92	96.97	97.13

說 明：1.台糖公司設置充電樁包括油品事業部、休憩事業部、高雄分公司、台南區處及花東區處。
        2.上表營業成本為充電樁用電支出。因充電樁係廠商自行設置與營運，台糖公司無所有權與營運控制權，爰未編列營業費用。
資料來源：台糖公司提供。
(二)110及111年度正式營運充電樁13站41槍，低於原訂目標(19站55槍)，且預計112年度新增正式營運充電樁執行進度亦落後
台糖公司原訂110及111年度新增正式營運之充電樁分別為8站26槍及11站29槍，合共19站55槍，惟迄112年8月底止正式營運之充電樁僅13站41槍(詳表3)，尚有充電樁6站14槍仍處於建置中。詢據該公司說明略以，主要是廠商委由承攬商施作，無專人專責追蹤架設進度，致充電樁之架設及營運期程未如預期。另112年預計新增正式營運充電樁11站31槍，迄112年8月底除1站4槍已完工試營運外，其餘因配電管線圖審及用電審查時程冗長、招標不順等，致進度落後，有待督促廠商積極辦理。
表3 迄112年8月底台糖公司電動汽車充電樁各年度目標執行情形彙總表
項目		總計	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
目標值	正式營運	40站	8站	11站	11站	5站	5站
		106槍	26槍	29槍	31槍	10槍	10槍
實際值(112年8月底	正式營運	13站	5站	8站
		41槍	18槍	23槍
	建置中	16站	3站	3站	10站
		41槍	8槍	6槍	27槍
	試營運	1站			1站
		4槍			4槍

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司配合淨零政策，規劃於公共區域設置電動汽車充電樁，惟原訂於110年度及111年度正式營運之充電樁尚有6站14槍迄112年8月底仍於建置中，而預計112年度新增正式營運之充電樁建置進度亦落後，允宜督促廠商積極辦理，俾早日達成充電設備設置效益。
三、生技材料廠產能受原料品質及貨源不足影響而欠佳，且產品對外銷售比率低，允宜積極研謀改善，以達成生技材料廠興建目標
台糖公司113年度預算案編列生技材料廠營業收入1億6,358萬3千元，減除營業成本1億3,803萬9千元及營業費用1,215萬元，獲營業利益1,339萬4千元，較112年度預算增加41.39%。經查：
(一)生技材料廠109至111年度連年營業虧損，惟預計112年度及113年度將產生營業利益
1.台糖公司為實踐循環經濟國家產業政策，解決國內牡蠣殼遭隨意棄置造成之環境污染問題，爰興建生技材料廠，期透過循環再生技術，將原本被棄置之牡蠣殼回收，鍛燒為碳酸鈣原料或磨粉，轉製成有價值之生質材料，俾益生態環境，並增加就業機會。該公司生技材料廠座落於臺南永康工業區，占地1.1公頃，總投資預算1億7,131萬2千元，實際支用總額1億6,762萬餘元，於109年6月15日竣工，110年9月1日正式商轉營運。
2.生技材料廠109至111年度營業損失介於1,086萬8千元至3,597萬9千元，112年度及113年度預計營業收入大幅增加，營業利益則分別為947萬3千元及1,339萬4千元(詳表1)。
表1 台糖公司109年至113年生技材料廠收支彙總表
        單位：新臺幣千元，%
項目	109年度 / 決算數	110年度 / 決算數	111年度 / 決算數	112年度 / 預算數	113年度 / 預算案數
營業收入	-	1,995	5,303	157,168	163,583
營業成本	9,278	35,037	28,700	136,116	138,039
營業毛利	-9,278	-33,042	-23,397	21,052	25,544
營業費用	1,590	2,937	3,956	11,579	12,150
營業利益(損失)	-10,868	-35,979	-27,353	9,473	13,394
營業毛利率		-1,656	-441	13	16
營業利益率		-1,803	-516	6	8

資料來源：台糖公司提供。
(二)生技材料廠廢棄牡蠣殼處理量及蚵殼粉產能遠低於預計目標，並自111年9月至112年9月因缺料而停工
1.生技材料廠計畫目標為廢棄牡蠣殼年處理量4萬9,500公噸、牡蠣殼粉年產量4萬公噸、平均日產能135公噸，惟110年9月至111年8月僅達成前揭目標之9.04%、9.21%及13.30%，且111年9月至112年8月廢棄牡蠣殼年處理量及年產量分別僅21.6公噸及19.8公噸(詳表2)，遠低於預計目標，甚有停工情形。
2.詢據台糖公司說明略以，主要因供應商交貨牡蠣殼原料平均含水分（21.15%）、平均含夾雜物（7.55%）過高，產品需2次鍛燒才能符合客戶需求，造成平均日產能、年產量等低於計畫目標。且生產時易造成機械設備損壞停工搶修，2次鍛燒增加生產工時、耗費能源，更降低每日生產量，加上該公司自111年5月至12月辦理10次牡蠣殼採購招標，均無廠商投標，致生技材料廠111年9月至112年9月因缺料而停工，影響設備利用率。該公司已洽詢臺南市政府及澎湖縣政府取得當地原料，目前已以小額採購方式向兩方採購少量原料進廠，並規劃112年10月辦理公開招標2,000公噸。
表2 台糖公司生技材料廠110年至112年8月底牡蠣殼處理量及產能目標與實際值彙總表 單位：公噸
項目	計畫目標	110年9月至111年8月實際值	111年9月至112年8月實際值
廢棄牡蠣殼年處理量	49,500	4,476 / (達成率9.04%)	21.6
年產量	40,000	3,682 / (達成率9.21%)	19.8
平均日產能	135	17.96 / (達成率13.30%)	0

資料來源：台糖公司提供。
(三)生技材料廠因產品生產成本高且為市場新進廠商，致111年至112年8月底對外銷售量低，均以銷售台糖事業部為主
1.生技材料廠計畫銷售量目標為每年4萬公噸，113年度預計銷售量4萬500公噸，其中96.02%對外銷售。惟該廠110年9月正式商轉營運後，111年度銷售量僅2,373.51公噸，112年迄8月底僅789.90公噸(詳表3)，遠低於預計銷售目標，且銷售台糖事業之占比由111年度45.19%，大幅增加為96.68%，幾乎全數銷售予該公司事業部門，對外銷售比率僅3.32%。
2.詢據該公司說明略以，其牡蠣殼原料以外購方式取得，相關製程採綠色製程，鍛燒使用價格較高及無污染之天然氣，廠區並設置3套獨立彈匣式集塵機，原料及成品皆經品管分析，造成生產成本高，相對民間牡蠣殼加工廠自主收集原料，使用低價重污染之重油或低硫燃料油，而得以長期以低價銷售，且與飼料業者已穩定交易多年，台糖公司為新進廠商，故短期內難以快速提升銷售量，後又因料源短缺而無法繼續生產銷售，肇致對外銷售量偏低。據此，該公司允宜積極研謀提升銷售量之策，以達預計113年度銷售目標。
表3 台糖公司110至113年度生技材料廠銷售量彙總表單位：公噸；%
項目		計畫目標	110年度 / 決算	111年度 / 決算	112年度 / 迄8月底止實際數	113年度 / 預算案
銷售量		40,000	537.77	2,373.51	789.9	40,500.00
銷售台糖事業	量		56.35	1,072.49	763.65	1,610.00
	占比		10.48	45.19	96.68	3.98
對外銷售量	量		481.42	1,301.01	26.25	38,890.00
	占比		89.52	54.81	3.32	96.02
未銷售庫存量			632.78	771.36	1.3	－

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司生技材料廠於109年6月竣工迄111年度均連年營業虧損，雖預計112年度及113年度營收大幅成長並獲營業利益，惟該廠廢棄牡蠣殼年處理量及牡蠣殼粉產能遠低於興建計畫預計目標，且111年9月至112年9月因缺料停工，並因仍屬產品市場新進廠商，以及採綠色製程而生產成本高，未敵長期低價銷售之其他業者，致111年至112年8月底對外銷售量偏低，均以銷售台糖事業部為主。鑑於生技材料廠之興建係為實踐循環經濟政策，解決廢棄牡蠣殼污染環境問題，並增加就業機會，該公司允宜積極研謀取得量質穩定及價格合理之牡蠣原料，並妥採適當行銷策略，以達成生技材料廠興建目標。
四、平地造林之補助已陸續屆期，允宜及早將自然碳匯與各預計用途納為通盤考量，以周妥規劃平地造林之最適利用
台糖公司113年度預算案編列平地造林相關租金收入580萬元。經查：
(一)該公司自91年至101年執行平地造林計畫，撫育管理經費主要源自造林撫育獎勵金，自110年起已陸續屆至20年補助期限
台糖公司自91至101年配合政府政策，執行平地造林計畫，以休耕蔗田造林，相關撫育管理經費來源為農業部林業及自然保育署(下稱林業署)補助之造林撫育獎勵金。該補助之獎勵期限為20年，爰自110年起該公司平地造林補助已陸續屆滿獎勵期限。其平地造林總面積1萬380公頃，91及92年種植面積約4,595公頃已於110年及111年底屆期，112年度經核定造林撫育面積5,785公頃，獲補助獎勵金9,834萬7千元，預計113年度獲補助獎勵金為7,275萬元。
(二)台糖公司平地造林1萬380公頃，除428公頃造林地尚未規劃用途外，其餘規劃森林園區、太陽光電用地、回歸農作、農業政策計畫用地
1.台糖公司規劃平地造林補助屆期之用途為：1.具有棲地、生態價值區位：配合由農業部透過生態獎勵機制及林下利用輔導計畫，適度保留林木，持續營造棲地生態環境，同時發展多元林下產業。2.適合農業生產區位：配合農業部統籌規劃畜牧專區及有機農業專區，並建請農業部同意規劃農電共生場域，配合政府綠能政策兼具農業生產使用；3.地力條件不佳區位：提供農業部審查，如符合不適農業生產之造林地，配合政府綠能政策設置太陽能光電設施。
2.該公司目前平地造林具棲地、生態價值區位3,202公頃已做為平地森林園區，並適度保留林木。就地力條件不佳區位設置太陽能光電設施，目前推動案場655公頃，預計113年約410公頃辦理併網，另尚有428公頃未規劃用途。此外，刻就部分適合農業生產區位評估設置太陽光電設施之可行性，面積為319公頃，其餘適合農業生產區位5,776公頃將回歸農作或做為配合農業政策之計畫用地(詳表1)。詢據該公司表示略以，造林地恢復農作使用或設置台陽光電用地前之疏伐作業，易遭受地方民眾與環保團體關切，致處理地方陳抗事件不易執行。
表1 台糖公司平地造林補助屆期之用途規劃彙總表 單位：公頃
盤點結果	具有棲地、生態價值(3,202公頃)		適合農業生產 / (6,095公頃)			地力條件不佳 / (1,083公頃)
用途別	平地森 / 林園區	適度保 / 留林木	計畫用地	太陽 / 光電	回歸農作與其他	太陽光電 / (已規劃)	尚未規劃用途
用途面積	2,472	730	2,184	319	3,592	655	428
依規劃用途使用開始時間	持續辦理		視農業部政策而定	評估中	視農業部政策而定	113年2~8月計約410公頃辦理併網

資料來源：台糖公司112年9月21日提供。
(三)台糖公司業進行部分森林園區(25.2公頃)碳匯可行性評估之前置作業
1.台糖公司與林業署於112年1月13日簽訂「林後四林平地森林園區核心經營區內碳匯專案」合作協議書，面積計25.2公頃，已進行現況勘查及專案計畫書之研擬，規劃後再向環境部提出申請及研議平地造林辦理碳匯之可行性。另詢據該公司表示，農業部林業試驗所以該公司大農大富農場993.03公頃造林地為樣區進行試驗，推估年平均碳移除量1萬1,066.26 tCO2e(二氧化碳當量)，每年每公頃碳移除量約為11.14tCO2e；以該公司造林面積1萬380公頃計算，推估每年總固碳效益約11.56萬tCO2e。
2.按農業部112年4月「臺灣2050淨零轉型『自然碳匯』關鍵戰略行動計畫」之策略含括增加森林面積及加強森林碳匯經營管理。台糖公司除428公頃平地造林地尚未規劃用途外，已依區位地力及生態環境規劃其餘9,952公頃造林地分別作為森林園區、太陽光電用地、回歸農作、農業政策計畫用地，另並已進行部分森林園區碳匯可行性研議之前置作業，惟辦理碳匯與前揭其他用途容有造林地疏(皆)伐與否之不同，有待全盤周妥規劃造林地之最適利用。
綜上，台糖公司自91至101年配合政府政策，執行平地造林計畫，平地造林地總面積1萬380公頃，獲林業署造林撫育之補助自110年度起已陸續屆滿20年獎勵期限。該公司已盤點前揭補助屆期之造林地，除尚有428公頃地力不佳區域未規劃用途外，其餘已規劃或已作為森林園區、太陽光電用地、回歸農作或農業政策計畫用地，另已進行部分森林園區研議碳匯可行性之前置作業。衡酌造林地疏(皆)伐與否視用途而定，該公司允宜將自然碳匯納與生態價值、農業生產及綠電等預計用途併同考量，全盤審慎周妥規劃平地造林地之最適利用。
五、休憩事業部渡假村及旅館近年多連年營運虧損，允宜研謀提升營運績效
台糖公司113年度預算案休憩事業部營業收入9億970萬1千元、營業成本及費用8億7,790萬1千元，獲營業利益3,180萬元，較112年度預算2,776萬7千元，增加403萬3千元。經查：
(一)112年度迄8月底休憩事業部下轄渡假村及旅館除台糖長榮酒店外，其餘住房率均已超逾新冠肺炎疫情前之108年度水準
台糖公司休憩事業部下轄渡假村及旅館109年度及110年度因受新冠肺炎疫情影響，致住房率大幅下滑，111年度開始回升，迄112年8月底除台糖長榮酒店住房率71.43%仍低於疫情前108年度之81.24%外，其餘渡假村及旅館住房率均高於108年度水準(詳表1)。
表1 台糖公司休憩事業部下轄渡假村及旅館108年度至112年8月底住房率彙總表 單位：%
營業據點	108年度	109年度	110年度	111年度	112年 / 8月底
尖山埤渡假村	43.03	37.09	29.41	43.68	48.35
池上牧野渡假村	20.55	37.15	40.36	55.13	58.35
台糖長榮酒店	81.24	58.64	57.81	70.65	71.43
台糖台北會館	77.22	23.10	21.64	41.22	78.96

 資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
(二)尖山埤等3家渡假村及旅館108年至112年實際(預計)連年營業損失，台北會館預計112年度及113年度營運績效仍低於新冠肺炎疫情前之108年度水準
1.該公司休憩事業部下轄渡假村及旅館108至113年度實際(預計)營業收入合計數介於4億3,523萬1千元至6億6,463萬8千元，占休憩事業部整體營業收入比率介於62.86%至72.70%間(詳表2)。
2.細究各渡假村及旅館營運情形，尖山埤、池上牧野渡假村及台糖長榮酒店108至113年度實際(預計)均連年營業虧損，而台北會館雖預計112年度由虧轉盈，惟112及113年度預算(案)營業利益715萬元及640萬元，仍未及新冠肺炎疫情前之108年度營業利益1,203萬9千元，112及113年度預計營業利益率12.43%及11.08%，亦低於108年度之18.37%(詳表2)，顯示各渡假村及旅館之營運績效仍有精進空間。
表2 台糖公司休憩事業部下轄渡假村及旅館108至113年度營業盈虧彙總表 單位：新臺幣千元；%
項目		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
休憩事業部整體	營業收入A	896,340	749,248	682,869	832,269	919,000	909,701
	營業利益	15,318	-49,492	-47,686	55,497	27,767	31,800
	營業利益率	1.71	-6.61	-6.98	6.67	3.02	3.50
尖山埤渡假村	營業收入	136,630	121,438	93,448	113,828	163,700	164,700
	營業利益	-28,241	-23,263	-35,784	-34,914	-28,146	-28,050
	營業利益率	-20.67	-19.16	-38.29	-30.67	-17.19	-17.03
池上牧野渡假村	營業收入	14,451	21,965	21,116	27,643	24,910	29,200
	營業利益	-14,741	-8,248	-6,780	-6,368	-10,419	-5,776
	營業利益率	-102.01	-37.55	-32.11	-23.04	-41.83	-19.78
台糖長榮酒店	營業收入	407,084	332,178	296,081	348,819	418,528	409,728
	營業利益	-15,059	-40,822	-59,367	-29,144	-11,160	-12,940
	營業利益率	-3.70	-12.29	-20.05	-8.36	-2.67	-3.16
台糖台北會館	營業收入	65,520	30,039	24,586	32,912	57,500	57,750
	營業利益	12,039	-17,263	-19,608	-12,522	7,150	6,400
	營業利益率	18.37	-57.47	-79.75	-38.05	12.43	11.08
渡假村及旅館營業收入合計	營業收入合計B	623,685	505,620	435,231	523,202	664,638	661,378
	100*B/A	69.58	67.48	63.74	62.86	72.32	72.70

說 明：上表108年度至111年度為決算數，112年度為預算數，113年度為預算案數。
資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
綜上，台糖公司休憩事業部下轄渡假村及旅館108至113年度營業收入合計數占該事業部之6至7成餘，112年度迄8月底除台糖長榮酒店外，其餘住房率均已超逾新冠肺炎疫情前之108年度水準，惟尖山埤、池上牧野渡假村及台糖長榮酒店108至113年度連年營業虧損，台北會館112及113年度預計營業利益仍未及108年度水準，允宜研謀提升渡假村及旅館營運績效，改善虧損情形。
六、為改善畜殖事業加工場連年營業虧損，允宜持續提升產品銷售量及產能利用率
台糖公司畜殖事業部下設畜殖加工場以去化易滯銷部位之肉品，俾達成全豬肉品利用及提高豬隻經濟價值之目的。113年度預算案畜殖加工場營業收入1億6,234萬元，營業成本及費用1億6,279萬4千元，收支相抵營業損失45萬4千元。觀該加工場107至113年度實際(預計)均為營業虧損，介於45萬4千元至1,495萬元間，營業損失率介於0.28%至13.21%間(詳表1)。據該公司表示虧損主要係因配合政府穩定民生必需品物價措施，未調漲豬肉及其製品末端售價，且肉製加工品添加之原物料、包材及人工薪資等成本上揚。
惟細究畜殖加工場107至113年度產品銷售量介於388公噸至500公噸間，均低於損益兩平銷售量之545公噸(詳表1)。另該加工場107至111年度實際產能介於319.42公噸至416.17公噸，均低於正常產能之540公噸，112年迄8月底實際產能281.4公噸仍低於正常產能之360公噸，閒置產能率雖低於107至111年度，惟仍達21.83%(詳表2)，尚有改善空間。
綜上，台糖公司畜殖加工場107至113年度實際(預計)連年營業虧損，銷售量未達損益兩平之545公噸，實際產能低於正常產能，112年迄8月底閒置產能率仍逾2成，允宜研謀改善，增進營運績效，以達提升全豬肉品利用及豬隻經濟價值之目標。
表1 台糖公司畜殖加工場107至113年度收支資料
        單位：新臺幣千元；%；公噸
項目	107年度決算數	108年度決算數	109年度決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度預算數	113年度預算案數
營業收入	136,560	113,162	112,473	136,614	144,933	151,600	162,340
營業成本	128,372	116,272	116,849	132,447	139,700	136,976	145,620
營業費用	16,548	11,840	6,287	11,704	10,412	24,105	17,174
營業成本及費用	144,920	128,112	126,136	144,151	150,112	161,081	162,794
營業損失	-8,360	-14,950	-13,663	-7,537	-5,179	-9,481	-454
營業毛利率	6.00	-2.75	-3.89	3.05	3.61	9.65	10.30
營業利益率	-6.12	-13.21	-12.15	-5.52	-3.57	-6.25	-0.28
產品銷售量	459	388	389	440	475	500	500
損益兩平銷售量	545	545	545	545	545	545	545

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
表2 台糖公司畜殖加工場107年至112年迄8月底產能彙總表
        單位：公噸；%
項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度1-8月
正常產能	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	360.00
實際產能	398.93	319.42	328.16	367.79	416.17	281.40
閒置產能	141.07	220.58	211.84	172.21	123.83	78.60
閒置產能率	26.12	40.85	39.23	31.89	22.93	21.83

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。

參、固定資產之建設、改良、擴充計畫
七、為避免再次調漲投資總額，允宜加強控管豬場改建進度，督促統包商積極如質完工
台糖公司113年度預算案預計「農業循環豬場改建投資計畫」於113年底列在建工程107億4,079萬元。經查
(一)自107年度開始分2期進行13座豬場改建為負壓密閉水簾式養殖畜舍
1.該公司考量其畜殖場畜舍設計、動線與廢水處理等設備老舊，已逐漸無法符合現今環保與動物福利需求，且面臨人力缺乏、年齡老化問題，爰將原有磚造及木造之老舊傳統養殖畜舍，改建為負壓密閉水簾式豬舍，朝向自動化、零汙染、零廢棄、零排放及兼顧環境友善等目標執行，並保有現有之畜殖產能，提升經營績效，降低異味產生與提升動物福祉，成為民間業者推動典範，期帶動養豬產業蛻變轉型。
2.該計畫預計投資總額為107億3,979萬元，全數由該公司自有資金支應。執行期間為107年至112年，並按第1期及第2期分別改建6座及7座豬場，合共13座豬場。
(二)迄112年8月底除虎尾豬場試營運中，其餘12座豬場實際工程進度較預期落後2.09至53.57個百分點，刻正辦理計畫修正作業
1.台糖公司辦理「農業循環豬場改建投資計畫」108至110年度執行落後而分別保留預算10億元、50億餘元及11億餘元(詳表1)轉至次年度執行，主要係因取得農業設施容許使用許可耗時(審查過程最長為18個月)、統包工程需多重專業整合而招標多次始完成決標、善化場遇地方民眾抗爭而停工、受新冠肺炎疫情影響及統包工程細部設計工作進度落後，致延宕執行期程。111年度未編列預算，係執行以前年度保留數。
2.112年度預算數44億餘元，詢據台糖公司表示，原計畫預定於112年底完工，因改建豬場皆位於中南部偏遠地區，且施工期間因台商返鄉、科技廠擴廠搶工及新冠肺炎疫情等因素影響，造成工人招募不易。另因統包商與下包廠商履約爭議（出工數不足、廠商更替、資金週轉等）問題，亦影響工程進度，爰修正完工期限至114年6月。113年度預算案未編列該計畫預算，係賡續執行預計112年度尚無法執行完竣之預算保留款。
3.據台糖公司提供資料顯示，截至112年8月底第1期改建工程除虎尾豬場已竣工而正處試營運中，其餘5座豬場實際工程進度較預計落後2.09至14.93個百分點。第2期7座豬場工程進度則落後5.36個至53.57個百分點(詳表2)，有待強化控管執行進度。
4.該公司經評估第2期豬場改建無法按原定計畫於112年底完成，預計將延至113年底完成所有豬場改建，114年完成試營運、驗收及移交接管，爰辦理修正計畫，且併同考量物價波動、豬場建造成本與生態影響、地方政府與居民反饋而調整投資總額、改建場別及增建設施。截至112年10月13日該修正計畫尚於經濟部審查中。
表1 「農業循環豬場改建投資計畫」107至112年度預決算數彙總表 單位：新臺幣千元
年度	累計已編列 / 預算數	可用預算數			決算數B	B/A
		以前年度保留數	本年度預算數	合計A
107	8,000	0	8,000	8,000	8,000	100.00
108	1,036,800	0	1,028,800	1,028,800	28,800	2.80
109	6,219,812	1,000,000	5,183,012	6,183,012	1,150,000	18.60
110	6,301,300	5,033,012	81,488	5,114,500	3,943,380	77.10
111	6,301,300	1,171,120	0	1,171,120	1,171,120	100.00
112	10,740,790	0	4,438,490	4,438,490	-	-

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
表2 「農業循環豬場改建投資計畫」迄112年8月底工程進度彙總表 單位：%
期別	豬場 名稱	座落縣市	興建期程	預計(已)興建完成年月	截至112年8月31日
					預計工程進度A	實際工程進度B	差異百分點 / (B-A)
第 / 1 / 期	月眉一	臺中	110/03-112/06	112/12	82.37	75.53	-6.84
	月眉二	臺中	110/03-111/12	112/09	100.00	97.91	-2.09
	斗六	雲林	110/01-111/06	111/10	99.27	91.34	-7.93
	虎尾	雲林	110/01-111/07	完成(111/10)	100.00	99.90	-0.10
	善化	臺南	109/12-112/10	112/12	99.72	84.79	-14.93
	南沙崙	臺南	110/01-112/06	112/12	99.98	92.62	-7.36
第 / 2 / 期	南靖	嘉義	110/10-112/12	112/12	63.45	33.18	-30.27
	鹿草	嘉義	110/10-112/12	113/12	31.65	25.80	-5.85
	新厝	屏東	110/10-112/12	113/06	34.67	8.48	-26.19
	四林一	屏東	110/10-112/12	113/12	49.93	44.57	-5.36
	四林二	屏東	110/10-112/12	112/12	89.10	35.53	-53.57
	大響一	屏東	110/10-112/12	112/12	54.78	32.29	-22.49
	大響二	屏東	110/10-112/12	112/12	61.04	33.21	-27.83

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
綜上，台糖公司辦理「農業循環豬場改建投資計畫」，迄112年8月底尚未完工之12座豬場實際工程進度較預期落後2.09至53.57個百分點，因未能於112年底前完成全數改建工程，刻正辦理計畫修正作業，將期程延至114年，並考量物價波動上調投資總額。為免再次修正計畫，允宜加強控管進度，督促統包商積極如質完成改建工程。
八、部分興學用地長期未開發運用或承租之大專校院面臨退場，允宜促請相關教育機構積極妥處土地租賃與利用事宜
台糖公司113年度預算案編列出租興學用地租金及使用權利金收入1億8,994千元，以及地價稅費用6,842萬1千元。經查：
(一)自88年陸續將部分土地出租作為興學用地，截至112年8月底設定地上權面積546.82公頃出租予47家教育機構
台糖公司自88年配合政府鼓勵興學政策，依「經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法」、「私立學校申請承租經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權審核作業處理要點」及該公司「土地出租及提供設定地上權作業要點」等規定，陸續將部分土地以優惠權利金設定地上權出租予教育機構作為興學用地。110年度至112年8月底均出租予47家教育機構，110年度及111年至112年8月底設定地上權面積分別為554.28公頃及546.82公頃。110至113年度實際(預計)租金及權利金收入介於1億5,687萬9千元至1億8,994萬元間(詳表1)，迄112年8月底尚無積欠未收回之租金及權利金。
表1 台糖公司110至113年度出租興學用地相關收支彙總表
        單位：新臺幣千元
項目	110年度 / 決算數	111年度 / 決算數	112年度 / 預算數	113年度 / 預算案數
出租土地收入	114,703	120,160	143,927	146,306
使用土地權利金收入	42,176	39,030	42,170	43,634
收入合計	156,879	159,190	186,097	189,940
地價稅	59,616	65,179	60,823	68,421

資料來源：台糖公司提供。
(二)迄至112年8月底，部分出租供興辦校務土地有閒置未使用或承租之大專校院面臨退場之情況
1.詢據台糖公司提供資料顯示，迄112年8月底計有財團法人錫卿文教基金會等4家教育機構承租興學用地仍閒置，面積合共31.61公頃，起租時間介於89年11月至98年1月(詳表2)，其中財團法人錫卿文教基金會經教育部112年6月同意終止設校開發計畫、佛光山文教基金會暫緩執行增設高中方案、五育高中刻正研擬用地轉型可行性評估及籌設計畫，育英醫護管理專科學校則刻與地方社區洽談合作教學課程。
2.另該公司興學用地承租之大專校院計有7家面臨退場，設定地上權面積合共136.89公頃(詳表2)，其中台灣首府大學及永達技術學院校地及校舍已有承接機關，稻江科技暨管理學院已完成轉型長照財團法人登記，其餘4家大專校院迄112年8月底尚未確定承接機關，有待持續密切注意及妥處租賃事宜。
表2 台糖公司迄112年8月底出租之興學用地閒置及承租之大專校院面臨退場彙總表 單位：公頃
項目	教育機構名稱	租期	設定地上權面積
興學用地閒置	財團法人錫卿文教基金會	97.7.31~147.7.30	20.68
	財團法人佛光山文教基金會均頭國中第二校區	98.1.19~112.1.18	0.46
	五育高中(第2期用地)	94.12.6~139.11.8	4.78
	育英醫護管理專科學校	89.11.1~139.10.31	5.69
	小計		31.61
面臨退場學校	台灣首府大學	88.4.30~138.4.29	16.53
	環球科技大學	88.11.3~138.11.2	29.84
	稻江科技暨管理學院	89.8.14~139.8.13	25.12
	明道大學	89.11.22~139.11.21	38.43
	大同技術學院	90.10.17~140.10.16	9.49
	和春技術學院	90.12.4~140.12.3	9.06
	永達技術學院	94.7.22~144.7.21	8.42
	小計		136.89

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司自88年起配合政策，以優惠價格出租土地供興學用，惟迄112年8月底尚有4家教育機構承租已達14年至23年之久，卻遲未開發運用興學用地，另有7家承租興學用地之大專校院面臨退場，允宜持續促請相關教育機構積極妥適處理興學用地利用事宜。
九、允宜積極辦理停閉閒置多年之廠房活化利用作業，俾發揮資產運用效益
台糖公司113年度預算案編列「營業費用-管理費用-稅捐與規費」1億5,561萬4千元，其中與停閉廠房建物有關之地價稅165萬5千元、房屋稅66萬5千元及管理費20萬5千元，合共252萬5千元。該公司雲林北港與嘉義南靖糖廠、臺南新營與南投埔里加工廠等4處廠房建物，自93年至97年陸續因虧損、配合政策或改建新廠等因素而停閉，合計土地及建物面積分別為2萬4,238.32平方公尺及3萬5,509.12平方公尺，截至112年8月底仍閒置，尚待活化利用 (詳表1)。
詢據該公司表示略以，北港糖廠、南靖糖廠及新營加工廠分別於105年、111年及109年經地方政府公告為歷史建築，刻正辦理修復及再利用作業，至於埔里加工廠前多次辦理招標均流標而目前規劃分區活化及辦理房地出租。依113年度中央及地方政府預算籌編原則第五、(九)點規定：「特種基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益，…。」另依經濟部所屬事業固定資產管理要點第20點規定：「各事業對閒置或運用率過低之固定資產應由資產部門會同有關部門，積極分析研究設法利用，或迅予處理，以減少資產之閒置及損失。」據此，台糖公司允宜積極活化利用前揭閒置廠房。
綜上，台糖公司北港與南靖糖廠、埔里與新營加工廠自93年至97年陸續停閉迄今已10餘年而仍閒置，允宜積極辦理相關活化利用作業，以發揮資產效益。
表1 迄112年8月底台糖公司停閉廠房及營業場所閒置情形彙總表
        單位：平方公尺
項目		南投埔里 / 加工廠	雲林北港 / 糖廠	嘉義南靖 / 糖廠	臺南新營 / 加工廠	合計
不動產面積	土地	1,643.93	12,048.90	9,387.94	1,157.55	24,238.32
	建物	1,743.93	18,858.51	13,749.13	1,157.55	35,509.12
停閉年月		93年10月	94年7月	97年7月	93年3月
停閉(使用)原因		業務虧損奉准停工	配合政策	配合政策	改建新廠

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。

肆、財務與資金運用
一０、為達投資目的及效益，允宜對投資效益長期偏低之轉投資事業，妥謀改善對策
台糖公司113年度預算案編列「營業外收入-採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額」6億5,749萬4千元及「營業外收入-其他營業外收入-股利收入」2億7,498萬3千元(含投資基金股利收入2,770萬元)，合計9億3,247萬7千元，較112年預算增加3,417萬9千元，而較111年度決算減少5億4,834萬4元。
台糖公司16家轉投資事業111年度為淨利者計12家，其中較110年減少淨利者計9家。另有4家轉投資事業111年度營業虧損，其中3家已連續3年均虧損(詳表1)，原因如下：1.太景醫藥研發控股股份有限公司109年度淨損4億餘元，110年度淨利7億餘元，惟111年度因支付抗流感新藥進入第2期臨床試驗階段之相關費用，致產生虧損2億餘元；2.東糖能源服務股份有限公司因屏東內埔案場持續辦理籌備規劃及工程建造，尚未正式營運，因仍需負擔管理等相關費用，致產生虧損。3.聯亞生技開發股份有限公司主要係支付2款疫苗臨床試驗費用，且其中1款疫苗未獲得食藥署緊急使用授權，營業收入無法支應研發等費用，致產生虧損。4.台灣花卉生物技術股份有限公司主要係受全球新冠肺炎疫情影響，花卉及茶葉整體銷量減少，致營收減少，造成虧損。此外，該公司預計112及113年度均無認列聯亞生技開發股份有限公司及台灣花卉生物技術股份有限公司投資收益。
綜上，台糖公司部分轉投資事業營運績效欠佳，為維護公司權益，允宜持續追蹤轉投資事業營運績效，並就投資效益長期偏低之轉投資，妥謀改善對策，以達成投資目的及資金運用效益。

表1 台糖公司轉投資事業109至111年度獲利情形彙總表
        　 單位：新臺幣千元；%
轉投資事業名稱	本期淨利(淨損-)			111年度較110年度增減金額
	109年度	110年度	111年度
輝瑞生技股份有限公司	746,333	1,079,156	1,694,038	614,882
臺灣證券交易所股份有限公司	7,730,394	13,504,707	9,207,363	-4,297,344
中美嘉吉股份有限公司	90,187	126,703	67,093	-59,610
中宇環保工程股份有限公司	197,435	403,880	520,519	116,639
科學城物流股份有限公司	166,425	223,803	307,388	83,585
亞洲航空股份有限公司	42,388	76,984	13,489	-63,495
義典科技股份有限公司	68,023	105,695	95,379	-10,316
森霸電力股份有限公司	778,253	948,385	1,036,723	88,338
星能電力股份有限公司	298,339	342,781	193,281	-149,500
越台糖業有限責任公司	27,483	99,610	53,127	-46,483
太景醫藥研發控股股份有限公司	-404,819	775,618	-237,164	-1,012,782
台灣神隆股份有限公司	282,067	243,471	353,216	109,745
台灣高速鐵路股份有限公司	5,843,037	3,610,922	3,769,337	158,415
東糖能源服務股份有限公司	-638	-1,437	-3,221	-1,784
聯亞生技開發股份有限公司	-694,749	-581,316	-863,436	-282,120
台灣花卉生物技術股份有限公司	-39,666	-13,369	-11,458	1,911

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。
 (分機：8653 江穗美)