行政院、中央選舉委員會及所屬、大陸委員會及財團法人海峽交流基金會111年度決算評估報告目錄
頁次

行政院、中央選舉委員會及所屬、大陸委員會及財團法人海峽交流基金會111年度決算評估報告
壹、行政院
一、營繕工程相關計畫迄111年底保留待執行數占比偏高，允宜積極辦理
行政院111年度辦理「院區各大樓空調汰換更新第7期工程」、「單房間職務宿舍修繕工程」、「柴油交流發電機機組汰換工程」及「第九會議室空間及設備建置案」等4項營繕工程，預算數共2,085萬5千元(含第二預備金1,389萬2千元)，決算數共2,019萬1千元(含保留款1,599萬3千元)，執行率為96.82%。
據該院資料，前揭營繕工程執行情形分述如下(詳表1)：
(一)院區各大樓空調汰換更新第7期工程：該案業於111年度完工。
(二)單房間職務宿舍修繕工程：該案業於111年12月22日竣工，惟因天候因素影響驗收進度，爰辦理預算保留106萬4千元。
(三)柴油交流發電機機組汰換工程：該案因廠商未能證明貨品來源產地，無法符合驗收條件，爰111年暫時停工，辦理預算保留148萬4千元。
(四)第九會議室空間及設備建置案(動支第二預備金)：該案於111年11月14日決標，工期為150日，且須設備安裝測試合格後驗收付款，爰辦理預算保留1,344萬5千元，占動支第二預備金1,389萬2千元占比96.78%。
表1 行政院111年度辦理營繕工程相關計畫執行情形表 單位：新臺幣千元
項 目	內容說明	預算數	實現數	保留款	保留原因說明
1.院區各大樓空調汰換更新第7 期工程	改善辦公環境空氣品質及增加冷氣房空調運作效果，有效節能。	3,384	3,326	0	已於111年執行完畢。
2.單房間職務宿舍修繕工程	善盡財產管理人責任，維護建物可堪使用，保護入住同仁身體健康及財產安全。	1,881	719	1,064	於111年12月22日竣工。因天候因素影響驗收進度，至112年1月驗收付款，爰辦理預算保留；已於112年執行完畢。
3.柴油交流發電機機組汰換工程	汰換行政院老舊發電機，以確保負載變動時電壓之穩定，提供快速反應、穩定及高輸出的交流電力，並降低運轉成本，以利該院應急發電之用。	1,698	54	1,484	因廠商未能證明貨品來源產地，無法符合驗收條件，爰111年暫時停工、辦理保留；廠商於112年重新採購符合契約之貨品，工程方復工，112年業已完工。
4.第九會議室空間及設備建置案(動支第二預備金)	設置遠端視訊設備及軟體，整合影視及音響設備，改善議事環境。	13,892	99	13,445	第二預備金核定日為111年9月21日，該案於111年11月14日決標，工期為150日，且須設備安裝測試合格後驗收付款，爰辦理保留，已於112年執行完畢。
合計	-	20,855	4,198	15,993	-

資料來源：行政院；本中心整理。
綜上，行政院辦理「第九會議室空間及設備建置案」等4項營繕工程，因未能證明貨品來源產地及天候影響驗收進度等因素，迄111年底尚有保留款1,599萬3千元待執行，占當年度營繕工程總經費逾7成，允宜積極辦理，以確保計畫如質如期完成。
（分機：8664高振源）

貳、中央選舉委員會及所屬
二、近年「罰款及賠償收入」執行結果多超逾預算數，凸顯預算編列容未盡核實
中央選舉委員會及所屬(以下簡稱中選會)111年度「罰款及賠償收入」預算數513萬元，決算數1,156萬元，預算執行率225.34%。經查：
(一)「罰款及賠償收入」概況
中選會之「罰款及賠償收入」包括違反公職人員選舉罷免法(以下簡稱選罷法)之罰款收入、沒入得票不足之候選人保證金收入、廠商違約逾期交貨之賠償收入等，據中選會說明，其來源以選罷法第112條[1]政黨連坐裁罰案件之罰鍰或同法第32條第4項選舉得票不足保證金之沒入[2]為主，金額大小與選舉之種類、違規及得票情形有關，另罰鍰需視法院審理違規案件時程與結果而定，故可能存有遞延於選舉後幾年度繳交之情形，尚難於事前精確估算。
[1] 選罷法第112條：「政黨推薦之候選人犯第94條至第96條、第97條第1項、第2項、第98條第1項第1款或其未遂犯、第98條之1第1項或其未遂犯、第99條、第102條第1項第1款或其預備犯、第109條、刑法第142條或第145條至第147條之罪，經判刑確定者，按其確定人數，各處推薦之政黨新臺幣50萬元以上500萬元以下罰鍰；已獲政黨黨內提名之參選人犯第97條第1項、第2項之罪，經有罪判決確定者，亦同」、「政黨推薦之候選人，對於其他候選人或已獲政黨黨內提名之參選人犯刑法第271條、第277條、第278條、第302條、第302條之1、第304條、第305條、第346條至第348條或其特別法之罪，經有罪判決確定者，依前項規定處罰。」
[2] 選罷法第32條第4項：「保證金應於當選人名單公告日後30日內發還。但有下列情事之一者，不予發還：一、依第25條規定為無效登記之候選人。二、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人未當選。三、前款以外選舉未當選之候選人，得票不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數10%。」
(二)近年「罰款及賠償收入」決算數均超出預算數，且金額頗大
中選會表示，該會綜合考量上開因素估列「罰款及賠償收入」之預算，期可符合實際狀況，惟觀察該會107-111年度「罰款及賠償收入」執行情形可悉，近年預算執行率介於225.34%至11,406.67%之間，決算數與預算數差異介於508萬8千元(107年度)至6,993萬4千元(109年度)之間，顯示其預算編列較保守(詳表1)。
綜上，雖中選會表示「罰款及賠償收入」難於事前精確估算，惟其預算數編列仍偏保守，允宜審酌近年執行情形覈實調整，以避免決算數連年超出預算數甚多之情形。
表1 中選會107-111年度「罰鍰及賠償收入」執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數(A)	決算數(B)	預算執行率 / (B/A)	決算數與預算數差異(C=B-A)	該年度中選會辦理之選舉
107	45	5,133	11,406.67	5,088	1.地方公職人員選舉 / 2.全國性公民投票
108	2,160	33,493	1,550.60	31,333	-
109	53,265	123,199	231.29	69,934	總統副總統及立法委員選舉
110	6,050	19,303	319.06	13,253	全國性公民投票
111	5,130	11,560	225.34	6,430	1.地方公職人員選舉 / 2.憲法修正案公民複決

資料來源：整理自中選會107-111年度決算書及中選會提供之資料。
(分機：8667 楊慧敏)

參、大陸委員會
三、「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」自98年6月生效迄今，部分互助事項之執行情形存有落差，允宜研謀有效策略
大陸委員會(以下簡稱陸委會)111年度「法政業務-兩岸法政交流政策規劃及研擬推動」預算數1,181萬9千元，決算數1,017萬4千元，執行率86.08%，係辦理研議應處兩岸交流安全管理及衍生問題，健全制度化處理機制等。經查：
(一)「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」重點概述
「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」自98年6月25日生效迄111年底逾13年，依陸委會官網之「兩岸二十一項協議執行成效（上網版）」揭示，兩岸在共同打擊犯罪、人員遣返等司法互助事項方面，已逐步建立制度化之協處機制，並將兩岸合作打擊跨境毒品走私犯罪、電信網路詐騙犯罪、危害食品及藥品安全犯罪等案件，列為本項協議重點工作；又對於國人在大陸遭拘留、羈押及服刑等之人身安全保障（包含家屬探視、聘請律師、假釋、保外就醫及受刑人接返等權益事項）亦為重點項目，已將國人在大陸人身安全通報與家屬探視機制納入協議，並不斷敦促陸方相關部門確實執行。
(二)我國與中國大陸就部分互助事項之執行情形存有落差
檢視98年6月至111年底「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」部分互助事項之執行情形(詳表1)，我國提出之文書送達及調查取證等請求案件，中國大陸完成率各為88.54%及73.47%，而中國大陸提出之文書送達及調查取證等請求案件，我國完成率各為98.96%及96.32%，我國執行情形顯高於中國大陸；又中國大陸遣返予我國之刑事犯及刑事嫌疑犯計507人，僅占我國提出之28.58%，而我國則遣返22人予中國大陸，占中國大陸提出之62.86%，就「人員遣返」執行落差最大。據此，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」執行多年已具成效，惟部分互助事項尚有落差，其中以「人員遣返」落差最大，允宜研謀有效且即時維護國人在中國大陸權益之策略。
表1 迄111年底「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」部分互助事項之累計案件數摘錄表 單位：件；%
互助事項	我國(請求、邀請、主動提供)	中國大陸完成(回復)	中國大陸 / 完成率	中國大陸(請求、邀請、主動提供)	我國完成(回復)	我國完成率
文書送達	74,833	66,260	88.54	27,103	26,822	98.96
調查取證	2,284	1,678	73.47	2,503	2,411	96.32
人員遣返	1,774	507	28.58	35	22	62.86

說　　明：資料統計期間自98年6月25日至111年12月31日止。
資料來源：陸委會官網之「兩岸二十一項協議執行成效（上網版）」。
綜上，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」生效迄111年底逾13年，已逐步建立制度化之協處機制並具成效，惟部分互助事項之執行情形尚有落差，其中我國提出「人員遣返」之請求案件數與中國大陸完成情形存有重大落差，允宜持續溝通，俾利有效維護國人在中國大陸權益，提供即時及必要之協助。

肆、財團法人海峽交流基金會
四、連續3年決算短絀均大於預算短絀，又短絀持續增加，且預、決算差異數擴大，財務控管有待提升
財團法人海峽交流基金會(以下簡稱海基會)111年度決算短絀6,413萬4千元，較111年度預算短絀1,438萬9千元，增加4,974萬5千元(增幅345.72%)。
綜觀近年海基會收支預、決算概況(詳表1)，受嚴重特殊傳染性肺炎影響，辦理兩岸文書驗證業務相對減少等，致109年度至111年度收入執行數均未達預算目標，及因全球環境影響，委託投資收益不如預期，致111年度決算支出超逾預算等；惟連續3年決算短絀均大於預算短絀，又短絀持續增加，且預、決算差異數自109年度之1,091萬元增為111年度之4,974萬5千元，增加3,883萬5千元(增幅355.96%)，顯示財務控管有待提升。
表1 109年度至111年度海基會收支預、決算概況表 單位：新臺幣千元
年度	收入		支出		賸餘(短絀)
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數A	決算數B	差異數A-B
109	261,317	205,348	271,455	226,397	-10,138	-21,048	10,910
110	258,229	222,097	275,511	258,036	-17,282	-35,938	18,656
111	254,287	221,741	268,676	285,875	-14,389	-64,134	49,745

資料來源：整理自海基會各年度決算書。
綜上，海基會109年至111年連續3年決算短絀均大於預算短絀，又短絀持續增加，且預、決算差異數擴大，尚待強化財務收支控管，俾利基金會財務健全。
（分機：1932 陳如慧）