本報告僅供委員參考 編號：第112－148號

考試院及所屬
111年度單位決算評估報告

立法院預算中心
中華民國112年10月
考試院及所屬111年度單位決算評估報告目錄　　頁次

考試院及所屬111年度單位決算評估報告
一、考選部主管之考選業務基金已連續3年短絀，111年度短絀甚達1.3億元，該基金財務收支惡化，亟待檢討與改善
考選部111年12月31日平衡表之資產項下編列長期投資1億3,897萬3千元，係考選業務基金淨值，較110年度2億6,882萬7千元，減少1億2,985萬4千元。
依據預算法第4條第1項第2款規定：「…歲入之供特殊用途者，為特種基金，其種類如左︰…(四)凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。…」暨行政院主計總處所訂「附屬單位預算共同項目編列作業規範」規定，作業基金應依基金設立目的，考量其財務能力，本自給自足原則，力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長(短絀積極改善)為目標[1]。考選業務基金係為增進考試業務發展而設置之作業基金，主要辦理國家公務人員考試、專門職業及技術人員考試等各項考試業務，期提升試務經費之執行與運用效能，允應依基金設立目的，本自給自足原則營運。
[1] 詳111年度總預算附屬單位預算編製作業手冊「附屬單位預算共同項目編列作業規範」之貳、作業基金：甲：業務收支及賸餘：一、賸餘(短絀)。
經查考選業務基金收支決算自109年度起由108年度賸餘811萬1千元轉為短絀2,127萬9千元，110年度再短絀7,356 萬3千元，均係防疫支出及多項考試延期舉行等增加相關支出，與考試報考人數減少致報名費收入縮減，爰該部於各該年度如數認列考選業務基金評價調整之投資損失，另為改善該基金財務，業研擬相關措施，包括：適時檢討調整報名費收入；強化教考訓用平台之連結，建立國家考試多元宣導管道，以提升國家考試報考人數；國家考試落實e化；協調考試提缺機關分攤試務經費[2]…等。惟111年度決算該基金仍短絀1億2,985萬5千元，主要亦因考試報名人數減少致報名費收入減少及COVID-19防疫相關支出增加所致。鑒於考選業務基金為應自給自足之作業基金，自109年度起已連續3年收支決算均為短絀且快速擴大，雖部分受疫情影響，惟考試報名收入逐年下滑不敷試務成本恐亦是原因，且推動相關措施之成效未彰，允宜積極檢討並落實，期改善基金財務。
[2] 如109及110年度業獲退輔會分攤軍官轉任公務人員考試經費分別為65萬7千元及299萬元。
綜上，考選部主管之考選業務基金109年度至111年度已連續3年短絀，111年度短絀甚達1.3億元，由於該基金係自給自足之作業基金，該部允宜積極檢討其營運效能並落實相關改善措施，期基金收支由絀轉餘。

二、銓敘部賡續辦理建築物耐震補強工程，111年度預算保留比率仍逾9成，工程進度控管亟待加強
銓敘部111年度於「一般建築及設備」業務計畫項下之「營建工程」工作計畫編列「建築物耐震補強工程」預算2,652萬2千元；決算數2,652萬2千元，執行率100%，其中實支數97萬4千元，保留預算2,554萬8千元，預算保留比率96.33%。經查：
(一)111年度賡續辦理建築物耐震補強工程
該部之銓衡樓、新舊中興樓及中正樓4棟建築物依建築物耐震能力評估結果，均需進行結構補強，其總經費需求為1億930萬9千元，分4年於108年度至111年度辦理建築物耐震補強工程。108年度至110年度已編列預算8,278萬7千元，辦理銓衡樓結構補強、中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收作業，及中正樓工程發包與假設工程；111年度續編列預算2,652萬2千元，辦理中興樓工程結算，中正樓外加構架加RC牆補強、外牆耐久性修復與工程驗收結算(詳表1)。
(二)110年度及111年度連續2年預算保留比率均逾9成，工程進度控管容待加強
參據前揭耐震補強工程各年度預算執行情形(詳表1)， 110年度預、決算數均為1,348萬元，惟其中保留預算1,268萬6千元，預算保留比率為94.11%，該部說明中興樓工程因辦理變更設計及受疫情影響廠商出工，履約期限由300日曆天調整為478日曆天，且係依工程進度付款而辦理預算保留。又111年度預算數為2,652萬2千元，決算數為2,652萬2千元，其中保留預算2,554萬8千元，預算保留比率為96.33%，該部說明係中正樓耐震補強工程多次流廢標，於111年4月至8月辦理5次招標作業，因未達法定開標家數、廠商減價未進入底價、無廠商投標造成流廢標等，經檢討流廢標原因及研議因應措施，復於111年8月30日決標，發包作業延宕，致工程延遲而辦理預算保留。爰該建築物耐震補強工程於110及111年度已連續2年有預算保留比率逾9成情事，工程進度控管容待加強，以改善預算執行效率。
表1　銓敘部108年度至111年度建築物耐震補強工程辦理情形表
        單位：新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	合計
預算數(A)	13,648	55,659	13,480	26,522	109,309
決算數	13,648	55,659	13,480	26,522	109,309
實支數	12,907	17,278	794	974	-
保留數(B)	741	38,381	12,686	25,548	-
預算保留比率(%) / (C=B/A)	5.43	68.96	94.11	96.33	-
預計工作進度	辦理銓衡樓工程施工及中興樓工程規劃設計	辦理銓衡樓工程驗收結算，中興樓規劃設計、工程發包與施工，中正樓工程規劃設計	辦理中興樓外加構架及樓板補強、外牆耐久性修復與驗收，中正樓工程發包與假設工程	辦理中興樓工程結算，中正樓外加構架加RC牆補強、外牆耐久性修復與工程驗收結算

資料來源：銓敘部提供。
綜上，銓敘部於108年度至111年度賡續編列預算辦理建築物耐震補強工程，期改善4棟建築物安全結構。惟110年度及111年度預算保留比率均逾9成，執行進度未如預期，該部允宜加強控管工程辦理進度，俾如期如質完成建築改善工程。

三、截至111年底止退休年金改革已挹注退撫基金1,049.33億元並提高提撥率至14%，惟基金仍有未提存退休金精算應計負債約2.78兆餘元，基金管理委員會允宜強化運用收益，俾穩健基金財務
依公務人員退休撫卹基金管理委員會(以下簡稱退撫基金管理委員會)111年度決算書揭露說明，公務人員退休撫卹基金(以下簡稱退撫基金)計有1項「未來或有給付責任」，為未提存退休金精算應計負債約2兆7,824億元。經查：
(一)截至111年底止退休年金改革已挹注退撫基金1,049.33億元並提高提撥率至14%
依據107年7月1日施行之公務人員退休資遣撫卹法第40條、政務人員退職撫卹條例第22條、公立學校教職員退休資遣撫卹條例第40條及陸海空軍軍官士官服役條例第54條第5項等規定，退休年金改革後而調降退休(職)所得節省之退撫經費支出應全數挹注退撫基金；且每年挹注基金金額應於次年3月1日前確定後，由各支給機關辦理下一年度預算編列及撥付退撫基金事宜。又各級政府因政、公、教、軍人員年金改革業分別於109年度、110年度及111年度各挹注240.77億元、386.86億元與421.70億元，合計挹注退撫基金1,049.33億元；另軍公教各類人員之原提撥費率(12%)自110年起逐年調升1%，111年度已調為14%，均充裕基金收繳收入，由109年度886.47億元增至111年度1,212.09億元，增幅36.73%。
(二)截至111年底止退撫基金仍有未提存退休金精算應計負債約2.78兆餘元，財務壓力仍鉅
是項「未來或有給付責任」為退撫基金未提存精算應計負債(指精算應計負債扣除退休基金資產，即精算應計負債大於退休基金資產之數額[3]）。依退撫基金管理委員會委託精算報告略以，以 111年12月31日為基準日，參加基金人數66萬餘人，精算50 年，折現率4.00%，通膨相關調薪率0.5%等精算假設條件下，採加入年齡精算成本法評價之基準日領取給付人員及在職人員之未來淨給付精算現值(精算應計負債)約3兆4,896億元(含中央政府1兆3,671億元及地方政府2兆1,225億元)，扣除已提存退休基金數約7,072億元(含中央政府2,613億元及地方政府 4,459億元)後，未提存退休金精算應計負債約2兆7,824億元(含中央政府1兆1,058億元及地方政府1兆6,766億元)，基金永續經營之財務壓力仍鉅。
[3] 參照退休撫卹基金管理委員會官網，資訊專區，退撫基金詞彙。 https://www.fund.gov.tw/News_Content.aspx?n=708&s=16811
綜上，107年7月退休年金改革後至111年底止，退撫基金因軍公教各類人員提撥費率提高至14%與各政府機關將節省退撫經費合計挹注1,049.33億元，使111年度基金收繳收入達1,212.09億元。惟該基金截至111年底止仍有未提存退休金精算應計負債約2.78兆餘元，財務壓力仍鉅，退撫基金管理委員會允宜善用退休年金改革後增加之基金收繳收入，穩健操作提升各項收支運用收益，俾確保基金永續經營。
（分機：1929 吳昀雲）