國家運輸安全調查委員會、行政院公共工程委員會111年度單位決算評估報告
一、迄111年底國家運安工程研究中心建置計畫因尚未核定，故111年度預算未動支，允宜積極完備計畫核定等作業程序
國家運輸安全調查委員會(以下簡稱運安會)111年度預算於「運輸系統安全分析與工程鑑定」工作計畫編列辦理「國家運安工程研究中心建置計畫」(以下簡稱運工中心計畫)第1年經費2,937萬5千元、土地租金242萬2千元及管理費33萬元，決算數為0。經查：
(一)預計辦理內容
1.運工中心新建工程：本計畫規劃籌建運工中心實驗大樓，以提升運輸安全技術，成為國家黑盒子分析研究中心，並辦理運輸事故關鍵證物檢測，總經費12億5,025萬元(不含土地租金、管理費及儀器設備費)，分5年(111-115年)辦理，111年度編列2,937萬5千元，辦理工程專業單位(內政部營建署)代辦專案管理技術服務、工程委託設計監造等。
2.土地租金及管理費：運工中心規劃租用宜蘭科學園區專5-2用地西側宜科段35-8地號(使用面積約1公頃)，111年度編列土地租金242萬2千元，係按109年宜蘭園區租地費用每月每平方公尺23.74元及政府機關減收租金15%估算；另111年度編列運工中心管理費33萬元，係依科學園區管理費收取辦法規定以每月每平方公尺2.75元估算。
(二)截至111年底計畫尚未經行政院核定，故111年度預算均未執行
運安會於前身飛安會時期，平均每年航空事故調查案件數6件；改制為運安會後，每年調查案件數量近百件，現有實驗室與設備不敷使用，多數檢測工作係委外方式辦理，又為配合委外機構時程，致事故調查報告完成時程延宕。而運工中心計畫完成後，除提升研究量能外，長期將可接受相關機關委託，並推動運輸國際合作調查技術，期打造運工中心為國際級運輸安全鑑識之交流平臺。惟依行政院112年1月4日核復意見，運工中心計畫應重新檢討修正後再行報院，爰111年度編列之專案管理技術服務、工程委託設計監造等經費尚未動支，租金及管理費亦未支付。運工中心計畫(草案)截至112年8月底尚未核定，惟鑑於該計畫(草案)預計期程為「自計畫核定後約4.5年可興建完成」，允宜積極完成計畫核定相關作業，俾確立執行規模、方式及期程等，儘早達成計畫目標及預期效益。
綜上，運安會111年度預算編列運工中心新建工程2,937萬5千元、土地租金242萬2千元及管理費33萬元，辦理籌建運工中心相關業務，惟截至111年底，運工中心計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完成相關作業程序，俾確定執行方式及期程等，暨早日達成計畫目標。
(分機：1911 劉雲霞)