國家運輸安全調查委員會、行政院公共工程委員會111年度單位決算評估報告
三、111年度中央政府整體工程採購標案追加金額已有減少，惟追加件數仍超過5,000件，且逾5成追加金額超過10%，允宜持續精進改善
依111年度中央政府各機關100萬元[1]以上工程採購標案之資料分析，採購總件數2萬5,017件，其中辦理追加金額之件數5,092件，占比20.35%。有關近年度中央政府各機關100萬元以上工程採購追加金額情形，說明如下：
[1] 工程採購之公告金額為100萬元。
(一)近年度工程採購標案追加情形
109年度至111年度中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加金額件數由6,860件降至5,092件，占總工程件數之比率由26.29%降至20.35%，追加金額亦由109年度366億6,299萬2 千元，減少至111年度172億1,104萬5千元(詳表1)，顯示工程採購標案追加金額之件數、比率及追加金額整體呈現下降趨勢，據工程會表示，111年度追加金額及件數較少，主要係因履約時間較短，部分工程尚未辦理變更設計追加金額所致。
表1 109年度至111年度中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加件數、比率及金額概況表 單位：件；%；新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度
總件數	26,090	24,452	25,017
追加金額件數	6,860	6,393	5,092
追加金額件數占總件數比率	26.29	26.15	20.35
追加金額	36,662,992	29,677,572	17,211,045

說 明：同一工程採購標案於年度中無論追加金額、次數，均算1件。
資料來源：工程會，本中心整理。
(二)111年度中央政府各機關100萬元以上工程採購追加件數仍仍超過5,000件，其中以追加金額超過10%之占比逾5成最高
隨著追加金額總件數減少，109年度至111年度中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加金額逾10%以上之件數亦隨之減少，由3,456件降至2,617件；惟按追加金額之比率區間分析，各年度追加金額之工程採購標案以追加逾10%居多，以111年度為例，其追加金額件數2,617件，占比仍達51.39%，允宜針對追加金額較大或件數較多之機關單位，持續協助及輔導其改善。
表2 109至111年度中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加金額概況表 單位：件；%
追加金額之比率	109年度		110年度		111年度
	件數	比率	件數	比率	件數	比率
未達3%	1,314	19.15	1,270	19.87	1,042	20.47
3%~5%	690	10.06	615	9.62	514	10.09
5%~10%	1,400	20.41	1,218	19.05	919	18.05
10%以上	3,456	50.38	3,290	51.46	2,617	51.39
合計	6,860	100.00	6,393	100.00	5,092	100.00

說 明：1.追加金額件數比率=追加金額件數÷總工程採購標案件數；未達3%比率=未達3%件數÷追加金額件數，以下類推。
2.比率尾數4捨5入，故需調整尾差。
資料來源：工程會，本中心整理。
綜上，109年度起中央政府整體工程採購標案追加金額情形已有改善，惟111年度追加金額之件數仍達5,092件，且其中逾5成追加金額逾10%，允宜針對追加金額較大或件數較多之機關單位，持續協助及輔導其改善。
        (分機：1930 芮家楨)