客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會113年度預算評估報告
五、部分地方客家文化(物)館未訂自主營運目標值，且訂有自償率或OT(營運移轉)之館舍自營達成率偏低，允宜研議提升並加強督考
客委會113年度預算案「客家文化產業發展-客庄創生及環境營造計畫」項下編列獎補助費7億8,134萬元，係補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關計畫，較112年度預算數增加1億6,258萬9千元(增幅26.28%)。經查：
(一)109年至112年8月底止補助地方新修建客家文化(物)館舍相關經費逾3億元
為整合地方資源，深耕客家文化內涵及動能，客委會近年輔導地方客家文化(物)館舍營運、活化等工作，優化地方館舍之文化設施及充實其軟硬體設備，期以提升地方館營運功能及服務能量，建構永續經營之文化據點。
檢視該會近年補助地方新修建客家文化(物)館舍相關經費執行情形(詳表1)，109年至112年8月底止共計核定補助計畫經費3.28億元(12件)，實際補助地方政府金額計3.02億元，實現數計3.01億元，實現率99.73%。
表1 109年至112年8月底「客庄創生及環境營造計畫(109至114年)」補助地方新修建客家文化(物)館舍相關經費執行情形表
單位：件；新臺幣千元
市縣	核定補助計畫總件數	核定補助計畫經費	補助地方政府金額	實現數		應付未付數
				金額	占比	金額	占比
桃園市	4	198,930	198,238	198,238	100%	0	0%
新竹縣	1	2,000	1,998	1,998	100%	0	0%
苗栗縣	1	7,020	3,718	3,718	100%	0	0%
屏東縣	2	66,600	61,236	61,236	100%	0	0%
臺東縣	1	36,000	23,216	23,216	100%	0	0%
雲林縣	1	3,100	882	882	100%	0	0%
高雄市	2	14,100	12,346	11,529	93.38%	817	6.62%
小計	12	327,750	301,634	300,817	99.73%	817	0.27%

說 明：本表所列經費係客委會「客庄創生及環境營造計畫(109至114年)」補助地方新修建客家文化(物)館舍之資本門經費。
資料來源：客委會；本中心整理
(二)部分地方客家文化(物)館未訂自主營運目標值，且訂有自償率或OT(營運移轉)之館舍自營達成率偏低
依客家委員會推動客家文化及產業設施活化經營補助作業要點：「六、補助原則：（一）計畫執行對於提升設施自償率或增加設施收益之效益顯著者，優先補助。」是以，該會允宜對受補助之地方客家文化(物)館舍加強督考與輔導，以提升設施自償率或增加設施收益。
另由該會近年輔導地方客家文化(物)館舍自主營運成效情形觀之(詳表2)，108年至112年8月底輔導地方客家文化(物)館舍計14個，扣除已移轉營運及尚未營運後為11個，其中未訂自主營運目標值之館舍計5個，訂有自償率或OT(營運移轉)之館舍計6個，而達成目標值之館舍1個，自營達成率為16.67%。
表2客委會108年至112年8月底止輔導地方客家文化(物)館舍自主營運成效情形表 單位：個
項 目	館舍數a	達成目標值之館舍數b	自營達成率a/b	輔導地方客家文化(物)館舍
未訂自主營運目標值	5	-	-	臺灣客家茶文化館、桃園北區客家會館、蕭如松藝術園區、臺東客家學堂及關山鎮客庄生活傳藝中心等5館舍。
訂有自償率或OT(營運移轉)	6	1	16.67%	永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園、新瓦屋客家文化保存區、雲林詔安客家文化館、新客家文化園區及屏東縣客家文物館等6館舍。
共計	11	-	-	-

說 明：1.客委會108年至112年8月底輔導地方客家文化(物)館舍計14個，因「鐵路一村願景館」已移轉鐵道局營運，且「新竹市客家主題圖書館及客家會館」、「屏東縣客家博物館」截至112年8月底尚未開館營運，故3館舍不列入本表計算。
2.資料統計至112年8月底止。
資料來源：客委會提供；本中心整理。
綜上，客委會113年度賡續編列「客庄創生及環境營造計畫」之獎補助費7.81億元，近年(108年至112年8月底)輔導地方客家文化(物)館舍計14個，惟部分地方客家文化(物)館未訂自主營運目標值，且訂有自償率或OT(營運移轉)之館舍自營達成率偏低，允宜研議提升並加強督考，以提升設施自償率或增加設施收益。另為建構永續經營之客家文化(物)據點，宜輔導規劃穩定且長期之財源基礎(如文創產品開發、異業結合、企業贊助等可行財源)，以增進補助款之執行效益。