產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局113年度單位預算評估報告
八、允宜協調地方政府加速未登記工廠納管申請案及改善計畫之審查並落實查處，俾利健全未登記工廠之管理
經濟部為解決興建於農地上之違章工廠問題，自99年6月2日起三度修正工廠管理輔導法，自109年3月20日修正施行採取「不准新增、全面納管、就地輔導」原則辦理。新修訂工廠管理輔導法第28條之5及特定工廠登記辦法第2條與第8條規定，既有低污染未登記工廠應於該法修正施行2年內(原111年3月19日屆期遇假日順延至3月21日)申請納管，並於3年內(112年3月19日)提出工廠改善計畫，完成改善後可取得特定工廠登記、合法化。爰此，逾111年3月19日納管期限未申請納管之既有低污染未登記工廠，依法應停止供電、供水。經查：
(一)迄112年8月底未登記工廠納管辦理情形
產業發展署依上開政策方向推動未登記工廠管理輔導工作，並完備相關子法及配套措施、掌握未登記工廠資訊、推動管理輔導工作、落實資訊公開及建立監督考核機制等。詢據該署提供迄112年8月底納管及查處情形，並說明如下：
1.既有低污染未登記工廠申請納管案尚有2,994件待審查：期限內申請納管者3萬2,547家，截至112年8月底，核准納管2萬5,404家，駁回納管4,149家，申請納管案件尚有2,994件未完成審查(占比9.20%)，其中以第一級6市縣2,565件最多(詳表1)。
2.既有低污染已申請納管之未登記工廠提出之改善計畫尚有1萬6,674件待核定：既有低污染已申請納管之未登記工廠，於限期內提出改善計畫計2萬4,256家占核准納管家數之95.48%，截至112年8月底，改善計畫已核定7,582家，尚有1萬6,674件待核定，其中第一級6市縣仍有1萬4,972件待核定(詳表1)。
3.列為優先查處之3,267家未登記工廠尚有294家未完成查處：產業發展署列管111年度各市縣疑似新增、檢舉、非屬低污染未提出輔導措施等未登記工廠優先查處者計3,267家，截至112年8月底止，已完成查處2,973家，應裁處者計749家，其中停止供水供電及拆除分別有4家及6家；列優先查處名單尚未查處者仍有294家(詳表2)。
4.既有低污染未申請納管未登記工廠之查處家數4,961家，尚有3,735家未完成查處：既有低污染未登記工廠逾期未申請納管者計4,961家，截至112年8月底，完成查處家數1,226家，查處比率24.71%，其中應裁處案件367家，裁處拆除者計2家；惟尚有3,735家待查處(詳表3)。
(二)允宜加強協調地方政府辦理未登記工廠納管之審查及查處作業
據審計部111年度中央政府總決算審核報告就產業發展署辦理未登記工廠管理輔導工作，未充分掌握未登記工廠現況，申請工廠納管案與納管工廠提出之改善計畫案未能儘速審核，優先查處與既有低污染未納管之未登記工廠查處及地方政府辦理未登記工廠管理與輔導業務有制度規章等未盡周妥情事，提出重要審核意見[1]；詢據產業發展署回復，將進行「經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法經營業務成效要點查核重點」進行部分研議修訂藉此強化列管機制；將責請特定工廠輔導團實地訪廠助業者完備納管補正文件，並研訂「優化工廠改善計畫審核作業工作指引」供第一線審核人員參酌；定期召開未登記工廠管理輔導會議，督導各直轄市、縣(市)政府查處進度，並將查處進度列入年度評比項目，促使地方政府積極推動查處作業。
[1] 詳審計部111年度中央政府總決算審核報告第2冊(丙-327至丙-333頁)。
綜上，截至112年8月底止，未登記工廠納管申請案仍有2,994件待審查，改善計畫尚有1萬6,674件待核定者、且仍有優先查報294家及未納管工廠3,735家查處未完成者，亟待協調地方政府加速作業，俾利健全未登記工廠之管理，以符法制。
表1 112年8月底既有低污染未登記工廠納管及工廠改善計畫審查及核定情形 單位：家、%
級 / 別	市縣別	申請 / 納管 / (A)	納管審查階段					改善計畫階段
			核准 / 納管 / (B)	駁回 / 納管 / (C)	待審查			提出改善計畫		已核定改善計畫
					家數 / (D=A-B-C)	比率 / (D/A)×100	家數 / (E)		比率 / (E/B) ×100	家數 / (F)	比率 / (F/E)×100
第 / 一 / 級	新北市	4,065	2,823	1035	207	5.09	2,815		99.72	267	9.48
	桃園市	3,115	2,137	829	149	4.78	2,099		98.22	209	9.96
	臺中市	8,295	6,979	583	733	8.84	6,964		99.79	1,231	17.68
	臺南市	2,685	1,975	474	236	8.79	1,942		98.33	195	10.04
	高雄市	3,364	2,257	381	726	21.85	1,853		82.10	309	16.68
	彰化縣	6,684	5,687	483	514	7.69	5,674		99.77	4,164	73.39
	小計	28,208	21,858	3,785	2,565	9.09	21,347		97.66	6,375	29.86
第 / 二 / 級	臺北市	21	14	7	—	—	9		64.29	6	66.67
	宜蘭縣	243	195	12	36	14.81	148		75.90	34	22.97
	新竹縣	622	504	95	23	3.7	501		99.40	3	0.60
	新竹市	215	171	44	—	—	171		100.00	9	5.26
	苗栗縣	591	525	25	41	6.94	452		86.10	195	43.14
	南投縣	406	330	19	57	14.04	327		99.09	60	18.35
	雲林縣	607	531	11	65	10.71	369		69.49	246	66.67
	嘉義縣	663	444	79	140	21.12	441		99.32	188	42.63
	嘉義市	222	200	22	—	—	78		39.00	77	98.72
	屏東縣	466	425	13	28	6.01	326		76.71	326	100.00
	花蓮縣	181	138	4	39	21.55	24		17.39	12	50.00
	小計	4,237	3,477	331	429	10.13	2,846		81.85	1156	40.62
第 / 三 / 級	基隆市	11	7	4	—	—	7		100.00	—	—
	臺東縣	33	30	3	—	—	30		100.00	29	96.67
	澎湖縣	35	26	9	—	—	26		96.40	22	84.62
	金門縣	23	6	17	—	—	—		—	—	—
	小計	102	69	33	—	—	63		91.30	51	80.95
合 計		32,547	25,404	4,149	2,994	9.20	24,256		95.48	7,582	31.26

說 明：1.依未登記工廠管理輔導執行方案載列，按各市縣轄區內未登記工廠家數多寡分成三級，家數1,000家以上為第一級，101家至999家為第二級，100家以下為第三級。
2.連江縣轄內未有屬工輔法管理範疇之未登記工廠。
資料來源：產業發展署提供。
表2 111年度列管優先查處未登記工廠迄112年8月底查處情形
     單位：家；%
級 / 別	市縣別	預計 / 勘查 (A)	已完成查處 / (B)	查處比率 / (B/A)×100	應裁處案件					陳述意見中	其他
				小計	勒令 / 停工	已停工	已歇業	停止供水供電	拆除
合 計		3,267	2,973	91.00	749	263	49	427	4	6	33	2,191
第 / 一 / 級	小計	2,903	2,633	90.70	661	231	36	386	2	6	29	1,943
	新北市	603	596	98.84	241	25	5	207	-	4	-	355
	桃園市	315	315	100.00	84	34	5	44	-	1	4	227
	臺中市	700	692	98.86	105	84	4	17	-	-	-	587
	臺南市	345	341	98.84	125	33	13	79	-	-	11	205
	高雄市	265	250	94.34	48	36	5	7	-	-	-	202
	彰化縣	675	439	65.04	58	19	4	32	2	1	14	367
第 / 二 / 級	小計	343	320	93.29	84	32	13	37	2	-	4	232
	臺北市	8	8	100.00	1	-	-	1	-	-	-	7
	新竹市	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1
	新竹縣	38	38	100.00	7	-	-	6	1	-	-	31
	苗栗縣	7	7	100.00	5	1	-	3	1	-	-	2
	南投縣	75	68	90.67	20	8	-	12	-	-	-	48
	雲林縣	18	18	100.00	7	4	-	3	-	-	-	11
	嘉義縣	81	75	92.59	13	-	10	3	-	-	4	58
	嘉義市	42	37	88.10	11	9	1	1	-	-	-	26
	屏東縣	12	12	100.00	2	-	1	1	-	-	-	10
	宜蘭縣	47	42	89.36	15	7	1	7	-	-	-	27
	花蓮縣	14	14	100.00	3	3	-	-	-	-	-	11
第 / 三 / 級	小計	21	20	95.24	4	-	-	4	-	-	-	16
	基隆市	7	7	100.00%	1	-	-	1	-	-	-	6
	澎湖縣	3	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	3
	金門縣	10	10	100.00	3	-	-	3	-	-	-	7
	臺東縣	1	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	連江縣	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-

說 明：本表「其他」包括已取得一般或特定工廠登記、申請納管中、改善計畫審查中、非屬工輔法範疇等。資料統計至112年8月底。
資料來源：產業發展署提供。
表3 既有低污染未登記工廠未申請納管迄112年8月底查處情形
      單位：家；%
級 / 別	市縣別	預計勘查(A)	已完成查處(B)	查處比率 / (B/A)×100	應裁處案件					其它
					小計	勒令停工	已停工	已歇業	拆除
第 / 一 / 級	新北市	1,133	430	37.95	174	9	-	165	-	256
	桃園市	879	172	19.57	50	22	1	27	-	122
	臺中市	459	248	54.03	53	40	3	10	-	195
	臺南市	346	114	32.59	57	14	-	43	-	57
	高雄市	685	83	12.12	7	4	-	3	-	76
	彰化縣	494	13	2.63	3	3	-	-	-	10
	小計	3,996	1,060	26.53	344	92	4	248	-	716
第 / 二 / 級	臺北市	5	5	100.00	1	-	-	-	1	4
	新竹市	14	14	100.00	5	1	-	3	1	9
	新竹縣	3	3	100.00	1	-	1	-	-	2
	苗栗縣	340	4	1.18	-	-	-	-	-	4
	南投縣	63	3	4.76	-	-	-	-	-	3
	雲林縣	104	13	12.50	-	-	-	-	-	13
	嘉義縣	156	46	29.49	1	1	-	-	-	45
	嘉義市	9	8	88.89	1	0	-	1	-	7
	屏東縣	249	48	19.28	8	1	-	7	-	40
	宜蘭縣	3	3	100.00	1	0	-	1	-	2
	花蓮縣	15	15	100.00	4	4	-	-	-	11
	小計	961	162	16.86	22	7	1	12	2	140
第 / 三 / 級	基隆市	2	2	100.00	-	-	-	-	-	2
	澎湖縣	-	-	無	-	-	-	-	-	-
	金門縣	2	2	100.00	1	-	-	1	-	1
	臺東縣	-	-	無	-	-	-	-	-	-
	連江縣	-	-	無	-	-	-	-	-	-
	小計	4	4	100.00	1	0	-	1	-	3
合 計		4,961	1,226	24.71	367	99	5	261	2	859

說 明：本表「其他」包括已取得一般或特定工廠登記、申請納管中、改善計畫審查中、非屬工輔法範疇等。
資料來源：審計部整理自工業局提供資料。