行政院公共工程委員會113年度單位預算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)113年度預算案編列歲入4,785萬9千元，較112年度預算4,774萬1千元增加11萬8千元(增幅0.25%)；歲出4億9,635萬6千元，較112年度預算4億7,213萬6千元增加2,422萬元(增幅5.13%)。謹就工程會113年度預算案評估如下：
五、工程會列管公共設施閒置案件逐年減少，轉型為督導公共設施有效管理，允宜督促並追蹤管理機關主動清查作業落實情形，俾利公共設施有效利用
工程會113年度預算案「公共工程管理業務-01公共工程計畫執行之督導協調及考核」編列47萬7千元，辦理業務包括閒置公共設施考核作業等。經查：
(一)截至112年8月止，持續列管之閒置公共設施減至3件
該會94年起列管閒置公共設施(以下簡稱閒置設施)，截至112年8月底曾累計列管426件，經多年之督導與協調後，列管件數減至112年8月之3件(詳表1)，係102至110年之列管案件，除高雄市立社會教育館童軍中心係110年9月間列管外，其餘2案列管時間均已逾5年。
表1 截至112年8月止工程會列管之閒置設施表 單位：新臺幣千元
目的事業 / 主管機關	公共設施名稱	設施管理機關	總建造費	累計已投入活化經費	列管日期
原住民族委員會	東埔活動中心	原住民族委員會	8,419	26,761	106.07.27
環境部	花蓮縣環保科技園區	花蓮縣環境保護局	918,873	50,188	102.12.23
內政部	高雄市立社會教育館童軍中心	高雄市政府警察	4,075	21,082	110.09.01
合計			931,367	98,031

說 明：本表係列管111年以前之閒置設施。
資料來源：工程會；本中心整理。
(二)因列管之閒置設施減少，工程會將轉型為督導公共設施有效管理，採取三級管控機制
據工程會說明，因列管之閒置設施減少，研擬轉型為督導公共設施有效管理，爰將「閒置公共設施提報列管及活化作業要點」修正為「公共設施有效管理使用作業要點」，業於111年12月14日函頒修正後之作業要點，其修正重點為強化由各機關透過主動清查及有效管理使用等方式，避免公共設施發生閒置情形。該會表示前揭要點修正後，採取三級管控機制，嗣後公共設施倘經清查發現有閒置情形者，設施管理機關應研提活化計畫據以辦理活化作業，相關主管機關應予督導列管，辦理活化計畫審核、定期檢討執行情形、協助解決困難問題及解除列管或結案等作業，並由工程會納入公共設施有效管理使用督導會議，管控追蹤活化進度，如活化過程遭遇困難，該會將協助處理，協調解決閒置公共設施跨機關或通案性問題。而為配合轉型，原解除列管案件抽查作業擴大為主動清查公共設施之使用情形，經統計全國40餘個機關總計2萬5,971件公共設施[1]，後續將依規定，由設施管理機關至資訊系統填報清查之使用情形。
[1] 工程會於110年12月23日函請全國各機關於111年2月25日前提供。
(三)112年度經管理機關主動清查新增案件1件，已納入相關機關督導列管
112年度依「公共設施有效管理使用作業要點」規定，經
相關設施管理機關主動清查後，新增閒置公共設施「新竹縣關西鎮迎風館」1案，主管機關新竹縣政府於112年1月11日已邀集經濟部中小企業處及新竹縣關西鎮公所共同研商使用需求，將該設施規劃作為「日照與長照中心、里民活動中心」使用，後續由經濟部及新竹縣政府督導列管，依規劃後之用途持續辦理相關事宜。
綜上，因應列管公共設施閒置案件逐年減少，該會轉型為督導公共設施有效管理，為掌握管理機關主動清查措施推動情形，以及避免解除列管案件活化後再度閒置，允宜強化督導能量，確保管考機制有效運作，俾利公共設施有效運用。