內政部113年度預算評估報告
內政部113年度預算案歲入編列2億1,673萬9千元，較112年度預算數增加1,137萬4千元（增幅5.54%）；歲出編列125億4,750萬2千元，較112年度預算數減少29億7,131萬4千元（減幅19.15%）。謹就內政部113年度預算案評估如下：
九、新增辦理「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」，惟戶役政及地政資料存放於22個市縣政府，為利執行順利計畫，允宜積極與各機關溝通協調，俾使計畫能如期如質完成
內政部113年度預算案「內政資訊業務-行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」新增編列6,000萬元，係辦理戶役、地政雲端系統及雲端備份機制相關工作。經查：
(一)「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」113年編列內容
內政部為因應緊急情況下仍能保存關鍵民生系統與資料，並結合國際公有雲服務，維持系統核心功能與資料可用性，以達災難期間維持提供戶役、地政基礎服務，於113年度新增「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」，編列內容如下：
1.業務費2,000萬元，係包括網路備份數據通訊費41萬8千元、公有雲服務租用1,320萬元及資料庫雲端備份機制638萬2千元。
2.設備及投資4,000萬元，係辦理雲端核心功能開發，係包括：
(1)土地登記及地用系統1,150萬元。
(2)土地複丈及地價系統850萬元。
(3)戶役政系統2,000萬元
(二)「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」113年度預計辦理工作項目
「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」包括「戶役政雲端系統及雲端備份計畫」及「地政系統優化暨雲端備份計畫」2項子計畫，前者辦理概念驗證(Proof of concept)戶役政系統備份分持公有雲方案及規劃戶役政雲端核心功能，每年執行1次系統資料備份至雲端與系統備援與回復演練，以強化人員對演練過程認知及操作熟悉度；後者規劃建立各市縣政府地政跨境雲端加密與分持備份機制，並規劃地政整合系統之土地登記核心功能模組與地價核心功能模組雲端版開發，每月執行至少1次系統資料備份至雲端及每年擇2個市縣政府辦理雲端備份資料還原演練，以強化地政資訊人員對演練過程認知及操作熟悉度。113年度預計辦理工作項目表詳表1。
(三)執行該計畫須與各地方戶役政及地政機關配合，有待積極與各機關溝通協調
「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」之「戶役政雲端系統及雲端備份計畫」為電子化政府服務網路關鍵基礎系統，涉及數十個連結機關共享運用，「地政系統優化暨雲端備份計畫」之地籍資料存放於22個市縣政府，執行計畫須與各地方地政機關配合。爰此，內政部盤點雲端核心功能時，需考量各機關單位之業務需求，以利後續進行雲端核心功能規劃。且積極與各機關溝通協調，蒐集需求並進行評估及分析，以利規劃核心功能系統開發。
綜上，內政部新增辦理「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」，執行計畫須與各地方戶役政及地政機關配合，為利執行順利計畫，允宜積極與各機關強化溝通協調，俾能如期如質完成。
表1 「行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫」113年度
      預計辦理工作項目表
子計畫名稱	戶役政雲端系統及雲端備份計畫	地政系統優化暨雲端備份計畫
1	公有雲戶役政系統核心功能開發。	開發雲端運作之地政整合系統，於災時全國地政事務所仍能持續提供關鍵地政業務服務。
2	緊急備份、同步功能開發。	強化地籍資料庫備份機制，以跨國雲端服務作為新資料庫備份儲存方式，並完成簡易備份功能規劃與設計，及排程相關設定。
3	核心功能模組化維運及優化功能測試上線，辦理還原演練。	確保跨國雲端備份資料之還原機制之有效性，每年選擇2個市縣實機演練，以確保還原後資料之正確性。

資料來源：內政部提供，本中心彙整。
（分機：1918魏安國）