台灣自來水股份有限公司113年度營業預算評估報告目錄 頁次

台灣自來水股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，113年度編列營業收入328億6,179萬1千元、營業成本296億8,293萬2千元、營業費用38億5,716萬5千元，營業收支相抵後營業損失6億7,830萬6千元，加計營業外損失15億8,831萬4千元後，本期預計虧損22億6,662萬元，較112年度預算虧損7億2,465萬5千元，虧損增加15億4,196萬5千元。謹就該公司113年度預算案評估如下[1]：
[1] 本報告主要參據台水公司提供迄112年8月底相關執行資料進行評估。另依台水公司112年度自編決算(113年3月查詢)：(1)112年度該公司本期淨損43億52萬8千元，較預算淨損7億2,465萬5千元，虧損增加35億7,587萬3千元(增幅4.93倍)，主要係給水收入減少及動力費、外包費、營業外利息費用增加所致；(2)112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數236億6,250萬8千元，決算支用數226億5,917萬元(執行率95.76%)。
壹、業務計畫
一、近年售水總成本持續攀升，致銷售虧損擴大，允宜加強自來水經營績效，並詳實衡量現行水價計算方式之合理性
台水公司113年度編列自來水銷售收入289億1,954萬1千元、銷售成本275億6,576萬5千元、營業費用38億5,716萬5千元，財務成本13億4,619萬9千元，預計銷售虧損達38億4,958萬8千元。經查：
(一)給水單位成本逐年攀升，惟單位售價尚無明顯變化，致給水銷售多年仍呈虧損，預計113年度單位虧損達1.47元，為近5年最高
彙整台水公司109至113年度自來水產銷收支概況，並與臺北自來水事業處(以下簡稱北水處)近年經營狀況相比(詳表1)，說明如下：
1.台水公司近年售水量及給水收入除110年因乾旱部分地區實施分區供水措施略有減少，其餘年度概呈上升趨勢。109至113年給水單位售價為每度10.95至11.05元間，惟因單位成本逐年增加，致單位售水虧損未能改善。又113年預計售水總成本為327.69億元，較109年增加12.92%，給水收入289.20億元僅上升2.97%，收支相抵後預計虧損擴大至38.49億元，較109年增幅達3.12倍，為近5年最高。
2.依北水處近年自來水銷售情形，售水量除111年略有下降，其餘年度均可銷售超過7.3億立方公尺，給水單位售價及成本相抵後均呈盈餘，雖112及113年度已有下降，惟營運績效仍較台水公司為佳。詢據台水公司表示，因供水轄區遍及全臺與離島，需投入大筆經費更新相關設施，且部分偏遠等地區售水成本高，亦可能因各地區氣候影響水源不足，需購買原(清)水等，致台水公司相關營運成本相較北水處高。爰此，為利台水公司永續經營發展，允宜積極檢討經營績效，並強化成本控管機制。
表1 109至113年度台水公司及北水處自來水產銷收支概況
年度	109	110	111	112	113
台水公司
售水量(億立方公尺)	25.63	25.02	25.58	26.36	26.17
給水收入(新臺幣億元)	280.85	274.39	282.70	290.20	289.20
售水總成本(新臺幣億元)	290.19	288.79	298.27	311.26	327.69
銷售盈虧(新臺幣億元)	-9.34	-14.40	-15.57	-21.06	-38.49
單位售價(新臺幣元/度)	10.96	10.97	11.05	11.01	11.05
單位成本(新臺幣元/度)	11.32	11.54	11.66	11.81	12.52
單位盈虧(新臺幣元/度)	-0.36	-0.57	-0.61	-0.80	-1.47
北水處
售水量(億立方公尺)	7.43	7.46	7.00	7.45	7.36
單位售價(新臺幣元/度)	8.83	8.77	9.17	8.89	9.07
單位成本(新臺幣元/度)	7.89	7.88	7.79	8.37	8.67
單位盈虧(新臺幣元/度)	0.94	0.89	1.20	0.52	0.40

說 明：1.售水總成本包含銷售成本、營業費用及財務成本。。
2.109至111年度為決算數，112年度為法定預算數，113年度為預算案數。
資料來源：台水公司及北水處各年度年度預、決算書。
(二)為維水資源有效運用及公司永續經營，允宜加強營運成本之控管，並審酌用水情形，審慎評估合理水價
依據國際水協會IWA(111年9月)公布調查110年30個國家（或地區）之年用水200度「家戶」平均水價資料，臺灣「家戶」平均水價9.24元/度，排名第3低[2]，遠低於亞洲鄰近國家(如：日本30.79元/度、南韓15.79元/度)。復按自來水法第59條規定：「自來水價之訂定，應考量自來水供應品質，以水費收入抵償其所需成本，並獲得合理之利潤；其計算公式及詳細項目，由主管機關訂定。」台水公司及北水處依前法按經濟部核定「水價計算公式及詳細項目」訂定水價，最新水價分別係於80年7月間[3]及105年2月間核定，說明如下：
[2] 臺灣平均水價包含台水公司9.84元/度、北水處8.64元/度，平均水價最低國家(或地區)分別為印度4.20元/度及斯里蘭卡2.58元/度。
[3] 依據台水公司111年統計年報，台水公司分別於64年1月1日(第1次)、68年7月1日(第2次)、71年1月1日(第3次)、80年8月1日(第4次第1階段)及83年7月1日(第4次第2階段)調整水價。
1.台水公司及北水處水價計費方式之異同：(1)兩者水費結構均為「基本費」加「用水費」；(2)「基本費」除水表口徑13公厘外，其餘水表口徑北水處約為台水公司2倍價格；(3)現行台水公司對於「用水費」採四段計費[4]，最高段為51度以上每度12.075元，北水處則採五段制收費[5]，最高段別為1,001度以上，單價為每度20元，其中自201度以上，北水處收費分別為每度14元(201-1,000度)及20元(1,001度以上)，均高於台水公司最高水價費率。
[4] 台水公司水價計價方式：(1)第一段：1-10度/每度7.35元；(2)第二段：11-30度/每度9.45元；(3)第三段：31-50度/每度11.55元；(4)第四段：51度以上/每度12.075元。
[5] 北水處水價計價方式：(1)第一段：1-20度/每度5元；(2)第二段：21-60度/每度6.7元；(3)第三段：61-200度/每度8.5元；(4)第四段：201-1,000度/每度14元；第五段：1,001度以上/每度20元。
2.參據台水公司108至111年度各用水級距戶數及用水量(詳表2)，每月用水量級距於30度以下用戶數占整體用戶數逾75%，遠高於超過1萬度之用戶數占比0.01%，惟超過1萬度之用水量卻占整體用水量比達17.32%，且近4年尚未有明顯變化，然依該公司水價計算方式，51度以上之計價即未變化，較不利引導用水大戶實施節水措施[6]，台水公司計算方式難謂合理，現行水費級距設定亟待檢討[7]。
[6] 耗水費已於112年2月1日首次開徵，依據耗水費徵收辦法規定，用水人前1年11月至當年4月間(簡稱計徵水量期間)單月使用自來水、地面水及地下水之總用水量逾9千立方公尺者為徵收對象，超過9千立方公尺部分，以每立方公尺3元計，並自112年2月1日至114年6月30日間減半收取。
[7] 經台水公司檢討後，於112年2月間檢送之「台水公司檢討水價合理結構」報告提出：為推動水價合理化，原則擬朝「保障人民基本生活用水」及「落實用水正義」方向，採擴大累進費率，增加用水段別，由現行四段再增加數段。
綜上，台水公司近年因給水單位成本逐年增加，又給水單位售價未有明顯變化，致給水營運持續虧損，113年預計單位虧損達1.47元，為近5年最高，允宜詳實評估現行水價計算方式之合理性，並強化營運成本之控管，以利水資源有效運用及該公司永續經營。
表2 108至111年度各用水級距戶數及用水量概況 　 單位：%
每月用水量級距(m3；度)	108年度		109年度		110年度		111年度
	各段用戶數百分比	各段用水量百分比	各段用戶數百分比	各段用水量百分比	各段用戶數百分比	各段用水量百分比	各段用戶數百分比	各段用水量百分比
0	6.09	-	5.99	-	6.23	-	6.03	-
1-10	29.52	27.10	29.62	26.98	29.93	27.93	29.96	27.79
11-30	46.86	25.38	47.25	25.67	47.16	25.85	47.07	25.55
31-50	11.90	6.54	11.65	6.70	11.47	6.54	11.49	6.45
51-100	4.04	4.55	3.90	4.59	3.74	4.44	3.88	4.45
101-1,000	1.48	9.26	1.47	9.21	1.37	8.88	1.46	9.00
1,001-5,000	0.09	6.48	0.09	6.39	0.08	6.21	0.09	6.33
5,001-10,000	0.01	3.15	0.01	3.09	0.01	3.03	0.01	3.11
10,001以上	0.01	17.54	0.01	17.37	0.01	17.12	0.01	17.32
合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

資料來源：台水公司提供。
二、預計113年漏水率降至12%，惟相較國際其他城市及北水處仍有改進之處，允宜賡續檢討精進並提升小區管網及WADA系統運用效益
台水公司113年度於固定資產之建設、改良、擴充專案計畫(以下簡稱固定資產建設專案計畫)編列80億元，辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」，計畫總經費826億元[8]，預計113年漏水率降至12%(即12年內降低漏水率7.55個百分點)。經查：
[8] 依據「降低漏水率計畫(102至113年)」說明，計畫總經費為1,003.36億元，其中固定資產投資專案計畫經費為826億元 (110年5月核定版)。
(一)該計畫迄112年8月底執行進度及113年度預計辦理事項
揆諸台水公司「降低漏水率計畫(102至113年)」迄112年8月底執行概況及113年預算編列情形(詳表1)，說明如下：
1.迄112年8月底執行概況：(1)累計至112年度已編列預算數共746億元，迄112年8月底累計執行數(實現數及應付數)為662億680萬3千元(占累計預算數比88.75%)；(2)執行成果包含累計汰換管線長度達7,574公里，建置分區管網3,531個，漏水率降至12.72%，仍略高於112年度目標值12.60%。
2.113年度預算編列情形：113年度為計畫最後1年，編列預算數80億元，包括管線維護經費73億元、分區管網建置經費5.5億元及水壓管理經費1.5億元。
3.113年度預計辦理事項：管線汰換長度876公里(累計汰換管線長度7,968公里)，建置分區管網100個(累計建置分區管網3,628個)，預計漏水率降至12.00%。

表1 「降低漏水率計畫(102至113年)」迄112年8月底執行概況
單位：新臺幣千元；公里；個；%
項目	預算數	執行數	汰換管線長度		建置分區管網數		漏水率
			目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
迄112年8月底	74,600,000	66,206,803	7,092	7,545	3,528	3,531	12.60	12.72
113年度	8,000,000	-	876	-	100	-	12	-
合計	82,600,000	66,206,803	7,968	7,545	3,628	3,531	12	-

說 明：112年度漏水率目標值為降至12.60%。
資料來源：「降低漏水率計畫(102至113年)」(110年5月核定)及台水公司提供。
(二)近年台水公司降低漏水率已有初步成果，惟與其他國際城市及北水處漏水率相較仍有改善空間，允宜精進降漏做法，並積極辦理小區管網封閉及與WADA系統介接事宜
台水公司自102年起辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」，漏水率已由18.53%降至112年8月底12.72%，雖具初步成果，惟相較國際其他國家或城市，日本、巴黎及柏林漏水率僅5%，首爾及馬德里則分別為6.3%及9.9%，至日本福岡市、名古屋市及東京都漏水率甚未及3%[9]，均低於我國[10]，復檢視北水處111年底漏水率為11.20%，並以114年降至10%為目標[11]，亦較台水公司漏水率低，顯示該公司減少漏水損失及提升用水效率容有改善之處。
[9] 資料來源，「日本的水問題」，WATER WORKS VOL.25。
[10] 據台水公司網站說明，其漏水率平均每年降幅達0.604%，並不亞於日本東京都(平均每年降幅0.327%)。
[11] 依據北水處111年度決算書說明，該處自95年起進行之「供水管網改善及管理計畫」，計畫20年投入超過 200 億以上經費，以降低漏水率至10%為目標，並分四階段執行，目前正進行第四階段計畫（109-114年）。截至111年底，累計完成汰換老舊管線2,514公里，漏水率由26.99%降低至11.20%。
近年自來水漏水及破管發生原因主要係管線老化腐蝕及荷重震動[12]，據台水公司109年至112年8月底管線逾使用年限及汰換管線概況(詳表2)，雖逾使用年限管線占比呈下降趨勢，迄112年8月底仍達47.14%，雖該公司說明其103至111年管線平均汰換率達1.26%，惟109年至112年8月底汰換率持續下降，復據第20屆國際水協會IWA(2000)建議自來水管線年汰換率需達1.5%，且按北水處年度統計資料，自92年起自來水管汰換率即超過1.5%[13]，為降低因管線老舊等致漏水之機率，台水公司允宜精進提高管線汰換效率，通盤評估管線汰換順序並加速辦理。
[12] 109至111年漏水及破管發生原因：老化腐蝕占比約31%至35%，荷重振動占比約55%至59%，另工程施工挖損占比約3%至6%，其餘尚包含材質不良或水錘等原因。
[13] 依據北水處網站>水與生活>漏水防治>目前的成效>管線汰換長度超越國際標準，111年汰換老舊管線115.9公里，年汰換率1.85%，已連續18年超越國際自來水協會建議不致使系統惡化年汰換率1.5%標準。
復為提升降低漏水率執行成效，台水公司建置小區管網以進行檢漏及比對售水率，運用智慧科技(大數據分析、雲端運算)加強檢修漏，與工研院合作開發雲端AI輔助漏水偵測技術，並自行研發之大數據漏水偵測輔助系統(以下簡稱WADA)，藉由擷取現有雲端大數據資料，輔以自動化人工智慧模組運算，偵測分區管網內供水異常事件。惟部分小區管網因枯水期供水方向改變、都市計畫或配合其他單位工程，致其封閉性遭破壞，待重新進行封閉確認，迄112年8月底尚未封閉確認之小區管網數計有1,611個(占建置數比45.62%)，允宜加強控管各區處改善小區管網封閉確認；另小區管網與WADA系統介接數僅2,098個(占建置數比59.42%)，雖已超過一半進行介接，惟仍不利該系統全面偵測漏水情形，允宜加速辦理小區管網與WADA系統之介接。
綜上，台水公司自102年起辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」，113年度為計畫執行期程最後1年，編列預算數80億元，預計降低漏水率至12%，惟仍較國際其他城市及北水處為高，允宜賡續檢討精進改善漏水做法，並加強辦理小區管網封閉及與WADA介接作業，俾提升降低漏水率執行成效。
表2 109年至112年8月底自來水管線逾齡概況 單位：公里；%
年度	109	110	111	112年1至8月
現有管線長度(A)	64,697	65,887	66,527	66,960
逾使用年限長度(B)	31,283	31,685	31,783	31,568
逾使用年限管線占整體管線比(B/A)	48.35	48.09	47.77	47.14
汰換管線長度(C)	818	745	629	484
管線汰換率(C/A)	1.26	1.13	0.95	0.72

資料來源：台水公司提供。

三、113年度預計自有水源占總供水量未及3成，允宜研謀多元水源開發並加強控管伏流水工程執行進度，俾逐步減少外購水源成本
台水公司113年度預計供水量為32億7,565萬6千立方公尺，較112年度33億2,468萬2千立方公尺減少4,902萬6千立方公尺(減幅1.47%)，其中外購水源計23億321萬7千立方公尺，占全年度供水量70.31%，並於「材料及用品費-使用材料費-原料」編列外購原、清水費用38億4,178萬2千元，包含向水利署北、中、南區水資源分署及各地農田水利署(以下簡稱農水署)各管理處所轄水庫等外購原水費27億3,092萬4千元及北水處清水費11億1,085萬8千元。經查：
(一)113年度自有水源占總供水量未及3成，且近年外購水源原料費占給水費用比率未明顯下降
彙整台水公司109至113年度供水來源及外購原、清水原料費占給水收入比率情形(詳表1)，並說明如下：
1.109至113年度供水量除110年度因上半年嚴重乾旱出水量較少，其餘年度供水量均超過32億立方公尺；109至111年度實際供水量中自有水源占總供水量比率多超過37%，僅有109年度因降雨量減少，三峽河取水量減少，且北區水資源局大幅縮減核配量，故增加向北水處購買之清水量，占比降至32.73%；112及113年度供水量較以往年度略增，惟自有水源占比卻大幅下降，113年度預計占比甚未及3成。
2.台水公司外購水源原料費雖於110及111年度略有下降，惟113年度預計增加至38億4,178萬2千元，且該公司外購水源原料費占給水收入比率僅111年度降至12.75%，其餘年度均超過13%，仍待檢討改善。
表1 台水公司109至113年度供水來源及外購原、清水概況
單位：千立方公尺；新臺幣千元；%
年度	供水量	給水收入	自有水源		外購水源		外購水源原料費
			水量	占總供水量比	水量	占總供水量比	金額	占給水收入比率
109	3,285,920	28,084,367	1,075,369	32.73	2,210,551	67.27	3,938,911	14.03
110	3,195,129	27,438,433	1,236,321	38.69	1,958,808	61.31	3,650,245	13.30
111	3,246,506	28,269,693	1,224,428	37.72	2,022,078	62.28	3,604,264	12.75
112	3,324,682	29,019,838	999,620	30.07	2,325,062	69.93	3,978,024	13.71
113	3,275,656	28,919,541	972,439	29.69	2,303,217	70.31	3,841,782	13.28

說　　明：109至111年度為決算數，112年度為法定預算數，113年度為預算案數。
資料來源：台水公司109至111年度統計年報、各年度預、決算書及台水公司提供。
(二)允宜研謀多元水源開發方案，並加強控管現有伏流水工程執行進度，俾逐步降低外購水源成本
為彌補自有水源不足部分，台水公司向水利署北、中、南區水資源分署、農水署各管理處及北水處等購買原水供應，惟近期因極端氣候致水情旱澇不均，該公司配合水利署水源調度政策，外購水源原料費概呈增加趨勢。鑑於台水公司近年售水單位成本逐年攀升，售水單位虧損亦持續擴大，允宜研謀提高自有水源供應量，以降低外購水源所需成本。為開發水源，台水公司近年陸續辦理水源開發工作(詳表2)，其中「伏流水開發工程計畫」及「防災及備援水井建置計畫」已於110年底前完工，分別可達到每日供水33萬噸(豐水期)及增加地下水常態水量11.29萬噸等效益，至其餘計畫尚執行中[14]，113年度賡續編列8,290萬元辦理「加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」(1,990萬元)及「伏流水開發工程計畫第二期」(6,300萬元)，允宜強化計畫執行進度之控管，以利工程如期如質完成，並持續研謀多元水源開發，俾提高台水公司自有水源供應量。
[14] 據台水公司說明，迄112年8月底「加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」實際工程進度26.47%(預定進度26.47%)，至「伏流水開發工程計畫第二期」自112年起辦理，迄112年8月底累計分配數為150萬元，累計執行數占累計分配數比為6.33%，主要係執行單位尚未辦理驗收及付款作業。
綜上，台水公司113年度於「材料及用品費-使用材料費-原料」編列外購原、清水費用38億4,178萬2千元，113年預計自有水源占總供水量比未及3成，且外購水源成本占給水收入比率仍高，又近年該公司售水單位成本逐年攀升，售水單位虧損持續擴大，允宜研謀多元水源開發方案，並強化伏流水工程執行進度之控管，以提高自有水源供應量。
表1 台水公司近年水源開發計畫辦理概況 單位：新臺幣千元
計畫名稱	投資總額 / (執行期間)	(預計)整體達成效益	迄112年8月底累計執行 / 概況		113年度 / 預算案數
			累計預算數	累計執行數
伏流水開發工程計畫	14億元 / (107.1-110.8)	豐水期供水能力最大每日33萬噸。	1,329,000	1,138,377	-
防災及備援水井建置計畫	15.81億元 / (106.9-110.7)	實際增加地下水常態水量11.29萬噸(台中7.11屏東4.18)及地下水緊急備援水量總計每日2.2萬噸。	1,581,000	1,266,026	-
加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	7.8億元 / (110.1-114.12)	辦理後龍溪及烏溪緊急伏流水、烏溪伏流水二期，設計取水能力共每日9萬噸，於高濁度或枯旱時期取水備援，強化苗栗、台中及彰化地區水源穩定。	211,700	64,943	19,900
伏流水開發工程計畫第二期	1.53億元 / (111.1-115.12)	福田淨水場增加1萬CMD出水能力，支援彰化地區用水。	5,000	95	63,000

說 明：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」原至112年度累計預算數為8,170萬元，112年7月間經行政院同意先行辦理並補113年度預算1.3億元，累計預算數為2億1,170萬元。
資料來原：台水公司提供及各年度預、決算書。
四、「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」推動未如預期，113年度為計畫執行期程最後1年，允宜強化執行進度之控管
為改善高地老舊社區嚴重漏水問題，台水公司自110年起辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，投資總額為4億2,700萬元，計畫期程為110至113年，113年於固定資產建設改良擴充預算編列最後1年經費1億4,600萬元。經查：
(一)該計畫迄112年8月底執行進度及113年度預計辦理事項
「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」[15]，由政府投資台水公司4億2,700萬元，計畫完成後可改善台水供水轄區內老舊高地社區供水品質，預計每年可節省81.7萬噸水量。台水公司迄112年8月底執行概況及113年度預算編列情形說明如下：
[15] 「老舊社區地區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」原辦理範圍為台水公司供水轄區68處，水利署於109年11月間辦理計畫修正，將北水處供水區新北市行政轄區部分納入計畫辦理，修正計畫總經費23.63億元(中央政府負擔15.49億元，含7.9億元操作維護費、工程改善費7.59億元，分別投資台水公司4.27億元及補助新北市政府3.32億元)，增加改善社區13個或社區戶數4,275戶。
1.累計至112年度已編列預算數2億8,100萬元，迄112年8月底累計執行數為2億0,731萬3千元，已完成幸福華城、華美社區、大矽谷社區、優美社區、壯觀台北、美之國、國際公園城、龍揚山莊、碧瑤社區等9處社區改善(其中共6處工程仍辦理決算作業)，改善戶數共6,337戶。
2.113年度編列1億4,600萬元，預計完成伯爵三代、民生社區、大慶大城、東方伯爵、伯爵一期、淺水灣及台北大鎮等7處社區改善，預計改善戶數共5,428戶。
(二)允宜強化計畫執行進度之控管，俾提升老舊高地社區改善漏水效率
檢視台水公司110年至112年8月底「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」辦理概況(詳表1)，說明如下：
1.迄112年8月底水利署核定改善老舊高地社區共20處，包含110年1處、110至111年6處、111至112年8處及112至113年5處，其中共完成幸福華城等9處社區(含6處社區仍持續進行決算作業中)；詢據台水公司說明，雲鄉山莊已於9月底前完工，尚辦理決算事宜。
2.依「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，共分4年執行，台水公司第1年度預計完成4處地區，後續第2-3年度每年完成8處社區，第4年度完成7處社區，預計共完成27處社區改善工程，按此分年執行計畫，111年底共應累積完成改善12處社區，然據審計部111年度中央政府總決算審核報告指出：「推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善，有助改善漏水減少水資源浪費，惟迄112年3月底僅完成6處社區改善，執行進度未如預期，亟待檢討改進。」
3.鑑於113年度為「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」執行期程最後1年，惟台水公司迄112年8月底僅完成改善9處社區，倘加計9月完工1處(共10處)，相較截至112年底計畫目標(應完成共20處)，尚需完成10處社區改善，始能達成計畫預期目標；又按該公司近期「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」進度控管會議紀錄，已連續3次(112年6至8月)未達每月執行率應超過95%之目標，允宜加強控管執行進度，並積極研謀改進推動所遇困難，俾儘早改善老舊高地社區漏水情形。
綜上，台水公司113年於固定資產建設改良擴充預算編列1億4,600萬元，辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，鑑於113年度為計畫期程最後1年，且該公司迄112年8月底完成改善社區數尚未達計畫111年底預期目標，計畫推動未如預期，允宜強化工程進度之控管，並研謀改善推動所遇難題，俾提高計畫執行成效。
表1 台水公司110年至112年8月底「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」辦理概況 　　　　 單位：新臺幣千元
年度	市縣 / 名稱	社區名稱	工程 / 總經費	迄112年8月底
				執行數	辦理情形
110	基隆市	幸福華城	6,642	6,642	已完工
110- / 111	新北市	華美社區	4,247	3,843	已完工
	新竹縣	大矽谷	10,395	10,395	已完工
	基隆市	壯觀台北	28,011	28,006	已完工，辦理尾款支付作業
	基隆市	美之國	27,162	27,060	已完工，辦理尾款支付作業
	新北市	雲鄉山莊	29,882	28,691	9月完工，辦理尾款支付作業
	新北市	國際公園城	11,377	10,820	已完工，辦理尾款支付作業
111- / 112	新北市	優美社區	3,302	3,302	已完工，辦理尾款支付作業
	新北市	碧瑤山莊	4,612	3,957	已完工，辦理尾款支付作業
	基隆市	綠葉山莊	34,763	27,248	施工中
	新北市	伯爵三代	35,089	2,405	辦理招標作業
	基隆市	富都新城	9,088	7,513	施工中
	新北市	竹林社區	2,303	2,014	施工中
	新竹縣	放翁清境	30,908	26,735	施工中
	高雄市	龍揚社區	4,607	3,755	已完工，辦理尾款支付作業
112- / 113	新北市	伯爵一期	28,350	-	辦理招標前置作業
	基隆市	大慶大城	25,070	-	辦理招標前置作業
	新北市	淺水灣	-	-	辦理設計作業
	基隆市	民生社區	14,130	-	辦理招標前置作業
	新北市	東方伯爵	74,580	-	辦理招標前置作業

說 明：據台水公司說明，淺水灣社區將俟確認後始成立預算。
資料來源：台水公司提供。

貳、營業收支
五、允宜審酌各區營運狀況，因地制宜研謀開源節流措施，並加強規劃小區管網確認封閉計畫，俾改善營運績效及提升用水效率
台水公司113年度分別編列「營業收入」、「營業成本」及「營業費用」328億6,179萬1千元、296億8,293萬2千元及38億5,716萬5千元，收支互抵後預計「營業損失」為6億7,830萬6千元。經查：
(一)113年度預計逾半管理處營業收入不敷支應所需營業成本與費用，允宜因地制宜研謀開源節流措施，俾提升營運績效
為推動各地自來水業務，台水公司於全國設有13個管理處，彙整各區管理處111至113年度營業收支概況(詳表1)，說明如下：
1.113年度各區管理處平均營業成本與費用占營業收入比率(以下簡稱營業成本費用率)預計達93.83%，較111及112年度營業成本費用率高，各區管理處僅有第八區管理處逐年下降，其餘區管理處營業成本費用率則於112年度略有降低，113年度又上升，且第七區管理處營業成本費用率預計於113年超過100%；另第二、六、七、十及屏東區管理處113年度營業成本費用率較112年度增加超過6個百分點，尤以第十區屏東區管理處分別上升17.46及13.37個百分點為較多。
2.據台水公司說明，因部分供水管線延伸至偏遠地區，用戶分散且稀少，致成本增加，又各區處因都市化程度、地形高低落差、水源差異等不同經營條件，致成本率差異甚大，營業成本費用率持續上升。為加強成本控管機制，台水公司雖已每月定期召開收支控管會議，部分管理處平均營業成本費用率仍高，且逾半管理處該比率逾100%，允宜審酌各區水資源建設及供需發展情形，因地制宜研謀開源節流措施，俾提高各區管理處營運績效。

表1 近3年台水公司各區管理處營業收支概況 單位：新臺幣千元；%
區處	111年度決算			112年度預算			113年度預算案
	營業收入(1)	營業成本與費用(2)	占比(2)/(1)	營業收入(1)	營業成本與費用(2)	占比(2)/(1)	營業收入(1)	營業成本與費用(2)	占比(2)/(1)
一	1,339,648	1,571,102	117.28	1,450,957	1,518,717	104.67	1,547,521	1,633,276	105.54
二	4,474,755	3,451,632	77.14	4,543,599	3,404,322	74.93	4,477,522	3,653,030	81.59
三	3,107,415	2,139,765	68.86	3,289,763	2,133,224	64.84	3,166,835	2,193,218	69.26
四	5,166,297	3,805,501	73.66	5,312,571	3,936,717	74.10	5,332,745	4,189,944	78.57
五	2,074,199	2,594,646	125.09	2,104,721	2,685,786	127.61	2,162,449	2,810,848	129.98
六	3,876,964	3,064,262	79.04	3,895,102	3,131,212	80.39	3,746,078	3,278,517	87.52
七	5,491,764	5,209,369	94.86	5,681,288	5,245,396	92.33	5,610,749	5,612,973	100.04
八	685,785	786,073	114.62	714,931	808,946	113.15	740,363	796,748	107.62
九	392,522	513,306	130.77	401,865	503,543	125.30	412,360	539,894	130.93
十	246,278	425,322	172.70	252,125	431,074	170.98	260,558	490,987	188.44
十一	1,433,903	1,323,195	92.28	1,460,952	1,388,515	95.04	1,503,861	1,438,964	95.68
十二	2,995,836	2,887,815	96.39	3,026,593	2,948,664	97.43	3,167,661	3,090,785	97.57
屏東	810,488	1,088,607	134.32	726,401	998,286	137.43	733,089	1,105,521	150.80
合計	32,095,854	28,860,596	89.92	32,860,869	29,134,402	88.66	32,861,791	30,834,705	93.83

資料來源：台水公司提供。
(二)部分管理處尚未確認封閉小區管網數量仍多，或有較111年底增加情形，允宜妥善規劃確認作業排程，並強化控管機制，俾提升檢測漏水效能
為有效提升售水率，並降低供水損失，台水公司持續建置分區管網，共分大、中、小區管網，其中大區管網用以緊急應變、分區供水，中區管網用以流量及水壓管理，小區管網用以檢漏及售水率比對，檢視該公司各區處102年至112年8月底於建置分區管網及封閉概況(詳表2)，說明如下：
1.102年至112年8月底台水公司實際建置分區管網數共3,531個，超過預計建置數3,528個(包含未分配予各區管理處248個)，除第八、九、十及屏東區管理處實際建置未如預期，其餘均已達目標值。
2.台水公司於建置分區管網後，透過定期比對管內總水量與用戶用水量差異、水壓即時監測等判斷漏水情形，並為有效監測漏水狀況，應進行小區管網封閉確認測試，惟迄112年8月底尚未封閉確認之分區管網數共1,611個，占總數(3,705個)比43.48%，包括第三、六、七、八、十及十一區管理處尚未封閉確認比率較平均比率高，且第六、八、十及十一區管理處該比率甚逾65%；另將台水公司各區管理處迄112年8月底尚未確認封閉小區管網數與111年底(1,599個)相比共增加12個，顯示小區管網封閉確認控管作業亟待加強。
3.詢據台水公司說明，為減少供水損失，該公司已於112年3月間修訂「分區計量管網售水率提升推動策略作業須知」，將未辦理封閉確認之小區管網排定年度改善計畫，並定期每月檢討執行進度，亦列入各區處責任中心績效考核。惟鑑於小區管網應確認封閉後始能發揮其檢漏功能，又台水公司迄112年8月底仍有4個管理處(第六、八、十、十一區處)尚未確認小區管網數占比超過6成，允宜妥善規劃小區管網辦理封閉確認期程，並加強控管執行進度。
綜上，台水公司113年度分別編列「營業收入」、「營業成本」及「營業費用」328億6,179萬1千元、296億8,293萬2千元及38億5,716萬5千元，逾半數管理處營業收入不敷支應所需營業成本與費用，又部分管理處尚未確認封閉小區管網占比偏高，允宜因地制宜研謀開源節流措施，並妥善規劃辦理小區管網確認封閉計畫，俾改善各區管理處營運績效及提高用水效率。
表2 各區管理處迄112年8月底小區管網建置概況 單位：個；%
區處	預計 / 建置數	實際 / 建置數	小區 / 管網數	尚未封閉確認數
				個數	占小區管 / 網數比	較111年底尚未確認封閉小區管網增減數
一	126	183	183	77	42.08	-
二	340	375	374	72	19.25	+8
三	304	331	353	188	53.26	-
四	394	409	407	59	14.50	-
五	345	392	409	149	36.43	+2
六	350	378	430	298	69.30	-
七	385	395	338	202	59.76	-
八	143	132	117	80	68.38	+1
九	122	118	136	44	32.35	-
十	136	124	149	115	77.18	+1
十一	290	310	317	255	80.44	-
十二	295	336	329	16	4.86	-
屏東	50	48	163	56	34.36	-
合計	3,280 / (3,528)	3,531	3,705	1,611	43.48	+12

說 明：預計建置數為102年底至112年8月累計預計數，包含大、中、小區，其中103年預計建置數248個未分配予各區處，故各區處加總為3,280個；實際建置數為102年至112年8月底累計實際建置數。
資料來源：台水公司提供。

六、為穩定離島供水並改善營運虧損情形，允宜加強成本控管機制及地下水監測作業，並妥善規劃海淡水及地下水之運用
為推動離島開發建設，健全產業發展，改善生活品質，增進居民福利，經濟部依據離島建設條例第14條[16]訂定離島供水營運虧損補助辦法，並由水利署編列預算補助台水公司合理之虧損[17]，113年度該公司編列「政府補助收入-離島虧損補助收入」4億6,635萬4千元。經查：
[16] 離島建設條例第14條：「離島用水、用電，比照臺灣本島平均費率收取，其營運單位因依該項費率收費致產生之合理虧損，由中央目的事業主管機關審核後，編列預算撥補之。但蘭嶼地區住民自用住宅之用電費用應予免收。」
[17] 依據離島供水營運虧損補助辦法第6條規定：「離島自來水營運單位或自來水合作社於各年度結束後，應編列決算書，提報上一年度售水虧損額度，向中央自來水主管機關申請撥補；中央自來水主管機關應於接獲申請後3個月內完成初審，核撥虧損額度7成之經費。其虧損餘額之撥補，按經審計部審定或會計師簽證後之財務報表，於1個月內依上一年度之售水虧損實績編製報表，向中央自來水主管機關申請撥補；中央自來水主管機關應於接獲申請後3個月內完成審核，並覈實撥補其餘額。」
(一)近年台水公司離島供水收支虧損持續擴大，允宜加強成本控管機制，並改善漏水情形
彙整台水公司109至113年度離島供水收支及離島虧損補助收入概況(詳表1)，並說明如下：
1.近年因離島售水量持續上升，供水收入概呈增加趨勢，另供水支出僅110及111年度略有減少，其餘年度均為明顯上升，且113年度預計供水支出達6億1,387萬3千元，其成長幅度亦高於收入，致113年預計離島供水收支虧損達4億9,194萬4千元，為近5年最高。
2.政府補貼離島供水虧損數[18]雖由109年度2億6,156萬元增至113年度預算案之4億6,635萬4千元，惟仍不足以支應其虧損，詢據台水公司說明，其成本持續攀升主要受物價調整，各項維修費、外包費及物料費等因而增加，又離島用水需求逐漸成長，出水量增加，且配合水源調度政策，海淡水出水量上升，惟其單位營運成本卻較高[19]。
[18] 依據離島供水營運虧損補助辦法第4條規定：「離島自來水營運單位或自來水合作社，應依下列公式計算離島供應自來水之合理虧損：合理虧損＝必須之自來水成本－前條中央自來水主管機關訂定公告之平均費率收取之離島自來水費總收入。 前項所稱必須之自來水成本，包括離島自來水供應必須之各項生產成本、財務費用、應分攤之業務、管理費用、研究發展費用及員工訓練費用。」
[19] 據台水公司說明，依據台水公司現行營運之海淡廠(馬公第一、二海水淡化廠、望安、西嶼海水淡化廠)，109至113年度售水單價為每度9.625元至9.629元間，單位營運成本則為每度38.26元至112.27元。
3.因離島供水單位售價係比照臺灣本島平均費率收取，倘其營運成本未能有效控管，恐使虧損加劇，為兼顧離島發展及改善台水公司離島供水營運，允宜強化及精進成本控管機制，並改進離島漏水情形，以避免水資源之浪費。
表1 109至113年度離島供水收支及離島虧損補助收入概況
單位：新臺幣千元；千立方公尺
年度	109	110	111	112	113
離島供水收入	109,538	108,092	116,675	118,287	121,929
離島供水支出	571,732	551,282	562,320	584,641	613,873
收支損(-)益	-462,194	-443,190	-445,645	-466,354	-491,944
政府補貼數	261,560	277,251	335,185	489,287	466,354
售水量	9,877	9,800	10,492	10,724	10,965

說 明：109至111年度為決算數，112年度為法定預算數，113年度為預算案數。
資料來源：台水公司提供及該公司各年度預、決算書。
(二)「離島地區供水改善計畫第二期」將於113年屆期，鑑於澎湖地區近年觀光人數增加，用水需求恐提升，允宜妥善規劃海淡水及地下水之運用，並持續強化地下水之管理及監測機制
離島地區因天然水資源條件不佳，行政院於95年核定實施「離島地區供水改善計畫」(於107年完成)，並於108年起辦理「離島地區供水改善計畫第二期」，台水公司投資總額為9億8,750萬元，執行期間108至113年度，主要辦理吉貝嶼、七美嶼及馬公6,000噸海淡廠興建工程，以及澎湖地區地下水保育管理，預計共新增每日7,500噸海淡水(作為地下水之替代水源)，113年度為執行期程最後1年度，編列預算數1億1,700萬元(詳表2)，該計畫累計至112年度已編列預算數為8億7,050萬元，迄112年8月底累計執行數(含實現數及應付數)為8億1,842萬元，其中馬公6,000噸海淡廠興建工程於112年6月間已完工，其餘工程尚符預期進度。
依據「離島地區供水改善計畫第二期」，澎湖地區現況(108年)供水能力為每日3.55萬噸，推估125年整體用水需求為每日3.35萬噸，其中吉貝系統尚有每日0.01萬噸用水缺口，雖113年吉貝嶼海淡廠興建完竣後將新增海淡水每日600噸，惟因澎湖地區觀光人數自疫情後即明顯增加，且主要集中於4至8月[20]，為確保後續年度澎湖地區觀光旺季用水需求，及妥善管理地下水資源，允宜審慎規劃海淡水及地下水之運用，並賡續加強地下水監測作業。
[20] 依澎湖縣政府107年至112年9月觀光人數統計資料，除110年明顯減少，111年起持續上升，112年迄9月底觀光客人次則已達113萬4千人，其中除110年度外，其餘年度觀光客人次集中於4至8月，占整體觀光客人次比近7成。
綜上，台水公司113年度分別編列「政府補助收入-離島虧損補助收入」4億6,635萬4千元及「離島地區供水改善計畫第二期」1億1,700萬元，考量澎湖地區用水需求逐漸上升，為確保供水穩定性及妥善管理地下水資源，允宜審慎規劃海淡水與地下水之運用，加強地下水監測作業，並成本控管機制，俾維離島供水永續營運。
表2 「離島地區供水改善計畫第二期」近年執行概況 單位：新臺幣千元
項目	迄112年8月底	113年度	合計
預算數	870,500	117,000	987,500
執行數	818,420	-	818,420
(預計)辦理事項及效益	吉貝嶼海淡廠興建工程： / 1.RO機房內部混凝土碎塊清潔、設備拉線施工及接地箱體定位、排水管管段管溝挖掘。 / 2.預定進度：34.71%、實際進度：47.00%。 / 七美嶼海淡廠興建工程： / 1.清水池池牆第一昇層模板拆除整理、管理中心基礎地梁與柱位昇層鋼筋綁紮、管理中心建照核准。 / 2.預定進度：51.49%、實際進度：52.38%。 / 馬公6,000 噸海淡廠興建工程：112/6/20竣工。 / 澎湖地區地下水保育管理計畫： / 1.「澎湖地下水源智慧管理設備及監測中心建置規劃」期末報告審查會議，刻正辦理採購相關作業。 / 2.預定進度：13.21%。實際進度：13.21%。	吉貝嶼海淡廠興建工程：土建工程、儀控工程、機電設備工程、裝修工程、電信工程施工，設備試運轉及驗收。 / 七美嶼海淡廠興建工程：單體試車、系統試車及整體試車、驗收。 / 馬公6,000 噸海淡廠興建工程：總處驗收。 / 澎湖地區地下水保育管理計畫：各案廠商完成簽約、施工、試車及驗收。	吉貝嶼海淡廠興建工程： / 1.新增600噸/日海淡水，作為地下水替代水源，並減抽地下水250噸/日至600噸/日，滿足觀光旺季用水需求。 / 2.產生約60kW電力。 / 七美嶼海淡廠興建工程： / 1.新增900噸/日海淡水，作為地下水替代水源，可與湖庫聯合運用，減抽地下水650噸/日至900噸/日。 / 2.產生約90kW電力。 / 馬公6,000 噸海淡廠興建工程： / 1.新增6,000噸/日海淡水，可與地下水及湖庫水源聯合運用供應澎湖用水。 / 2.強化緊急情況馬公白沙系統海淡廠備援能力。 / 澎湖地區地下水保育管理計畫：作為規劃澎湖地區地下水管理政策方向、釐清地下水補注來源與地下水井維護管理依據。

資料來源：台水公司提供資料。

七、新營專訓中心啟用後，「員工訓練費用」逐年攀升，允宜滾動檢討園區設施利用率及其管理能量，研謀善策提高該中心使用效益
台水公司113年度於編列「員工訓練費用」1億2,578萬7千元，較112年度增加843萬6千元，用以培養管理及技術人才，以提升服務品質。經查：
(一)近年「員工訓練費用」編列及執行情形
彙整台水公司「員工訓練費用」109至113年度預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.109至113年度「員工訓練費用」逐年增加，並自112年起較以前年度大幅提高，詢據台水公司主要係因新營員工訓練園區成立後，相關折舊及攤銷費用、服務費用持續上升所致，113年度預算案數達1億2,578萬7千元。
2.復依109年至112年8月底開班情形，其中109年因仍於台中訓練所(原訓練所，現已移作營業服務所使用)辦理員工訓練，開班班次較少，110年下半年後新營專業訓練中心(以下簡稱新營專訓中心)啟用，111年開班已增至78班次，訓練人數達3,183人次，至112年迄8月底已開班68班次，訓練人數2,764人次。
(二)員工訓練費用逐年增加，允宜研謀善策提升新營專訓中心使用效益
依據台水公司規劃，新營專訓中心係兼具教學、訓練、研究、會議及生活休閒之多元機能，共投入經費9.06億元[21]，其園區面積較原台中訓練所擴大15倍，為維護園區內環境清潔、學員膳食餐飲及保警保全等業務，該公司以委外承攬方式辦理並編列服務費用，113年預計達4,933萬5千元，較109及110年度增加，加以折舊及攤銷費用之提列等，整體員工訓練費用呈逐年上升趨勢；雖台水公司於園區訓練業務尚有餘裕者辦理外借並收取費用，代辦訓練收入由109年度3萬1千元增至113年度預計70萬元，惟為提高該中心使用效益，允宜審酌其設施及管理能量，滾動檢討該園區之使用方式或對外開放租借利用率等。
[21] 依台水公司提供資料，新營專業訓練園區整修經費：106年度決算數66萬7千元、107年度決算數3億3,135萬2千元、108年度決算數5億6,656萬元、109年度決算數490萬6千元、110年度決算數205萬4千元，迄110年底累計執行數計9億553萬9千元。
綜上，台水公司113年度編列「員工訓練費用」1億2,578萬7千元，較112年度增加843萬6千元，允宜滾動檢討新營員工訓練園區利用率並審酌其管理能量，研謀善策以提高該中心使用效益。
表1 109至113年度「員工訓練費用」預算編列及執行概況
單位：新臺幣千元；%；班次；人數
年度	員工訓練 / 費用	折舊及攤銷	服務費用	代辦訓練收入	合計
					班次	人數
109	45,529	1,762	19,626	31	55	2,186
110	55,166	4,263	23,999	688	71	2,744
111	66,779	6,273	33,285	770	78	3,183
112	117,351	41,465	46,909	700	68	2,764
113	125,787	46,770	49,335	700	-	-

說 明：109至111年度為決算數，112年度為法定預算數，113年度為預算案數；112年度員工訓練人數為1至8月實際執行數。
資料來源：台水公司提供。

參、固定資產之建設、改良、擴充
八、固定資產建設專案計畫辦理修正比率偏高，允宜加強控管經費及工程進度，俾利各項計畫如期如質完成
台水公司113年度於固定資產建設專案計畫編列206億3,281萬7千元，辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」等16項繼續計畫。經查：
(一)固定資產建設專案繼續計畫迄112年8月底辦理情形及113年度預算編列概況
台水公司截至112年8月底仍執行之固定資產建設專案計畫共21項，其中16項繼續計畫於113年度賡續編列預算數共206億3,281萬7千元，彙整各項計畫預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.112年所執行之21項專案計畫，截至112年度累計預算數共1,001億4,797萬9千元，迄112年8月底累計執行數為853億7,632萬4千元，累計執行數占累計預算數比率為85.02%。其中「員崠淨水場擴建工程計畫」、「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」2項計畫已辦理完成，另包括「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」、「屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫」、「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」3項計畫預計於112年底前完工或後續年度未由台水公司編列預算辦理；其餘16項計畫則於113年度賡續編列206億3,281萬7千元。
2.迄112年8月底累計執行數占累計預算數比率未達70%之計畫共10項，其原因主要為：(1)廠商未即時請款或估驗付款，計有「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」、「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」、「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」等4項；(2)工程多次流標，包含「曾文南化聯通管工程計畫」、「大安大甲溪聯通管工程計畫」2項；(3)「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」因核定案件持續增加，惟前置作業(如路權申請及簡易水保計畫等作業需核准)尚待進行，無法立即進場施作；(4)屬新興計畫，尚辦理設計發包作業等，共「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」、「伏流水開發工程計畫第二期」、「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」3項。
表1 台水公司固定資產建設專案計畫之繼續計畫執行概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	投資總額	計畫 / 期程	截至112年度累計已編列預算數	迄112年8月底累計執行數	累計執行數占累計預算數比	113年度預算案數
降低漏水率計畫(102至113年)	82,600,000	102-113	74,600,000	66,206,803	88.75	8,000,000
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	12,360,000	108-115	6,742,110	4,637,973	68.79	2,070,000
離島地區供水改善計畫第二期	987,500	108-113	870,500	818,420	94.02	117,000
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	5,749,340	108-114	1,808,327	1,557,356	86.12	2,536,990
桃園－新竹備援管線工程計畫	2,966,000	108-113	2,917,000	2,468,617	84.63	49,000
曾文南化聯通管工程計畫	1,024,000	108-113	715,000	384,355	53.76	309,000
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,790,000	108-114	1,571,800	1,479,069	94.10	19,800
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	427,000	110-113	281,000	207,313	73.78	146,000
備援調度幹管工程計畫	19,946,000	110-115	5,742,900	4,615,641	80.37	3,153,000
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	780,000	110-114	211,700	69,626	32.89	19,900
無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程	4,536,000	111-113	2,813,000	1,834,468	65.21	1,723,000
大安大甲溪聯通管工程計畫	5,452,364	110-115	990,000	200,043	20.21	1,820,000
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	145,000	111-113	71,699	19,974	27.86	73,301
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	4,079,500	111-115	44,500	4,187	9.41	500,300
伏流水開發工程計畫第二期	153,000	111-115	5,000	95	1.90	63,000
0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助	71,099	112-113	38,573	3,917	10.15	32,526
員崠淨水場擴建工程計畫	324,050	105.1- / 111.7	324,050	310,837	95.92	-
屏東縣萬巒鄉供水工程計畫	176,000	110.1- / 112.8	176,000	145,691	82.78	-
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	83,000	110-114	70,320	56,398	80.20	-
屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫	284,000	110.1- / 112.6	284,000	260,924	91.87	-
屏東縣竹田鄉供水工程計畫	135,500	111-112	135,500	94,617	69.83	-
合計			100,412,979	85,376,324	85.03	20,632,817

說 明：執行率=累計執行數(含累計實現數及應付數)/累計已編列預算數。
資料來源：台水公司提供資料及該公司113年度預算案。
(二)113年續編列之16項固定資產建設專案計畫，其中13項曾辦理修正，允宜檢討強化工程進度及經費之控管
檢視113年度續編列之16項固定資產建設專案計畫，迄112年8月底前曾核定或報請修正之計畫共13項(詳表2)，修正內容及原因說明如下：
1.調增總工程經費及延展計畫期程之計畫共6項：(1)「降低漏水率計畫(102至113年)」、「桃園－新竹備援管線工程計畫」因調整施作內容或預期目標而增加經費及延長執行期間；(2)「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」遭遇民眾抗爭及因應物價調整調增經費及期程；(3)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」、「備援調度幹管工程計畫」受疫情及物價影響等修正調整經費及執行期間。
2.僅調增總工程經費之計畫計5項：(1)「離島地區供水改善計畫第二期」、「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」調整計畫施作內容；(2)「曾文南化聯通管工程計畫」、「大安大甲溪聯通管工程計畫」配合物價等調整增加經費。
3.僅調整計畫期程之計畫1項：「無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程」為符擴大及加速推動能量之需求，並因應近期工程物價調整提高每戶工程成本，縮減期程。
4.僅調整計畫內容之計畫1項：「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」原預計於場區內新鑿兩口新井，因當地居民反映恐影響其灌溉用水，故減少使用面積。
爰此，113年賡續編列之固定資產建設專案計畫逾8成辦理修正，且部分計畫未增加施作項目卻調增總工程經費或執行期程，顯示經費估列及工程規劃作業未臻周妥，又修正計畫中共有6項迄112年8月底累計執行率占累計預算數比未達7成，允宜加強執行進度及經費控管，俾利各項計畫如期如質完成。
綜上，台水公司113年度賡續編列預算206億3,281萬7千元，辦理16項延續性固定資產建設專案計畫，惟迄112年8月底曾辦理計畫修正共有13項，高逾8成計畫曾修正調整經費或展延期程等，允宜強化經費及工程進度之控管，以利各項計畫如期如質完成。
表2 台水公司固定資產建設專案計畫迄112年8月底修正概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱	原計畫內容		修正後計畫內容
	期程	總工程經費	期程	總工程經費
降低漏水率計畫(102至113年)	102.11- / 111.12	64,500,000	102.11- / 113.12	82,600,000
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	108-113	9,825,360	108-115	12,360,000
離島地區供水改善計畫第二期	108-113	1,450,000 / (台水自籌0.5億元)	108-113	1,943,400 / (台水自籌0.434億元)
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	108-113	4,270,253	108-114	5,749,340
桃園－新竹備援管線工程計畫	107-110	2,780,000 / (台水自籌0.11億元)	107-113	2,983,000 / (台水自籌1.11億元)
曾文南化聯通管工程計畫	108-113	12,000,000 / (台水自籌3.71億元)	108-113	12,700,000 / (台水自籌5.12億元)
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	108- 112	2,500,000	108- 114	2,800,000 / (台水自籌1.29億元)
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	110-113	380,000	110-113	759,000
備援調度幹管工程計畫	110-114	14,500,000 / (台水自籌65億元)	110-115	19,950,000 / (台水自籌89.43億元)
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	110-114	1,330,000 / (前瞻基礎建設計畫 / 特別預算支應)	110-114	1,872,000 / (前瞻基礎建設計畫 / 特別預算支應)
無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程	111-114	5,776,000 / (台水自籌4.19億元)	111-113	5,776,000 / (台水自籌4.19億元)
大安大甲溪聯通管工程計畫	110-115	11,400,000 / （台水自籌18.2億元）	110-115	15,218,000 / （台水自籌24.6億元）
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	111-113	145,000	111-113	145,000

資料來源：台水公司提供(迄112年8月底修正情形)。

九、113年度新增「林莊淨水場重建工程計畫」等3項淨水場重建或改善計畫，允宜審慎規劃及加強控管執行進度，並研謀配套措施
台水公司113年度於固定資產建設專案計畫編列1億1,159萬7千元，辦理「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」、「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等3項新興計畫。經查：
(一)計畫內容概要及預算編列情形
台水公司113年度固定資產建設專案計畫預計推動「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」及「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等3項新興計畫，共編列1億1,159萬7千元(詳表1)，其計畫內容摘要說明如下：
1.「林莊淨水場重建工程計畫」：(1)林莊淨水場於112年2月因上方邊坡土石突然崩落，致整場設施被埋沒而損毀，為恢復當地供水穩定，預計辦理重建，恢復原場處理量每日9,000噸；(2)投資總額為2.3億元；(3)計畫期間為112至114年；(4)迄112年8月底持續與地主協議價購計畫用地，尚無編列預算數；(5)113年度編列9,080萬元，主要辦理用地取得及完成細部設計核定。
2.「龍潭淨水場三期更新工程計畫」：(1)龍潭淨水場三期因設備老舊且財產年限已屆齡，出水水質無法符合國家標準，故於108年停止出水，致龍潭場出水能力僅由四、五期供應(每日16萬噸)，設備利用率約84.21%，為提升龍潭淨水場出水能力，辦理三期更新工程，預計增加每日出水量3萬噸；(2)投資總額為6.05億元；(3)計畫期間為113至116年；(4)113年度編列1,300萬元，預計完成細部設計核定。
3.「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」：(1)豐原一場淨水設備自921地震後有所受損，故豪大雨或強降雨期間原水濁度超過原設計處理能力，需降載供水，致整體出水能力銳減及穩定度降低，為兼顧穩定臺中地區供水，預計配合水利署及台水公司其餘計畫執行時程推動[22]，預計於115年開始進行改善更新作業，預計達成出水能力每日20萬噸，並提升淨水場濁度應對能力；(2)投資總額為18.05億元；(3)計畫期間為113至119年；(4)113年度編列779萬7千元，辦理用地取得及委外設計事宜。
[22] 據台水公司111年12月23日第20屆第18次董事會議事錄說明，於鯉魚潭場及豐原場現況水源跳配利用下，平均日供水能力約為每日157萬噸，倘110至114年進行豐原場拆除將造成每日15至20萬噸供水缺口，因水利署及台水公司現分別推動「大安大甲溪聯通管工程計畫」及「后一淨水場新建工程」，預計115年完工後將增加供水量每日25.5萬噸，供水能力將達182萬噸，豐原場自115年後開始執行雖整體供水能力約降至每日175萬噸，完工後整體供水能力將回復至每日182萬噸。
表1 台水公司113年度3項新增固定資產建設專案計畫內容概要
　　　單位：新臺幣千元
項目		林莊淨水場重建工程計畫	龍潭淨水場三期更新工程計畫	豐原一場一、二期淨水設施更新工程
計畫內容		重建因土石埋沒之林莊敬水場，恢復原場處理量每日9,000噸。	將龍潭淨水場既有已屆齡且停止出水之三期設施，更新為出水量每日3萬噸之淨水設施。	針對豐原第一淨水場一、二期淨水設施辦理改善更新，解決池體因震災造成之受損。
預計成效		處理量每日9,000噸	增加每日出水量3萬噸	恢復出水能力每日20萬噸
投資總額		230,000	605,000	1,804,661
計畫期程		112-114	113-116	113-119
113年度	預算數	90,800	13,000	7,797
	辦理 / 事項	辦理用地取得、完成細部設計核定	完成細部設計核定	辦理用地取得事宜、委外設計事宜

資料來源：台水公司提供。
(二)允宜審慎規劃工程設計及工期安排，並通盤衡酌地區所需用水及供水現況，妥善研謀因應配套措施，以避免工程期間發生供水缺口
台水公司113年度新增辦理「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」及「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」3項固定資產建設專案計畫，現值報酬率均為負值，基於該等計畫對社會及經濟發展產生外部效益之重要性，仍宜積極推動，惟規劃及執行期間尚有待審酌之處，說明如下：
1.鑑於林莊淨水場及豐原一期淨水場係受土石崩落、地震影響，需重建或更新改善，為利淨水場後續得以有效運用，發揮其最大效益，允宜於規劃階段審慎衡酌場址地質及水文狀況，並加強耐震設計。
2.近年極端氣候造成豪大雨或強降雨事件頻仍，淨水場處理原水濁度處理能力更顯重要，為降低原水濁度過高致淨水場需降載供水之可能性，允宜詳實評估所需淨水場濁度應對能力，妥善規劃相關設計事宜，俾穩定供水。
3.鑑於龍潭及臺中地區產業持續穩健發展，產業及民生用水仍高[23]，允宜通盤衡量地區所需用水及現有供水狀況，審慎規劃相關工程辦理進度及配套措施，以避免計畫執行期間發生供水缺口[24]。
[23] 依據107至111年自來水生活用水量統計資料，各年度每人每日生活用水量分別為280公升、284公升、289公升、282公升及288公升。
[24] 如林莊淨水場自毀損後，台水公司自萬里中幅淨水場調度供應金山區用水，並設置臨時供水站供及緊急供水設備供高地民眾使用，另向水利署撥用移動式淨水設備機組以增加供水能量。
綜上，台水公司113年度於固定資產建設專案計畫編列1億1,159萬7千元，辦理「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」、「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等3項新興計畫，允宜審慎規劃淨水場設計及工期安排，並通盤考量地區所需用水及供水現況，妥善研謀因應配套措施，以避免計畫執行期間發生供水缺口。

一０、台水公司自來水延管工程相關計畫將於113年屆期，惟執行進度未如預期，又受益戶實際用水比率偏低，允宜研謀改善
為解決無自來水地區供水問題，台水公司113年度分別編列「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」及「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」17億2,300萬元及3,252萬6千元。經查：
(一)台水公司自來水延管工程相關計畫預算編列及執行概況
1.「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」：投資總額為45億3,600萬元，執行期間為111至113年(詳表1)，預算編列及執行概況，說明如下：
(1)113年度為計畫執行期間最後1年度，賡續編列預算數17億2,300萬元，預計增加4,500戶受益戶(第四期預計共增加1.9萬戶受益戶)。
(2)截至112年累計已編列預算數為28億1,300萬元，迄112年8月底累計執行數(含實現數及應付數)為18億3,446萬8千元(占預算數比65.21%)，111年及112年1至8月分別執行延管工程173及215件，核定受益戶數分別為1萬3,155戶及5,006戶(共1萬8,161戶)。
2.「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」：為因應111年9月18日發生規模強震，造成花東地區部分供水系統損壞，導致偏鄉原有簡易自來水系統無水可用或水質不佳，為迅速協助花東地區民眾用水，自112年起推動，投資總額7,109萬9千元，計畫期程為112至113年度，預計辦理花東地區自來水延管工程13件，增加供水受益戶達226戶，預算編列及執行情形，說明如下：
(1)112年預算編列及迄8月底執行概況：為配合加速辦理花東地區自來水延管工程及112年所需執行經費3,857萬3千元，台水公司依預算法第88條規定，經行政院同意先行辦理，並於113年度補辦預算。迄112年8月底執行數為391萬7千元，已完成2件工程發包作業。
(2)113年度賡續編列3,252萬6千元，預計將13件自來水延管工程全數完成。
(二)113年台水公司自來水延管工程相關計畫將屆期，惟迄112年8月底執行未如預期，允宜研謀精進加速前置作業辦理，並強化進度控管機制
1.「無自來水地區供水改善計畫第四期」111及112年均為國家發展委員會(以下簡稱國發會)所列公共建設預警計畫[25]，依據國發會111年及112年第2季行政院列管重要計畫推動情形指出，該計畫雖屬低風險程度(綠燈)[26]，主要受行政作業影響，計畫進度未如預期。
[25] 國發會111及112年公共建設預警計畫均為80項，主要篩選原則如社會輿論關注或攸關重大民生者、計畫執行進度有嚴重落後者、預定工作明顯配當失衡者等。
[26] 按預警機制風險判斷原則，共分為高風險(紅燈)、中風險(黃燈)、低風險(綠燈)，其中低風險(綠燈)為年底預算達成率預估達90%，且風險較低者。
2.詢據台水公司說明，因112年6月後持續增辦案件，惟多仍於前置作業階段(發包及路權申請等核准作業)，致執行進度未能提升，計畫進度控管機制仍待改善。
3.台水公司112年度已於「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」提報花東地區自來水延管工程需求共8件，至其餘尚未核定13件工程則將於「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」辦理(包含9件於0918震災簡易自來水系統改接自來水系統案件)，惟迄112年8月底多數工程仍於前置階段[27]。
[27] 依據「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」說明，考量花東地區具偏鄉特殊性，且各鄉鎮村里有不同環境客觀因素，皆有接水需求，評比機制主要以各地區成本差異化呈現，並考量工程成本高低、相關配合款與分擔款、路修費、普及率高低、水質狀況、原住民族部落地區是否經部落會議同意、是否位於自來水水質水量保護區與水庫集水區、是否符合公共利益等因子，最後依評比指標排列優先順序依序辦理。
4.鑑於上開2計畫均預計於113年度屆期，又自來水延管工程前置作業所需時間較多，且「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」執行期間僅2年，為加速改善花東地區及其他無自來水地區用水狀況，允宜研謀精進自來水延管工程前置作業，妥為規劃工程施作優先順序，並強化執行進度之控管機制。
表1 111至113年度「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」預算編列及執行概況 單位：新臺幣千元；件；戶數
年度	年度預算數	執行情形			延管工程件數	(預計) / 受益戶數
		實現數	應付數	小計
111	1,113,000	968,480	144,520	1,113,000	173	13,155
112	1,700,000	572,789	148,679	721,468	215	5,006
113	1,723,000	-	-	-	-	4,500
合計	4,536,000	1,541,269	293,199	1,834,468	388	22,661

說　　明：112年度執行數為迄8月底自結數。
資料來源：台水公司提供。
(三)自來水延管工程完工後實際接水或使用自來水戶數偏低，允宜詳實檢討，並研謀善策提高用戶用水意願
「無自來水地區供水改善計畫第四期」包含自來水延管工程、補助自來水改善及自來水用戶設備外線等事項，其中自來水延管工程由台水公司辦理，第四期預計增加1.9萬戶受益戶，雖迄112年8月底該公司於第四期已增加1萬8,161戶受益戶，惟實際接水戶數僅9,015戶，接水率僅49.64%；復據台水公司提供迄112年6月底統計無自來水地區供水改善計畫第三及四期實際接水後使用自來水情形，未使用自來水戶數分別為1萬1,496戶及3,555戶，分別占實際接水戶數比為24.35%及45.47%，恐未能發揮延管工程之預期效益。
詢據該公司說明，用戶接水後未使用自來水，主要係延管工程地區用戶申裝自來水可免收路面修復費及配合申請用戶外線補助，申裝費用負擔小，申裝意願隨之提高，惟用戶用水習慣難以改變，爰於申裝後將自來水做為第二水源備用等所致。鑑於近年氣候異常致澇旱交替呈常態，山泉水或地下水源量易受影響，又產業發展恐造成地下水質不佳，為改善民眾飲水品質及提高延管建置使用效益，允宜詳實調查民眾接水後仍未使用自來水原因，並研謀善策提升用戶用水意願。
綜上，台水公司113年度分別編列「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」及「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」最後1年度經費17億2,300萬元及3,252萬6千元，惟迄112年8月底2項計畫執行進度均未如預期，又受益戶接水率偏低及實際用水戶數不多，為使建置自來水延管發揮其效益，允宜精進加速前置作業之辦理，賡續加強計畫進度之控管，並研謀善策提高用戶用水意願。

肆、資金運用
一一、債務餘額逐年攀升，113年度長期債務餘額預計逾1,000億元，且利息費用達13.46億元，允宜正視對營運及財務健全性之影響，並研謀改善
台水公司113年度預計新增長期借款524億元，年底長期債務餘額將達1,147億6,991萬6千元(包含「短期債務-應付到期長期負債」270億2,383萬元及「長期債務-長期借款」877億4,608萬6千元)，並於「營業外費用」項下「利息費用」編列13億4,619萬9千元[28]。經查：
[28] 包含：(1)債務利息12億7,909萬9千元，係以預估平均借款利率1.41%，並扣減資本化利息後所估列之利息支出；(2)其他利息6,710萬元，依國際財務報導準則基礎編列民間參與鳯山淨水場、澎湖馬公增設5,500噸海淡廠等計提之利息、延遲付款利息及租賃負債等利息費用。
(一)113年度預計債務餘額高達1,147億餘元，且利息費用逾13億元，均為近5年最高
彙整台水公司109至113年度財務狀況(詳表1)，並說明如下：
1.台水公司因自有資金不足，對外舉債規模逐年攀升，113年度預計債務餘額達1,147億6,991萬6千元，首次突破1,000億元，並較112年增加15.35%，相較以前年度增長率(未及10%)提高，又隨舉債金額上升加重利息負擔，113年度利息費用預計超過13億元，較112年增加5億8,943萬7千元，其占營業收入比率達4.10%；逐年攀升之長期借款及利息費用等對其經營績效及財務結構健全性之影響，允宜研謀具體控管機制因應。
2.109至113年度負債比率持續增加，113年度已大幅增至46.64%，至有關分析償債能力之財務比率中，流動比率及速動比率於110年度雖略有改善提升，113年又降至6.41%，另利息保障倍數僅於111及112年度為正數，其餘年度則為負數，且113年為負68.37倍，償債能力呈弱化，亟待改善。
表1 台水公司109至113年度財務概況 單位：新臺幣千元；%
年度	109	110	111	112	113
應付到期長期負債	30,656,337	17,608,247	37,713,921	37,125,740	27,023,830
長期借款	50,276,061	68,264,893	52,942,475	62,369,916	87,746,086
合計	80,932,398	85,873,140	90,656,396	99,495,656	114,769,916
利息費用	558,308	507,098	757,961	756,762	1,346,199
利息費用占營業收入比率	1.77	1.63	2.36	2.30	4.10
負債比率	41.46	42.47	43.01	43.95	46.64
流動比率	6.59	14.30	6.62	5.00	6.41
速動比率	4.96	11.61	4.63	3.37	3.88
利息保障倍數	-30.62	-183.77	120.04	4.24	-68.37

說 明：1.109至111年度為決算數，112年度為預算數，113年度為預算案數。
2.112年度資產負債表數據係依據113年度預算案書之112年度12月31日預計數。
資料來源：台水公司各年度預、決算書。
(二)113年度預計舉債524億元，為近5年最高，允宜強化資金運用控管並研謀具體減債計畫，以維財務健全
檢視台水公司109至113年度新增舉借長期借款用途及償還情形(詳表2)，並說明如下：
1.台水公司舉借長期借款主要用以支應固定資產建設改良擴充及償還舊債之用，113年度預計對外新增長期借款524億元，其中176.40億元用以固定資產建設改良或擴充計畫(占比33.66%)，另舉借347.60億元則用以償還借款(占比66.34%)；另台水公司113年度預計償還債務371.26億元，惟其資金來源以舉借新債還舊債比率高達93.63%，允宜檢討加強資金運用控管機制，並審酌營運資金情形，詳實評估對外舉債規模之妥適性。
2.鑑於台水公司113年度預計債務餘額及利息費用分別達1,147億6,991萬6千元及13億4,619萬9千元，均為近5年最高，又該公司償債能力相關財務比率顯呈弱化跡象，為避免沉重利息費用侵蝕獲利，允宜研謀有效減債措施，俾逐步改善財務結構。
綜上，台水公司113年度預計增加長期借款524億元，其中用以償還債務之比率66.34%，預計113年底長期債務餘額逾1,000億元，利息費用達13億4,619萬9千元，有鑑於近年該公司財務結構及償債能力均未改善，允宜檢討強化資金運用控管機制，審慎評估對外舉債規模之妥適性，並研謀具體償債計畫，俾維財務健全。
表2 台水公司109至113年度新增舉借長期借款用途及債務償還情形
單位：新臺幣億元；%
年度	當年度長期債務舉借金額及用途					長期債務償還金額	年底債務 / 餘額
	償還借款		固定資產建設改良或擴充		合計
	金額	占比	金額	占比
109	215.79	68.58	98.85	31.42	314.64	247.06	809.32
110	252.00	71.90	101.00	28.37	356.00	306.56	858.73
111	109.61	48.93	114.39	51.07	224.00	176.08	906.56
112	314.25	70.30	132.75	29.70	447.00	374.59	999.06
113	347.60	66.34	176.40	33.66	524.00	371.26	1,147.70

說 明：108至111年度為決算數，112年度為法定預算數；113年度為預算案數。
資料來源：台水公司各年度預、決算書及該公司提供資料。
（分機：1922 羅玉姍）