經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)113年度預算評估報告
三、「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」近年受理申請及核定補助案件呈衰退趨勢，允宜研謀加強執行策略，並審酌近年執行實績，核實估列預算
能源基金113年度預算案於「能源研究發展工作計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助」科目賡續編列廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫5,000萬元。經查：
(一)計畫內容及績效目標概述
1.計畫內容：據能源署說明，本計畫係為鼓勵業者購置廢熱與廢冷回收相關設備，以提升整體能源使用效率，並帶動國內產業廢熱與廢冷回收再生利用。
2.年度績效目標：預定補助10家廠商，每年可節省3,000公秉油當量(KLOE)。
(二)廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫近年預算執行率偏低，允宜審酌執行實績，核實檢討預算需求
據能源署說明，本計畫自107年度至112年7月底執行情形，除109年度核定補助件數(即通過申請廠商家數)為7件未達年度目標10件外，其餘各年度核定補助件數皆達目標值。惟因計畫採跨年度執行，於結案年度始撥付補助款，爰109至111年度預算執行率分別僅60.56%、39.55%及56.54%，另112年度截至7月底已核定補助4件，執行數1,000萬元(預算執行率25%，詳表1)。據該署說明略以，因受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，相關設備安裝工程延遲至次年結案，109至111年度皆發生放棄補助案件等因素所致。
依「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助要點」第7點規定，受補助廠商有正當理由，得申請展延，至多得展延至核定補助日之次年度12月31日。爰部分受補助廠商係跨年度結案及撥付補助款，並以次年度預算支應[1]。惟109至111年度受理申請補助案件數皆為14件，遠低於107年24件，且112年度僅有7家廠商申請[2]，較年目標值(10家)減少3家(減幅達3成)，廠商參與意願呈現衰退趨勢。爰此，本計畫除應研謀加強執行策略以增進廠商參與誘因外，亦宜審酌近年預算執行實績及113年度目標值，核實檢討預算需求。
[1] 依廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助要點第7點規定：「受補助廠商，應於公告受理申請補助始日起，至本(經濟)部核定補助通知函之發文日起1年內完成設備訂購、交貨及設置竣工。但有正當理由，致未能如期完成設置竣工者，得於期限屆滿1個月前申請展延，至多展延至本部核定補助之次年度12月31日。」
[2] 經濟部於111年6月9日公告112年度「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案」補助申請公告，受理申請期間至111年8月31日截止。據說明，經公告徵求112年度補助申請，計接獲7案，其中4案已核定補助，餘現正依據補助要點辦理審查作業中。
綜上，能源研究發展基金辦理「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」，近年受理申請及核定補助案件呈衰退趨勢，允宜研謀加強執行策略，並審酌近年執行實績，核實估列預算需求。
表1 107年度至112年7月底廢熱與廢冷回收技術示範專案補助計畫執行情形一覽表 單位：新臺幣千元；%；件；公秉油當量
項 目		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年 / (1-7月)
預算數		30,000	60,000	60,000	60,000	50,000	50,000
決算數		27,972	70,239	36,333	23,732	28,272	10,000
預算執行率		93.24	117.07	60.56	39.55	56.54	25.00
年度目標		10家申請通過 / 年省3,000公秉油當量	10家申請通過 / 年省3,000公秉油當量	10家申請通過 / 年省3,000公秉油當量	10家申請通過 / 年省3,000公秉油當量	10家申請通過 / 年省3,000公秉油當量	10家申請通過 / 年省3,000公秉油當量
受理申請補助件數		24	16	14	14	14	7
核定補助	件數	16	13	7	11	11	4
	金額	53,633	48,598	30,262	44,167	51,400	19,000
撥付補助	件數	12	20	8	6	7	2
	金額	27,972	70,239	36,333	23,732	28,272	10,000
年均節能實績		4,464	2,318	2,634	1,174.3	2,875.8	(預估)9,074.21

資料來源：能源署提供。