臺灣菸酒股份有限公司111年度營業決算評估報告目錄

頁次

一、近3年度決算推展費逐年增加，惟除啤酒類外，酒類新產品銷售收入概呈下降趨勢，允宜研謀調整精進，以發揮產品推展成效	1

二、自製產品銷售收入呈現下降趨勢，且111年度台灣啤酒市占率已低於5成，允宜研謀因應，以提升經營績效	3

三、固定資產擴充改良計畫執行率未達7成，且部分工程執行進度遠未如預期，允宜落實進度控管措施，以達計畫目標	5

臺灣菸酒股份有限公司111年度營業決算評估報告

臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，滿足消費者需求，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司111年度決算營業收入567億4,090萬7千元，扣除營業成本458億3,079萬6千元及營業費用50億9,896萬2千元，營業利益為58億1,114萬9千元，加計營業外收入15億1,266萬7千元、扣除營業外費用1億9,307萬3千元及所得稅費用12億3,871萬1千元後，本期淨利為58億9,203萬2千元，較110年度淨利減少4億3,202萬8千元。謹就臺灣菸酒公司111年度營業決算評估如下：

一、近3年度決算推展費逐年增加，惟除啤酒類外，酒類新產品銷售收入概呈下降趨勢，允宜研謀調整精進，以發揮產品推展成效

臺灣菸酒公司111年度決算銷貨收入578億6,687萬1千元，較110年度594億9,999萬元減少16億3,311萬9千元(減幅2.74%)，其中111年度新產品銷貨收入包括菸類173億1,773萬元、啤酒類19億9,873萬8千元、除啤酒類外之酒類(下稱酒類)1億1,099萬8千元，合計194億2,746萬6千元占該年度銷貨收入之33.57%。經查：

(一)111年度酒類新產品銷貨收入下滑，銷售績效容有精進空間

該公司近5年度(107至111年度，以下同)決算新產品銷貨收入介於162億2,649萬1千元至194億5,945萬1千元間，其中107至110年度呈增加趨勢，僅111年度略微下滑。細究近5年度酒類新產品銷貨收入介於1億1,099萬8千元至17億6,849萬2千元間，各年度變動頗鉅，且111年度銷售收入大幅減少，亦為近5年最低(詳表1)，顯示該公司酒類新產品銷售業務之績效欠佳，詢據該公司表示，係因國際化及潮流影響，酒類產品消費趨勢轉至威士忌、葡萄酒及日本清酒等外來酒品，致傳統酒市場呈現衰退，為因應酒類市場趨勢轉變，將對傳統酒類開發創新口味，並加強酒專通路經營與餐飲通路推廣。

表1  臺灣菸酒公司107至111年度新產品銷貨收入一覽表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菸類產品(含委製) | 14,288,313 | 17,237,927 | 15,777,305 | 17,368,489 | 17,317,730 |
| 酒類產品 | 1,768,492 | 210,054 | 995,918 | 610,417 | 110,998 |
| 啤酒類產品 | 169,686 | 271,675 | 1,500,298 | 1,480,545 | 1,998,738 |
| 合計 | 16,226,491 | 17,719,656 | 18,273,521 | 19,459,451 | 19,427,466 |

說    明：1.表內新產品包含新推出、改版、重新包裝或升級之產品。

2.酒類產品包含葡萄酒、黃酒、清酒、威士忌酒、高梁酒、藥味酒、米酒及料理酒。

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

(二)近3年度決算推展費逐年增加，惟111年度酒類新產品銷貨收入大幅減少，允宜研謀精進，以發揮產品推展成效

該公司111年度決算推展費11億7,926萬6千元主要係辦理品牌行銷推廣，占比82.18%，包含承租連鎖超商、超市之菸格，刊登產品簡介；各酒類品牌行銷推廣、消費者品評體驗及店頭陳列商化推廣等；啤酒廠推廣中心辦理促銷、新品上市及品評活動等。109至111年度決算推展費介於11億7,260萬8千元至15億6,349萬元間，執行率介於58.6%至120.31%間(詳表2)，近2年(110及111年)執行率均未達7成。據該公司表示，受新冠肺炎(covid-19)疫情影響，配合防疫政策，部分大型行銷活動停辦，致預算執行率偏低。鑒於111年度酒類新產品銷貨收入大幅減少，且推展費執行率不佳，允宜研謀調整精進，以發揮產品推展成效。

表2  臺灣菸酒公司109至111年度推展費預、決算統計表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 促銷 | 106,986 | 207,288 | 247,945 | 96,717 | 188,217 | 105,770 |
| 新產品推銷發表會 | 50,878 | 0 | 108,590 | 47,249 | 47,155 | 26,974 |
| 品牌行銷/推廣 | 1,019,809 | 1,266,811 | 1,357,378 | 955,351 | 1,317,323 | 969,103 |
| 其他 | 121,888 | 89,391 | 286,979 | 73,291 | 246,282 | 77,419 |
| 合計 | 1,299,560 | 1,563,490 | 2,000,892 | 1,172,608 | 1,798,977 | 1,179,266 |
| 執行率 | 120.31 |  | 58.60 |  | 65.55 |  |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

綜上，臺灣菸酒公司111年度新產品銷貨收入194億2,746萬6千元占該年度銷貨收入之33.57%，惟酒類部分銷貨收入大幅減少，且推展費之執行未符預期目標，允宜研謀調整精進，以發揮新產品推展成效。

二、自製產品銷售收入呈現下降趨勢，且111年度台灣啤酒市占率已低於5成，允宜研謀因應，以提升經營績效

臺灣菸酒公司主要係製造並銷售菸類及酒類產品，111年度決算自製商品銷售收入483億395萬2千元，其中自製菸類237億1,819萬3千元、啤酒類176億4,581萬5千元及酒類69億3,994萬4千元。經查：

(一)近3年度自製產品銷售收入皆未達預算目標

該公司近3年度(109至111年度，以下同)自製產品銷售收入均未達預計目標(詳表1)，其中111年度決算自製產品銷售收入483億395萬2千元，收入達成率僅87.52%，除自製菸類外，啤酒類與酒類產品之達成率未達9成；另自製啤酒類111年度決算銷售收入176億4,581萬5千元，較109年度200億1,833萬元減少23億7,251萬5千元(減幅11.85%)；酒類111年度決算銷售收入69億3,994萬4千元，較109年度76億4,614萬2千元減少7億619萬8千元(減幅9.24%)，顯示111年度自製產品銷售均為近3年度最低者，銷售績效容有提升空間。

表1  臺灣菸酒公司109至111年度自製產品銷售收入預、決算統計表

單位：新臺幣千元；%

| 自製產品品項 | 109年度 |  |  | 110年度 |  |  |  | 111年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 達成率 | 預算數 | 決算數 | 達成率 | 預算數 |  | 決算數 | 達成率 |
| 菸類 | 28,050,000 | 24,052,076 | 85.75 | 26,525,500 | 24,197,084 | 91.22 | 24,450,500 |  | 23,718,193 | 97.00 |
| 啤酒類 | 24,160,000 | 20,018,330 | 82.86 | 23,120,000 | 17,856,906 | 77.24 | 22,350,000 |  | 17,645,815 | 78.95 |
| 酒類 | 9,160,000 | 7,646,142 | 83.47 | 8,902,000 | 7,301,102 | 82.02 | 8,390,700 |  | 6,939,944 | 82.71 |
| 合計 | 61,370,000 | 51,716,548 | 84.27 | 58,547,500 | 49,355,092 | 84.30 | 55,191,200 |  | 48,303,952 | 87.52 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

(二)107至111年度間台灣啤酒市占率逐年下降，111年度台灣啤酒市占率已低於5成，允宜妥為研謀因應

臺灣菸酒公司之啤酒品牌為台灣啤酒，就國內主要啤酒品牌市場占有率觀之(詳表2)，台灣啤酒107年度市場占有率為59.8%，逐年減少至111年度之48.8%，市占率連年下降，顯示台灣啤酒之市場競爭力容須研謀提升。據該公司表示係消費者單一品牌忠誠度降低、健康意識抬頭及國內外啤酒市場競爭嚴峻等因素所致，惟111年度台灣啤酒市占率已低於5成，允宜妥為研謀因應，避免啤酒市場占有率持續衰退，影響公司經營績效。

表2  107至111年度國內主要啤酒品牌市場占有率一覽表    單位：%

| 品牌 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台灣啤酒 | 59.8 | 57.9 | 54.8 | 51.4 | 48.8 |
| 海尼根 | 14.8 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 13.7 |
| 台灣麒麟 | 10.8 | 11.6 | 13.3 | 16.4 | 18.3 |
| 青島 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.7 |
| 其他 | 12.0 | 14.0 | 15.3 | 16.5 | 18.5 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

綜上，臺灣菸酒公司近3年度自製產品銷售收入皆未達到預算目標，且自製啤酒及自製酒類之銷售額持續下滑，又台灣啤酒市占率連年降低，111年度市占率已低於5成，允宜研謀因應，俾提升經營績效

三、固定資產擴充改良計畫執行率未達7成，且部分工程執行進度遠未如預期，允宜落實進度控管措施，以達計畫目標

臺灣菸酒公司111年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數19億2,834萬4千元，決算數12億9,042萬4千元，執行率66.92%，保留數4億8,130萬9千元，轉入112年度繼續執行。經查：

(一)111年度固定資產建設改良擴充之一般計畫，部分工程執行進度落後，允宜針對該類案件研議改善措施

臺灣菸酒公司111年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫中「房屋及建築」、「機械及設備」及「使用權資產」之執行率分別為73.18%、72.41%及15.78%(詳表1)，均未達8成，詢據該公司表示，使用權資產執行率僅15.78%，係受新冠肺炎(covid-19)疫情影響，減租商場所致。另該公司保留轉入下年度執行之主要計畫包含3項(詳表2)，其中「嘉義營業處東面及南面外牆修繕工程」，因補申請建照及使用執照等因素，112年度始進行工程發包作業；另「南投酒廠威士忌生產設備」及「南投酒廠卸麥芽倉、儲倉及輸送設備」因技術界面高，又設備安裝定位須配合包裝淡季、歲修施工及計畫趕產等因素，致工程進度嚴重落後，為利各項計畫如期如質完成，允宜針對執行落後案件研議改善措施。

表1  臺灣菸酒公司111年度一般建築及設備計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 項目名稱 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,264,262 | 887,761 | 70.22 | 221,041 |
| 土地改良物 | 2,107 | 2,106 | 99.95 | 0 |
| 房屋及建築 | 104,802 | 76,699 | 73.18 | 18,264 |
| 機械及設備 | 1,063,401 | 770,057 | 72.41 | 201,146 |
| 交通及運輸設備 | 6,198 | 5,421 | 87.46 | 0 |
| 什項設備 | 26,810 | 23,861 | 89.00 | 1,631 |
| 使用權資產 | 60,944 | 9,617 | 15.78 | 0 |

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

表2  臺灣菸酒公司111年度部分一般建築及設備計畫保留轉入下年度執行情形表                                   單位：新臺幣千元；%

| 計畫項目 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘉義營業處東面及南面外牆修繕工程 | 11,968 | 0 | 0.00 |
| 南投酒廠威士忌生產設備 | 188,386 | 65,935 | 35.00 |
| 南投酒廠卸麥牙倉、儲倉及輸送設備 | 37,895 | 2,742 | 7.24 |

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

(二)固定資產建設改良擴充之專案計畫執行進度亦未如預期，允宜加強進度控管，以達計畫目標

臺灣菸酒公司111年度固定資產擴充改良計畫項下辦理3項專案計畫，惟部分專案計畫執行進度遠未如預期(詳表3)，概述如下:

- 「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」執行率僅60.25%，係因涉工程履約爭議、設計廠商漏項、增加物價指數調整數及增加全區高壓電力承載容量等因素，致執行進度落後。財政部於112年7月同意該計畫展延1年，計畫期限由113年12月延後至114年12月，並預計增加預算2億1,000萬元，該計畫總經費增加為13億6,229萬元，為避免工程再有進度落後情形，允宜加強進度控管。

- 「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」因增額容積價金收入專款運用方式及古蹟與歷史建築委託管理等各方意見分歧，致計畫無法進行，經行政院協調後，財政部於112年10月同意停辦。

表3  臺灣菸酒公司111年度固定資產建設改良擴充專案計畫執行情形表                                  單位：新臺幣千元；%

| 計畫項目 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 654,461 | 394,293 | 60.25 |
| 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫 | 100 | 0 | 0.00 |
| 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫 | 9,521 | 8,370 | 87.91 |

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

綜上，臺灣菸酒公司111年度固定資產擴充改良計畫執行率未達7成，且保留數達4億餘元，允宜針對執行落後案件積極研議改善措施，並加強進度控管，以達計畫目標。

（分機：8659 黃鈞毅）