行政院農業委員會主管非營業基金111年度決算評估報告目錄　　          　　　　　　　頁次

壹、農業作業基金	1

一、種苗改良繁殖作業基金111年度銷貨收入未如預期，允宜檢討強化協助及推廣措施，俾以增裕基金收益	1

貳、農田水利事業作業基金	3

二、連續2年度一般建築及設備計畫結餘款均逾10億元，且預算執行率均未達8成，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規劃作業	3

參、農業特別收入基金	5

三、農業發展基金「產銷調節緊急處理計畫」111年度決算數逾10億元，為近5年最高，且調節品項自107年起逐年增加，允宜檢討強化產銷調節措施	5

四、農村再生基金「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」111年度預算執行率僅61.33%，允宜覈實編列預算並加強預算執行之控管	7

肆、農民退休基金	9

五、農民退休基金110及111年投資收益均未達預期目標，且111年度投資收益率為負3.78%，致國庫須撥付補足收益，允宜研謀改善	9

行政院農業委員會主管非營業基金111年度決算評估報告

行政院農業委員會（以下稱農委會，已於112年8月1日改制為農業部）主管非營業基金111年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀8,423萬4千元，較預算短絀1億1,887萬4千元減少3,464萬元(減幅29.14%)；農田水利事業作業基金審定賸餘8億5,113萬3千元，較預算短絀39億854萬8千元，反絀為餘，相差47億5,968萬1千元；農業特別收入基金審定短絀29億2,094萬9千元，較預算短絀82億4,130萬元減少短絀53億2,035萬1千元(減幅64.56%)；農民退休基金決算短絀2億1,197萬7千元，較預算賸餘1億5,555萬2千元相差3億6,752萬9千元。謹就農委會主管非營業基金111年度決算評析如下：

壹、農業作業基金

一、種苗改良繁殖作業基金111年度銷貨收入未如預期，允宜檢討強化協助及推廣措施，俾以增裕基金收益

種苗改良繁殖作業基金111年度決算「銷貨收入」6,329萬1千元，較預算數7,299萬8千元減少970萬7千元(減幅13.30%)，經查：

(一)種苗改良繁殖作業基金配合政策供應種子，惟111年度實際銷售未如預期且較110年度減少

種苗改良繁殖作業基金配合政府「綠色環境給付計畫」及「冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」等調整耕作制度活化農地政策，銷售玉米、高梁、綠肥等種子，以促進農地資源合理利用，維護農村景觀及農田地力。

種苗改良繁殖作業基金111年度決算「銷貨收入」6,329萬1千元，不僅較預算數7,299萬8千元減少970萬7千元(減幅13.30%)，且較110年度決算數9,234萬1千元減少2,905萬元(減幅31.46%)，營運呈衰退情形。

(二)111年度主要係玉米及綠肥種子實際銷量未如預期，允宜檢討加強協助及推廣，有效挹注收入

彙整種苗改良繁殖作業基金近2年度主要農產品銷售概況，詳表1，並說明如下：

1.綠肥種子：111年度決算銷貨收入中，綠肥種子銷貨收入4,780萬8千元占銷貨收入6,329萬1千元之75.54%，為該基金主要銷售農產品，惟綠肥種子實際銷售數量30萬2,982公斤僅達預計目標37萬公斤之81.89%，致銷售收入僅達預期收入5,334萬元之89.63%，係因配合「冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」籌供所需品項及數量等推廣面積減少所致。

2.玉米種子：111年度決算玉米種子銷售數量5萬517公斤占預計目標7萬5,396公斤之67.00%，且110年度實際銷售數量亦僅達預計銷量之40.55%，2個年度實際銷售數量均未如預期，審計部於總決算審核報告亦提出種苗改良繁殖場之玉米種子銷售量自107至111年度減少1萬2,693.20公斤(減幅約20.08%)。據該基金說明係因主要推廣品種台農7號及台農1號等玉米種子，因缺水乾旱影響農民種植意願所致。

爰此，允宜審酌政策性種子銷售所遇挑戰，通盤檢討相關種子之需求情形與協助農民及推廣措施，並研謀善策因應，以挹注基金收入。

綜上，種苗改良繁殖作業基金111年度決算「銷貨收入」6,329萬1千元，較預算數減幅13.30%，主要係綠肥及玉米種子實際銷售未如預期，允宜檢討精進各項協助農民及推廣措施，以增裕基金收益。

表1  種苗改良繁殖作業基金110及111年度主要農產品銷售概況

單位：新臺幣千元；公斤

| 項目 |  | 110年度 |  | 111年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 |
| 銷貨收入合計(A+B+C+D) |  | 80,744 | 92,341 | 72,998 | 63,291 |
| 玉米種子 | 數量 | 105,000 | 42,573 | 75,396 | 50,517 |
|  | 金額(A) | 17,414 | 6,273 | 12,818 | 8,565 |
| 高梁種子 | 數量 | 12,000 | 9,929 | 12,000 | 21,945 |
|  | 金額(B) | 2,520 | 2,802 | 3,000 | 6,365 |
| 綠肥種子 | 數量 | 390,000 | 558,273 | 370,000 | 302,982 |
|  | 金額(C) | 54,050 | 82,196 | 53,340 | 47,808 |
| 番茄種子及其他 | 數量 | 38 | 18 | 23 | 11 |
|  | 金額(D) | 6,760 | 1,070 | 3,840 | 553 |

資料來源：農業作業基金各年度決算書。

貳、農田水利事業作業基金

二、連續2年度一般建築及設備計畫結餘款均逾10億元，且預算執行率均未達8成，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規劃作業

農田水利事業作業基金111年度固定資產建設改良擴充決算數47億2,688萬1千元(均為一般建築及設備計畫一次性項目)，占可用預算數59億7,156萬5千元之79.16%；保留數1,137萬4千元，占可用預算數比率0.19%；結餘款12億3,331萬元占可用預算數比率達20.65%。

該基金110及111年度決算「一般建築及設備計畫」結餘款均逾10億元，占可用預算數比率分別為23.14%及20.65%，均逾2成，預算執行未如預期，彙整近2年度各科目執行情形詳表1，並就111年度執行情形說明如下：

表1  110及111年度農田水利事業作業基金固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 110年度 |  |  |  | 111年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可用預算數[A] | 決算數 | 結餘款 [B] | 占比[B/A] | 可用預算數[C] | 決算數 | 結餘款 [D] | 占比[D/C] |
| 土地 | 500,520 | 160,909 | 339,610 | 67.85 | 471,245 | 350,984 | 120,262 | 25.52 |
| 土地改良物 | 3,475,143 | 2,798,957 | 530,470 | 15.26 | 4,681,526 | 3,727,051 | 954,475 | 20.39 |
| 房屋及建築 | 439,353 | 246,013 | 160,587 | 36.55 | 614,100 | 461,891 | 140,835 | 22.93 |
| 機械及設備 | 228,386 | 161,228 | 45,761 | 20.04 | 159,331 | 147,527 | 11,803 | 7.41 |
| 交通及運輸設備 | 18,701 | 15,303 | 3,398 | 18.17 | 19,878 | 19,279 | 598 | 3.01 |
| 什項設備 | 21,234 | 17,221 | 4,013 | 18.90 | 25,486 | 20,148 | 5,337 | 20.94 |
| 合計 | 4,683,337 | 3,399,631 | 1,083,839 | 23.14 | 5,971,565 | 4,726,881 | 1,233,310 | 20.65 |

說    明：110年度保留數1億9,986萬7千元(土地改良物1億4,571萬7千元、房屋及建築3,275萬3千元、機械及設備2,139萬7千元)，111年度保留數1,137萬4千元(悉數為房屋及建築)。

資料來源：農田水利事業作業基金110及111年度決算書。

(一)土地：執行率74.48%，結餘款1億2,026萬2千元占可用預算數達25.52%，主要係因工程區域變更，取消原定收購私有地計畫等因價購施設渠道所需土地進度不如預期。

(二)土地改良物：執行率79.61%，結餘款9億5,447萬5千元占可用預算數20.39%，主要係因部分工程尚在施工未達估驗請款、工地偏遠、市場缺工及物料上漲等，廠商投標意願低致流標。

(三)房屋及建築：執行率75.21%，結餘款1億4,083萬5千元占可用預算數22.93%，另保留數1,137萬4千元，係因八德區建案廠商未依契約規定履約，刻正辦理解約、中壢區建案多次流標，評估後暫緩辦理、七星大樓及新店大樓等工程執行進度落後所致。

(四)「機械及設備」、「交通及運輸設備」與「什項設備」：「機械及設備」與「交通及運輸設備」執行率分別為92.59%及96.99%，均達9成，「什項設備」按實際需求採購故執行率79.06%，該3科目結餘款合計1,773萬3千元占可用預算數2億469萬5千元之8.66%，主要係撙節開支致結餘。

綜上，農田水利事業作業基金111年度辦理「一般建築及設備」決算結餘款12億3,331萬元占可用預算數比率達20.65%，連續2年度結餘款均逾10億元，預算執行率均未達8成，允宜審慎檢討評估固定資產建設改良擴充計畫之執行能量，覈實編列預算，並就成本變動或缺工等影響工程進度因素妥擬因應對策，以提高農田水利設施之興建、維護及更新之執行成效。

(分機：1921 林佑樺)

參、農業特別收入基金

三、農業發展基金「產銷調節緊急處理計畫」111年度決算數逾10億元，為近5年最高，且調節品項自107年起逐年增加，允宜檢討強化產銷調節措施

農業發展基金(以下簡稱農發基金)111年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數10億9,988萬5千元，較預算數增加7億7,793萬1千元，增幅達2.42倍。經查：

(一)111年度產銷調節緊急處理計畫決算數逾10億元，為近5年最高，且較預算增加7.78億元，約2.42倍

為穩定農產品市場價格，維護農民收益與消費者權益，農委會於農發基金編列辦理「產銷調節緊急處理計畫」，就可能發生產銷失衡之農、漁、畜產品進行促銷、加工、輔導外銷及去化等產銷調節措施，期以穩定農產品市場價格。惟107至111年度產銷調節緊急處理計畫預算執行情形(詳表1)，除107年度以外均呈超支，近4年（108至111年度）決算數分別較預算數增加3.15倍、1.79倍、80.09%及2.42倍， 111年度決算數為近5年最高，且較預算增加7.78億元，超支金額亦為近5年最高，顯見農產品產銷失衡控管仍待檢討加強。

表1  107至111年度農發基金「產銷調節緊急處理計畫」預決算明細表

單位:新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 107 | 158,755 | 119,288 | -39,467 | -24.86 |
| 108 | 158,755 | 659,512 | 500,757 | 315.43 |
| 109 | 158,755 | 443,695 | 284,940 | 179.48 |
| 110 | 190,823 | 343,649 | 152,826 | 80.09 |
| 111 | 321,954 | 1,099,885 | 777,931 | 241.63 |

資料來源：農委會提供。

(二)111年辦理產銷調節之農產品品項增加，且部分品項一再重複辦理調節，仍未能緩解產銷失衡情況，亟待檢討並研謀具體有效措施改善

依農委會提供之資料(詳表2)，近年因產銷失衡辦理調節之農產品品項由107年度7項逐年增加，至111年度高達17項，其中以農糧產品執行品項由107年度7項增至111年度12項，調節品項數量增加最多，且部分項目如香蕉、鳳梨、紅龍果、番石榴、甘藍(大宗蔬菜)、文旦柚、柑桔(橘)等一再被列入辦理產銷調節緊急處理措施執行品項，尤其香蕉、鳳梨連續5年均辦理調節，而鳳梨110年3月經中國通知禁止進口後，產銷問題更加嚴重，除以產銷調節緊急處理計畫外，農委會110及111年度又以農損基金「調整產業或防範措施計畫-農產品全球通路拓展計畫」辦理鳳梨海外拓銷獎勵計畫，金額分別高達3.27億元及1.49億元，前揭產銷失衡情形未能緩解，允宜檢討問題癥結，確實檢視目前市場供需狀況，調整強化產銷機制。

表2  近年產銷調節緊急處理計畫之品項一覽表

| 年度 | 執行品項 |
| --- | --- |
| 107 | 大蒜、香蕉、紅龍果、番石榴、鳳梨、柑桔、文旦柚 |
| 108 | 甘藍、柑橘、黑毛豬、鳳梨、香蕉、養殖魚種、番石榴、雞蛋、紅龍果、芒果、檸檬、麻竹筍、文旦柚、甘蔗 |
| 109 | 甘藍、柑桔、花生、鳳梨、紅豆、香蕉、番石榴、豬肉產業、吳郭魚、鬼頭刀、烏魚殼 |
| 110 | 大宗蔬菜、花生、紅豆、鳳梨、香蕉、芒果、檸檬、紅龍果、文旦柚、葡萄、破布子、玉荷包、鳳梨釋迦、蓮霧 |
| 111 | 甘藍、紅蔥頭、芋頭、柑橘、鳳梨釋迦、火龍果、芒果、蓮霧、鳳梨、香蕉、番石榴、文旦柚、雞蛋、蛋雞、石斑魚、白帶魚、農遊券 |

說    明：1.據農委會表示：甘藍及結球白菜同屬大宗蔬菜，栽培季節、產期、通路等均相同，110年農民及農民團體反映結球白菜與甘藍有相同產銷問題，爰納入當年度產銷調節處理品項，並以甘藍既有經費辦理，且將110年調節品項名稱列為「大宗蔬菜」。

2.關於111年度農遊券，據說明，係中國111年8月突片面宣布暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，嚴重影響農漁民產銷平衡及生計，為鼓勵民眾增加輸中受阻之農漁產品消費支出，該部經函報行政院同意，以「產銷調節緊急處理計畫」辦理農遊券3.0計畫，發放30萬張200元農遊券，採「剝文旦 吃石斑」及「挺在地 農漁GO購」兩大主題活動發放，以振興國內農漁產銷售，協助農漁民、農漁民團體與農企業等農業經營主體迅速恢復，於111年12月底執行完畢，決算數5,933萬3千元。

資料來源：農委會提供。

綜上，為紓緩農產品產銷失衡問題，保障農民收益與消費者權益，農委會於農發基金編列預算辦理產銷調節緊急處理計畫，惟108至111年度連年超支，且111年度決算數10億9,988萬5千元，係為近5年最高，又調節品項數量逐年增加，部分品項更連續5年辦理調節，允宜確實檢討問題癥結，審酌現行市場供需情形，調整強化產銷調節措施，俾確實達成計畫之目標。

四、農村再生基金「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫」111年度預算執行率僅61.33%，允宜覈實編列預算並加強預算執行之控管

為解決農村勞動力持續老化與短缺、季節性缺工等問題，農委會於農村再生基金(以下稱農再基金)推動「全面推動農糧產業省工機械化及設備現代化計畫(以下稱省工機械化計畫)」，111年度決算數14億1,063萬元，僅達預算數23億元之61.33%，計畫推動未如預期。經查：

(一)省工機械化計畫推動內容

為解決農村勞動力持續老化與短缺、季節性缺工等問題，農委會於農再基金推動4年期之省工機械化計畫，期程111至114年，每年經費需求23億元，計畫總經費92億元，辦理導入國外省工農業機械設備示範推廣、補助農民購置新研發農機與農耕所需小型農機、輔導農民及產業團體購置曳引機及聯合收穫機等產業共通適用之大型農機、補助農會新(擴)設或更新乾燥機、低溫暫存筒、稻穀燃燒爐及濕穀集運設備、辦理農機研討會、行銷及展覽、示範觀摩會活動等，並於全國分區設置農機訓練中心，辦理農業機械操作保養訓練與技術課程、開發農機管理資訊系統，建立完整農機基礎資料庫；預期農民該期間購置農耕所需農機具累計將達22.7萬台，提升整體機械化程度8%，節省農民勞力成本，省工效益達80萬工作人天，提升農業競爭力與調適能力。

(二)省工機械化計畫111年度預算執行率僅61.33%，推動情形未如預期

農再基金111年度推動省工機械化計畫預算數23億元，包括補助農民購置新研發農機、引進農糧機械、農耕普遍使用之小型農機及農業共通性之大型農機等18億元、輔導農會新（擴）設與更新穀物乾燥設備及低溫倉儲等採後處理設施3億元及補助大學設置農機訓練中心、辦理農機性能測定、農機推廣、展覽、示範觀摩及研討會及輔導水稻育苗場或採種農戶機械化及專業化經營等；實際執行結果，決算數14億1,063萬元，預算數執行率61.33%，執行情形欠佳，據說明係新冠肺炎(Covid-19)疫情衝擊農民經營收入，致農民投資趨於保守，同時疫情亦影響機械設備製造與航運期程，致部分採購計畫無法於年度內完成。

綜上，農再基金111年推動省工機械化計畫決算數14億1,063萬元，預算數執行率僅達61.33%，執行情形未如預期，允宜確實檢討，依實際需求覈實編列預算，並加強預算執行之控管，有效提升計畫執行績效。

肆、農民退休基金

五、農民退休基金110及111年投資收益均未達預期目標，且111年度投資收益率為負3.78%，致國庫須撥付補足收益，允宜研謀改善

農民退休基金(以下簡稱農退基金)111年度收入決算數1億653萬9千元，支出決算數3億1,851萬6千元，收支相抵後，本期短絀2億1,197萬7千元，較預算賸餘1億5,555萬2千元相距達3億6,752萬9千元。經查：

(一)依農退儲金條例規定，農民及農委會按月共同提繳儲存於勞保局設立之農退儲金個人專戶

政府為鼓勵農民儲蓄養老，增進農民退休生活保障，安定農村社會並促進農業經濟發展，於109年6月制定公布農民退休儲金條例(以下簡稱農退儲金條例)，自110年1月開始施行，農委會據以設置農退基金。依農退儲金條例規定，農民退休儲金係由農民及主管機關（農委會）按月共同提繳，儲存於勞保局設立之農退儲金個人專戶，以供農民未來退休養老使用，農退基金之收支、經營與管理則委託勞動部勞動基金運用局辦理；農退儲金之運用，應不低於銀行2年定期存款利率計算之收益；有不足者，由國庫補足之。另農民年滿65歲得請領退休儲金專戶之本金及累積收益，依據年金生命表、平均餘命及利率等計算所得，按月定期發給。

(二)110及111年度基金投資收益均未如預期，且111年度投資收益率為負3.78%

111年底農退基金規模為82億4,785萬3千元，基金資產全年運用虧損2億1,508萬5千元，收益率為負3.78%(詳表1)，不僅未達預期收益率3.29%，亦未達最低保證收益率1.1003%，據說明係因台股111年以來走勢偏弱，加權股價指數由年初至年底跌幅達22.4%，致操作績效未如預期；惟該基金110及111年度已連續2年未達預期目標，尤其111年度投資轉呈虧損，運用成效容待提升，亦使國庫須按銀行2年定存利率補足收益，允宜審酌農退基金係以追求長期穩健報酬為目標，妥善規劃適當投資策略，創造基金長期穩健之投資收益

表1  110及111年度農退基金投資收益率比較表              單位：%

| 運用項目 | 110年度 |  | 111年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預期 | 實際 | 預期 | 實際 |
| 銀行存款 | 0.45 | 0.72 | 0.69 | 1.01 |
| 國內權益證券 | 5.60 | 27.84 | 5.85 | -15.02 |
| 國內債務證券 | - | - | 1.04 | 1.64 |
| 合計 | 3.03 | 1.97 | 3.29 | -3.78 |

資料來源：農委會提供。

綜上，農退基金110及111年度投資收益情形均未達預期，尤其111年度投資轉呈虧損，又未達最低保證收益率，致國庫須撥付補足收益，操作績效欠佳，允宜審慎研謀適當投資策略，創造基金長期穩健之投資收益，俾利達成保障退休農民經濟安全之目標。

（分機：8663鄭寧）

農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。

農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業生物科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。

111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)乙-240頁。