經濟部主管非營業基金111年度決算評估報告

經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，111年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：

表1  經濟部主管非營業基金111年度預算執行情形概況表

單位:新臺幣億元

| 基金名稱 | 總收入(基金來源) |  | 總支出(基金用途) |  | 本期賸餘(短絀) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 決算較預算增減數 |
| 經濟作業基金 | 92.29 | 79.19 | 107.50 | 86.75 | -15.21 | -7.56 | 7.65 |
| 水資源作業基金 | 118.88 | 110.87 | 109.69 | 102.96 | 9.19 | 7.91 | -1.28 |
| 經濟特別收入基金 | 138.23 | 158.94 | 144.82 | 129.56 | -6.59 | 29.38 | 35.97 |
| 核能發電後端營運基金 | 262.71 | 265.58 | 45.98 | 32.26 | 216.73 | 233.31 | 16.58 |

資料來源：審計部111年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

四、111年度所管水庫清淤執行量未如預期，允宜滾動檢討並調整清淤方式，俾維水庫永續經營

水資源作業基金(個別，以下均同)111年度分別於「給水銷貨成本」及「土石銷貨成本」科目項下編列預算數8億4,871萬5千元及3億4,512萬3千元，合共11億9,383萬8千元，辦理所管水庫清淤，經執行後決算數分別為8億6,244萬5千元及3億2,444萬9千元，合共11億8,689萬4千元(執行率99.42%)。經查：

(一)水資源作業基金109至111年度水庫清淤概況

為延長水庫使用壽命，水資源作業基金運用陸挖、抽泥及水力排砂等3種方式辦理水庫清淤，其中水力排砂需仰賴洪水排除砂水流，無須投入經費辦理。檢視水資源作業基金近3年度水庫清淤投入經費及執行情形(詳表1)，111年度清淤費用決算數為11億8,689萬4千元，較預算數11億9,383萬8千元減少694萬4千元，主要係因南部地區水情嚴峻，為減少抽泥夾帶之水資源損耗，及配合行政院砂石政策，部分清淤措施未能執行，至109及110年度執行清淤量超出預期，則為因應百年大旱擴大辦理清淤作業所致。

表1  109至111年度水資源作業基金(個別)水庫清淤執行概況表

單位：新臺幣千元；萬立方公尺

| 年度 | 清淤費用 |  |  | 清淤量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 預計量 | 執行量 | 比較增減 |
| 109 | 1,087,634 | 950,501 | -137,133 | 971.25 | 1,152.29 | 181.04 |
| 110 | 981,403 | 1,120,855 | 139,452 | 1,138.75 | 1,383.68 | 244.93 |
| 111 | 1,193,838 | 1,186,894 | -6,944 | 1,276.00 | 1,230.52 | -45.48 |

說    明：1.水庫清淤費用包括給水銷貨成本(無價料)及土石銷貨成本(有價料)。

2.本表清淤量僅有陸挖及抽泥清淤量，並未含水力排砂。

資料來源：水利署提供。

(二)水資源作業基金111年度所管水庫整體實際清淤量未如預期，允宜滾動檢討調整及妥善運用各疏濬清淤方式辦理

揆諸水資源作業基金各水資源分署109至111年度辦理所管水庫清淤概況(詳表2)，說明如下：

1.北區水資源分署：109至111年度石門水庫水力排砂量均未達預計量，主要係因水力排砂需利用汛期洪水或水庫蓄水排除高濃度含砂水流，惟近年無重大颱洪事件，爰實際排砂量較低，另111年度陸挖受水庫滿水位或河道水位過高，致執行量無法達到預計量。

2.中區水資源分署：111年度疏濬清淤量均未如預期，其中陸挖部分，鯉魚潭水庫因水位屬高水位，無法進行陸挖，又抽泥係自111年度下半年辦理，且抽泥船偶發生設備故障，故執行量較低；至石岡壩及集集攔河堰，則為配合鳥嘴潭人工湖工程計畫土石優先標售加速工進，爰延後出料。

3.南區水資源分署：包含曾文、阿公店及牡丹水庫水力排砂因無較大颱洪事件進行排砂，致執行量未達預計量，另111年度下半年，考量應優先將水資源蓄存於水庫，造成曾文水庫實際抽泥量較低。

鑒於水庫清淤作業條件深受氣候或水庫水位影響預定清淤進度，允宜滾動調整及妥善運用其他清淤方式配合辦理，並研謀善策加強水庫集水區之水土保持，以改善水庫淤積情形。

綜上，水資源作業基金111年度分別於「給水銷貨成本」及「土石銷貨成本」科目下辦理水庫清淤工作，決算數合共11億8,689萬4千元，惟111年度所管水庫整體實際清淤量未如預期，允宜滾動檢討，並妥善調整及運用各清淤方式辦理，以利水庫永續經營。

表1  109至111年度各區水資源分署水庫清淤概況     單位：萬立方公尺

| 單位 | 水庫堰壩別 | 清淤種類 | 109年 |  | 110年 |  | 111年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計量 | 實際量 | 預計量 | 實際量 | 預計量 | 實際量 |
| 北區水資源分署 | 石門水庫 | 陸挖 | 80.00 | 89.29 | 80.00 | 103.06 | 80.00 | 27.07 |
|  |  | 抽泥 | 210.00 | 244.52 | 325.00 | 325.17 | 360.00 | 417.42 |
|  |  | 水力排砂 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 63.12 | 165.00 | 28.70 |
|  |  | 小計 | 407.00 | 333.81 | 522.00 | 491.35 | 605.00 | 473.19 |
| 中區水資源分署 | 石岡壩 | 陸挖 | 31.00 | 31.03 | 31.00 | 32.50 | 31.00 | 9.29 |
|  | 集集攔河堰 | 陸挖 | 110.25 | 129.71 | 110.25 | 122.31 | 122.50 | 80.00 |
|  | 鯉魚潭 | 陸挖 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.24 | 2.00 | 0.00 |
|  |  | 抽泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 6.12 |
|  | 總計 | 陸挖 | 141.25 | 160.74 | 143.25 | 187.05 | 155.50 | 89.29 |
|  |  | 抽泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 6.12 |
|  |  | 小計 | 141.25 | 160.74 | 143.25 | 187.05 | 180.50 | 95.41 |
| 南區水資源分署 | 曾文水庫 | 陸挖 | 50.00 | 57.07 | 50.00 | 130.68 | 50.00 | 61.88 |
|  |  | 抽泥 | 275.00 | 324.80 | 315.00 | 316.36 | 350.00 | 294.00 |
|  |  | 水力排砂 | 160.00 | 10.58 | 160.00 | 23.45 | 160.00 | 0.00 |
|  | 高屏堰 | 陸挖 | 157.50 | 193.78 | 157.50 | 231.10 | 187.50 | 244.35 |
|  |  | 抽泥 | 30.00 | 46.42 | 30.00 | 47.40 | 30.00 | 47.32 |
|  | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.23 | 6.00 | 8.26 | 6.00 | 6.24 |
|  |  | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.71 | 10.00 | 14.06 |
|  |  | 水力排砂 | 12.00 | 14.68 | 12.00 | 43.21 | 12.00 | 3.76 |
|  | 牡丹水庫 | 抽泥 | 14.50 | 22.35 | 20.00 | 20.23 | 20.00 | 20.10 |
|  |  | 水力排砂 | 8.00 | 0.56 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 0.07 |
|  | 甲仙攔河堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.09 | 2.00 | 3.66 | 2.00 | 2.67 |
|  | 總計 | 陸挖 | 215.50 | 259.17 | 215.50 | 373.70 | 245.50 | 315.14 |
|  |  | 抽泥 | 324.50 | 398.57 | 375.00 | 394.70 | 410.00 | 375.48 |
|  |  | 水力排砂 | 180.00 | 25.82 | 180.00 | 68.16 | 180.00 | 3.83 |
|  |  | 小計 | 720.00 | 683.56 | 770.50 | 836.56 | 835.50 | 694.45 |
| 合計 |  | 陸挖 | 436.75 | 509.20 | 438.75 | 663.81 | 481.00 | 431.50 |
|  |  | 抽泥 | 534.50 | 643.09 | 700.00 | 719.87 | 795.00 | 799.02 |
|  |  | 水力排砂 | 297.00 | 25.82 | 297.00 | 131.28 | 345.00 | 32.53 |
|  |  | 小計 | 1,268.25 | 1,178.11 | 1,435.75 | 1,514.96 | 1,621.00 | 1,263.05 |

資料來源：水利署提供。