營建建設基金及平均地權基金113年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金113年度預算案編列業務收入248億2,616萬7千元，業務成本與費用405億3,388萬6千元，業務外收入1億7,075萬1千元，業務外費用1,773萬8千元，收支相抵後短絀155億5,470萬6千元。謹就該基金113年度預算案評估如下：
一四、獲配高鐵桃園站等5個車站土地，惟僅新竹及臺中站部分土地設定地上權出租，允宜積極開發運用，俾增益基金收入
實施平均地權基金113年度預算案「業務收入-租金及權利金收入」項下編列4,620萬1千元，係高鐵新竹及臺中站之土地租金及權利金收入。經查：
(一)獲配高鐵桃園站等5個車站19處土地，其衍生收益歸該基金
行政院109年12月3日召開「研商平均地權條例施行細則第14條修正草案會議」時決議設立該基金，並決議同意在該等土地不得出售前提下將高鐵5個車站19處土地撥充該基金，其因設定地上權或出租等衍生收益歸該基金[1]，準此，該基金運用前揭土地產生收益，可充裕該基金收入。
[1] 摘自行政院秘書長109年12月10日院臺建長字第1090200406號函檢送之「研商平均地權條例施行細則第14條修正草案會議」紀錄。
(二)容待提升5個高鐵站土地之運用效率，以增益基金收入
該基金獲配前開土地後(詳表1)，僅高鐵新竹站(商業區)及臺中站(產專區)土地(第1-5項)設定地上權，並於111年度、112年截至8月底各獲致「租金及權利金收入」4,225萬9千元及3,001萬5千元；另高鐵臺中站(住宅區)土地自112年7月1日起出租予國家住都中心興建社會住宅(第5項)，其餘尚處於招商中(第6-8項)、待規劃(第9-16項)及待處理(第17-19項)等狀態，容待積極處理以提高運用效益。
綜上，平均地權基金109年成立時，即獲配高鐵桃園站等5個車站19處土地，惟截至112年10月11日止僅高鐵新竹站台(商業區)及臺中站(產專區)共3筆土地設定地上權，另高鐵臺中站(住宅區)已於112年7月1日起出租國家住都中心興建社會住宅，其餘尚處於招商中、待規劃中及待處理等狀態，允宜積極處理運用，以增益該基金收入。
表1　截至112年10月11日止平均地權基金5個高鐵站土地運用情形表
處理 / 概況	站區及土地 / 使用分區		項次	地號	目前處理或規劃情形
已運用	新竹站	商業區	1	世興段46	已設定地上權。
			2	世興段47
	臺中站	產專區	3	新高鐵段101
			4	新高鐵段108
	臺中站	住宅區	5	新長壽段78	已於112年7月1日起出租予國家住都中心50年，興建社會住宅後出租，始有租金及權利金收入。
招商中	嘉義站	產專區	6	太頂珠段50(共有)	與交通部鐵道局、嘉義縣政府三方共同持有土地。依行政院指示將採設定地上權方式辦理招商，鐵道局已於112年6月6日公告招商（廠商申請期限至112年10月4日止），1家廠商投標，截至112年10月11日止鐵道局刻正辦理審查作業中。
			7	太頂珠段50-2(共有)
	臺南站	產專區	8	武東段280
待規劃	臺中站	商業區	9	新榮和段161	擬參考鐵道局委外辦理招商作業方式，委託專業機構評估整體發展定位及進行市場分析，擬訂招商策略、計畫及辦理各項執行工作（標租或設定地上權）。
			10	新榮和段170
		產專區	11	新高鐵段114
			12	新高鐵段116
			13	新高鐵段117
			14	新高鐵段118
	臺南站	住宅區	15	武東段79
			16	武東段82
待處理	臺中站	住宅區	17	新長壽段112	配合114地號土地排除占用進度，請臺中市政府依程序變更為溝渠用地後，移交其臺中市政府接管。
			18	新長壽段113
			19	新長壽段114	刻為區外毗鄰建物屋後地下排水化糞使用，刻辦理排除占用事宜。

資料來源：內政部；本中心整理。