營建建設基金及平均地權基金113年度預算評估報告目錄 頁次
營建建設基金及平均地權基金113年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金113年度預算案編列業務收入248億2,616萬7千元，業務成本與費用405億3,388萬6千元，業務外收入1億7,075萬1千元，業務外費用1,773萬8千元，收支相抵後短絀155億5,470萬6千元。謹就該基金113年度預算案評估如下：
壹、住宅基金
一、國庫撥補為住宅基金主要收入來源，雖113年起部分房地合一稅納入基金財源，惟近年重大住宅計畫金額龐鉅，財務負擔日益沈重，允宜籌謀穩妥財源
住宅基金113年度預算案編列收入249億5,635萬5千元（其中「業務收入-其他業務收入」國庫補助收入200億元及「業務收入-其他業務收入-依法分配收入」46億9,710萬元）、支出401億6,092萬6千元、短絀152億457萬1千元。經查：
(一)國庫撥補為住宅基金主要收入來源
住宅基金係依住宅法第7條規定「主管機關為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，得設置住宅基金」所設置，肩負辦理前開法定住宅政策之任務。為此，國土管理署每年編列預算撥補住宅基金，辦理住宅補貼及社會住宅等業務，106至111年度撥補額度介於10億餘元至50億元之間，112及113年度因推動多項重大住宅政策，爰提高撥補額度預計各為357億7千萬元及200億元(詳表1）為該基金主要收入來源。
表1　國土管理署106-113年度撥補住宅基金情形表 單位：新臺幣千元
年度	撥補金額
106	1,028,439
107	2,028,439
108	2,028,439
109	－
110	5,000,000
111	5,000,000
112	35,770,000
113	20,000,000

說 明：106-111年度為決算數、112年度為預算數、113年度為預算案數。
資料來源：國土管理署。
(二)113年起部分房地合一稅納入基金財源，惟近年重大住宅計畫金額龐鉅，財務負擔日益沈重
住宅基金主要任務為辦理各項住宅補貼及執行各項住宅政策，政府撥補為其主要收入來源，且近年推動「社會住宅興辦計畫」、「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」及「旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」金額甚大，故支出規模由109及110年度未及百億元逐年提高，預計113年度達401.61億元，又國庫撥補金額不足，導致109-111年度各短絀51.85億元、11億元及56.37億元，112年度預計轉為賸餘2.63億元後，113年度又轉為預計短絀，且金額擴大至152.05億元(詳表2)，財務負擔日益沈重，因而113年底預計現金餘額僅5.94億元。
雖財政部於112年4月21日修正「房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法」第3條[1]規定，房地合一稅扣除由中央統籌分配予地方之餘額，用於住宅政策或長期照顧服務之獲配金額，各不得低於餘額10%，並自113年1月1日施行[2]，113年度住宅基金預算案爰預估依法分配收入46億9,710萬元，惟該財源欠缺穩定性，且獲配額度相對於推動住宅政策所需經費仍屬有限，允宜妥籌穩定財源[3]。
[1] 房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法第3條：「房地合一課徵所得稅稅課收入扣除由中央統籌分配予地方之餘額，用於住宅政策及長期照顧服務支出之分配，由行政院視各該用途業務需求及財務狀況統籌調配；任一用途之獲配金額，不得低於餘額10%。」、「房地合一課徵所得稅稅課收入用於住宅政策及長期照顧服務支出之受配機關，分別為內政部及衛生福利部。」
[2] 房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法第6條第2項規定：「本辦法修正條文自發布日施行。但中華民國112年4月21日修正發布之條文，自113年1月1日施行。」
[3] 審計部111年度中央政府總決算審核報告第1冊第乙-223至225頁：「住宅基金辦理各項住宅政策，長期仰賴國庫撥補，雖將部分房地合一課徵所得稅稅課收入納入基金財源，惟仍不足以支應所需；又該稅課收入欠缺長期穩定性，難以支應住宅政策所需經費，允宜妥籌穩定財源，以達成財務永續目標。」
表2 住宅基金109-113年度收支情形表 單位：新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
業務收入	223,138	5,164,760	5,335,537	35,937,763	24,805,254
業務外收入	584,208	399,009	411,790	6,080	151,101
收入合計	807,346	5,563,769	5,747,327	35,943,843	24,956,355
業務成本與費用	5,965,313	6,663,901	11,383,886	35,681,233	40,160,926
業務外費用	27,070	326	936	-	-
支出合計	5,992,383	6,664,227	11,384,822	35,681,233	40,160,926
本期短絀	-5,185,037	-1,100,458	-5,637,495	262,610	-15,204,571

說 明：109-111年度為決算數、112年度為預算數、113年度為預算案數。
資料來源：摘錄自住宅基金113年度預算案。
綜上，住宅基金肩負推動法定住宅政策之任務，並以國庫撥補收入為主要收入來源，惟近年推動「社會住宅興辦計畫」、「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」及「旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」等重大住宅計畫所需經費龐鉅，國庫撥補額度不足支應，故住宅基金近年多為短絀，財務負擔日益沈重，致113年底預計現金餘額僅5.94億元，雖113年起部分房地合一稅將成為其財源，惟穩定性不足，且獲配額度尚屬有限，允宜妥籌穩定財源，俾健全基金財務。

二、111年推動「300億租金補貼計畫」實際補貼戶數未如預期，112-113年度之期別雖推動各項精進措施，惟因行政作業及人力未能配套調整，導致誤發等疏失，允宜持續研謀改善
住宅基金113年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列287億650萬元，係用於300億元中央擴大租金補貼專案計畫(以下簡稱「300億租金補貼計畫」)經查：
(一)「300億租金補貼計畫」實施情形
為減輕租屋家庭負擔，行政院111年5月間核定「300億租金補貼計畫」(111-114年)，預計每年租金補貼300億元。該計畫調升補貼金額，另針對年輕人、新婚、育兒及弱勢家庭等身分者，租金補貼加碼2至8成，擬將補貼戶數由110年度之12萬戶大幅增加至50萬戶。其後，為達到「擴大照顧、簡政便民」，照顧更多租屋家庭，112-113年度之期別[4]推動包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等多項精進措施[5]。
[4] 本期申請期限由112年7月3日至113年底。
[5] 國土管理署新聞稿「落實檢討化為進步動力 精進租金補貼創新高突破38萬戶」，112年8月5日。
(二)111年度核定戶數僅為預期50萬戶之55.67%，112-113年度之期別採行精進措施，惟因行政作業及人力未能配套調整，致衍生作業疏失
該租金補貼開辦後111年度受理32萬6,707戶，核定27萬8,369戶，核定戶數僅占預計50萬戶之55.67%，未如預期。112-113年度之期別經採行各項精進措施截至112年9月底，共申請47萬192件、通過24萬9,578件[6]，占50萬戶之49.92% (詳表1），惟因行政作業及人力未能配套調整，致存有未依受補貼者之資格身分覈實准駁其補貼金額，疑有誤發或溢發租金補貼情事等10項核撥錯誤及資料異常態樣[7]，並發生民眾接受租金補貼者被通知房屋無稅籍變成不符合資格，且要追回補貼款及崔媽媽基金會反應「國土管理署無法提供協助，要房客致電崔媽媽基金會」等情事[8]，仍待參酌審計部意見[9]檢討改善。
[6] 112-113期別部分通過案件尚待審核核定。
[7] 審計部中央政府111年度總決算審核報告第1冊第乙-236頁之表12列有10項缺失如下：1.未依受補貼者資格身分核撥對應之補貼級距金額、2.未依受補貼者資格身分核撥對應之加碼補貼金額、3.家庭成員持有自有房屋，仍核撥租金補貼、4.申請人未成年，仍核撥租金補貼、5.家庭成員重複申請，仍核撥租金補貼、6.租賃契約到期，仍核撥租金補貼、7.租賃契約期限逾民法規定上限20年，仍核撥租金補貼、8.租賃契約開始日晚於最近一次補貼撥款日、9.家庭成員出生年份異常、10.撥款銀行帳號空白仍核撥租金補貼。
[8] 國土管理署新聞稿「租屋無房屋稅籍遭追回租金補貼 國土管理署：致歉並協議彈性分期繳還，112年度已精進規定改善」，112年5月23日；「租金補貼不需房東同意 民眾遇糾紛可撥國土管理署諮詢專線」，112年7月12日。
[9] 審計部中央政府111年度總決算審報告第1冊第乙234-237頁針對300億租金補貼計畫之辦理情形出具意見如下： 1.政府為照顧租屋族群，推動300億元租金補貼計畫並提供加碼等措施，惟執行率為55.74％，申請未如預期；又為提升計畫執行效率，放寬申請資格條件，惟將因此增加審核查證之人力時間及稽查之困難度，允宜研謀因應措施，以達計畫協助減輕租屋家庭居住負擔之目標。 2.300億元租金補貼專案計畫自受理申請、審查及租金核撥作業，均由國土管理署統籌辦理，惟其委外人力不足且流動率高，影響執行進度，甚或因人員不熟悉作業程序，造成租金補貼誤發或溢發情事，允宜督促研謀改善，以確保審查作業之效率及品質，並建構更完善之租金補貼機制。
表1　「300億租金補貼計畫」申請情形統計表
類別	111年度期別		112-113年度期別
	送件數	通過數	送件數	通過數
已辦理戶數	326,707	278,369	470,192	249,578
一般	121,300	102,556	164164	89305
20至35歲單身青年	133,203	107,175	207,021	76,747
結婚2年內新婚家庭	8,612	6,770	13,089	5,065
育有未成年子女(含胎兒)家庭	16,488	14,561	12,148	8,020
經濟弱勢	58,210	51,083	58,868	42,243
社會弱勢	33,464	29,991	39,306	28,127

說 明：申請人因家庭成員身份別有多重身分，故各類別申請數加總不等於合計申請數。
資料來源：國土管理署。
綜上，111年起推動「300億租金補貼計畫」，惟申請情形未如預期，續於112-113年度之期別進行放寬申請資格等精進措施，惟因未能配套調整審核程序等行政作業及人力調度，導致誤發等各項疏失，允宜積極研謀改善，以確保審查作業之效率及品質，並建構更完善之租金補貼機制。

三、允宜持續推動達成「社會住宅興辦計畫」20萬戶之目標，並儘速就社會住宅工程控管及營運管理預做制度性規劃，俾長期穩定執行社會住宅政策
住宅基金113年度預算案編列社會住宅興辦經費67億1,688萬6千元[10]。經查：
[10] 預算編列內容詳住宅基金113年度預算案第1-5頁，共13項，預算數金額較大者如(3)辦理包租代管(公會版)相關委託經費11億8,845萬元、(5)補助地方政府辦理包租代管計畫16億5,400萬元、(8)補助地方政府興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費20億505萬元、(11)捐助國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費5億1,140萬2千元、(13)辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用12億2,600萬元。
(一)截至112年9月底累計興辦15萬730戶，距離113年底20戶萬目標仍有近5萬戶之差距
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院前於106年3月核定「社會住宅興辦計畫」，採直接興建及包租代管兩種方式辦理，前因進度未如預期等因素，爰調整社會住宅興辦進度等事項，於110年1月及111年4月經行政院核定第1次及第2次修正計畫，計畫期程106-113年及預計113年底完成直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶社會住宅之目標維持不變。截至112年9月底15萬730戶，距離113年底20萬戶目標仍有近5萬戶之差距(詳表1)。
表1　「社會住宅興辦計畫」各年度累計興辦戶數達成情形表
年度	105	106	107	108	109	110	111	112	112 / (1-9)	113
直接興建戶數（A）	14,950	19,631	25,424	31,952	40,708	54,554	71,112	100,000	89,375	120,000
包租代管戶數（B）	0	19	3,014	5,753	13,451	21,260	41,976	70,000	61,355	80,000
累計興辦戶數C=A+B	14,950	19,650	28,438	37,705	54,159	75,814	113,088	170,000	150,730	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.包租代管戶數111年底為累計媒合數，112年9月底仍改以投入包租代管之有效契約表達。
3.105-111年及112年(1-9)月為實際戶數，112及113年則為預計數。
資料來源：國土管理署。
(二)「社會住宅興辦計畫」擬進行第3次變更，全期間所需經費經費增加2,602.01億元，運用期間至167年止
內政部國土管理署因客觀環境變動，已於112年9月28日函報行政院「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案），計畫期間仍為106-113年，全期間所需經費由1,483.84億元修正為4,085.85億元，大幅增加2,602.01億元；前8年(106-113年)所需經費由278.57億元修正為216.18億元，減少62.39億元[11](詳表2)，是以，前8年(106-113年)計畫結束後，仍有諸多與社會住宅相關事項(如表2內第3-5項及第9-10項)待落實執行。
[11] 摘自「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）主要修正內容說明。
表2 「社會住宅興辦計畫」修正調整經費情形表 單位：新臺幣億元
項目	106-113年				第3次修正(草案) / 全期間(106-167)
	原計畫	第1次 / 修正	第2次 / 修正	第3次修正(草案)	期間	經費總額
1.社會住宅中長期推動方案待撥付經費	23.94	24.80	24.80	24.80	106~111	24.80
2.補助地方政府興建社會住宅之先期規劃費	0.90	0.99	0.99	0.81	106~111	0.81
3.補助地方政府興辦社會住宅土地租金融資利息及非自償性經費	73.27	40.84	31.23	40.27	106~137	773.10
4.補助地方政府興辦社會住宅之業務推動費	-	1.99	1.61	1.16	106-133	11.60
5.包租代管	208.70	187.59	187.59	136.28	106-117	336.27
6.宣導行銷及其他業務費用	0.80	0.59	0.59	0.54	107-113	0.54
7.中央（住都中心）興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	-	3.60	3.60	2.86	110-113	2.86
8.中央興辦社會住宅先期作業費	-	1.80	1.80	1.01	106-113	1.01
9.中央（住都中心）興辦社會住宅土地租金、融資利息、非自償性經費及承租國營事業房舍租金	-	24.35	26.30	8.46	110-167	2,914.10
10.中央（住都中心）興辦社會住宅業務推動費	-	1.51	0.06	0.00	110-137	20.76
合計	307.60	288.06	278.57	216.18	-	4,085.85

資料來源：「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案)；本中心整理。
(三)容就社會住宅工程控管及營運管理預為規劃，俾長期穩定執行社會住宅政策
「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）雖已就全期間(106-167)估列所需經費，惟其計畫期間仍僅為106-113年，計畫著重於直接興建社會住宅及包租代管提供社會住宅數量之達成，然該計畫於113年底屆期後，尚有諸多事項亟待預為規劃建置，以維社會住宅政策長期穩健執行，如：
1.興建期間工程控管：直接興建之社會住宅開辦時即列為計畫達成數，然至實際完工耗時多年，亟待建置興建期間制度化之工程管理，以利工程進度及品質控管。
2.社會住宅出租之營運管理制度：該計畫於113年底屆期後，仍有直接興建之社會住宅完工陸續投入出租，其長期營運管理制度，攸關社會住宅之永續經營及居住品質之良窳，容待預為規劃建置。
綜上，為提供弱勢族群多元化之居住選擇，行政院推動「社會住宅興辦計畫」，預計113年底將達成20萬戶社會住宅之目標，惟截至112年9月底累計興辦15萬730戶，距離目標仍有近5萬戶之差距，允宜積極推動。另依國土管理署112年9月28日函報行政院「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案），除大幅調增計畫經費外，前8年(106-113年)計畫結束後，仍有諸多與社會住宅相關事項待落實執行，允宜就社會住宅工程控管及營運管理等預為制度性規劃，俾長期穩定執行社會住宅政策，以維護民眾居住權益。

四、允宜審酌各界意見儘速訂定社會住宅分級收費原則，以利各地方政府參考，俾提供青年及弱勢民眾以合理租金居住
住宅基金113年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列16億5,400萬元，係用於補助地方政府辦理包租代管計畫經費，為使社會住宅以合理價格提供青年及弱勢民眾之居住選擇，住宅法第25條第1項至第3項規定中央主管機關應訂定全國一致社會住宅租金分級收費原則，以利於出租住宅基金時有合理之參考依據。經查：
(一)中央主管機關應訂定全國一致社會住宅租金分級收費原則
依住宅法第25條第1項至第3項：「社會住宅承租者，應以無自有住宅或一定所得、一定財產標準以下之家庭或個人為限。」、「前項社會住宅承租者之申請資格、程序、租金計算、分級收費、租賃與續租期限及其他應遵行事項之辦法或自治法規，由主管機關定之。」、「社會住宅承租者之租金計算，中央主管機關應斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費原則，並定期檢討之」前開條文第3項係為能使社會住宅租金收費標準妥善考量承租人特性與需求，以合理價格提供青年及弱勢民眾之居住選擇，爰由中央主管機關訂定全國一致社會住宅租金分級收費原則。
(二)六都針對社會住宅租金之相關規定
各地方政府針對社會住宅之出租管理，採行以自治法規訂定社會住宅出租辦法加以規範，並於該等辦法針對社會住宅租金訂定相關規定。以六都為例，係於該辦法中訂定社會住宅之租金應考慮之因素，或規範應委託專業估價者查估後評定(詳表1)等相關原則，再因地制宜訂定社會住宅之租金標準(詳表2)。
表1　六都社會住宅租金規範表
縣市	租金規範
臺北市	依臺北市社會住宅出租辦法第12條規定：「社會住宅收取之租金及管理維護費應依據承租人合理負擔能力酌予訂定，且2者合計不得逾市場租金水準。」、「前項市場租金水準應委託3家以上專業估價者查估後評定之。」、「前項專業估價者，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產估價業務者。」、「第1項租金及管理維護費得採分級收費方式，並得每3年參照本市消費者物價指數調整之。」
新北市	依新北市社會住宅承租辦法第16條規定：「公辦社宅之租金，以出租標的所在行政區市場租金行情之80%為上限。」、「本府得依屋齡、市場租金行情、申請人之家庭年所得、經濟條件及人口組成狀況，公告不同租金標準。」、「民辦社宅之租金，應符合前2項規定，並於核准營運前，報請本局核定。」、「於核准營運期間調整租金者，亦同。」
桃園市	依桃園市社會住宅出租辦法第11條規定：「本府興辦之社會住宅租金基準應委託3家以上專業估價者查估後評定，並得每3年檢討及調整1次。」、「民間興辦社會住宅租金之訂定，應報請本府核定；調整時，亦同。」
臺中市	依臺中市社會住宅出租辦法第11條規定：「社會住宅租金應評估成本效益及承租人合理負擔能力酌予訂定，且不得逾越市場行情。其收費標準由社會住宅興辦人（含政府興辦及民間興辦）擬訂後，報請本府核定；調整時，亦同。」、「前項市場行情由住宅處蒐集市場租金資訊訂定後，提送臺中市政府住宅審議會評定之。」、「第2項市場租金資訊之取得，住宅處得委託專業估價者辦理」、「第1項市場行情，應每3年檢討一次。」
臺南市	依臺南市社會住宅出租辦法第13條規定：「社會住宅收取之租金及管理維護費，應依承租人合理負擔能力，並參照市場租金水準以下酌予訂定。」、「社會住宅之租金基準得以投資成本效益、市場交易行情，評估地區合理住宅租金水準為依據，並參酌下列方式訂定之： / 一、委託3家以上專業估價者查估後評定市場租金水準。二、政府定期公布租金資訊。。」、「前項第一款專業估價者，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產估價業務者。第1項租金及管理維護費得採分級收費分式，並得每3年檢討重新評定。」
高雄市	依高雄市社會住宅出租辦法第11條規定：「公辦社會住宅之租金、理維護費與其他費用之收費標準及優惠方式，由主管機關評估成本效益，參酌市有財產相關規定計算或委託不動產估價師查估後評定並公告之，並應每3年檢討1次。」、「民辦社會住宅之租金、管理維護費與其他費用之收費標準及優惠方式，由興辦人訂定並報主管機關備查後實施；調整時，亦同。」

資料來源：各地方政府法規查詢系統，查詢日112年9月30日；本中心整理。
表2　六都社會住宅租金標準狀況表
項目	租金標準概述
台北市	1.依承租戶合理負擔能力及家戶所得、房型(人口數)不同，以自償概念計算租金成本價向下扣減3,000~1萬1,000元之分級租金補貼金額辦理。 / 2.以3家估價師查估周邊同類型之房屋(新完工之社會住宅多以1年內電梯大樓)租金行情作為社會住宅租金訂定之市場租金。
新北市	1.一般戶市場租金8折。 / 2.優先戶市場租金64折。
桃園市	1.依戶籍內成員所得分5階：最低生活費1、1.5、2、2.5、3倍（112年5月1日新增0.5倍以下級距，分為6階）。 / 2.由三家估價師針對社會住宅周邊區位條件後進行市價估價，並針對各分級負擔能力進行租金減碼。
臺中市	1.一般戶：首年市場租金5折，第2年6折，第3年7折 / 2.低收或中低收入戶：首年市場租金5折，第二年6折，第3年6.5折。
高雄市	1.一般戶：市價7.5折 / 2.關懷戶：市價5折

資料來源：國土管理署；本中心整理
(三)內政部(國土管理署)尚未訂定社會住宅租金分級收費原則
依內政部興辦社會住宅出租辦法第10條規定：「社會住宅之租金訂定方式如下：一、本部得評估成本效益，參酌國有財產相關規定租金計算，或委託3家以上不動產估價師事務所查估後評定市場租金水準。二、本部得參酌社會住宅所在地直轄市、縣（市）政府所定分級收費規定，及承租者所得狀況、負擔能力訂定分級收費，不得逾市場租金水準。」、「前項社會住宅租金，應每3年檢討之」上開辦法僅係社會住宅租金訂定之方式，尚未依法訂定社會住宅租金分級收費原則。
據內政部(國土管理署)表示，業於112年3月3日召開「社會住宅租金分級收費補助研商會議」協商，該署將續就該次會議有關「社會住宅租金分級收費原則」（草案）內容，召開會議針對「租金應有區域差異」、「一般民眾及弱勢民眾之租金應有差異」、「13類弱勢對象社會住宅租金補助應再分類分級」、「非社會福利法規對象，由中央主管機關規劃合理的社會住宅租金補助原則」等事項邀集相關單位續予討論，另六都亦共同建議中央應訂定一致之社會住宅租金基準[12]，允待審酌各方意見依法訂定，以利各地方政府據以訂定租金之參考。
[12] 摘自住都中心新聞稿「全國社宅平台啟動 中央攜手六都建全生命週期管理機制」，112年3月25日。
綜上，目前各地方政府係於自治法規訂定社會住宅租金之原則，再因地制宜訂定每處社會住宅租金，尚乏由中央訂定之具體參考依據，內政部(國土管理署)允宜儘速參酌各界意見，依住宅法第25條第3項訂定社會住宅分級收費原則，以利各地方政府參考訂定社會住宅之合理租金，提供青年及弱勢民眾居住。
五、補助住都中心辦理「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」，惟實際核定轉型社宅戶數未如預期，且出租率偏低，允宜與住都中心研謀改善，以提升計畫成效
住宅基金113年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列1億2,643萬8千元，用於補助國家住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）辦理「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」(以下簡稱「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」)。經查：
(一)補助住都中心辦理「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」，並規劃2年內辦理2萬戶
為協助旅宿業於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間面臨住用率明顯下降之經營處境，另考量部分公私有房舍閒置，為引導上開閒置居住空間妥善應用，內政部與相關部會、全國各地租賃公會及旅館公會研商後訂定「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」，並經行政院110年12月間核定，計畫期間111至115年，所需總經費31億2,088萬元，由住宅基金補助住都中心辦理。該計畫規劃2年內將2萬戶(111年8,000戶及112年1萬2千戶)旅館及公私有房舍轉型為社會住宅，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請，提供青年及弱勢族群更多元且優惠之居住協助，並委託由住都中心以下列3種模式受理申請：
1.模式1：由住都中心承租國(公)有、國營事業及公股銀行房舍後，委託租賃業者管理。
2.模式2：由旅館業者擔任申辦者，研擬計畫向住都中心申請補助，得自營或委託租賃業者管理。
3.模式3：由租賃業者擔任申辦者，包租旅館或公私有房舍等合適物件，研擬計畫向住都中心申請補助。
(二)既有旅館及房舍截至112年9月底核定2,070戶轉型社宅，僅達原預估至112年底2萬戶之10.35%，平均出租率亦僅16.91%，尚待深究原因研謀解決
為辦理該計畫，住都中心訂定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫執行要點」，自111年1月10日開始受理申請，均採模式2由旅館業者或模式3由租賃業者擔任申辦者提出申請，截至112年9月底共申請18件，核定9件、2,070戶，僅占原預估2萬戶之10.35%(詳表1)，其餘未核定案件皆申請撤案。另投入包租代管後平均出租率僅16.91%(詳表2)，容待持續向相關業者瞭解可能原因，鑑於既有旅館及公私有房舍因應疫情後，可能重新定位並有不同考量，允宜深入瞭解實際面臨問題並協助解決。
表1 截至112年9月底住都中心辦理「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」情形表
年度	申辦者	申請		核定
		件數	戶數	件數	戶數
111	旅館業者	7	1,750	－	－
	租賃業者	10	1,560	3	380
112	旅館業者	－	－	6	1690
	租賃業者	1	100	－	－
合計		18	3,410	9	2,070

資料來源：國土管理署及住都中心。

表2 截至112年9月底既有旅館及房舍轉型社宅投入包租代管出租情形表
社宅名稱	投入戶數 / (A)	起租日	已招租數 / (B)	出租率 / B/A
兆基好宅-敦北館	300	111/08/01	114	38.00%
明新7號	15	111/12/13	2	13.33%
巧寓彰化	65	112/03/01	13	20.00%
台糖苗栗學苑	224	112/08/01	9	4.02%
台糖公營學苑	203	112/08/01	21	10.34%
台糖斗六學苑	288	112/08/01	21	7.29%
台糖歸仁學苑	202	112/08/01	19	9.41%
台糖楠梓學苑	544	112/08/01	58	10.66%
台糖椰林學苑	229	112/08/01	93	40.61%
合計	2,070		350	16.91%

資料來源：國土管理署及住都中心。
綜上，為協助旅館業者因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響及活化低度利用之公私有房舍，爰由住宅基金補助住都中心辦理「既有旅館及房舍轉型社宅計畫」，惟截至112年9月底核定2,070戶轉型社宅，僅達原預估至112年底2萬戶之10.35%，平均出租率亦僅16.91%，允宜與住都中心共同瞭解實施情形並深究原因，並參酌各界意見研謀調整解決，以提升計畫成效。

六、112年8月甫推動「青安貸款精進方案」，允宜借鑑部分住宅貸款利息補贴政策執行成效欠佳之經驗，持續與財政部共同視民眾需求滾動調整並加強宣導
住宅基金113年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列配合財政部青安貸款精進方案實施之經費15億8,334萬元。經查：
(一)住宅基金透過住宅補貼政策，達成其部分設置目的
依住宅法第7條第1項規定：「主管機關為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，得設置住宅基金。」準此，住宅基金透過國民住宅計畫貸款、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購及修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款等業務，並依整合住宅補貼資源實施方案辦理購置、修繕住宅貸款利息補貼暨租金補貼等措施，達成其部分設置目的。
(二)財政部與內政部共同推動「青安貸款精進方案」，新增補貼1碼所需經費由住宅基金支應
財政部於99年12月1日推出「青年安心成家購屋優惠貸款」（下稱青安貸款），由8家公股銀行以自有資金辦理，迄112年6月底止已協助無自有住宅家庭購屋逾34萬戶，核貸金額1.43兆餘元。為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部規劃推出青安貸款精進方案，由4大面向精進青安貸款政策，包括最高貸款額度自現行800萬元提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府加碼補貼1碼。該精進方案預計自112年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，至115年7月31日止，新增補貼1碼所需經費由住宅基金支應[13]。
[13] 摘自財政部新聞稿「財政部青安貸款精進方案，擴大協助民眾購屋成家」，112年7月13日。
詢據國土管理署表示，112年度所需經費約6.33億元擬採併決算辦理，113-115年度循程序編列預算各15.83億元、16.73億元及10.18億元，4年度合計49.07億元。
(三)容待借鑑部分住宅貸款利息補貼政策執行未盡理想之經驗，於推動過程中視民眾需求滾動調整
參酌住宅基金近年度補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)科目之執行情形可悉，107至109年度預算預算執行率84.07%、83.44%、85.12%尚逾8成，110年度降至76.84%，111年度扣除300億租金補貼併決算部分之預算執行率為77.49%，近年實際執行結果預、決算差異數介於7億餘元至13億餘元之間(詳表1)。主要係部分補助項目之實際執行與預期落差較大所致，如108至110年度重建工程貸款利息補貼之預算執行率為0%、111年度執行率4.49%，主要係因未諳民眾貸款實際需求，故甚少民眾申請[14](詳表2)，是以，「青安貸款精進方案」甫於112年8月1日初推動，容待借鑑前開經驗，於推動過程中隨時視民眾需求滾動調整。
[14] 詢據國土管理署表示，危老重建案件自107年度開始申請，因申請後尚須進行相關法定程序始進行重建工程，並據以申請重建工程貸款利息補貼，或已尋求其他融資選擇，因此申請重建工程貸款利息補貼之案件較少。
表1　107-111年度住宅基金補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)科目執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	預、決算差異數	預算執行率(%)
107	4,463,739	3,752,762	710,977	84.07
108	4,437,564	3,702,846	734,718	83.44
109	4,862,072	4,1388,799	723,273	85.12
110	5,759,459	4,425,795	1,333,664	76.84
111	5,349,822	4,145,523	1,204,299	77.49

說 明：111年決算數已扣除300億租金補貼併決算29億8,855萬1千元。
資料來源：住宅基金107至111年度決算書。
表2　107-111年度預算執行率未達8成之住宅補貼項目彙總表
單位：新臺幣千元
年度	補貼項目	預算數	決算數	預、決算 / 差異數	預算執行率(%)
107	人民貸款自購國宅房貸利息	42,616	31,399	11,217	73.68
	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	281,246	210,065	71,181	74.69
	原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	14,688	11,624	3,064	79.14
	健全房地產市場措施利息補貼	483,442	323,084	160,358	66.83
	振興建築投資業措施利息補貼	31,369	12,025	19,344	38.33
108	人民貸款自購國宅房貸利息	33,451	24,907	8,544	74.46
	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	234,017	167,856	66,161	71.73
	原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	11,937	9,225	2,712	77.28
	健全房地產市場措施利息補貼	356,564	220,153	136,411	61.74
	振興建築投資業措施利息補貼	14,875	1,107	13,768	7.44
	花蓮0206震災利息補貼	16,480	692	15,788	4.20
	重建工程貸款利息補貼	125,388	0	125,388	0.00
109	花蓮0206震災利息補貼	1,373	931	442	67.81
	鼓勵婚育方案租金補貼	979,270	432,269	547	44.14
	重建工程貸款利息補貼	115,813	0	115,813	0.00
110	整合住宅租金補貼	4,053,470	3,229,288	824,182	79.67
	健全房地產市場措施利息補貼	134,639	64,483	70,156	47.89
	臺南0206震災利息補貼	4,657	3,627	1,030	77.88
	花蓮0206震災利息補貼	1,370	808	562	58.98
	重建工程貸款利息補貼	125,388	0	125,388	0
	鼓勵婚育方案租金補貼	135,420	1,382	134,038	1.02
111	整合住宅租金補貼	4,053,470	2,968,284	1,085,186	73.22
	健全房地產市場措施利息補貼	69,918	44,893	25,025	64.21
	重建工程貸款利息補貼	1,003	45	958	4.49
	林肯大郡全毁受災戶購宅貸款專案利息補貼	65	37	28	56.92

資料來源：住宅基金107至111年度決算書。
綜上，住宅基金透過各項住宅補貼政策健全住宅市場及提升居住環境品質，惟部分實施中之住宅貸款利息補貼政策因未切合民眾實際需求等因素，故執行成效欠佳，「青安貸款精進方案」甫於112年8月起推動，允宜借鑑過去政策之實施經驗，隨時與財政部視民眾需要滾動調整，並加強宣導，俾強化實施成效。

七、內政部已公告「公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限」，允宜督促各地方政府依規定落實清查及控管改善
住宅基金113年度預算案「業務費用-業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列補助地方政府輔導成立公寓大廈管理組織2,000萬元。經查：
(一)內政部已於112年6月6日公告「公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限」
為加強危險公寓大樓之管理，爰於111年5月11日公布增訂公寓大廈管理條例第29條之1及第49條之1，強制危險公寓大廈應成立管理組織及進行自主維護管理，內政部續依同法第29條之1第2項[15]於112年6月6日公告「公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限」，主要重點略以：
[15] 公寓大廈管理條例第29條之1第2項規定：「前項公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限，由中央主管機關公告；直轄市、縣（市）主管機關認有必要時，得公告擴大認定要件並另定其成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限。」
1.有危險之虞之公寓大廈，指建築物總樓層數為11樓以上且相關設備檢（複）查不合格者。
2.直轄市、縣（市）主管機關應於公告生效之次日起14日內提出清查計畫，清查期限以3個月為原則且最長不得超過6個月。
3.直轄市、縣（市）主管機關應自完成清查作業之次日起3個月內以書面通知有危險之虞之公寓大廈全體區分所有權人應依期限成立管理委員會或推選管理負責人，並辦理報備。
4.經地方政府通知後，該有危險之虞之公寓大廈限期2年內需成立管理組織及完成報備，以強化國內公寓大廈安全維護管理機制[16]。
[16] 公告內容如下： 一、有危險之虞之公寓大廈，指建築物總樓層數為11樓以上且符合以下各款情事之一者： (一)建築物之直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電設備系統任一項檢（複）查不合格。 (二)建築物之滅火設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要設備及其他經中央消防主管機關認定之消防安全設備任一項檢（複）查不合格。 二、直轄市、縣（市）主管機關辦理轄內有危險之虞之公寓大廈清查作業，應自本公告生效之次日起14日內提出清查計畫報本部備查，並按年度滾動式檢討修正，清查期限以3個月為原則且最長不得超過6個月。 三、直轄市、縣（市）主管機關應自完成第二點清查作業之次日起3個月內以書面通知有危險之虞之公寓大廈全體區分所有權人應依第四點規定期限成立管理委員會或推選管理負責人，並辦理報備。但有特殊原因無法依規定期限完成書面通知者，得於期限屆滿前專案函報本部調整期限。 四、有危險之虞之公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人並向直轄市、縣（市）主管機關報備之期限為2年，並自第三點書面通知最後送達之日起算。
依前開公告，各地方政府須於該公告生效次日(即112年6月7日)起14日內(112年6月20日)提報清查計畫報內政部國土管理署備查，各地方政府於3-6個月清查，清查完成3個月內辦理書面通知，該有危險之虞之公寓大廈於限期2年內需成立管理組織及完成報備等事項，為此住宅基金於112年度及113年度各編列2,000萬元之經費，補助地方政府輔導成立公寓大廈管理組織。
(二)容待督促各地方政府確實依清查計畫積極改善
據國土管理署說明，高雄市[17]、基隆市、嘉義縣、屏東縣未於期限內函報清查計畫，後已陸續函報，該署依列管數量多寡核定3-6個月之清查期限[18]，截至112年8月底共核定列管符合有危險之虞之公寓大廈393棟，其中高雄市150棟、桃園市43棟較多(詳表1)；另已於112年3月間核定住宅基金補助10個市縣政府輔導成立公寓大廈管理組織1,860萬元（詳表2），允宜持續追蹤列管並督促各地方政府確實依該公告及清查計畫辦理，並確實輔導該等公寓大廈於期限內成立管理組織及完成報備等事項。
[17] 據國土管理署說明，高雄市係因案件量較多(150件)，故未於期限內函報。
[18] 據國土管理署說明，該署係以符合認定標準之件數核備清查期限，20件以下3個月；21件至40件4個月；41件至60件5個月；61件至80件6個月。其中苗栗縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣及連江縣轄內未有符合認定要件，案件數為0件，故無須核備清查期限。
表1 截至112年8月底各地方政府危險之虞之公寓大廈清查計畫報備情形表
市縣別	申報及補件日期	核備日期	核定清查期限	通知補件日期	列管 / 數（棟）
臺北市	112.06.07 / 112.07.10	112.07.13	2個月	112.07.04	9
新北市	112.06.20	112.07.03	2個月	無	11
桃園市	112.06.20 / 112.07.19	112.07.24	5個月	112.07.13	43
臺中市	112.06.16 / 112.07.13	112.07.18	2個月	112.07.03	10
臺南市	112.06.16 / 112.07.06	112.07.11	2個月	112.07.03	17
高雄市	112.06.27	112.07.04	6個月	無	150
基隆市	112.06.21 / 112.07.14	112.07.18	2個月	112.07.03	13
新竹市	112.06.20 / 112.07.05	112.07.11	2個月	112.07.03	6
嘉義市	112.06.16	112.07.03	2個月	無	10
新竹縣	112.07.27	112.08.07	2個月	無	6
苗栗縣	112.08.03 / 112.08.22	112.08.29	-	112.08.10	0
彰化縣	112.06.14	112.07.03	2個月	無	7
南投縣	112.07.14 / 112.08.02		-	112.07.18 / 112.08.10	0
雲林縣	112.06.27	112.07.11	-	無	0
嘉義縣	112.08.09	112.08.14	2個月	無	8
屏東縣	112.07.20	112.08.05	2個月	無	6
宜蘭縣	112.07.19 / 112.07.31	112.08.07	-	112.07.21	0
花蓮縣	112.06.13 / 112.07.04	112.07.10	2個月	112.07.03	5
臺東縣	112.06.17 / 112.07.05	112.07.10	2個月	112.07.03	5
金門縣	112.07.21	112.08.07	-	無	0
澎湖縣	112.06.19	112.07.04	2個月	無	3
連江縣	112.07.17	112.07.21	-	無	0
合計					393

資料來源：國土管理署；本中心整理。
表2 112年度住宅基金補助地方政府輔導成立公寓大廈管理組織核定情形表
編號	市縣政府	核定補助經費(新臺幣萬元)
1	新北市	184
2	彰化縣	187
3	苗栗縣	40
4	臺北市	98
5	雲林縣	116
6	嘉義縣	38
7	高雄市	490
8	桃園市	107
9	臺中市	400
10	屏東縣	200
合計		1,860

資料來源：國土管理署。
綜上，內政部已於112年6月6日公告「公寓大廈有危險之虞之認定要件及成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備之期限」，並陸續核備各地方政府之清查計畫及清查期限。據該署統計，截至112年8月底共核定列管符合有危險之虞之公寓大廈393棟，另已核定112年度住宅基金補助10個市縣政府輔導成立公寓大廈管理組織1,860萬元，允宜督促各地方政府依規定落實清查及控管改善，俾提升國內公寓大廈公共安全及確保居住品質。

貳、新市鎮開發基金
八、允宜儘速與新北市政府協商確認淡海新市鎮第2期發展區內產業園區之處理共識，並完成第3次通盤檢討作業，俾推動後續開發
新市鎮開發基金113年度預算案「存貨-營建及加工品」及「存貨-在建工程」項下各編列淡海新市鎮開發經費993萬2千元及500萬元，合計1,493萬2千元。經查：
(一)淡海新市鎮開發案概要
為紓解臺北都會區中心都市成長壓力，行政院於81年間核定「淡海新市鎮開發執行計畫」，淡海新市鎮將以分期分區（3期7區），採區段徵收方式進行，都市計畫年期預定至103年止。嗣因應環境變遷，行政院於102年4月間核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，由3期7區調整為2期4區，都市計畫年期103年止調整至125年止，各期發展區規劃如下：
1.第1期發展區：開發方式維持以區段徵收方式進行，分為第1開發區及第2開發區。
2.第2期發展區：開發方式修正調整為第1開發區仍以區段徵收方式辦理、第2開發區則以多元方式辦理開發。
(二)截至112年9月底尚待完成與新北市政府協商確認產業園區之開發方式，致第3次通盤檢討作業持續延宕，仍待積極解決
截至112年9月底淡海新市鎮第1期發展區之開發持續進行中，然第2期發展區因第3次通盤檢討仍未完成等因素，致無具體進展。據國土管理署說明，針對淡海新市鎮第2期發展區後續開發，新北市政府雖108年2月23日來函表示須俟該署辦理第3次通盤檢討作業及完成後期開發環境影響評估等事項後，將有條件接手辦理，因而現透過第3次通盤檢討作業做為與新北市政府協商之平台。
國土管理署雖已於110年3月間委外辦理淡海新市鎮第3次通盤檢討作業，並進行現場會勘，召開工作會議、民眾座談會、淡海新市鎮開發執行計畫修訂及淡海產業園區專案通盤檢討等研商會議，亦與新北市政府進行多次協調會議，惟截至112年9月底仍未獲致處理共識，亦未完成第3次通盤檢討作業，另亦經審計部出具亟待加速辦理之意見[19]。
[19] 審計部於111年度中央政府總決算審核報告非營業部分第乙-15至16頁出具意見如下：「淡海新市鎮特定區主要計畫第3次通盤檢討作業因多次流標，及與新北市政府研商產業園區開發方式未果，致執行進度落後，亟待加速辦理通盤檢討作業，並積極持續溝通確認產業園區開發事宜，以促進淡海新市鎮整體發展。」
綜上，截至112年9月底淡海新市鎮第2期發展區因與新北市政府就產業園區開發之處理仍未獲致共識，且第3次通盤檢討作業延宕遲未完成，因而尚無法賡續推動開發，允宜積極與新北市政府溝通協調，並儘速完成第3次通盤檢討作業，以解決開發停滯之現況。

九、允宜依期程完成橋頭科學園區區段徵收之6區7標公共工程，並配套公告後續適用租稅減免之劃定地區，以利南科管理局進行招商進駐
新市鎮開發基金113年度預算案「存貨-營建及加工品」及「存貨-在建工程」項下各編列高雄新市鎮開發經費3,182萬2千元及43億8,411萬9千元，合計44億1,594萬1千元。經查：
(一)修正「高雄新市鎮開發執行計畫」，於第2期發展區設置橋頭科學園區
為紓解高雄都會區中心都市成長壓力，行政院於81年8月間核定「高雄新市鎮開發執行計畫」，計畫採區段徵收、分期分區辦理，都市計畫年期原至106年止。嗣為因應行政院於107年7月正式推動高雄新市鎮設置橋頭科學園區作業之政策，爰修訂計畫，後經行政院於109年9月間核定「修訂高雄新市鎮開發執行計畫」，由3期3區修訂為3期4區，並於第2期發展區設置橋頭科學園區，開發期延至125年止。
(二)仍待依期程完成橋頭科學園區區段徵收之6區7標公共工程，以利南科管理局招商作業
橋頭科學園區之土地，需由新市鎮基金完成區段徵收公共工程後，始可交由「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局」(以下簡稱南科管理局)招商，據該局資料顯示，橋頭科學園區土地共262.39公頃，截至112年8月底止橋頭科學園區可出租予廠商自建廠房之工業用地面積10.88公頃，尚可出租土地約2.57公頃，將配合區段徵收工程開發進度，逐步釋出可出租土地[20]。國土管理署刻正辦理橋頭科學園區6區7標之區段徵收公共工程，除產3分案工程已於111年11月6日竣工外，其餘6區工程於111年7月至112年2月間決標，預計114年底前陸續完工(詳表1)，容待注意依進度控管，方可如期完工，續交由南科管理區進行招商。
[20] 引述自南科管理局網站，查詢日期112年10月13日。
表1　截至112年8月底橋頭科學園區區段徵收之6區7標公共工程辦理情形表
標別	開標日期	決標日期	完工日期
產3	111.01.06	111.01.12	已於111.11.06完工
1區	111.10.26	111.12.08	114.07.05
2區	111.11.09	111.12.14	114.07.11
3區	111.06.07	111.07.08	114.06.28
4區	111.06.07	111.07.08	114.05.17
5區	111.08.17	111.09.28	114.05.25
6區	112.01.04	112.02.15	114.06.14

資料來源：國土管理署。
(三)允宜配套公告後續適用租稅減免之劃定地區，以吸引廠商進駐
為使橋頭科學園區能成為帶動高雄產業轉型與創新動能，行政院於111年6月間依新市鎮開發條例第23條第2項規定[21]核定將智慧機械、航太、半導體、精準健康與創新科技產業等5大科技產業列入有利於新市鎮發展產業之範圍[22]。另國土管理署配合南科管理區招商需要，依同法第24條第1項規定[23]於112年1月3日公告劃定園區範圍內3筆土地(橋科段16地號及燕巢區燕科段30、32地號)為稅捐減免地區，允宜視後續區內公共工程完工情形及南南科管理區招商規劃，配合公告劃定地區，以吸引廠商進駐。
[21] 新市鎮開發條例第23條第2項規定：「…。有利於新市鎮發展產業之範圍，由行政院視各該新市鎮之發展需要定之。」
[22] 參據國土管理署新聞稿「獎勵科技業進駐橋科 內政部：越早設廠稅捐減免越多」111年6月16日。
[23] 新市鎮開發條例第24條第1項規定：「主管機關得劃定地區，就左列各款稅捐減免規定，獎勵有利於新市鎮發展之產業投資經營：…。」 第2項規定：「前項第1款之獎勵，以股份有限公司組織者為限。」 第3項規定：「第1項稅捐之減免，自劃定地區起第6年至第10年內申請者，其優惠額度減半，第11年起不予優惠。」 第4項規定：「前3項獎勵辦法，由中央主管機關會同財政部、經濟部定之。」
綜上，為促進高雄產業轉型創新，爰設置橋頭科學園區，並列入高雄新市鎮開發計畫，鑑於橋頭科學園區之土地，需由國土管理署完成區段徵收公共工程後，始可交由南科管理局招商，爰宜加強6區7標區段徵收公共工程之進度控管，俾如期於114年底完成，並配套公告後續適用租稅減免之劃定地區，以利南科管理局招商時，吸引廠商進駐。

一０、110至112年度補助桃園市政府辦理林口新市鎮案聯外道路均以併決算方式辦理，允宜檢討預算規劃作業之妥適性，並督促其落實進度控管，俾儘速完工
新市鎮開發基金113年度預算案「存貨-在建工程」項下編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案（以下簡稱林口新市鎮案）經費1億2,490萬4千元，續予進行開發案中區段徵收公共工程相關工程。另為健全聯外交通網，補助桃園市政府辦理林口新市鎮案聯外道路，因具不確定性，爰未編列預算，擬採併決算辦理[24]。經查：
[24] 摘自新市鎮基金113年度預算案第2-89頁。
(一)林口新市鎮案開發範圍修正縮小為原第1期範圍
行政院為解決都會地區房價過高等問題，爰於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，規劃產業發展專區及合宜住宅，形塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設，原計畫分2期辦理開發，後因區內發現掩埋大量廢棄物情事，爰報經行政院於109年6月5日核定修正該計畫，縮小開發範圍為原第1期範圍，除必要之聯絡道路外，原保護區及農業區修正為不予開發。
(二)補助桃園市政府辦理林口新市鎮案聯外道路經費，均採併決算方式辦理，預算作業難謂周延
為完善林口新市鎮案之聯外交通，國土管理署補助桃園市政府辦理變1、變2及變3道路[25]之開闢，惟該署表示110至112年度因作業未及，故未編列預算，110及111年度以併決算核撥1,966萬5千元、3億4,035萬4千元之經費，112年度截至8月底已撥付1,896萬8千元予桃園市政府，用以支付案內道路用地取得經費及工程費；113年度預算案復又以工程未完成發包，時程及金額具不確定為由，亦暫不編列預算，屆時再視工程期程及經費需求以併決算辦理，其預算規劃作業容有改善空間。
[25] 變１道路(東西向RD-4-20文化一路路口至文學路路口，長度約264公尺、南北向RD-7-20樂善一路路口，長度約125公尺，寬度20公尺)；變2(RD-3-20)道路(長度約163公尺，寬度20公尺)；變3(RD-18-15)道路(長度約70公尺，寬度15公尺)。
(三)容待促請桃園市政府如期完成林口新市鎮案聯外道路之開闢，以完善聯外交通路網
詢據國土管理署表示，截至112年9月底桃園市政府已取得變1、變2及變3之道路用地，賡續辦理工程作業，其中變3道路工程已辦理完竣；變1道路擬變更工法，預計至113年9月完成變更設計後辦理後續事宜；變2道路已於111年12月間開工，預計於114年2月間完工，容待強化進度控管，俾儘速完成。
綜上，為強化林口新市鎮案之聯外交通網，該基金補助桃園市政府辦理開闢變1、變2及變3道路聯外道路，惟該基金110-112年度均未編列預算，採併決算方式辦理，113年度亦擬以工程未完成發包，時程及金額具不確定為由，暫不編列預算，預算規劃作業容未盡周延，允宜檢討改善。另截至112年9月底桃園市政府尚有變1及變2聯外道路尚未完成闢建，允宜促請其落實進度控管，俾儘速完工，以提升聯外交通之便利性。

參、中央都市更新基金
一一、迄112年8月底參與辦理中之都更案件，預期112至113年度發揮之都更效益仍屬有限，允宜積極推動研謀改善
中央都市更新基金(以下簡稱中央都更基金)113年度預算案「其他長期投資-政策性開發不動產」項下編列5,015萬元，係用於投資政府主導都市更新案相關開發及招商之經費。另於「業務收入-投融資業務收入-政策性開發不動產收入」項下編列1,685萬9千元，係參與都更案件獲致之開發收入。經查：
(一)該基金投資並協助辦理都市更新案，俟招商成功後回收資金循環運用
為推動都市更新發展計畫，該基金實施或參與都市更新案件，透過投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費等資金，提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收資金供基金循環運用，該基金預計113年底參與辦理都市更新案共9案，截至113年底預計累計長期投資40億4,377萬6千元[26]。
[26] 參據中央都市更新基金113年度預算案第3-29頁「涉及開發工程之長期投資增減明細表」。
(二)參與中之都市更新案件獲致之都更效益有限，亟待積極推動
參據該基金截至112年8月底參與都市更新案之辦理進度可悉(詳表1)，其中臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案尚屬起步階段(第9案)，部分案件如：新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案因區段徵收作業時程冗長（第1案）、新竹市國際商場周邊地區都市更新案因私有土地地主參與更新意願不高(第3案)、臺北市中山女中南側地區都市更新案因案內歷史建築處理模式待協商等因素(第5案)，致案件之推動未盡順利；或有部分案件雖已招標後與廠商簽訂招商合約，如臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案（第6案）等，然仍待續行後續都更程序，故112及113年度預計獲致開發效益各875萬8千元[27]及1,685萬9千元，開發效益尚屬有限，仍待積極推動。
[27] 112年度預算「業務收入-投融資業務收入-政策性開發不動產收入」項下編列。
表1　截至112年8月底中央都更基金都市更新案進度表
編號	案件別	辦理進度
1	新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫	浮洲合宜住宅周邊地區位屬新北市浮洲地區都市計畫專案通盤檢討之區段徵收範圍，現階段仍在都市計畫審議作業中，囿於區段徵收作業時程冗長，現刻正考量地區需求，滾動檢討交通改善計畫。
2	新竹火車站後站地區都市更新案	112年8月30日遠雄建設補正環評說明書報告書，刻正由新竹市環保局相關單位提供審查意見。
3	新竹市國際商場周邊地區都市更新案	1.本案因地上物權屬複雜，私有土地地主參與更新意願不高，經縣府評估後業與委託廠商終止契約。 / 2.新竹縣政府業於110年10月、11月函請提報內政部都市更新推動小組討論是否結案，新竹市政府刻正依110年11月18日營署更字第1100086088號函辦理中。
4	臺中市豐原火車站周邊地區都市更新案	1.本案於106年至109年期間辦理3次招商公告作業，惟因無人投標導致流標。 / 2.臺中市政府經檢討流標原因後自行編列預算重啟本案招商規劃作業，已於110年12月16日完成招標作業並與規劃單位簽訂契約。規劃單位於111年10月14日檢送期初報告書修正版，目前刻正進行共同負擔比例試算、建築規劃量體及整合鄰地整體開發之合理性及可能性評估作業；同時另就公益設施及未來入駐機關需求進行確認。
5	臺北市中山女中南側地區都市更新案	1.住都中心自107年8月1日成立後，承接本案後續執行及2.住都中心進度如下： / (1)案內歷建修復再利用計畫仍待協商後續處理方式：案內部分歷史建築為財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會(臺鐵職福會)所有，行政院於112年4月27日召開「研商臺鐵工會所提職福會資產爭議處理會議」，決議由臺鐵局與臺鐵職福會協商地上物拆遷補償方案，截至112年9月底臺鐵局與職福會仍持續協調中。 / (2)因應歷史建築處理方式改變調整變更開發規劃後，經研擬完成修正都市計畫變更草案，由國土管理署於112年5月29日函送臺北市都發局審議。
6	臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新案	1.住都中心自107年8月1日成立後，承接本案後續執行及推動事宜。 / 2.住都中心進度如下：經108年10月25日招商成功由麗寶建設股份有限公司獲選為本案出資人，109年9月25日擬具事權計畫報核，並於同年9月與工程施工履約管理單位中興工程顧問公司完成簽約，110年11月23日事權計畫核定，並於同年12月22日開工，刻進行施工作業，履約管理持續進行中，預計114-115年完工。
7	台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新案	1.住都中心自107年8月1日成立後，承接本案後續執行及推動事宜。 / 2. 住都中心進度如下：109年9月17日公開評選出最優申請人，109年10月31日辦理簽約，112年5月24日事權計畫公告核定，已於112年7月27日核發拆照，刻正辦理搬遷點交作業。
8	基隆火車站都市更新案	1.本案由基隆市政府辦理「基隆港區廊帶再生發展計畫案(第二階段)」，以落實推動招商，加速港區都市更新之推進，刻正辦理都市計畫變更及期中作業。 / 2.都市計畫變更案經基隆市政府於111年10月14日市都委會審議，並於112年8月1日與台鐵局研商獲致共識，刻調整都市計畫方案中。
9	臺南市南區喜樹灣裡國宅基金土地更新規劃公開評選案	已於112年7月12日與規劃廠商簽訂勞務契約，刻正依約辦理先期規劃作業中。

資料來源：國土管理署；本中心整理。
綜上，該基金投資並協助辦理都市更新案，俟招商成功後回收資金循環運用，然迄112年8月底參與9案之都市更新案部分案件推動未見順利，或有案件雖已招標後與廠商簽訂招商合約，然仍待循序進行後續都更程序，致預計112及113年度發揮之都更效益尚屬有限，允宜持續積極推動研謀解決。

一二、已核定之都更案件約25%尚未動工，且推動都市更新發展計畫績效未盡理想，允宜積極研謀改善，並儘速訂定補助大專校院開設都更專業學程之辦法
中央都更基金113年度預算案編列辦理都市更新業務經費1億3,469萬7千元。經查：
(一)部分已核定案件尚未動工，仍待協助輔導
為推動都市更新，政府87年起陸續推動各期都市更新計畫，近年中央都更基金辦理「都市更新發展計畫」(108-111年)後，復經行政院111年8月29日核定「都市更新發展計畫」(112-115年)。國土管理署統計自87年受理都市更新案件（以下簡都更案件）以來，截至112年8月底申請1,639件，依辦理進度區分：整合中8件、報核中490件、已審定35件、已核定發布實施1,106件。已核定發布實施案件中尚有277件、占比25.05%仍未動工(詳表1)，仍待深入瞭解原因，協調輔導解決。
表1　截至112年8月底止都更案件統計表　　 單位：件
市縣別	整合中	報核中	已審定	已核定發布實施				總計
				已完工	施工中	未動工	小計
臺北市	7	240	28	293	170	154	617	892
新北市	0	166	5	73	51	79	203	374
臺中市	0	32	0	73	27	12	112	144
桃園市	0	5	0	3	4	8	15	20
臺南市	0	4	1	82	3	2	87	92
高雄市	0	4	0	5	4	6	15	19
基隆市	0	2	1	3	1	1	5	8
宜蘭縣	0	0	0	0	0	1	1	1
新竹市	1	27	0	7	7	3	17	45
新竹縣	0	5	0	0	0	0	0	5
苗栗縣	0	0	0	0	1	0	1	1
南投縣	0	0	0	19	0	9	28	28
彰化縣	0	0	0	0	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	1	0	1	2	2
嘉義市	0	1	0	1	0	0	1	2
澎湖縣	0	3	0	0	1	1	2	5
金門縣	0	1	0	0	0	0	0	1
總計	8	490	35	560	269	277	1,106	1,639

說　　明：已核定公布實施件數為都更發展條例87年間公布施行迄112年8月底之累計數。
資料來源：國土管理署。
(二)「都市更新發展計畫」（108-111年）多數項目未達預期目標
該基金近期推動之「都市更新發展計畫」(108-111年)訂有4項策略目標，其中2項策略目標「專責機構協助擴大都市更新量能」及「厚植都市更新產業人才」已達成111年底預計目標。惟策略目標「強化政府主導都市更新機制」設定108至111年應達100件，實際僅達25件；策略目標「鼓勵民間自主實施更新」項下，僅「辦理老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕」細項已達111年底目標值，其餘細項「辦理重建先期規劃整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫」、「辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作」、「遴選專業團隊辦理都更業務」僅達成111年底設定目標之54%、65%及54%(詳表2)，仍有努力空間。
表2　都市更新發展計畫(108-111年)績效目標達成情形表
策略目標	項目內容	單位	總目標值	迄111年底達成情形	達成率(%)
強化政府主導都市更新機制	補助辦理個案先期評估規劃、更新地區劃定、都市更新計畫擬定變更、都市計畫擬定、都市更新整體計畫擬定、策略性更新地區劃定、設立專案辦公室、公開評選作業	件	100	25	25
專責機構協助擴大都市更新量能	國家住都中心完成政府主導都市更新案公開評選實施者/投資人	件	6	8	133
鼓勵民間自主實施更新	辦理重建先期規劃整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫	件	24	13	54
	辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作	件	48	31	65
	辦理老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕	戶	400	436	109
	遴選專業團隊辦理都更業務	件	24	13	54
厚植都市更新產業人才	民間從業人員短期訓練課程	人	400	1,365	341
	宣導都市更新教育訓練	人	6,000	37,393	623

資料來源：國土管理署。
（三）113年度新增補助大專校院規劃設立都市更新相關專業學程，允宜儘速訂定相關補助辦法並積極宣導
該基金刻正推動「都市更新發展計畫」(112-115年)，為培育未來都市更新相關人才，爰於113年度新增補助大專校院規劃設立都更相關專業學程，並編列600萬元，詢據國土管理署表示，已於112年10月3日邀集不動產開發相關校系召開座談會溝通及收集意見，以為後續執行參考，惟截至112年10月6日尚未擬妥相關補助辦法，容待儘速辦理並進行宣導，以利大專校院規劃開設。
綜上，為積極推動都市更新改善城市風貌，中央都更基金持續推動「都市更新計畫」，惟截至112年8月底已核定發布實施1,106件都更案件中尚有277件尚未動工，占比25.05%，允宜深究原因並輔導解決。另「都市更新發展計畫」(108-111年)甚多項目未達成預期目標，允宜併同研謀改善，並儘速訂定補助大專校院規劃設立都更相關專業學程之辦法及積極宣導，以利各大專校院規劃開設課程、培育未來都市更新人才。

一三、112年第2季止我國屋齡30年以上房屋達483萬餘件，亟待積極推動提高申請危老重建意願，以加速重建速度
中央都更基金113年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用」項下編列補助地方政府委外成立輔導團辦理都市危險及老舊建築物加速重建業務1,500萬元，暨補助地方政府辦理都市危險及老舊建築物重建計畫補助作業2,000萬元。經查：
(一)危老條例近期修法概況
為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，我國爰制定都市危險及老舊建築物加速重建條例專法(簡稱危老條例)，於106年5月10日公布施行。為鼓勵大面積重建，109年5月6日修正公布第3、第6及第8條，併將109年5月9日到期之容積獎勵措施延長至114年5月；此外，行政院已依規定[28]將危老條例第8條之稅捐減免優惠延長5年，至116年5月11日止，以持續鼓勵申請危老重建。112年10月5日行政院會通過危老條例修正案草案，擬新增公有財產除例外情形，應一律參加危老重建，並排除其他公有財產管理規定等，以加速公有財產重建效率，尚待後續法制作業[29]。
[28] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第8條第3項規定：「第1項規定年限屆期前半年，行政院得視情況延長之，並以1次為限。」
[29] 參據行政院新聞稿「行政院通過『都市危險及老舊建築物加速重建條例』第5條之1修正草案 加速公有財產重建效率」，112年10月5日。
(二)危老重建補助案件雖概呈成長，惟對比我國屋齡30年以上之房屋達483萬餘件仍屬有限
內政部國土管理署於危老條例公布施行後，依該條例第10條，訂定內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點，該基金自107年度辦理危老重建補助以來，截至112年8月底累計3,950件申請，核准3,180件，近年核准案件量雖較107及108年度增加(詳表1)，惟對比我國112年第2季平均屋齡達33年，屋齡超過30年以上之房屋達483萬餘件[30]，仍屬有限。詢據國土管理署表示，係因危老重建須經住戶全體同意始得進行，及重建工程經費籌措不易等因素，致影響申請危老重建案件之意願。
[30] 內政部不動產資訊平台112年第2季統計資料，查詢日期112年10月13日。
表1　截至112年8月底補助危老重建案件統計表 　 單位：件
市縣別	受理案件					核准案件
	107年	108年	109年	110年	111年	112年	累計	107年	108年	109年	110年	111年	112年	累計
宜蘭縣	1	2	15	22	5	6	51	1	1	11	23	5	6	47
基隆市	2	2	3	5	0	2	13	1	2	0	2	5	1	11
臺北市	27	165	388	189	141	133	1,043	7	106	291	214	153	90	861
新北市	35	94	206	133	116	62	646	28	76	157	111	105	39	516
桃園市	4	17	46	38	38	20	163	2	13	45	30	37	25	152
新竹市	5	8	35	23	37	33	141	4	6	29	24	40	24	127
新竹縣	0	2	3	8	23	17	53	0	1	4	5	14	10	34
苗栗縣	0	1	12	13	9	10	45	0	1	10	7	11	5	34
臺中市	40	75	187	168	215	145	830	14	56	133	134	160	97	594
彰化縣	0	4	18	15	8	11	56	0	2	10	8	8	12	40
南投縣	1	0	1	2	1	1	6	0	1	0	3	1	0	5
雲林縣	1	0	4	6	7	7	25	1	0	3	6	4	8	22
嘉義市	0	3	8	15	16	10	52	0	3	6	13	16	9	47
嘉義縣	0	0	0	0	4	2	6	0	0	0	0	4	1	5
臺南市	10	20	85	77	105	55	352	8	20	82	62	91	42	305
高雄市	8	30	36	71	120	73	338	5	18	41	54	101	46	265
屏東縣	0	1	6	13	13	10	43	0	0	7	7	16	6	36
花蓮縣	0	1	10	10	11	11	43	0	1	7	11	11	9	39
臺東縣	1	3	4	3	2	2	15	1	1	4	1	3	3	13
澎湖縣	0	4	9	0	3	2	18	0	4	9	0	2	1	16
連江縣	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
金門縣	1	1	1	0	7	0	10	0	2	1	0	7	0	10
合計	136	433	1,077	812	880	612	3,950	72	314	850	715	795	434	3,180

說　　明：表內件數為107年度迄112年8月底之累計數。
資料來源：國土管理署。
綜上，危老條例之容積獎勵措施及稅捐減免優惠之適用期間業己延長，俾持續帶動帶動危老建築之重建，然該基金自107年度受理危老重建案件以來，雖近年核准案件量較107及108年度增加，然截至112年8月底僅有3,950件申請案，核准3,180件，鑑於112年第2季我國屋齡超過30年以上之房屋達483萬餘件，加速危老建築重建實刻不容緩，允宜積極宣導，並協助解決實務執行之困難，俾提升申請危老重建之意願。
肆、實施平均地權基金
為協助中央各部會取得重大政策所需建設用地，以及適時協助地方政府加速辦理具專案性、政策性之整體開發，行政院於109年12月間同意內政部設立實施平均地權基金，並自111年度起編列預算。該基金113年度預算案編列業務收入4,620萬1千元，業務成本與費用1,170萬元，無業務外收入、費用，收支相抵後賸餘3,450萬1千元。謹就實施平均地權基金113年度預算案評估如下：
一四、獲配高鐵桃園站等5個車站土地，惟僅新竹及臺中站部分土地設定地上權出租，允宜積極開發運用，俾增益基金收入
實施平均地權基金113年度預算案「業務收入-租金及權利金收入」項下編列4,620萬1千元，係高鐵新竹及臺中站之土地租金及權利金收入。經查：
(一)獲配高鐵桃園站等5個車站19處土地，其衍生收益歸該基金
行政院109年12月3日召開「研商平均地權條例施行細則第14條修正草案會議」時決議設立該基金，並決議同意在該等土地不得出售前提下將高鐵5個車站19處土地撥充該基金，其因設定地上權或出租等衍生收益歸該基金[31]，準此，該基金運用前揭土地產生收益，可充裕該基金收入。
[31] 摘自行政院秘書長109年12月10日院臺建長字第1090200406號函檢送之「研商平均地權條例施行細則第14條修正草案會議」紀錄。
(二)容待提升5個高鐵站土地之運用效率，以增益基金收入
該基金獲配前開土地後(詳表1)，僅高鐵新竹站(商業區)及臺中站(產專區)土地(第1-5項)設定地上權，並於111年度、112年截至8月底各獲致「租金及權利金收入」4,225萬9千元及3,001萬5千元；另高鐵臺中站(住宅區)土地自112年7月1日起出租予國家住都中心興建社會住宅(第5項)，其餘尚處於招商中(第6-8項)、待規劃(第9-16項)及待處理(第17-19項)等狀態，容待積極處理以提高運用效益。
綜上，平均地權基金109年成立時，即獲配高鐵桃園站等5個車站19處土地，惟截至112年10月11日止僅高鐵新竹站台(商業區)及臺中站(產專區)共3筆土地設定地上權，另高鐵臺中站(住宅區)已於112年7月1日起出租國家住都中心興建社會住宅，其餘尚處於招商中、待規劃中及待處理等狀態，允宜積極處理運用，以增益該基金收入。
表1　截至112年10月11日止平均地權基金5個高鐵站土地運用情形表
處理 / 概況	站區及土地 / 使用分區		項次	地號	目前處理或規劃情形
已運用	新竹站	商業區	1	世興段46	已設定地上權。
			2	世興段47
	臺中站	產專區	3	新高鐵段101
			4	新高鐵段108
	臺中站	住宅區	5	新長壽段78	已於112年7月1日起出租予國家住都中心50年，興建社會住宅後出租，始有租金及權利金收入。
招商中	嘉義站	產專區	6	太頂珠段50(共有)	與交通部鐵道局、嘉義縣政府三方共同持有土地。依行政院指示將採設定地上權方式辦理招商，鐵道局已於112年6月6日公告招商（廠商申請期限至112年10月4日止），1家廠商投標，截至112年10月11日止鐵道局刻正辦理審查作業中。
			7	太頂珠段50-2(共有)
	臺南站	產專區	8	武東段280
待規劃	臺中站	商業區	9	新榮和段161	擬參考鐵道局委外辦理招商作業方式，委託專業機構評估整體發展定位及進行市場分析，擬訂招商策略、計畫及辦理各項執行工作（標租或設定地上權）。
			10	新榮和段170
		產專區	11	新高鐵段114
			12	新高鐵段116
			13	新高鐵段117
			14	新高鐵段118
	臺南站	住宅區	15	武東段79
			16	武東段82
待處理	臺中站	住宅區	17	新長壽段112	配合114地號土地排除占用進度，請臺中市政府依程序變更為溝渠用地後，移交其臺中市政府接管。
			18	新長壽段113
			19	新長壽段114	刻為區外毗鄰建物屋後地下排水化糞使用，刻辦理排除占用事宜。

資料來源：內政部；本中心整理。

一五、預計113年底「新北市土城司法園區區段徵收計畫」長期債務舉借餘額逾61億元，債務甚鉅，允宜審慎掌握各需地機關償還時程，以確保還款財源如期到位
實施平均地權基金為「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，於113年度預算案編列舉借長期債務11億元3,860萬6千元，並補辦112年度先行辦理之長期債務舉借16億8,516萬2千元，預計113年底長期債務舉借餘額61億4,689萬7千元。經查：
(一)「新北市土城司法園區區段徵收計畫」概要
為配合司法與矯正機關遷建(包含臺北看守所、臺北女子看守所、臺灣新北地方法院及臺灣新北地方檢察署)、紓解國道3號中和及土城交流道交通壅塞問題，以及因應土城地區都市發展等需求，內政部爰擬定「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，就土城彈藥庫原址用地進行區段徵收整體規劃及開發，並經行政院於110年5月間核定。該計畫採2期開發方式進行，區分為第1期司法園區區段徵收案、第2期臺北看守所等司法與矯正機關用地原址為範圍之都市更新計畫，第1期「新北市土城司法園區區段徵收計畫」期程為110至116年，預計開發總成本預估為122億1,327萬元[32]。
[32] 開發總成本原預估為122億359萬8千元，後於111年11月間獲行政院核定區段徵收面積微調，故開發總費用配合修正為122億1,372萬元。
(二)預估113底長期債務餘額61.47億元，允待持續掌握還款財源之到位時程
該計畫於110年辦理前置規劃作業，111年辦理協議價購、區段徵收公聽會及徵收公告，112年進行地上物拆遷及高速公路用地交付作業，113至115年辦理公共工程施工等、抵價地分配作業及機關用地與司法專用區用地交付作業，預計116年辦竣財務結算及成果報告。為辧理該計畫價購、拆遷及公共工程施工所需資金，該基金已於111年6月間及112年6月間與臺灣銀行各簽訂31億4,199萬元、39億9,431萬5千元，總計71億3,630萬5千元之長期貸款契約，舉債期間111-113年度，截至112年8月底已動撥49億6,494萬元(詳表1)，預計113年底舉借餘額61億4,689萬7千元，擬定償還期間為113年12月至116年8月。
為償還前揭長期債務，該基金之長期貸款之財源包括：(1)有償撥用需地機關(司法院、法務部及交通部高公局等)而得價款；(2)開發完成取得土地出售價款等2項，預估112至115年度[33]進行，容待持續追蹤協調各需地機關按預定期程辦理，並掌握公共工程施工進度，以利土地如期於115年出售，以確保還款財源。
[33] 依該計畫之預計期程，112年度交付交流道用地予交通部高速公路局、114年度辦理機關用地有償撥用及交付作業；115年完成土地處分作業。
綜上，該基金為辦理「新北市土城司法園區區段徵收計畫」已與臺灣銀行簽訂71.36億元長期貸款契約，預計113年底舉借餘額61.47億元，擬以有償撥用需地機關及開發土地後出售之價款做為還款財源，允宜持續協調需地機關依期程撥用土地，並強化公共工程施工進度控管，以利土地如期出售，俾確保還款財源無虞。
表1　截至112年8月底「新北市土城司法園區區段徵收計畫」舉債概況表
貸款契約概況	動撥時間	動撥金額
111.06.01簽定之貸款合約 / 1.貸款額度：31億4,199萬元。 / 2.期間：111年。 / 3.已動撥額度：已全數動撥。	111.11.25	4億7,000萬元
	111.11.28	12億7,197萬元
	112.07.18	14億2萬元
112.07.01簽定之貸款合約 / 1.貸款額度：39億9,431萬5千元。 / 2.期間：112-116年。 / 3.已動用撥額度：18億2,295萬元。	112.07.18	16億5,689萬元
	112.08.11	1億3,606萬元
	112.08.31	3,000萬元
總計可貸款額度71億3,630萬5千元，112年8月底已動撥49億6,494萬元。

資料來源：內政部；本中心整理。
（分機：8667 楊慧敏）