台灣中油股份有限公司111年度營業決算評估報告

台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)111年度決算審定(以下同)淨損1,861億5,901萬5千元，較預算淨利82億1,273萬5千元，減少淨利1,943億7,175萬元，主要係因進口原油暨凝結油及天然氣成本增加及配合穩定物價政策，售價未配合油、氣價公式足額調整所致。有關台灣中油公司111年度營業預算執行狀況評析如下：

二、111年度探勘費用執行率未及4成，且自有油源比重遠未達10%之預期目標，允宜策進油氣探勘業務，以確保能源供應及提升油氣探勘成效

台灣中油公司為提高我國自產能源比例，改善國內所需能源倚重進口之現象，歷年均投注資源於國內、外與海域之油氣探勘工作，該公司111年度探勘費用預算數48億4,848萬3千元，決算數17億5,841萬8千元，執行率36.27%(詳表1)。經查:

表1  台灣中油公司107至111年度探勘費用概況表

單位:新臺幣千元；%

| 年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 4,160,308 | 5,003,913 | 5,001,184 | 4,845,684 | 4,848,483 |
| 決算數 | 2,573,975 | 2,031,934 | 1,729,401 | 2,119,987 | 1,758,418 |
| 執行率 | 61.87 | 40.61 | 34.58 | 43.75 | 36.27 |

資料來源：台灣中油公司各年度預、決算書及及該公司提供資料。

(一)111年度自有油源占公司煉產量之比重未及2%，遠未達成10%之目標值

石油為我國主要能源，亦為我國合纖、塑膠、橡膠及其他化學品等中下游石化產業基本原料來源，為強化能源安全，政府積極推動能源多元化政策，然探勘工程耗費龐鉅，風險甚高，台灣中油公司長期以來油氣探勘所獲仍有限，自有油源占公司煉產量之比重甚低，該公司109至111年度自有原油或天然氣占公司煉產量之比重均未及4%，其中111年度自有油田所獲原油37.53萬公秉(較110年度之自有原油增加8.96萬公秉)占當年度煉產量2,218.8萬公秉之比率僅1.69%；在天然氣方面，111年度自有油田所獲天然氣4.57億立方公尺(較110年度之自有油田所獲天然氣減少0.45億立方公尺)，占當年度煉產量272.73億立方公尺之1.68%(詳表2)，均未及2%，未達111年國外探採計工作計畫設定自有油源比例為公司需求之10%目標，自有油氣比重仍偏低，允宜加強掌握自主油源，以提升自主能源比率。

(二)111年度探勘費用預算執行率僅36.27%，允宜檢討策進以強化探勘預算執行成效

台灣中油公司107至111年度探勘費用預算數均超逾40億元，惟該期間各年度探勘費用決算數均未逾26億元，且自108年度起探勘費用預算執行率未超逾5成；111年度探勘費用預算執行率僅達36.27%(詳表1)，執行率偏低。

復據台灣中油公司資料，107至111年底止油氣探勘之新獲資源，除地熱井探勘鑽獲電力蘊藏資源、108年度於美國Guardfish礦區鑽獲原油蘊藏資源586萬桶外，在國內海域、陸上及國外其他礦區於天然氣、液化石油氣及原油，均未獲新增資源量(詳表3及表4)，顯示陸上及海域相關探勘之成效未臻理想，允宜研謀精進，以提升探勘效益。

綜上，台灣中油公司身負國家油氣能源供應之責，該公司並將拓展探勘合作、掌握自主油源，及提升自主能源比率列為主要經營策略目標之ㄧ；惟歷年來增加自主能源比率成效有限，111年度自有油源占公司煉產量之比重未及2%，探勘預算執行率僅36.27%，且107至111年度海域、陸上及國外之油氣探勘成效不彰，允宜檢討策進探勘業務執行效益，以提高自主能源比率及能源供應安全。

表2  台灣中油公司109年度至111年度自有油源比重表

單位：原油/千公秉；天然氣/百萬立方公尺

| 項目 | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原油 (凝結油) | 天然氣 | 原油 (凝結油) | 天然氣 | 原油 (凝結油) | 天然氣 |
| 國內 | 2.17 | 105.34 | 2.46 | 110.20 | 1.87 | 95.80 |
| 國外 | 259.52 | 389.43 | 283.21 | 392.13 | 373.42 | 361.41 |
| 小計(A) | 261.69 | 494.77 | 285.67 | 502.33 | 375.29 | 457.21 |
| 國外厄瓜多礦區 | 398.14 | - | 393.68 | - | 398.51 | 0 |
| 以上總計(C) | 659.82 | 494.77 | 679.36 | 502.33 | 773.80 | 457.21 |
| 公司煉產量(B) | 20,543.28 | 24,156.80 | 21,854.07 | 26,305.89 | 22,187.56 | 27,272.92 |
| 占公司比重(A/B) | 1.27 | 2.05 | 1.31 | 1.91 | 1.69 | 1.68 |
| 占公司比重(C/B) | 3.21 | 2.05 | 3.11 | 1.91 | 3.49 | 1.68 |

說    明：表內「國外厄瓜多礦區」、「國外印尼山加山加礦區」所獲油氣量係直接出售(列「其他營業收入」科目)，並未運回國內煉製，故於計算該公司自有油源比重時予以分別列示。

資料來源：台灣中油公司提供。

表3  台灣中油公司107至111年度陸上油氣探勘開發新獲之資源明細表

| 年 度 | 井 名 | 新獲資源量 |
| --- | --- | --- |
| 107 | 仁澤3號地熱井 | 0 |
| 108 | 1.仁澤3、4號地熱井 2.錦水84號油氣井 | 1.仁澤3、4號地熱井鑽獲2.2MW(百萬瓦電力) 2.錦水84號油氣井鑽井中 |
| 109 | 1.土場14、15號地熱探井 2.錦水84號油氣井 | 1.土場14和15號地熱探井，109年11月開始產能測試 2.錦水84號油氣井鑽井因工程暫緩鑽進 |
| 110 | 土場14、15號地熱井 | 土場14、15號地熱井，5月完成產能測試，鑽獲1.2MW(百萬瓦)電力。 |
| 111 | 土場16、17、18號地熱探井 | 土場16號地熱井1月開始鑽井，4月完鑽，9月完成產能測試，獲得0.7 MW電力。 |

資料來源：台灣中油公司提供。

表4  台灣中油公司107至111年度國外油氣探勘開發新獲之資源明細表

| 年度 | 國家 | 查德 | 美國 | 尼日 | 印尼 | 巴拉圭 | 索馬利蘭 | 墨西哥 | 澳大利亞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 礦區 | BCO III、BCSII、BLTI | Guardfish | 阿加德姆 (Agadem) | East Seram | Pirity | SL10B/13 | B15 | Bedout案5礦區 |
| 107 | 鑿井數 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -- |
|  | 資源量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 108 | 鑿井數 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | 資源量 | 0 | 586萬桶 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 109 | 鑿井數 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | 資源量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 110 | 鑿井數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | 資源量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 111 | 鑿井數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 資源量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

說    明：1.尼日阿加德姆(Agadem)礦區111年度主要進行外輸油田之開發，包含鑽井、完井及地面工程建設等工作，預計112年底原油外銷投產。

2.查德、尼日及美國Guardfish礦區111年以前年度之資源量，已在開發中，均已轉成蘊藏量。

3.資源量，係指還待進行成本效益評估是否有開發價值之估測原油量。

資料來源：台灣中油公司提供。

甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等。

海域部分均未獲新增資源量，故無列表說明。