台灣中油股份有限公司111年度營業決算評估報告

台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)111年度決算審定(以下同)淨損1,861億5,901萬5千元，較預算淨利82億1,273萬5千元，減少淨利1,943億7,175萬元，主要係因進口原油暨凝結油及天然氣成本增加及配合穩定物價政策，售價未配合油、氣價公式足額調整所致。有關台灣中油公司111年度營業預算執行狀況評析如下：

三、111年底維護料庫存龐鉅並超逾目標值，其中逾2成已庫存3年以上，恐積壓資金成本及增加管理負擔，允宜檢討物料管理與採購機制

台灣中油公司預計111年底物料存貨19億4,030萬1千元，決算數23億1,433萬5千元，較預計數增加3億7,403萬4千元(增幅19.28%)，主要係供非直接生產用及修繕、消耗、包裝用之各種物品等。經查：

(一)107至111年底維護料庫存均超逾庫存目標值且金額呈遞增趨勢，恐造成資金積壓及營運負擔

詢據台灣中油公司資料，該公司維護料庫存帳列「物料存貨」科目，並訂有相關管理辦法以進行材料管理，用以規範材料之預算、控制、料帳、調撥及移轉、呆廢料處理等事項，並設定維護料庫存目標值，以提高物料週轉率，避免資金積壓。惟該公司111年度決算維護料庫存金額20億52萬元較107年底之12億9,855萬元，遽增7億665萬元(增幅54.42%)，且111年底庫存金額超逾目標值計2億7,673萬元(逾限比率16.01%)，亦較107年底逾限金額1,834萬元(逾限比率1.43%)為高，維護料庫存金額逐年上升，且均超逾所訂之庫存目標值(詳表1)，恐造成資金積壓及營運負擔。

表1  107至111年底台灣中油公司維護料庫存一覽表

單位:新臺幣萬元；%

| 日 期 | 庫存目標值(A) | 實際值 (B) | 逾限金額(C=B-A) | 逾限比率(C/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107年底 | 128,021 | 129,855 | 1,834 | 1.43 |
| 108年底 | 129,762 | 149,336 | 19,574 | 15.08 |
| 109年底 | 148,330 | 153,253 | 4,923 | 3.32 |
| 110年底 | 161,167 | 184,292 | 23,125 | 14.35 |
| 111年底 | 172,847 | 200,520 | 27,673 | 16.01 |

資料來源：台灣中油公司提供。

(二)部分維護料庫存3年以上且占比逾2成，亟待強化物料管理與採購機制，以提高物料周轉率

台灣中油公司111年底維護料庫存合共20億52萬元，其中庫存3年以上維護料金額計4億3,352萬元，占總庫存金額之21.62%，其中以煉製事業部大林廠之金額1億3,485萬元最高，另探採事業部及石化事業部庫存3年以上維護料金額占比均高逾4成，分別為43.85%及40.74%(詳表2)。鑑於大量物料存貨不僅需儲存空間，亦耗費人力管理，且須承擔損耗之風險，增加營運管理負擔，且積存巨額物料存貨，恐造成資金積壓，並增財務負擔，該公司物料控管與採購機制容待強化。

表2  111年底台灣中油公司維護料庫存3年以上一覽表

單位；新臺幣千元；%

| 單位別 | 111年底 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 總庫存 | 庫存3年以上 | 占比 |
| 探採事業部 | 227,815 | 99,903 | 43.85 |
| 煉製事業部大林廠 | 851,461 | 134,846 | 15.84 |
| 煉製事業部桃園廠 | 504,353 | 65,683 | 13.02 |
| 石化事業部 | 321,091 | 130,799 | 40.74 |
| 其他 | 100,483 | 2,285 | 2.27 |
| 合計 | 2,005,205 | 433,519 | 21.62 |

資料來源：台灣中油公司提供。

綜上，台灣中油公司111年度決算維護料庫存金額20億52萬元超逾目標值計2億7,673萬元(逾限比率16.01%)，其中逾2成已庫存3年以上，為避免積壓資金及增加管理及財務負擔，允宜檢討物料庫存之合理性，加強物料控管與採購機制，並落實定期清查與鑑定作業，俾確保物料品質安全與可靠度。