近年公共建設預算執行及推動公共工程節能減碳相關問題之探討
肆、結論及建議
中央政府近年公共建設計畫經費龐大，113年度經費接近7,800億元，國發會及工程會除控管機關計畫經費執行外，亦期引導公共工程節能減碳，逐步達成長期淨零減碳目標。惟經探討近年公共建設預算執行概況及工程會近期推動公共工程節能減碳主要措施，容有持續強化精進之處，包括：
一、112年度公共建設計畫之執行率為近3年新高，惟一般公共建設計畫執行率未達80%之項數及占比均較111年度增加，前瞻公共建設計畫之部分軌道建設計畫執行率偏低或尚未執行，公共建設計畫之推動攸關公眾權益，允宜強化預算執行控管並積極檢討推動。
二、來監督平臺之建置主要係便利民眾簡易監督公共建設計畫，惟未揭露計畫核定經費及歷次修正經費、期程等基本資訊；又該平臺呈現執行情形與實際狀況或有落差，允宜研議檢討改善揭露內容，俾利資訊之傳達更具便利性及效果。
三、工程會規劃分階段推動公共工程節能減碳，允宜督促工程主管機關儘速設定短、中、長期各階段節能減碳之量化目標，藉由目標管理，始能掌握推動成效，滾動檢討調整相關策略。
四、公共工程碳排資料庫建置費時，且水利及建築工程以外之工程減碳指引尚未完備，尚待工程會及相關工程主管機關積極辦理，以利工程主辦機關及業界估算公共工程碳排放有所遵循。
五、多數工程主管機關係依工程會規定辦理節能減碳檢核作業，未另訂符合機關工程特性之檢核機制，惟各案落實程度尚需專業判斷，維護管理階段資訊亦尚未公開，工程會及工程主管機關允宜就工程全生命週期各階段檢視相關法規制度是否需配合修訂以利主辦機關遵循，並提供實務執行作業之適當協助，俾利公共工程節能減碳之順利推動。
(分機：1916黃怡娟)