近年中央政府鐵路建設預算執行及相關問題探討

肆、結論
為因應綠色交通運輸之趨勢，中央政府近年持續投入各項鐵路建設，106至113年度累計於交通部主管公務預算、前瞻特別預算及臺鐵公司營運資金合計編列2,322.92億元預算，期可提供安全可靠及具效能之鐵路運輸服務，惟近年推動之各項鐵路建設計畫，仍有下列事項未臻完善，允宜研謀改善積極因應：
一、未來鐵路建設計畫仍有龐大之財務需求，允宜妥為長遠規劃。
二、部分鐵路立體化建設計畫修正調高經費並延後完工期限，且實施成效未如預期，允宜檢討改善並為日後借鑑。
三、臺鐵公司推動鐵路安全改善相關計畫，惟實施成效容待提升，允待落實各項改革措施，並就公司化後人力資源運用之補實妥為規劃及辦理。
四、臺鐵公司疫後服務量能尚未恢復疫情前水準，允宜持續提升營運效能，以達成第2期運輸部門溫室氣體管制方案之提高運量目標。
(分機：8667楊慧敏)