交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
二、重要景點計畫(109-112年)13個國家風景區預算編列及執行概況
重要景點計畫(109-112年)4年合計編列預算數117.94億元(詳表2-1-1)，決算數117.77億元，執行率99.99%，其下各國家風景區建設子計畫4年合計預算規模介於5.31億元至15.04億元間，執行率介於99.97%至100%，其中馬祖國家風景區保留數1,659萬5千元(詳表2-2-1)，主要係東引停車場新建工程因廠商進度遲延終止契約，惟廠商就工期計算尚有爭議向行政院公共工程委員會提出調解，故尚無法於112年底執行完畢進行結算驗收而予保留，另南竿北海南營區周邊工程因受冬季連續多日海象不佳影響工料進場，又於開挖整地時遇花崗岩質之堅硬岩盤等因素而無法於112年底執行完成申請保留[1]。
[1] 據觀光署113年6月5日說明。
表2-2-1 109至112年度國家風景區預算編列及執行概況表
　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元
建設計畫	預算數A	決算數B	保留數C	賸餘數	執行率(B+C)/A
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	859,100	859,100	0	0	100.00%
北海岸及觀音山國家風景區	939,000	939,000	0	0	100.00%
參山國家風景區	993,800	993,800	0	0	100.00%
日月潭國家風景區	1,225,432	1,225,432	0	0	100.00%
阿里山國家風景區	1,504,100	1,504,100	0	0	100.00%
雲嘉南濱海國家風景區	898,000	898,000	0	0	100.00%
西拉雅國家風景區	530,900	530,899	0	1	100.00%
茂林國家風景區	637,416	637,416	0	0	100.00%
大鵬灣國家風景區	993,950	993,950	0	0	100.00%
東部海岸國家風景區	787,300	787,300	0	0	100.00%
花東縱谷國家風景區	906,700	906,700	0	0	100.00%
澎湖國家風景區	854,200	854,200	0	0	100.00%
馬祖國家風景區	663,925	647,110	16,595	220	99.97%
合計	11,793,823	11,777,007	16,595	221	99.99%

說 明：1.本表「預算數」為109至112年度4年累計法定預算數與修改分配預算數之合計數(詳表3-1-1)。
2.本表「決算數」已扣除保留數。
資料來源：觀光署；本中心整理。