交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
三、重要景點計畫(113-116年)預算編列及執行概況
重要景點計畫(113-116年)預估4年合計所需建設經費為151.06億元，並於113年編列預算32.34億元，又113年1至3月預算分配數為3.99億元，執行率為91.68%，主要係因大鵬灣國家風景區「灣域截導流南平東段改善工程」及花東縱谷國家風景區「羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程」辦理公開招標惟多次流標影響工程發包時程所致(詳表2-3-1)。
表2-3-1 重要景點計畫(113-116年)預算編列及執行概況表
單位：新臺幣千元
重要景點計畫 / (113-116年) / 預估所需建設經費		113年 / 預算數	113年1-3月
			分配數	執行數	執行率	執行數與分配數差異原因
資本門	12,477,914	2,626,914	316,918	295,925	93.38%	主要係大鵬灣國家風景區建設計畫「灣域截導流南平東段改善工程」案多次流標無法順利招標，嗣經設計單位檢討後，重新招標，並已於4月17日決標，以及花東縱谷國家風景區建設計畫「羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程」經3次公開招標流標，重新檢討預算及底價，以致延後發包時程所致。
經常門	2,628,000	607,000	82,567	70,311	85.16%
合計	15,105,914	3,233,914	399,485	366,236	91.68%

說 明：本表「執行率」為執行數/分配數。
資料來源：觀光署；本中心整理。