交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
三、重要景點計畫之前期計畫(109-112年)新創收益達成率為28.57%，允宜持續開發資產運用可行方案，並就已規劃新創項目積極管控，以創造永續經營財源
重要景點計畫(109-112年)預估4年合計新創收益[1]1億9,620萬7千元，惟實際新創收益5,605萬元，其整體計畫新創收益達成率為28.57%，又13個國家風景區中計有3個國家風景區之新創收益達成率[2]未達1%，分別為北海岸及觀音山國家風景區達成率0%、雲嘉南濱海國家風景區達成率0.13%，及花東縱谷國家風景區達成率0.29%，其中花東縱谷國家風景區實際旅客人數達計畫預期目標107%，並預估4年合計新創收益5,425萬8千元，惟該風景區實際新創收益16萬元，收益達成率僅0.29%(詳表3-3-1)，有關該計畫整體新創收益未如預期之原因，據觀光署說明，主要係受COVID-19疫情影響、大鵬灣BOT廠商於108年退場、原計畫過於樂觀及相關工程尚在規劃階段或整建中等因素影響所致。
[1] 據觀光署113年8月5日說明，「新創收益」係非屬現行設施出租、租金及權利金等既有之收入，即屬規劃新創收益。
[2] 新創收益達成率=4年合計實際新創收益數/重要景點計畫預估4年合計新創收益數。
重要景點計畫(113-116年)預估4年合計新創收益3億1,180萬9千元，占整體計畫預計收益25.36%，較前期計畫(109-112年)預估數18.28%為高，惟經觀察13個國家風景區中，大鵬灣國家風景區加計花東縱谷國家風景區之新創收益共計2億3,281萬8千元，占整體計畫新創收益74.67%[3]，顯示該計畫新創收益高度集中於少數風景區，另計有7個國家風景區預估4年合計新創收益較前期計畫(109-112年)預估數為少，允宜積極開發資產運用之可行方案，並就已規劃新創項目積極管控，以持續創造永續經營財源，提升國家風景區建設效益(詳表3-3-1)。
[3] 74.67%=(大鵬灣國家風景區4年合計新創收益1億6,738萬8千元+花東縱谷國家風景區4年合計新創收益6,543萬元)/整體計畫新創收益合計數3億1,180萬9千元。
表3-3-1 重要景點計畫(109-112年及113-116年)新創收益概況表
單位：新臺幣千元
建設 / 計畫	主要辦理項目	重要景點計畫(109-112年)				重要景點計畫 / (113-116年) / 預計收益
		預計 / 收益	決算數	預計收益達成率	旅客人數達成率
東北角及宜蘭海岸國家風景區	四角窟觀景台賣店出租案、馬崗觀景台賣店出租案、舊草嶺隧道南口賣店出租案	2,160	240	11.11%	50%	1,600
北海岸及觀音山國家風景區	未來完成野柳核心區建設後，將整合原地質公園與停車場 OT 重新 以 ROT 及 OT 招商經營，再提升收入	14,460	0	0.00%	76%	380
參山國家風景區	虎山岩展示館部分空間出租、北埔公園露營地出租、南庄高灘地臨時停車場收益分攤、東村宿舍出租、谷關多功能立體停車場收益分攤等	1,802	1,905	105.72%	95%	1,340
日月潭國家風景區	車埕第二停車場、水里頂崁旅遊服務中心、車埕鐵道小學堂、鐵道倉庫B棟、伊達邵遊客中心賣店區、屋頂太陽能供電及i郵箱場地出租等	15,253	12,680	83.13%	59%	9,884
阿里山國家風景區	經管場域出租、環境教育中心研習費收入	985	3,026	307.21%	136%	820
雲嘉南濱海國家風景區	停車場委外經營、環境資源收益	15,705	21	0.13%	67%	16,575
西拉雅國家風景區	跨域加值合作開發、出版品販售、文創品販售、飲料、衛生用品販賣機、太陽能	35,171	23,418	66.58%	90%	25,668
茂林國家風景區	荖濃遊客中心、新威森林公園公共服務設施、六龜成功驛站等新設場域出租收益	3,865	3,865	100%	98%	2,640
大鵬灣國家風景區	濱灣公園亮點計畫投資委託經營收入	48,916	7,762	15.87%	168%	167,388
東部海岸國家風景區	富岡地質公園、加路蘭停車場出租委外經營，都歷辦公室屋頂出租設置太陽能	1,162	195	16.78%	100%	3,764
花東縱谷國家風景區	鯉魚潭潭北複合式商圈、東里、安通等4個鐵馬驛站、鳳林遊憩場域、鯉魚潭碼頭管理及清潔費、鯉魚潭停車場清潔費、羅山產業推廣中心等	54,258	160	0.29%	107%	65,430
澎湖國家風景區	小門地質探索館門票收入、廣告及紀念品周邊收入	1,913	760	39.73%	84%	15,600
馬祖國家風景區	北竿鄉等閒置空間進行商店、賣場或民宿出租，及媽祖在馬祖商標授權收，暨中華電信行動基地台設備租金	557	2,018	362.30%	107%	720
小計 B		196,207	56,050	28.57%		311,809
整體計畫合計數 A		1,073,083	603,234			1,229,738
比重 B/A		18.28%	9.29%			25.36%

說 明：1.本表所列預計收益及決算數為重要景點計畫(109-112年)及重要景點計畫(113-116年)4年之合計數。
2.據觀光署113年8月5日說明，「新創收益」係非屬現行設施出租、租金及權利金等既有之收入，即屬規劃新創收益。
3.本表旅客目標達成率為各風景區109-112年4年合計實際遊客人數/重要景點計畫(109-112年)遊客人數之績效指標。
資料來源：觀光署：本中心整理。