七九、為落實校園無障礙環境，允宜積極改善各教育階段校園無障礙設施及資訊可及性
為落實身心障礙者權利公約提出之可及性概念，112年修正特殊教育法將以往著重之物理環境無障礙，擴大至人文及資訊無障礙，應秉持通用設計精神，使多數使用者儘可能達無障礙可及性[1]。為改善各教育階段校園無障礙環境，教育部主管114年度編列校園無障礙設施相關經費14億5,421萬3千元，較113年度11億5,421萬3千元增加3億元，增幅25.99%(詳表1)。經查：
[1] 特殊教育法第10條第2項規定：「特殊教育與相關服務措施之提供及設施之設置，應符合融合之目標，並納入適性化、個別化、通用設計、合理調整、社區化、無障礙及可及性之精神。」
表1 教育部主管110至114年度校園無障礙設施預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	大專校院			高級中等以下學校			合計
	法定預算數A	決算數 / B	執行率 / B/A	法定預 / 算數A	決算數 / B	執行率 / B/A	法定預 / 算數A	決算數 / B	執行率 / B/A
110	77,782	77,490	99.62	425,000	370,310	87.13	502,782	447,800	89.06
111	77,782	91,347	117.44	411,431	321,446	78.13	489,213	412,793	84.38
112	127,782	124,565	97.48	411,431	318,711	77.46	539,213	443,276	82.21
113	392,782	50,341	12.82	761,431	218,287	28.67	1,154,213	268,628	23.27
114	592,782	-	-	861,431	-	-	1,454,213	-	-

說 明：113年度決算數為截至7月底執行數。
資料來源：彙整自教育部及國教署提供資料。
(一)大專校院校園無障礙設施仍有多數應設未設置及待改善處，且112年度補助改善案件進度亦未如預期，允宜加強督導學校辦理並建立完善管考機制
據教育部表示，112年度業與內政部國土管理署合作辦理全國大專校院無障礙設施勘檢專業研習，公布大專校院身心障礙學生室內、外常用活動場所，並請各大專校院全面盤點無障礙環境及擬定改善計畫。112年度盤點學校151校，應設置無障礙設施3萬7,370處，尚有212處未設置、4,713處待改善(詳表2)。
表2 112年度大專校院無障礙設施盤點結果統計表 單位：處
項目	應設置數	已設置數	合格數	未設置數	待改善
無障礙設施	32,603	32,424	28,435	179	3,989
無障礙電梯	2,582	2,553	2,079	29	474
無障礙停車位	2,185	2,181	1,931	4	250
合計	37,370	37,158	32,445	212	4,713
其他	依需求個別化改善	570	依需求個別化改善

  說 明：1.應設置數：無障礙設施應設置總數量(已設置數+未設置數)。
2.已設置數：無障礙設施已設置總數量(合格數+待改善數)。合格數：無障礙設施之合格數量。待改善數：因老舊或未符新規定之無障礙設施需改善數量。未設置數：需設置但尚未設置之無障礙設施數量。
        3.據教育部表示，列為私立高級中等以上學校退場條例專輔學校者，不列入本次盤點。另為了解身心障礙學生常用場所通達情形，將室內及室外活動場所納入清查對象，包含內政部無障礙規範定義中未強制設置或未訂設置規範之設施，但經各校清查仍有改善需求，皆納入表內「其他」無障礙設施統計數據，包含宿舍無障礙寢室傢俱、游泳池入水器等，因係依學生提出改善需求而設置，且無法規規範合格與否，爰無應設置數、未設置數及合格數等，故不納入合計數。
資料來源：教育部提供。
為改善大專校院無障礙環境，教育部112年度實際補助57校改善355處設施，惟截至112年底止仍有8校、34處施工中及12校、139處尚未發包，而展延至113年度辦理(詳表3)。113年度編列3億9,278萬2千元，截至7月已核定補助大專校院共65案403處設施合計1億7,632萬元，114年度預估設置（改善）120案共850處無障礙設施，允宜加強督導並建立完善之管考機制，以儘速落實大專校院無障礙校園環境。
表3 教育部112年度補助大專校院無障礙設施改善計畫概況表
        單位：校；處
截至112年底進度	校數	設施數	預計完工時程及改善措施
已完工	37	182	-
施工中	8	34	展延至113年12月31日，已函請各校於計畫期程內積極辦理。
未發包	12	139
小計	57	355

  說 明：據教育部表示，原核定補助58校，其中1校因未於時限內提出修正後改善計畫而撤銷補助。
資料來源：教育部提供。
(二)推動改善高級中等以下學校及特教學校無障礙環境多年，惟無障礙設施基礎資料及盤點工作尚未完成，幼兒園無障礙設施規範尚待研議
為促使高級中等以下學校及幼兒園持續建置及改善無障礙校園環境，國教署雖於102年度已訂定「教育部國民及學前教育署補助改善無障礙校園環境原則」補助學校改善經費，然有關各公立學校及特殊教育學校無障礙設施基準之「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」迄112年7月21日始訂定發布。
依國教署113年1月16日發布之「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備盤點實施計畫」（以下簡稱盤點計畫），第1階段113年1月至2月：辦理清查作業，由學校自行就校內無障礙設施設備之設置情形進行查報；第2階段113年3月至8月：由具專業之盤點小組入校盤點，確認各設施設置是否符合相關規定，並做出合格、不合格及改善建議。據國教署表示，第1階段學校自行清查作業已全數完成。第2階段主管機關盤點小組逐校盤點作業，應盤點總校數為3,600校，截至113年8月底已盤點總校數3,473校，完成率為96%；其中教育部主管學校共158校、已盤點158校，完成率為100%；地方政府主管學校共3,442校，已盤點3,315校，完成率為96% (詳表4)。另該署表示，俟盤點作業結束彙整相關數據，預計於113年10月提供盤點結果統計數據，後續將依盤點結果協助學校改善無障礙環境。
惟依「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」無障礙設施廁所規範均為成人尺寸，不符合幼兒園身心障礙幼兒需求，幼兒園尚難一體適用前揭規範，刻正研議將幼兒無障礙設施規定納入「幼兒園及其分班基本設施設備標準」之修正，並透過「補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」另予補助，以優化及逐年引導各市、縣政府改善幼兒園無障礙設施設備。
是以，高級中等以下學校校園無障礙設施尚處於盤點清查階段，幼兒園則尚無設置之相關規範，允宜加強辦理。
表4 公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備盤點情形統計表 單位：校
教育階段別	項目	主管機關		總計
		教育部	縣市主管
國民小學	應盤點	9	2,531	2,540
	已盤點	9	2,434	2,443
	待盤點	0	97	97
	完成率	100%	96%	96%
國民中學	應盤點	0	731	731
	已盤點	0	704	704
	待盤點	0	27	27
	完成率	100%	96%	96%
高中職	應盤點	135	167	302
	已盤點	135	164	299
	待盤點	0	3	3
	完成率	100%	98%	99%
特教學校	應盤點	14	13	27
	已盤點	14	13	27
	待盤點	0	0	0
	完成率	100%	100%	100%
總計	應盤點總校數	158	3,442	3,600
	已盤點總校數	158	3,315	3,473
	待盤點總校數	0	127	127
	完成率	100%	96%	96%

說 明：1.本表清查日期截至113年8月底。
2.教育部主管國民小學為國立大學附設國民小學。
資料來源：國教署提供。
 (三)高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊，皆無達可及性，允宜儘速改善
依特殊教育中程計畫第1期之實施策略略以，應於111學年度建置大專校園無障礙環境資料開放平臺，提供公開之校園無障礙環境概況查詢。據教育部表示，已委請國立臺灣體育運動大學辦理「大專校院無障礙環境資訊管理平臺建置研究計畫」，整合既有「校園無障礙設施填報平臺」、「無障礙地圖平臺」及大專校院過往盤點及登錄校園無障礙環境設施資料，應用於開放地圖資料庫，系統刻正進行整併作業。此外，業將「學校網站介紹校園內無障礙設施及通路」列為大專校院輔導身心障礙學生工作辦理情形書面審查之指標，截至113年7月底止，151所大專校院各校網站均有無障礙設施資訊，尚具可及性。
按特殊教育中程計畫第2期將檢討各級學校及幼兒園無障礙環境與資訊可及性之實際狀況，調整學校資源配置列為其實施策略之一，惟據國教署表示，截至113年7月底止高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊無達可及性。其中公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施相關資訊於113年度盤點計畫執行後，規劃於114年辦理無障礙地圖研習，預計115年度完成各校網站無障礙地圖上線作業，至幼兒園則仍處無障礙設施規範研議中；鑑於高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊皆尚無可及性，允宜儘速妥善規劃並如期如質辦理。
綜上，校園無障礙設施已推動多年，惟大專校院校園無障礙設施仍有多數應設而未設置及待改善之處，高級中等以下學校無障礙設施基礎資料及盤點工作仍待完成，幼兒園無障礙設施規範則尚未訂定，且高級中等以下學校及幼兒園無障礙設施資訊亦無達可及性，允宜積極研謀改善。
(分機: 1920廖來第)