近年我國住宅補助政策之辦理成效與相關問題探討目錄 頁次
近年我國住宅補助政策之辦理成效與相關問題探討
壹、前言
為照顧弱勢及青年族群之居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，行政院將加速推動社會住宅政策，保障青年及弱勢家戶居住權益，提供多元居住協助，落實居住正義等列為施政方針。除政府興辦社會住宅、推動包租代管民間住宅外，為減輕租屋家庭負擔，行政院自111年7月起推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，每年租金補貼金額總規模300億元，嗣於112年7月續辦租金補貼2.0，並推動多項簡政便民精進措施。本專題將探討近年來我國住宅補助之主要措施及辦理情形，期瞭解中央政府投入相關經費之執行成效。

貳、近年我國住宅補助之政策目標與經費投入概況
一、近年中央政府住宅補助之政策目標及主要措施
為建立公平效率之住宅補貼制度，住宅法第9條第1項[1]明定，以自建住宅貸款利息、自購住宅貸款利息、承租住宅租金、修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用等5種補貼方式，協助一定所得及財產以下家庭或個人獲得適居之住宅；又住宅法第3章為「社會住宅」，強調社會住宅為我國住宅政策重要實施方式之一，並規範社會住宅之興建方式與分配等，為推動社會住宅機制及建立法制基礎，內政部提出「社會住宅興辦計畫」以補助地方政府及捐助國家住宅及都市更新中心(以下簡稱住都中心)興建社會住宅與推動包租代管等。茲就我國住宅補助相關計畫目標及主要措施說明如下：
[1] 住宅法第9條第1項：「為協助一定所得及財產以下家庭或個人獲得適居之住宅，主管機關得視財務狀況擬訂計畫，辦理補貼住宅之貸款利息、租金或修繕費用；其補貼種類如下：一、自建住宅貸款利息。二、自購住宅貸款利息。三、承租住宅租金。四、修繕住宅貸款利息。五、簡易修繕住宅費用。」
(一)住宅計畫及財務計畫(112年至115年)
為達成國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴居住環境之目標，並參考行政院104年9月核定之「整體住宅政策」，及配合住宅法第5條第3項規定[2]，行政院於113年2月核定「住宅計畫及財務計畫(112年至115年)」，擬訂具體措施及工作項目，其中主要目標及經費包含「提供多元居住協助，使國民居住於適宜之住宅」經費1,666億4,634萬7千元、「提升居住品質，改善住宅及社區環境」經費8億2,602萬6千元及「創造公平的租購屋機會，引導市場健全發展」經費7,881萬元，合計1,675億5,118萬3千元(詳表2-1)。
[2] 住宅法第5條第3項：「中央主管機關應依據住宅政策、衡酌社會經濟發展、國土空間規劃、區域發展、產業、人口、住宅供需、負擔能力、居住品質、中央及地方財政狀況，並參考直轄市、縣（市）主管機關住宅計畫執行情形，擬訂住宅計畫及財務計畫，報行政院核定。」
表2-1 住宅計畫及財務計畫(112年至115年)各年目標經費需求表
單位：新臺幣千元
計畫目標		112年	113年	114年	115年	小計
1	提供多元居住協助，使國民居住於適宜之住宅	31,969,636	41,604,316	45,295,604	47,776,791	166,646,347
2	提升居住品質，改善住宅及社區環境	248,544	253,644	252,044	71,794	826,026
3	創造公平的租購屋機會，引導市場健全發展	16,730	32,760	14,360	14,960	78,810
合計		32,234,910	41,890,720	45,562,008	47,863,545	167,551,183

資料來源：住宅計畫及財務計畫(112年至115年)第71頁。
(二)整合住宅補貼資源實施方案
內政部自96年度起推動整合住宅補貼資源實施方案，辦理租金補貼、購置住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，另100年12月制定公布住宅法規定之補貼項目[3]尚包括自建住宅貸款利息補貼及簡易修繕住宅費用補貼，惟衡酌住宅基金財務狀況，102年度起仍僅辦理租金補貼、購置住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼。嗣為擴大辦理租金補貼，111年度起租金補貼另依「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」辦理。
[3] 原100年12月制定住宅法之補貼項目列於第8條，後該法於105年12月修正，條次變更至第9條。
(三)300億元中央擴大租金補貼專案計畫
為將經濟成長果實與租屋民眾共享，減輕租屋家庭負擔，行政院111年5月核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，計畫期程111至114年度，預計每年租金補貼300億元，若執行成效良好將持續辦理。該計畫調升補貼金額，且針對年輕人、新婚、育兒及弱勢家庭等身分者，租金補貼加碼2至8成[4]。又109年住宅普查全國租屋家庭約87.6萬戶，擬將補貼戶數由110年度之12萬戶大幅增加至50萬戶，使逾半數之租屋者獲得政府補助。
[4] 補貼金額視租賃房屋所在地之直轄市、縣（市）下鄉鎮市區決定每月補貼金額上限，另依身分別提供加碼，其中成年未達40歲單身青年加碼2成；結婚2年內新婚家庭加碼3成；育有未成年子女(胎兒)家庭1人加碼4成、2人加碼6成、3人加碼8成、逾3人者，每增生育1名未成年子女，補貼金額加碼增加2成；經濟弱勢者加碼4成；社會弱勢者加碼2成；同時符合2種以上補貼金額加碼身分者，補貼金額擇高補貼。
(四)社會住宅包租代管第4期計畫
為推動社會住宅並引導民眾釋出空餘屋，規劃由政府或租屋服務業者向民眾承租住宅，再轉租予弱勢民眾或代為管理。初步規劃於6直轄市進行試辦，以活化及利用現有民間住宅方式，減輕地方政府直接興建社會住宅財政負擔。自106年度起推動社會住宅包租代管計畫第1期，後續辦第2期及第3期同步執行縣市版及公會版[5]，以擴大辦理戶數，又行政院於112年3月核定「社會住宅包租代管第4期計畫」，預計於2年內媒合6萬戶[6]，並接續執行3年管理服務，截至113年6月底止已累計媒合4萬1,106戶。
[5] 縣市版之執行單位為地方政府；公會版執行單位為國家住宅及都市更新中心與地方公會。
[6] 全國租戶數，其中截至111年12月底止，社會住宅包租代管累計租出數(有效契約)4萬1,976戶，執行後預計未來每年租出數增加1至2萬戶。
(五)社會住宅興辦計畫
為落實居住正義，因應國內住宅與房市之高房價、高空屋、高自有率及社會住宅短缺等問題，行政院於106年3月核定「社會住宅興辦計畫」，採直接興建及包租代管兩種方式辦理，計畫期程為106至113年，後經行政院分別於110年1月及111年4月核定第1次及第2次修正計畫，調整各年度目標值、增加補助業務推動費及先期規劃費等，預計於113年底完成直接興建 12萬戶及包租代管有效契約8萬戶，以達20萬戶社會住宅之目標，預計社會住宅數量佔全國住宅存量比由105年度之0.17%增加至113年度之2.33%(詳表2-2)。
表2-2 105至113年度「社會住宅興辦計畫」預定累計興辦數額表
單位：戶數；%
年度	105	106	107	108	109	110	111	112	113
直接興建數(A)	14,950	19,631	25,424	31,952	40,708	54,554	71,112	100,000	120,000
包租代管數(B)	0	19	3,014	5,753	13,451	21,260	41,976	67,375	80,000
累計興辦數(C)=(A)+(B)	14,950	19,650	28,438	37,705	54,159	75,814	113,088	167,375	200,000
社會住宅數量佔全國住宅存量比例	0.17	0.23	0.33	0.44	0.63	0.88	1.31	1.95	2.33

資料來源：「社會住宅興辦計畫」計畫書(第2次修正)。
(六)青年安心成家購屋優惠貸款精進方案
財政部於99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」(下稱青安貸款)，由8家公股銀行以自有資金辦理，本人、配偶及未成年子女名下無自有住宅者均可申辦，迄112年6月底止已協助無自有住宅家庭購屋逾34萬戶，核貸金額1.43兆餘元。為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部於112年8月起推出青安貸款精進方案，預計至115年7月止，期程3年，由4大面向精進青安貸款政策，包括最高貸款額度自800萬元提高至1,000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，包含公股銀行自行吸收減收半碼及住宅基金支應加碼補貼1碼。

二、近年中央政府對各地方政府補助及對民眾補貼項目所投入之經費及執行情形
近年中央政府住宅補助經費主要於「營建建設基金」之分預算「住宅基金」下編列辦理，經洽請內政部國土管理署(下簡稱國土管理署)提供110至113年度於各補助項目所投入之經費(詳表2-3)，110至112年度決算分別為60.91億元、101.21億元、333.21億元、113年度預算案編列381.47億元，自110年度起我國對住宅之補助呈大幅增加趨勢。其中113年度預算案補助地方政府部分主要係提供興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費20.05億元、包租代管計畫16.54億元、300億元中央擴大租金補貼專案計畫業務推動費6.44億元；對民眾之補貼部分主要係辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼287.07億元、辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用12.26億元、辦理整合住宅補貼資源實施方案補貼-利息補貼部分8.09億元；捐助住都中心部分主要係興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費5.11億元、運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫經費1.26億元；補助其他機關部分主要係補助財政部青年安心成家購屋優惠貸款利息15.83億元。
表2-3 110至113年度住宅補助相關項目編列及執行情形一覽表
單位：新臺幣千元
補助項目	110年度決算數	111年度決算數	112年度決算數	113年度預算數
補助地方政府
國宅銷售業務費	0	0	417	449
整合住宅補貼資源實施方案業務推動費	244,700	245,669	646,237	11,700
300億元中央擴大租金補貼專案計畫業務推動費	0	詳說明	詳說明	643,500
整合住宅補貼資源實施方案定期查核作業費	83,979	9,604	1,029	11,202
青年安心成家方案定期查核作業費	6,109	5,781	5,364	5,387
包租代管計畫	717,510	1,152,046	1,167,878	1,654,000
包租代管業務之訴訟費	0	0	0	2,000
社會住宅興辦計畫行銷業務推動費	1,980	2,915	2,499	3,000
興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費	196,268	374,356	685,586	2,005,050
興辦社會住宅業務推動費	13,572	25,551	32,238	42,659
社會住宅使用後評估及檢討	0	2,090	0	2,100
國宅社區土地及設施更名登記之地籍調查、資料建立、重整分析與規劃更名登記最適方案、所有權比例試算、更名登記說明會、地籍合併等經費	0	0	3,890	6,000
原有住宅無障礙設施改善	2,715	166	198	26,394
住宅性能評估	592	993	1,495	6,500
清查不符基本居住水準家戶之居住狀況	0	0	30,700	30,700
莫拉克風災災後興建永久屋非原民身分住宅修繕	0	0	450	23,000
輔導成立公寓大廈管理組織	0	0	9,677	20,000
臺南市安平二期國宅重建道義補助及搬遷補助	29,990	313,974	0	6,780
小計	1,297,415	2,133,145	2,587,658	4,500,421
對民眾之補貼
台灣省輔助人民自購國宅貸款(79-93年度)利息補貼所需經費	16,136	13,921	10,315	10,711
賡續輔助勞工辦理以前年度貸款戶之建購、修繕住宅貸款之利息補貼所需經費	101,600	84,571	58,681	65,059
賡續輔助原住民辦理以前年度貸款戶建購及修繕住宅貸款之利息補貼所需經費	5,482	4,397	2,992	3,452
辦理整合住宅補貼資源實施方案補貼-利息補貼部分	430,306	493,758	591,775	809,464
辦理整合住宅補貼資源實施方案補貼-租金補貼部分	3,229,288	2,968,283	122,449	0
辦理農村改建方案補貼貸款利息所需經費	185	155	127	128
貼補公教同仁貸款之利息支出	3,008	2,022	1,017	913
辦理青年安心成家方案貸款利息補貼	152,240	141,623	111,733	114,515
辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼	417,251	385,769	297,025	322,584
健全房地產市場措施利息補貼	64,483	44,893	24,271	30,287
0206臺南震災受災戶利息補貼	3,627	4,316	4,096	4,481
0206花蓮震災受災戶利息補貼	808	1,076	932	1,082
林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼	0	37	13	36
莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼	0	657	421	433
補助重建工程貸款利息補貼	0	45	55	490
辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用	238,988	623,215	700,717	1,226,000
300億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼	0	2,988,551	15,192,284	28,706,500
中產以下自用住宅貸款戶支持方案等住宅政策	0	0	12,446,053	0
小計	4,663,402	7,757,289	29,564,956	31,296,135
捐助國家住宅及都市更新中心
興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費	0	87,590	203,613	511,402
興辦社會住宅業務推動費	0	0	0	225
興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	44,400	49,200	28,800	48,000
運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫經費	0	0	860,437	126,438
調查社會住宅市場租金中位數經費	0	0	0	1,000
住宅政策及社會住宅推廣相關活動	0	0	0	350
小計	44,400	136,790	1,092,850	687,415
補助其他機關
教育部「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」之租金補貼	86,172	93,707	75,465	80,000
補助財政部青年安心成家購屋優惠貸款利息	0	0	0	1,583,340
小計	86,172	93,707	75,465	1,663,340
總計	6,091,389	10,120,931	33,320,929	38,147,311

說 明：1.111及112年度之300億元中央擴大租金補貼專案計畫業務推動費併於整合住宅補貼資源實施方案業務推動費中。
2.原「青年安心成家方案」辦理期程為98至101年度，自102年度起不再續辦，該方案包含利息補貼及租金補貼，預計現有案件補助至122年度止；「青年安心成家方案」雖未續辦，惟仍有財政部辦理之「公股銀行配合之青年安心成家購屋優惠貸款」利息補貼及內政部辦理之「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼等供民眾申辦；112年8月內政部補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」精進方案，放寬補助額度及貸款年度等，貸款利率加碼預計補貼至115年7月止。
資料來源：國土管理署提供，本中心整理。

三、近年中央政府自辦社會住宅及補助地方辦理社會住宅預決算數
「社會住宅興辦計畫」預計於113年底完成興建社會住宅12萬戶及包租代管有效契約8萬戶，合計20萬戶社會住宅之目標。謹就中央政府自辦社會住宅及補助地方辦理社會住宅執行情形分述如下：
(一)中央自辦：就國土管理署資料統計(詳表2-4及表2-5)，中央興建社會住宅部分，住宅基金自111年度起編列預算補助住都中心興建社會住宅，111及112年度預算數分別為2億5,819萬5千元及2億4,678萬元，決算數分別為8,759萬元及2億361萬3千元，執行率分別為33.92%及82.51%，113年度預算案編列5億1,162萬7千元，截至113年度6月底止已興辦5萬5,168戶，尚有1萬4,156戶規劃中；另住都中心自108年底開辦包租代管公會版業務，109至112年度預算數介於0元至19億3,336萬元間，決算數介於1億1,401萬7千元至17億5,214萬9千元間，預算執行率介於71.69%至254.41%間，按決算數檢視需求趨勢，111及112年度較108至110年度大幅增加，113年度預算案編列24億1,445萬元，截至113年度6月底止累計媒合7萬916戶[7]。
[7] 參自內政部不動產資訊平台網站之社會住宅包租代管計畫執行情形(113年7月12日查詢)。
(二)補助地方辦理：地方政府興建社會住宅部分，108至112年度預算數介於818萬元至8億5,566萬1千元間，決算數介於1,227萬元至7億1,782萬4千元間，執行率介於55.81%至150%間，113年度預算案編列20億4,770萬9千元，較往年大幅增加；包租代管縣市版部分，108至112年度預算數介於8億5,200萬元至24億5,700萬元間，決算數介於7億1,751萬元至11億6,787萬8千元間，執行率介於29.2%至137.07%間，按決算數檢視經費需求趨勢，111及112年度較108至110年度大幅增加，113年度預算案編列16億5,600萬元，截至113年度6月底止已媒合4萬4,275戶[8]。
[8] 同註7。

表2-4 108至113年度中央政府自辦社會住宅及補助地方辦理社會住宅情形一覽表 單位：新臺幣千元
辦理方式		108年度		109年度		110年度
		預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
中央自辦	興建或合建	0	0	0	0	0	0
	包租代管	0	0	0	114,017	378,090	424,554
補助地方政府	興建或合建	8,180	12,270	33,763	50,645	375,980	209,840
	包租代管	2,441,200	854,234	2,272,680	825,480	2,457,000	717,510
合計		2,449,380	866,504	2,306,443	990,142	3,211,070	1,351,904
辦理方式		111年度		112年度		113年度
		預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
中央自辦	興建或合建	258,195	87,590	246,780	203,613	511,627	-
	包租代管	1,933,360	1,386,107	688,713	1,752,149	2,414,450	-
補助地方政府	興建或合建	290,413	399,907	855,661	717,824	2,047,709	-
	包租代管	1,002,363	1,152,046	852,000	1,167,878	1,656,000	-
合計		3,484,331	3,025,650	2,643,154	3,841,464	6,629,786	-

說 明：住都中心原係以林口世大運選手村為社會住宅之營運管理，自111年度始編列預算自辦興建社會住宅。
資料來源：國土管理署提供。
表2-5 113年6月底社會住宅興辦進度統計表 單位：戶
興辦主體	既有	新完工	興建中	已決標待開工	小計	規劃中	總計
中央	0	4,771	26,980	23,417	55,168	14,156	69,324
地方	6,208	19,411	14,819	8,232	48,670	3,821	52,491
小計	6,208	24,182	41,799	31,649	103,838	17,977	121,815

資料來源：內政部不動產資訊平台。

參、近年我國住宅補助政策之辦理成效與相關問題探討
一、住宅基金支出大幅增加，且端賴政府鉅額預算挹注始能維持基金運作，允宜籌謀增加基金財源
我國近年來多數住宅補助由中央全額支應，致住宅基金需仰賴國庫撥補始有賸餘，為達預算法作業基金係經付出仍可收回之特性，允宜積極籌謀增加其他基金財源。茲說明如下：
(一)住宅基金支出大幅增加，且端賴政府鉅額預算挹注始能維持基金運作
住宅基金係作業基金營建建設基金之分基金，主要業務為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，其基金來源包含政府依預算程序撥充、基金財產之處分收入、社會住宅興辦之收益、基金之孳息收入等。惟近年推動「社會住宅興辦計畫」、「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」及「社會住宅包租代管計畫」等金額甚大，支出規模由109及110年度未及百億元逐年提高，113年度預計達401.61億元；又該基金109至111年度有短絀情形，僅112年度國庫撥補增至347.11億元，賸餘9.26億元，113年度雖預計撥補200億元，惟又轉為預計短絀，金額擴大至152.05億元(詳表3-1)。該基金財務負擔日益沈重，且端賴政府預算挹注始能維持基金運作，已與作業基金「經付出仍可收回」之屬性未盡相符，又在房價高漲情形下，租金及房貸利息費用將持續增長，住宅補助支出恐隨之增加。
表3-1 住宅基金109至113年度收支情形表 單位：新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
國庫撥補之收入	0	5,000,000	5,000,000	34,710,909	20,000,000
非國庫撥補之收入	807,346	563,769	747,327	1,131,885	4,956,355
收入合計	807,346	5,563,769	5,747,327	35,842,794	24,956,355
支出	5,992,383	6,664,227	11,384,822	34,916,851	40,160,926
本期賸餘(短絀)	-5,185,037	-1,100,458	-5,637,495	925,943	-15,204,571

說 明：109至112年度為決算數、113年度為預算案數。
資料來源：住宅基金預、決算書。
(二)多數住宅補助均由中央全額支應，允宜籌謀增加住宅基金財源
經彙整國土管理署近年各項住宅補助中各地方政府配合款提供情形(詳表3-2)，僅「興辦社會住宅業務推動費」、「輔導成立公寓大廈管理組織」、「興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費」、「原有住宅無障礙設施改善」、「莫拉克風災災後興建永久屋非原民身分住宅修繕」及「輔助勞工辦理以前年度貸款戶之建購及修繕住宅貸款之利息補貼所需經費」等6項補助需地方配合款，其餘31項住宅補助項目均由中央全額支應。
另據行政院於111年4月核定之第2次修正「社會住宅興辦計畫」經費需求說明，包租代管部分106至109年由中央全額補助，自110年起中央補助比率為60%，縣市自籌比例為40%為原則，視中央與地方政府整體財政狀況滾動式檢討補助比率，免再報請行政院同意修正[9]。惟行政院112年3月核定之「社會住宅包租代管第4期計畫」(112至117年)經費來源及計算標準說明，其所需經費149.58億元全數由中央住宅基金支應[10]。多數住宅業務[11]由中央全額支應，又住宅基金長期仰賴國庫撥補，且部分補助項目辦理年限長，允宜研謀增加基金財源。
[9] 參「社會住宅興辦計畫」(第二次核定修正)(核定本)第65頁。
[10] 參社會住宅包租代管4期計畫期計畫(核定本)第17頁。
[11] 含括整合住宅補貼資源實施方案業務推動費、整合住宅補貼資源實施方案定期查核作業費、300億元中央擴大租金補貼專案計畫業務推動費、社會住宅興辦計畫行銷業務推動費、包租代管計畫、包租代管業務之訴訟費、社會住宅使用後評估及檢討、青年安心成家方案定期查核作業費、住宅性能評估、查不符基本居住水準家戶之居住狀況、國宅銷售業務費、國宅社區土地及設施更名登記之地籍調查、資料建立、重整分析與規劃更名登記最適方案、所有權比例試算、更名登記說明會、地籍合併等補助地方政府經費及相關對民眾之補貼。
表3-2 110至113年度國土管理署各項住宅補助中各地方政府配合款提供情形表
計畫或政策 / 名稱	補助項目		地方政府是否需提供配合款		補助起始年度		預計截止補助年度
地方政府業務推動相關
整合住宅補貼資源實施方案	1	整合住宅補貼資源實施方案業務推動費		否		109	未訂截止年度
	2	整合住宅補貼資源實施方案定期查核作業費		否		109	未訂截止年度
300億元中央擴大租金補貼專案計畫	3	300億元中央擴大租金補貼專案計畫業務推動費		否		111	114
社會住宅興辦計畫	4	社會住宅興辦計畫行銷業務推動費		否		107	依計畫期程
	5	興辦社會住宅之先期規劃費		否		106
	6	興辦社會住宅業務推動費		是		107	133
社會住宅包租代管第4期計畫	7	包租代管計畫		否		106	117
	8	包租代管業務之訴訟費		否		111	117
住宅計畫及財務計畫	9	社會住宅使用後評估及檢討		否		110	115
	10	住宅計畫及財務計畫相關委託經費		否		112	115
	11	青年安心成家方案定期查核作業費		否		112	115
	12	住宅性能評估		否		109	未訂截止年度
	13	清查不符基本居住水準家戶之居住狀況		否		112	未訂截止年度
國宅銷售	14	國宅銷售業務費		否		79	至全數銷售完止
國宅社區土地及設施更名登記	15	國宅社區土地及設施更名登記之地籍調查、資料建立、重整分析與規劃更名登記最適方案、所有權比例試算、更名登記說明會、地籍合併等經費		否		110	未訂截止年度
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(111-114年)	16	輔導成立公寓大廈管理組織		是		112	114
地方政府興建工程相關費用
社會住宅興辦計畫	17	興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費		是		107	137
補助原有住宅無障礙設施改善計畫	18	原有住宅無障礙設施改善		是		108	未訂截止年度
地方政府辦理住宅修繕補貼
113年度莫拉克颱災後民間興建贈與住宅修繕補助	19	莫拉克風災災後興建永久屋非原民身分住宅修繕		是		112	114
利息補貼
住宅計畫及財務計畫	20	台灣省輔助人民自購國宅貸款(79-93年度)利息補貼所需經費		否		79	124
	21	賡續輔助勞工辦理以前年度貸款戶之建購、修繕住宅貸款之利息補貼所需經費		是		69	129
	22	賡續輔助原住民辦理以前年度貸款戶建購及修繕住宅貸款之利息補貼所需經費		否		83	127
	23	辦理農村改建方案補貼貸款利息所需經費		否		97	118
	24	貼補公教同仁貸款之利息支出		否		90	116
	25	辦理青年安心成家方案貸款利息補貼		否		98	122
	26	辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼		否		97	119
	27	健全房地產市場措施利息補貼		否		89	117
	28	0206臺南震災受災戶利息補貼		否		105	126
	29	0206花蓮震災受災戶利息補貼		否		107	128
	30	林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼		否		89	115
	31	莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼		否		98	121
	32	補助重建工程貸款利息補貼(自建)		否		108	117
整合住宅補貼資源實施方案	33	辦理整合住宅補貼資源實施方案貸款利息補貼所需經費		否		96	121
租金補貼
300億元中央擴大租金補貼專案計畫	34	300億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼		否		112	114
社會住宅包租代管第4期計畫	35	辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用		否		109	117
貸款補貼
住宅計畫及財務計畫	36	中產以下自用住宅貸款戶支持方案等住宅政策		否		112	112
其他費用
重建道義補助及搬遷補助	37	臺南市安平二期國宅重建道義補助及搬遷補助		否		107	113

資料來源：國土管理署提供，本中心整理。
(三)對地方政府補助款原則由地方政府納入預算辦理，惟住宅補貼作業規定仍明訂以代收代付核撥地方政府辦理，允宜研謀改進
中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條第2項規定[12]，各機關應於計畫型補助款之補助額度確定後，估列各地方政府分配金額，並於會計年度開始4個月前通知各地方政府列入其預算；同辦法第20條第1項規定[13]，中央政府各主管機關對地方政府未及事先列入其年度預算之補助款，如為災害或緊急事項等，得同意受補助之地方政府以代收代付方式執行。然住宅補貼作業規定第29條明訂，租金補貼之經費分2期預撥予直轄市、縣(市)主管機關，並以代收代付之方式辦理，倘住宅租金補貼非屬災害或緊事項，允宜遵行一般性原則，請地方政府編列相關補助收支納入預算辦理。
[12] 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條第2項：「計畫型補助款應編列於中央政府各機關預算項下；中央政府各機關應於補助額度確定後，即先估列直轄市、縣（市）政府分配金額，並於會計年度開始4個月前通知直轄市、縣（市）政府列入其地方預算。直轄市、縣（市）政府編列補助收入時，應註明編列依據，否則不得編列。」
[13] 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第20條第1項：「中央政府各主管機關對直轄市、縣(市)政府未及事先列入其年度預算之補助款，如為因應下列事項，得同意受補助之直轄市、縣(市)政府以代收代付方式執行，並副知行政院主計總處及審計部：一、災害或緊急事項。二、配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。三、中央政府各主管機關依第14條第1項各款辦理之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及式方式分配具時效性之補助款。」

二、近年住宅政策資源傾向擴大租金補貼，惟弱勢民眾貸款利息補貼數呈減少趨勢，允宜研議改善
為照顧經濟或社會弱勢族群，整體住宅政策以國民家庭所得及弱勢狀況作為住宅補貼主要考量，惟觀近年租金補貼金額逐年增加，利息補貼金額逐年減少，利息補貼與租金補貼政策之資源轉變，在政府資源有限情形下，各項住宅補貼預期效益應需多方考量，又近年經濟及社會弱勢民眾貸款利息補貼數呈減少趨勢，顯有弱勢族群無力購屋情形趨重，說明如下：
(一)整體住宅補助政策以國民家庭所得及弱勢狀況作為住宅補貼主要考量
為因應人口成長與高齡化、少子化、都會開發與集居、資金流動與管制，及經濟發展與分配等現況或趨勢，內政部於104年9月訂定「整體住宅政策」，對無力購置自有住宅者，提供租金補貼；對有購屋能力之無自有住宅並辦理貸款者，提供自購住宅貸款利息補貼；對有老舊住宅待修繕者，提供修繕住宅貸款利息補貼，並以不同所得水準、身心機能、性別、年齡、家戶組成、族群文化之國民，均擁有適宜且有尊嚴之居住環境為目標，採國民家庭所得及弱勢狀況作為住宅補貼主要考量。
(二)「300億元擴大租金補貼專案計畫」自111年度7月起開辦，近年住宅政策補貼資源多傾向租金補貼
「整合住宅補貼資源實施方案」自96年度起辦理租金補貼、購置住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，其中租金補貼部分自111年7月改由「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」辦理。112年度各縣市合計補貼修繕住宅貸款利息、自購住宅貸款利息及租金補貼分別為853戶、7,259戶及49萬3,165戶(詳表3-3)，以租金補貼為多數，其中112年度自購住宅貸款利息補貼核定戶數較110及111年度增加者僅有臺南市、澎湖縣及金門縣，多數縣市均有減少情形。然111年度起辦理中央擴大租金補貼專案計畫，大幅增加租金補貼戶數，112年度租金補貼戶數為自購住宅貸款利息補貼戶數之67.94倍，較110年度之17.7倍大幅增加，顯示住宅政策補貼因需求狀況多傾向租金部分。
表3-3 110至112度各縣市貸款利息與租金補貼計畫核定數一覽表
單位：戶
項目/ / 縣市別	修繕住宅貸款利息 / 補貼計畫			自購住宅貸款利息 / 補貼計畫			租金補貼計畫
	110年度	111年度	112年度	110年度	111年度	112年度	110年度	111年度	112年度
新北市	144	97	157	1,253	1,119	930	26,511	52,009	83,511
臺北市	52	28	46	494	433	302	17,540	35,342	52,968
桃園市	140	85	110	1,226	884	861	20,386	36,995	68,093
臺中市	129	80	90	1,330	1,253	1,219	18,449	44,846	90,643
臺南市	110	62	69	635	514	1,904	9,571	22,072	42,266
高雄市	171	77	153	917	843	756	17,463	36,027	63,916
宜蘭縣	25	22	23	177	167	136	1,972	3,617	6,847
新竹縣	14	6	19	116	77	75	1,246	3,133	4,735
苗栗縣	14	12	18	123	127	105	1,066	2,715	5,787
彰化縣	25	27	27	292	314	313	2,643	5,062	8,937
南投縣	20	15	13	93	62	63	1,368	2,774	5,756
雲林縣	12	12	11	150	117	103	1,221	3,268	9,170
嘉義縣	15	5	10	74	67	56	768	2,820	7,026
屏東縣	41	23	42	167	129	147	3,117	5,961	10,452
臺東縣	10	6	9	54	23	15	691	1,614	3,074
花蓮縣	18	11	16	61	71	59	1,668	3,508	7,190
澎湖縣	1	0	3	14	17	19	241	455	906
基隆市	34	13	20	105	72	90	1,737	3,393	6,194
新竹市	7	7	9	54	54	38	1,373	4,139	8,246
嘉義市	6	6	5	55	37	39	1,573	3,100	5,783
金門縣	4	1	2	23	24	28	616	991	1,618
連江縣	0	0	1	0	2	1	5	22	47
合計	992	595	853	7,413	6,406	7,259	131,225	273,863	493,165

資料來源：國土管理署113年5月13日提供，本中心整理。
(三)租金補貼金額逐年大幅增加，利息補貼金額則逐年大幅減少，允宜加強衡酌各項補貼效益，並納入整體住宅政策
就108至113年度住宅基金之租金與貸款利息補貼經費比較表觀之(詳表3-4)，108至112年度利息補貼決算數介於11.03億元至16.45億元間，該數額占相關補貼總經費比率由108年度之44.95%下滑至112年度之6.42%，呈逐年大幅減少趨勢；租金補貼介於20.14億元至160.91億元間，占比由108年度之55.05%上升至112年度之93.58%，呈逐年大幅增加趨勢，差異甚鉅。113年度雖利息補貼預算增加補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」15.83億元，惟因「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，整體租金補貼仍高逾9成。
另國立政治大學不動產研究中心112年9月「租賃專法、租賃市場與經濟」專題[14]指出，111年度「300億元中央擴大租金補貼專案」執行成效不佳，主要係國內租賃住宅市場以個人出租型態為主，多數房東不願多繳稅，或以自用住宅稅率申報，逃避租屋收入課稅，造成政府對於租賃住宅市場掌握資訊非常有限，而產生租屋黑市或地下化問題；又政府尚無法有效引導房東揭露其租屋事實，促使租賃住宅市場透明化，致中央及地方機關雖已積極推動租金補貼等居住協助措施，卻無法確實發揮政策效益。鑒於利息補貼與租金補貼政策之資源轉變，相關住宅補貼之預期效益仍未進一步檢視及探討，整體住宅補貼政策因需求情況傾斜至租金補貼方向，允宜加強衡酌各項補貼之效益分析，並納入整體住宅政策。
[14] 網址：https://rer.nccu.edu.tw/article/detail/2309121051557。
表3-4 108至113年度住宅基金之租金與貸款利息補貼經費比較表
單位：新臺幣千元；%
補助項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
台灣省輔助人民自購國宅貸款(79-93年度)利息補貼	24,907	20,105	16,136	13,921	10,315	10,711
輔助勞工及原住民辦理以前年度貸款戶建購及修繕住宅貸款之利息補貼	177,081	139,982	107,082	88,968	61,673	68,511
整合住宅補貼資源實施方案補貼-利息補貼部分	380,691	415,917	430,306	493,758	591,775	809,464
農村改建方案補貼貸款利息	248	218	185	155	127	128
貼補公教同仁貸款之利息支出	6,092	4,468	3,008	2,022	1,017	913
辦理青年安心成家方案貸款利息補貼	209,233	180,623	152,240	141,623	111,733	114,515
四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼	621,614	559,544	417,251	385,769	297,025	322,584
健全房地產市場措施利息補貼	220,153	141,749	64,483	44,893	24,271	30,287
受災戶及重建工程貸款利息補貼	4,888	4,913	4,435	6,131	5,517	6,522
補助財政部青年安心成家購屋優惠貸款利息	0	0	0	0	0	1,583,340
利息補貼合計	1,644,907	1,467,519	1,195,126	1,177,240	1,103,453	2,946,975
辦理整合住宅補貼資源實施方案補貼-租金補貼部分	1,981,601	2,198,344	3,229,288	2,968,283	122,449	0
300億元中央擴大租金補貼專案計畫	0	0	0	2,988,551	15,192,284	28,706,500
辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等	0	40,667	238,988	623,215	700,717	1,226,000
教育部「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」租金補貼	32,753	38,883	86,172	93,707	75,465	80,000
租金補貼合計	2,014,354	2,277,894	3,554,448	6,673,756	16,090,915	30,012,500
總計	3,659,261	3,745,413	4,749,574	7,850,996	17,194,368	32,959,475
利息補貼占比	44.95	39.18	25.16	14.99	6.42	8.94
租金補貼占比	55.05	60.82	74.84	85.01	93.58	91.06

說 明：108至112年度為決算數，113年度為預算案數。
資料來源：國土管理署提供，本中心整理。
(四)近年經濟及社會弱勢民眾貸款利息補貼戶數呈減少趨勢，允宜研謀改善經濟或社會弱勢民眾基本居住需求
住宅基金於112年8月起新增補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」之利息補貼，申請對象為年滿18歲且借款人、配偶、未成年子女名下皆無自有住宅且不限首購，最高貸款額度提高至1,000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年，貸款利率補貼1.5碼，原公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府加碼補貼1碼。然整體住宅補貼政策係採國民家庭所得及弱勢狀況作為住宅補貼主要考量，不以「住者有其屋」為主要協助目標，惟近年房價上漲，經濟及社會弱勢民眾購屋漸趨困難，自110年度起整體經濟及社會弱勢貸款利息補貼核定戶數逐年下降(詳表3-5)，其中低收入戶或中低收入戶補貼由108年度之332戶，下降至112年度之216戶(減幅34.94%)，擴大推動以年滿18歲為對象之青年安心成家購屋優惠貸款利息補貼與以補貼弱勢民眾為考量之整體住宅政策恐互生扞格，允宜加強改善弱勢族群之基本居住需求，俾符整體住宅補貼政策意旨。
表3-5 108至112年度經濟及社會弱勢貸款利息補貼核定情形表
單位：戶
補助對象	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	平均數
低收入戶或中低收入戶	332	225	300	234	216	261
特殊境遇家庭	36	28	27	31	27	30
育有未成年子女3人以上	303	255	323	283	265	286
65歲以上之老人	84	109	109	85	104	98
受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女	34	30	49	35	28	35
身心障礙者	503	403	602	478	482	494
感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者	9	9	20	16	16	14
原住民	185	222	302	264	233	241
災民	0	0	2	0	1	1
遊民	0	0	0	0	1	0
因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人	0	0	0	1	0	0
合計	1,486	1,281	1,734	1,427	1,373	1,460

資料來源：國土管理署提供。

三、為提升整體居住品質，允宜加強推動各地方政府辦理清查不符基本居住水準家戶，俾作住宅政策規劃之參考
提升居住品質係住宅政策之發展方向，爰住宅法將訂定基本居住水準，以作為住宅政策規劃及住宅補貼之依據，惟檢視「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」未具居住品質之達成目標，且部分地方政府未辦理清查不符基本居住水準家戶，未能積極重視居住品質。茲說明如下：
(一)地方政府應清查不符基本居住水準家戶之居住狀況，且受補貼之居住住宅須達一定之基本居住水準
為提升整體居住品質，各地方政府對於轄內不符基本居住水準之家戶，應瞭解其居住狀況並據以訂定輔導改善執行計畫，以期逐年降低不符標準之家戶數，落實基本居住水準之政策目的，爰105年12月住宅法修正第40條規定[15]，中央主管機關應訂定基本居住水準，作為住宅政策規劃及住宅補貼之依據，且各地方政府應清查不符基本居住水準家戶之居住狀況，並於110年5月新增同條第4項規定，中央主管機關應補助該項清查作業。另同法第13條規定，申請政府住宅補貼[16]者，除修繕住宅貸款利息或簡易修繕住宅費用補貼外，其受補貼居住住宅須達第40條所定之基本居住水準[17]。
[15] 住宅法第40條第1項：「為提升居住品質，中央主管機關應衡酌社會經濟發展狀況、公共安全及衛生、居住需求等，訂定基本居住水準，作為住宅政策規劃及住宅補貼之依據。」；同法同條第3項：「直轄市、縣（市）主管機關應清查不符基本居住水準家戶之居住狀況，並得訂定輔導改善執行計畫，以確保符合國民基本居住水準。」；同法同條第4項：「中央主管機關應補助直轄市、縣（市）主管機關，執行前項清查作業。」
[16] 住宅法第9條第1項同註1；同法同條第3項：「本法中華民國一百零五年十二月二十三日修正施行前，具備第四條第二項身分租用之住宅且租賃期間達一年以上者，其申請第一項第三款之租金補貼不受第三條第一款合法建築物及第十三條基本居住水準之限制。」
[17] 該條立法理由係為提升整體居住品質，直轄市、縣(市)政府對於轄內不符基本居住水準之家戶，應瞭解其居住狀況並據以訂定輔導改善執行計畫，以期逐年降低不符標準之家戶數，落實基本居住水準之政策目的。
(二)租金補貼專案計畫未訂有居住品質等相關效益目標，允宜檢討精進
行政院於111年5月核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」(111-114年)，預計每年提供300億元之租金補貼，該計畫調升補貼金額，另針對年輕人、新婚、育兒及弱勢家庭等身分者，租金補貼加碼2至8成，預計補貼50萬戶，若執行成效良好將持續辦理。租金補貼模式雖已考量弱勢家庭社經情況及地區租金水準並納入補貼原則，惟各經濟及社會弱勢家庭，已具就學、就業及醫療等相關社會福利措施，且該租金補貼專案計畫之預期效益僅有將經濟成長果實分享給該計畫之租屋民眾，擴大協助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔等，因此，未訂有居住品質等相關效益目標，恐有租金補貼用於非住宅用途之情形。鑑於住宅相關補助仍宜協助提升住宅品質等相關保障國民居住權益事項，且租金補貼屬現金給與，性質上與購屋貸款、修繕住宅貸款利息補貼尚屬不同，除減輕外租者負擔外，仍應加強提升住宅項目之檢核，使受補貼者之租所符合基本居住水準。
(三)尚有8縣市未辦理清查不符基本居住水準家戶，允宜加強推動控管，俾作住宅政策規劃之參考
截至113年度5月止國土管理署已核定14縣市清查不符基本居住水準家戶之計畫書4,515件、經費2,086萬元，均預計113年度結案，惟尚有8市縣未提報需求(詳表3-6)。為符住宅法第40條第3項規定，並作為住宅政策規劃及住宅補貼之參考，且避免有補貼之居住住宅未達該法第40條所定之基本居住水準之情形，允宜加強推動未辦理之市縣清查不符基本居住水準之家戶，俾作住宅政策規劃之參考。
表3-6 迄113年5月國土管理署核定各地方政府清查不符基本居住水準家戶辦理情形表 單位：件
縣市政府	核定清查數	辦理情形
新北市政府	400	均於112年度核定，尚在執行中
臺北市政府	344
臺中市政府	300
臺南市政府	371
高雄市政府	300
宜蘭縣政府	300
苗栗縣政府	300
南投縣政府	300
雲林縣政府	300
嘉義縣政府	400
屏東縣政府	300
臺東縣政府	300
基隆市政府	300
嘉義市政府	300
桃園市政府	0	無提報需求
新竹縣政府	0
彰化縣政府	0
花蓮縣政府	0
澎湖縣政府	0
新竹市政府	0
金門縣政府	0
連江縣政府	0
合計	4,515

說 明：108至111年度間未有申請清查不符基本居住水準情形。
資料來源：國土管理提供。

四、近年租賃所得補稅比率不低，且租稅減徵戶數、公益出租戶數與租金補貼戶數差距持續擴大，租賃住宅制度之健全尚有改善空間，允宜研謀精進
為鼓勵將住宅出租予經濟或社會弱勢戶者，依住宅法及房屋稅條例之規定，提供公益出租人房屋稅、綜合所得稅及地價稅等3項稅賦優惠，惟近年租稅減徵戶數、公益出租戶數與租金補貼戶數差距擴大，顯示仍存有出租人採用不報稅亦不享有優惠之方式，恐產生房東出租未登錄、租賃所得申報不實、青年租客無法設籍等租屋市場各項問題，租賃住宅制度之健全仍待持續改善。茲說明如下：
(一)為鼓勵提供住宅出租予經濟或社會弱勢戶者，公益出租人享有3項稅賦優惠
依住宅法第3條第3款規定[18]，公益出租人係指住宅所有權人或房屋稅納稅義務人將房屋出租予符合租金補貼申請資格或經社會福利團體轉租符合租金補貼申請資格，經地方主管機關認定者。為提高住宅所有權人提供住宅出租予經濟或社會弱勢戶，依規定將提供經認定為公益出租人者稅賦優惠，其中申報房屋稅適用自住住家用稅率1.2%；申報綜合所得稅享有每屋每月租金收入最高1萬5,000元之免稅優惠；申報地價稅適用自用住宅用地稅率2‰(詳表3-7)。
[18] 住宅法第3條第3款：「公益出租人：指住宅所有權人或未辦建物所有權第一次登記住宅且所有人不明之房屋稅納稅義務人將住宅出租予符合租金補貼申請資格或出租予社會福利團體轉租予符合租金補貼申請資格，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。」
表3-7 公益出租人稅賦優惠一覽表
優惠項目	優惠內容	法源依據	房客身分
房屋稅	同自住住家用稅率1.2%	房屋稅條例第5條第1項第1款、住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準第3條	符合租金補貼申請資格者不論是否有接受租金補貼均可享有此優惠
綜合所得稅	每屋每月租金收入最高1萬5,000元之免稅優惠	住宅法第15條	符合租金補貼申請資格者須為獲租金補貼者
地價稅	由地方政府評估狀況決定是否配合住宅法第16條適用自用住宅用地稅率2‰	住宅法第16條	符合租金補貼申請資格者不論是否有接受租金補貼均可享有此優惠

說 明：1.綜合所得稅之優惠於110年6月9日住宅法修正前為最高1萬元。
2.地價稅適用之稅率，應視地方政府是否依住宅法第16條規定，就租稅優惠之期限、範圍、基準及程序制定自治條例。
資料來源：內政部不動產資訊平台。
(二)公益出租人之資格可經屋主自行申請認定或由政府逕為認定，惟屋主擔心面臨查稅，少有自行提出申請者
依公益出租人資格認定作業要點規定，公益出租人資格可經屋主自行申請認定或由政府逕為認定。經詢國土管理署表示，鮮少有屋主自行提出申請認定為公益出租人之案件，主要係多數屋主擔心面臨查稅所致。為使房屋所有權人免除遭查稅疑慮並鼓勵民眾將閒置房屋出租予有租屋需求之民眾，內政部於112年11月修正住宅法第15條及第16條[19]，規定公益出租人出租房屋所簽訂之租賃契約資料，僅作為公益出租人租賃所得、房屋稅及地價稅課徵減免使用，不得作為查核前開租賃契約所載房屋、其土地之租賃所得、房屋稅及地價稅之依據。
[19] 住宅法第15條第3項：「公益出租人依第一項規定出租住宅所簽訂之租賃契約資料，除作為該項租稅減免使用外，不得作為查核其租賃所得之依據。」；同法第16條第5項：「公益出租人出租房屋所簽訂之租賃契約資料，除作為第一項、第二項房屋稅及地價稅課徵使用外，不得作為查核前開租賃契約所載房屋、其土地之房屋稅及地價稅之依據。」
(三)近年租賃所得補稅比率不低，個人未如實列報租賃所得狀況未能有效改善
依審計部111年度中央政府總決算審核報告，按財政部賦稅署提供108至110年度綜所稅結算申報資料等，列報出租房屋或土地租賃收入者中，推估出租予家戶或個人介於32萬餘筆至33萬餘筆間；惟依行政院主計總處109年度人口及住宅普查初步報告所載，家戶居住於租用住宅比率為10.94%，即應約有87.6萬戶，相較前揭32萬餘筆資料，存有明顯差距，爰該部認有「諸多個人並未列報出租非自住房屋之租賃收入」狀況。
另依財政部賦稅署提供5區國稅局資料(詳表3-8)，108至111年度平均補稅件數占查核件數比率(簡稱補稅比率)各為29.00%、28.48%、28.37%及26.84%，占比不低，顯示多有未誠實申報狀況；復以各區國稅局檢視，臺北國稅局該比率介於21.81%至24.68%間、高雄國稅局介於31.55%至33.93%間、北區國稅局介於21.99%至22.78%間、中區國稅局介於31.93%至35.82%間、南區國稅局及所屬介於29.99%至33.91%間，顯示相關申報不實狀況未能有效改善。
表3-8 108至111年度5區國稅局辦理年度租賃所得查核作業表
單位：新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度
國稅局名稱	臺北國稅局
轄區內個人非自住房屋使用屋數說明3	187,646	187,325	187,330	188,665
符合設定條件件數	164,281	165,287	165,319	162,241
查核件數(1)	142,976	141,549	138,919	133,668
補稅件數(2)	34,831	34,932	32,636	29,158
補稅比率(3)=(2)/(1)	24.36%	24.68%	23.49%	21.81%
補稅金額	177,741	177,916	190,462	159,645
國稅局名稱	高雄國稅局
轄區內個人非自住房屋使用屋數	129,181	134,802	137,978	141,288
符合設定條件件數	143,890	147,238	150,584	154,768
查核件數(1)	113,451	115,666	117,948	121,999
補稅件數(2)	38,441	39,250	39,661	38,492
補稅比率(3)=(2)/(1)	33.88%	33.93%	33.63%	31.55%
補稅金額	114,960	116,317	120,599	119,441
國稅局名稱	北區國稅局
轄區內個人非自住房屋使用屋數	454,706	463,237	470,305	479,509
符合設定條件件數	471,052	478,255	484,416	484,872
查核件數(1)	315,536	319,090	319,695	317,708
補稅件數(2)	71,882	72,686	72,453	69,858
補稅比率(3)=(2)/(1)	22.78%	22.78%	22.66%	21.99%
補稅金額	226,648	226,231	238,456	226,824
國稅局名稱	中區國稅局
轄區內個人非自住房屋使用屋數	317,882	325,918	336,875	342,225
符合設定條件件數	304,023	311,269	322,676	320,981
查核件數(1)	224,982	228,923	237,065	250,159
補稅件數(2)	80,594	80,557	81,463	79,878
補稅比率(3)=(2)/(1)	35.82%	35.19%	34.36%	31.93%
補稅金額	221,327	217,546	230,954	212,462
國稅局名稱	南區國稅局
轄區內個人非自住房屋使用屋數	204,550	214,662	222,884	232,939
符合設定條件件數	138,882	143,086	146,854	148,752
查核件數(1)	109,901	112,067	114,667	114,925
補稅件數(2)	37,264	33,813	37,148	34,469
補稅比率(3)=(2)/(1)	33.91%	30.17%	32.40%	29.99%
補稅金額	128,845	127,508	126,993	122,659
國稅局名稱	5區國稅局合計
轄區內個人非自住房屋使用屋數	1,293,965	1,325,944	1,355,372	1,384,626
符合設定條件件數	1,222,128	1,245,135	1,269,849	1,271,614
查核件數(1)	906,846	917,295	928,294	938,459
補稅件數(2)	263,012	261,238	263,361	251,855
補稅比率(3)=(2)/(1)	29.00%	28.48%	28.37%	26.84%
補稅金額	869,521	865,518	907,464	841,031

說 明：1.112年度非自住房屋使用情形核定作業尚在進行爰無資料。
        2.補稅金額係以稅率5%估計。
        3.本表統計基礎為房屋稅籍主檔，屋數為房屋籍列編數(含應稅及免稅者)，統計1人完全持有之房屋。
資料來源：財政部賦稅署提供，本中心整理。
(四)租稅減徵戶數、公益出租戶數與租金補貼戶數差距擴大，允宜研謀精進租賃住宅制度
就公益出租人減徵戶數及租金補貼戶數一覽表觀之(詳表3-9)，房屋稅減徵戶數由108年度之7萬660戶增至112年度17萬3,307戶(增幅145.27%)，與國土管理署核定公益出租人資料戶數同；地價稅減徵戶數由108年度之4萬300戶增至112年度11萬8,571戶(增幅194.22%)；綜合所得稅減徵戶數由108年度之6萬1,839戶增至112年度19萬5,456戶(增幅216.07%)，然租金補貼戶數由108年度之7萬2,042戶大幅增加至112年度53萬887戶(增幅636.91%)，顯示租稅減徵戶數、公益出租戶數與租金補貼戶數差距擴大。公益出租人雖享有稅賦優惠之優點，惟仍有出租人採用不報稅亦不享有優惠之方式，恐產生房東出租未登錄、逃漏稅、青年租客無法設籍等租屋市場不透明問題。又因租賃契約資料不得作為租賃所得、房屋稅及地價稅之查核依據，藉此鼓勵屋主成為公益出租人，照顧更多弱勢族群，恐助長租屋黑市，規避依法納稅之問題[20]，允宜研謀精進租賃住宅制度與相關配套措施。
[20] 同註14，參國立政治大學不動產研究中心112年9月「租賃專法、租賃市場與經濟」專題。

表3-9 108至112年度公益出租人減徵戶數及租金補貼戶數一覽表
        單位：戶
項目		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
減徵戶數	房屋稅	70,660	82,485	104,514	126,131	173,307
	地價稅	40,300	53,385	75,918	93,533	118,571
	綜合所得稅	61,839	89,887	102,018	122,778	195,456
公益出租人核定數		70,660	82,485	104,514	126,131	173,307
租金補貼戶數		72,042	114,380	131,207	273,269	530,887

說 明：1.房屋稅按稅籍編號、地價稅按地號統計筆數。
2.減徵戶數年度統計為申報年度，綜所稅係申報前1年度之所得。
資料來源：內政部不動產資訊平台網站、國土管理署提供，本中心整理。
肆、結論
近年中央政府積極推動住宅補助，住宅基金112年度決算支出360.42億元，較109年度59.92億元增加300.5億元，又113年度預算案編列支出已逾400億元，未來政府負擔經費龐大。惟檢視近年我國住宅補助政策之辦理成效及相關調查統計等資料，容有持續強化精進之處，包括：
一、住宅基金支出大幅增加，且端賴政府鉅額預算挹注始能維持基金運作，允宜籌謀增加基金財源。
二、近年住宅政策資源傾向擴大租金補貼，惟弱勢民眾貸款利息補貼數呈減少趨勢，允宜研議改善。
三、為提升整體居住品質，允宜加強推動各地方政府辦理清查不符基本居住水準家戶，俾作住宅政策規劃之參考。
四、近年租賃所得補稅比率不低，且租稅減徵戶數、公益出租戶數與租金補貼戶數差距持續擴大，租賃住宅制度之健全尚有改善空間，允宜研謀精進。
(分機：8659 黃鈞毅)