財政部賦稅署及5區國稅局114年度單位預算評估報告
財政部賦稅署(以下稱賦稅署)114年度預算案編列歲入2,128萬3千元，較113年度預算數增加57萬6千元（增幅2.78%）。歲出204億3,609萬2千元，較113年度預算數增加33億5,620萬7千元(增幅19.65%），其主因係預估營業稅總收入增加，爰按「加值型及非加值型營業稅法」第58條規定，由營業稅收入總額之3%，提撥作為統一發票相關給獎及推行經費將隨之增加。另臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬(以下合稱5區國稅局)114年度預算案歲入合計編列2兆6,163億758萬元，較113年度預算數增加4,471億8,756萬7千元（增幅20.62%），主要係預估各項稅課收入增加。歲出合計編列122億816萬8千元，較113年度預算數增加5億3,489萬8千元(增幅4.58%)(詳表1)。謹就賦稅署及5區國稅局114年度預算案評估如下：
表1 5區國稅局113年度及114年度歲入及歲出預算(案)數表
        單位：新臺幣千元
機關別	歲入		歲出
	113年度	114年度	113年度	114年度
臺北國稅局	859,509,716	1,041,747,658	2,675,370	2,776,628
高雄國稅局	206,001,641	228,230,670	1,787,448	1,836,442
北區國稅局及所屬	717,853,826	898,195,529	2,886,952	3,027,608
中區國稅局及所屬	276,513,149	318,658,786	2,415,027	2,556,529
南區國稅局及所屬	109,241,681	129,474,937	1,908,473	2,010,961
合計	2,169,120,013	2,616,307,580	11,673,270	12,208,168

說 明：113年度為預算數、114年度為預算案數。
資料來源：財政部各區國稅局114年度預算案。
一０、新增辦理6年期之「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫」，並委由財資中心執行，惟所設各年度雲端發票使用目標值未具挑戰性，容待檢討修正，以確保計畫之實際推動效果
賦稅署114年度預算案於「統一發票給獎及推行」計畫編列187億7,472萬元，其中委辦費項下編列「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫」預算數5,087萬5千元，係屬114年度新增之中長程計畫，計畫內容為重新開發並維運統一發票兌獎APP及建置兌獎APP中臺系統，以提高民眾使用兌獎APP之黏著度，進而推升雲端發票使用率。經查：
(一)「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫」期程6年、總經費6億1,487萬5千元，係由全國營業稅收入總額所提撥3%之統一發票推行經費支應
現行財政部統一發票兌獎APP(以下簡稱兌獎APP)係由該部印刷廠「委託代發統一發票中獎獎金案」建置維運，惟該專案主要係維護兌獎平臺系統及處理民眾兌領獎業務，未配置兌獎APP及兌獎APP中臺系統專用網路資源，如開獎日或兌領獎首日遇突發狀況時，將難以查找原因並即時解決，爰賦稅署自113年起規劃辦理「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫」(以下簡稱兌獎APP建置維運計畫)。該計畫期程為113至118年之6年期計畫，總經費6億1,487萬5千元(詳表1)，113年為需求規劃階段未編列預算，114年度預算案編列5,087萬5千元，規劃辦理兌獎APP功能開發、建置兌獎APP中臺系統及資訊資源、建置資安防護措施等，並委由財政部財政資料中心(以下簡稱財資中心)執行。
表1 「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫」分年經費需求表
單位：新臺幣千元
工作項目		113年	114年	115年	116年	117年	118年	合 計
建置及維護兌獎APP與兌獎APP中臺系統	經常門	0	36,875	140,000	140,000	140,000	140,000	596,875
	資本門	0	14,000	4,000	0	0	0	18,000
總 計		0	50,875	144,000	140,000	140,000	140,000	614,875

資料來源：「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫(113年至118年)」。
(二)「推升雲端發票使用率」係該計畫所訂量化績效指標之一，所設目標值將由115年之57%逐年提升至118年之60%，相較113年7月實際已達58.63%，目標值未具挑戰性
依兌獎APP建置維運計畫書所載，績效衡量指標包含「兌獎APP及兌獎中臺系統服務可用率」、「電子發票減碳量」、「推升雲端發票使用率」等3項，而目標值設定係至118年分別達季服務可用率99.5%、累計減碳量396萬公噸及當年底月統計雲端發票使用率60%(詳表2)。惟其中雲端發票使用率部分，依賦稅署提供之資料，迄113年7月底止實際使用率已達58.63%，高於該計畫所訂116年之目標值58%，允請檢討重設更具挑戰性之績效目標。
表2 「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫」績效指標、衡量標準及分年目標值一覽表
績效指標	衡量標準	113年	114年	115年	116年	117年	118年
兌獎APP及兌獎中臺系統服務可用率(%)	整體系統(含兌獎APP、APP中臺)之季服務可用率(說明1)	-	-	99.5	99.5	99.5	99.5
電子發票減碳量(公噸)	電子發票累計減碳量(說明2)	-	-	99萬	198萬	297萬	396萬
推升雲端發票使用率(%)	當年底月統計雲端發票使用率(說明3)	-	-	57	58	59	60

說 明：1.每季無法使用時間不得超過11小時(約為99.5%可用率)。
2.電子發票減碳量(111年12月至112年11月)為98萬6,846公噸。
3.為當年底推動使用載具索取雲端發票之月統計比率，112年底雲端發票使用率為54%。
資料來源：「財政部統一發票兌獎APP建置維運計畫(113年至118年)」。
綜上，為改善現行兌獎APP與財政部電子發票整合服務平台連線異常之結構性問題，賦稅署規劃自113年起辦理6年期、總經費6億1,487萬5千元之兌獎APP建置維運計畫，並委由財資中心執行，透過優化兌獎APP相關介面及功能，期能提高民眾使用黏著度。惟該計畫設定雲端發票使用率之績效目標至118年僅60%，鑒於迄113年7月底止實際使用率已達58.63%，允宜檢討重設更具挑戰性之目標，俾提升該計畫之推動效益。