環境部主管非營業特種基金114年度預算評估報告

環境部主管基金包括特別收入基金性質之環境保護基金，以及信託基金性質之資源回收管理基金、清潔人員執行職務死亡濟助基金(以下簡稱濟助基金）。環境保護基金係由6項分基金組成，包括空氣污染防制基金(以下簡稱空污基金）、資源回收管理基金(以下簡稱回收基金)、土壤及地下水污染整治基金(以下簡稱土污基金）、水污染防治基金(以下簡稱水污基金）、環境教育基金(以下簡稱環教基金)及溫室氣體管理基金(以下簡稱溫管基金)。謹就各基金114年度預算評估如次：

六、汰換老舊機車及大型柴油車之補助於112年度屆期，基金餘額預計於114年度大幅增加，惟補助地方政府電動公車營運補助及路網優化計畫仍由公務預算撥補，妥適性容待商榷

空污基金114年度預算案於「空氣污染防制計畫-05地方政府執行空氣污染防制工作」業務計畫編列「2030年客運車輛電動化推動計畫(113至119年)」(以下稱本計畫)之「捐助、補助與獎助」9,280萬元，用以補助地方政府推動電動公車營運補助及路網優化計畫，以達成2050淨零轉型關鍵戰略七之「運具電動化及無碳化」目標。經查：

(一)本計畫環境部113及114年度所需經費由公共建設計畫匡列預算支應，並由環境部公務預算撥補空污基金辦理

按本計畫總經費需求643.27億元，分別由交通部辦理購車補助及建置維修保養體系計450.84億元，環境部辦理電動公車營運及路網優化補助計192.43億元(詳表1)。依據行政院112年5月26日核定本計畫113至114年度所需經費，原則係由公共建設計畫經費先行匡列預算支應，後續年度(115至119年度)則視環境部碳費徵收機制完成情形，另行討論。本計畫113至114年度所需經費1.04億元及0.928億元全數由環境部編列公共建設計畫公務預算後，再撥補空污基金辦理。

表1  2030年客運車輛電動化推動計畫(113至119年)經費需求表-環境部部分

單位：新臺幣億元

| 年度 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運補助累計車輛數(輛) | 930 | 1,993 | 3,443 | 5,323 | 7,093 | 8,783 | 10,433 | 11,700 | - | - | - | 11,700 |
| 營運補助經費 | 3.720 | 7.972 | 13.772 | 21.292 | 24.652 | 27.160 | 27.960 | 25.508 | 18.428 | 11.668 | 5.068 | 187.200 |
| 路網優化補助經費 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.232 |
| 經費需求合計 | 5.208 | 9.280 | 15.080 | 22.590 | 24.652 | 27.160 | 27.960 | 25.508 | 18.428 | 11.668 | 5.068 | 192.432 |

資料來源：空污基金。

(二)114年度扣除公務預算撥補9,280萬元，本期賸餘仍高達8億176萬9千元，惟仍預計由公務預算撥補「補助地方政府電動公車營運補助及路網優化計畫」所需經費，恐難謂妥適

環境部前為促使車輛污染排放量下降，改善道路交通及生活環境之空氣品質，以空污基金補助民眾汰換老舊車輛，因未預期民眾申請踴躍，致執行數逾預估數115.68億元，除由空污基金支應65億元外，餘不敷數則分別於111及112年度申請由公務預算各撥補25.34億元，合共50.68億元支應，然因空污基金該項補助汰換機車、柴油車措施已於112年度辦理完竣，經費需求大幅減少。該基金114年度預算案編列本期賸餘8億9,456萬9千元，倘扣除公務預算撥補之9,280萬元，本期賸餘仍高達8億176萬9千元，尚有餘裕，惟仍預計由公務預算撥補「補助地方政府電動公車營運補助及路網優化計畫」所需經費9,280萬元，恐難謂妥適。

綜上，空污基金114年度預算案編列「2030年客運車輛電動化推動計畫(113至119年)」預算9,280萬元，用以辦理補助地方政府推動電動公車營運補助及路網優化計畫，本計畫113至114年度預算預計全數由公務預算補助。鑑於該基金辦理補助汰換機車、柴油車措施已於112年度辦理完竣，114年度基金餘額預計將大幅增加，為免造成環境部常態性以公務預算補助空污基金，該基金允宜本零基預算精神，全面檢視相關業務計畫之施政優先順序，以負擔部分經費，另有關115至119年度經費，環境部宜預為規劃中長程財務，並妥適運用碳費收入，以免造成政府財政負擔。

參行政院112年5月26日院臺交字第1121024002號函函示。

連續4年(111至114年度)自環境部公務預算撥補基金各25.34億元、25.34億元、1.04億元及0.982億元。