外交部主管114年度單位預算評估報告
外交部主管114年度預算案歲入編列41億4,637萬9千元，較113年度預算數41億3,095萬5千元增加1,542萬4千元(增幅0.37%)，歲出編列319億8,178萬1千元，較113年度預算數311億4,108萬9千元增加8億4,069萬2千元(增幅2.7%)；主要增減項目為新增駐雪梨辦事處館舍購置計畫、增列機密預算、增列駐外使領單位基本行政工作維持費、減列雙邊合作計畫等經費。謹就114年度預算案評析如下：
六、新增「駐雪梨辦事處館舍購置計畫」，且有其他駐外館舍購置事宜待規劃，允宜滾動檢討及審慎評估購建駐外館舍之財務效益，並研謀妥處，以撙節公帑
外交部114年度預算案於「駐外機構業務-駐外使領單位基本行政工作維持」分支計畫編列「其他業務租金」12億8,243萬1千元，其中10億1,347萬5千元用於支付駐外館舍租金支出，負擔沈重；另編列「一般建築及設備-營建工程」分支計畫經費8億3,149萬6千元，用以配合「駐外館處購建館舍清單」，辦理「駐雪梨辦事處館舍購置計畫」。經查：
# (一)為節省鉅額租金支出，並配合政策研擬「駐外館處購建館舍清單」，且尚有4個駐外館處待購建
外交部為節省鉅額租金支出，並配合政府推動駐外單位合署辦公及統一指揮政策，於91年11月擬訂「購建駐外館、宿舍分級表」，經函報行政院於92年2月同意推動駐外館舍購建，其後於96、98及102年度3度修正。嗣為增加推案彈性及穩定性，取消購置分級及順序，於107年7月修正為「駐外館處購建館舍清單」，評估擇列優先購置駐外館舍5處，每2年視駐在國政經情勢及房地產市場狀況等滾動檢討[1]。
[1] 資料來源，審計部112年度中央政府總決算審核報告。
據外交部提供最近期清單(詳表1)，計有駐雪梨辦事處、駐休士頓辦事處、駐義大利代表處、駐波士頓辦事處及駐丹佛辦事處等5處，其中除駐義大利代表處館舍因房東財務狀況欠佳遭法拍，於112年投標轉租為買成功購入，預計於113年底前竣工，其餘待辦者包括駐雪梨辦事處於114年度編列預算開始辦理，駐休士頓辦事處、駐波士頓辦事處、駐丹佛辦事處截至113年9月30日計畫仍於規劃階段。
表1 外交部駐外館處購建館舍清單簡表 單位：新臺幣千元:年
序號	駐外單位名稱	類別	租約 / 到期日	年租金	預估計畫總金額	約當可續租年數(說明2)
1	駐雪梨辦事處	館舍	2024/ 4/30	16,205	378,500	23
2	駐休士頓辦事處	館舍	2024/ 8/31	19,706	293,013	15
3	駐義大利代表處	館舍	2025/ 6/01	15,120	386,622	26
4	駐波士頓辦事處	館舍	2027/ 4/30	22,717	879,039	39
5	駐丹佛辦事處	館舍	2027/12/31	5,855	225,000	38

說 明：1.基準日為111年5月13日。
2.係不考慮物價調漲指數換算結果。
資料來源：節錄自「駐外館處購建館舍清單」。
(二)允宜滾動檢討及審慎評估購建駐外館舍之財務效益，並研謀妥處
駐雪梨辦事處原館舍租約於113年4月30日屆期，其租約條件為月租依4%年增率調漲，爰外交部研擬「駐雪梨辦事處館舍購置計畫」，預計於113至116年間，以總經費10億2,152萬3千元購置並裝修1,150平方公尺之館舍，經行政院於112年9月25日核定。該計畫經費與原「駐外館處購建館舍清單」預估金額有差異，惟已於計畫書重新估算購置財務效益，館舍每年租金扣除停車費及清潔費後金額為澳幣80萬元，如不考慮房價波動、土地樓房費用及利息因素，本案預估購屋經費澳幣4,441萬4,040元可30年還本。
鑒於房地產價格受經濟景氣、供需、人口遷移、通膨、貨幣政策及個案經濟狀況等因素而波動，爰上開4處待購建館處或已租約到期，或即將租約到期，均宜滾動檢討及審慎評估購建駐外館舍之財務效益，並研謀妥處。
綜上，外交部為節省租金並配合政府合署辦公及統一指揮政策，擬具駐外館處購建館舍清單，其中僅駐義大利代表處預計於113年底前竣工完成，114年度預算案新增辦理「駐雪梨辦事處館舍購置計畫」、駐休士頓、波士頓、丹佛等3個辦事處購置計畫迄113年9月30日止仍規劃中。鑒於房市受政經供需、通膨等因素影響甚鉅，爰宜滾動檢討及審慎評估該部購建館舍之財務效益，並掌握時機研謀妥處，以撙節公帑。