外交部主管114年度單位預算評估報告
外交部主管114年度預算案歲入編列41億4,637萬9千元，較113年度預算數41億3,095萬5千元增加1,542萬4千元(增幅0.37%)，歲出編列319億8,178萬1千元，較113年度預算數311億4,108萬9千元增加8億4,069萬2千元(增幅2.7%)；主要增減項目為新增駐雪梨辦事處館舍購置計畫、增列機密預算、增列駐外使領單位基本行政工作維持費、減列雙邊合作計畫等經費。謹就114年度預算案評析如下：
九、截至113年7月底止，部分檔案尚未清查，且有近9成部分機密檔案未重新核定，允宜擬定進度審慎辦理清查及核定工作，並配合北投檔案大樓期程妥適處理搬遷事宜，確保檔案處理流程順利銜接
# 外交部114年度預算案編列「一般行政-檔案處理」分支計畫經費4,047萬2千元，較113年度預算數5,544萬元減少1,496萬8千元(減幅27%)，係辦理檔案處理所需經費。惟該部檔案清查、建檔、搬遷等作業仍有待完成之處，謹說明如下：
(一)所管檔案除當年度密件外，尚有部分待清查，且汐止庫房檔案仍未搬遷至北投檔案大樓
截至113年7月底止，外交部計有本部、汐止及北投等共3處檔案庫房共1,334.67坪，檔案架可存放27萬958册，實際存放30萬1,401冊(詳表1)，部分檔案裝箱存放或置於機密櫃而未上架。為集中存管檔案，該部辦理北投檔案大樓興建工程，原租用汐止庫房置放之檔案將搬遷至該大樓存放，並自110年1月起清查檔案；截至113年7月底止，尚未竣工搬遷，除113年度1,290件密件外，尚有10萬7,839件待清查(詳表2)。
# 表1 截至113年7月底止外交部檔案存放配置表 單位：坪；冊
存放地	性質	面積	檔案架可存放數量	存放檔案數
				機密	普通	合計
本部庫房	自有	16.67	6,958	11,627	-	11,627
汐止檔庫	租用	804	164,000	59,706	126,521	186,227
北投檔庫	自有	514	100,000	32,556	70,991	103,547
合 計		1,334.67	270,958	103,889	197,512	301,401

說 明：本部機密件置放機密櫃，汐止庫房存放前新聞局檔案及國傳司移入檔案裝箱存放，爰未上架。
資料來源：外交部。
表2 截至113年7月底止外交部檔案清查概況表 單位：冊
存放地	已清查檔案			尚未清查檔案	合計
	111年度	112年度	113年度
北投檔庫	20,403	58,953	10,242	13,949	103,547
汐止檔庫	35,321	27,550	29,466	93,890	186,227
本部庫房	-	-	10,337	1,290	11,627
合計	55,724	86,503	50,045	1,290	301,401
				107,839

說 明：本部庫房為113年度密件，無須清查。
資料來源：整理自外交部資料。
(二)國家機密保護法施行前之機密檔案，近9成未依規定重新核定，允宜擬定進度審慎辦理解密措施
依國家機密保護法規定[1]，機密檔案應於94年10月1日前重新核定，未重新核定者，自94年10月1日起，視為解除機密。截至113年8月底止，外交部保管機密檔案屬該法施行前者計4萬7,978冊，僅5,644冊已完成重新核定，餘4萬2,334冊已逾規定期限18年餘，尚未重新核定，比率幾近9成(詳表3)，允宜擬定進度檢視對國家安全利益影響程度，依該法第31條第2項規定[2]審慎辦理解密措施。
[1] 國家機密保護法於92年10月1日施行，該法第39條規定：「本法施行前，依其他法令核定之國家機密，應於本法施行後2年內，依本法重新核定，其保密期限溯自原先核定之日起算；屆滿2年尚未重新核定者，自屆滿之日起，視為解除機密，依第31條規定辦理。」
[2] 國家機密保護法第31條第2項規定：「前項情形，原核定機關及有關機關應在國家機密之原件或複製物上為解除機密之標示或為必要之解密措施。」
表3 截至113年8月底止外交部保管國家機密保護法施行前之機密檔案重新核定情形表 單位：冊；%
存放地	檔案數A	己重新核定	未重新核定B	未重新核定比率B/A
北投檔庫	34,458	4,093	30,365	88.12
汐止檔庫	10,882	1,514	9,368	86.09
本部庫房	2,638	37	2,601	98.60
合計	47,978	5,644	42,334	88.24

說 明：經洽該部表示，北投已重新核定檔案皆經程序解密為普通件。
資料來源：整理自外交部資料。
# 綜上，外交部為搬遷檔案至北投檔案大樓，自110年1月起辦理清查，截至113年7月底止，本部、汐止及北投等共3處庫房存放30萬1,401冊檔案，大樓仍未竣工搬遷，尚有10萬7,839件待清查，按國家機密保護法施行前之4萬2,334冊機密檔案未重新核定，允宜擬定進度審慎辦理解密措施，並配合北投檔案大樓期程妥善辦理搬遷事宜，俾完善檔案管理。