國家發展委員會及所屬114年度單位預算評估報告
一二、檔管局114年新增「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫-臺灣省政資料館優化工程」，允宜依文化資產保存法等相關規範妥為辦理，並加強規劃及進度控管作業
檔管局114年度預算案新增「國家記憶深化推廣-省政資料館轉型優化」計畫1億5,950萬5千元，主要係創新省政檔案展示推廣場域，建置省政檔案數位倉儲管理空間及優化住宿與會議空間之運用。經查：
(一)計畫內容
行政院112年8月核定修正「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」[1]，增列臺灣省政資料館優化工程經費3.98億元(經費需求詳表1)，計畫期程4年(113至116年)，檔管局114年度預算案編列1億5,950萬5千元[2]，辦理優化工程以完善建置省政紀錄數位應用、展示、教育推廣等多元場域，並將陳舊之會議、聚會及住宿接待等空間進行優化，促進館舍空間有效運用及中興新村整體性之發展。
[1] 原經行政院於111年6月核定「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」，期程112年至115年，總經費10.44億元，嗣後於112年8月經行政院核定修正計畫，總經費調增至15.34億元，期程調整至116年，並增列臺灣省政資料館優化工程。
[2] 113年度該計畫相關經費4,000萬元於國發會「中興新村北、中核心維運」計畫支用，截至9月底止實支數1,286萬3千元。
表1 「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫-臺灣省政資料館優化工程」經費需求表 單位：新臺幣千元
工作項目	114年	115年	116年
	預算案	預計經費	預計經費
創新省政檔案展示推廣場域	159,505	46,300	45,750
建置省政檔案數位倉儲管理空間		25,077	29,577
優化會議住宿空間運用		40,600	51,400
合計	159,505	111,977	126,727
總計	398,209

資料來源：國發會「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」計畫書。
(二)臺灣省政資料館之前館及荷園接待所為歷史建築，允宜依文化資產保存法與古蹟修復及再利用辦法等規定辦理，並加強相關規劃控管措施
臺灣省政資料館之前館及荷園接待所為歷史建築，須依文化資產保存法及相關法令規定辦理整修，評估前期階段所需修復再利用審議及因應規劃設計之時程，以及後期工程執行牽動裝修及設備更新等範疇廣泛。允宜核實依文化資產保存法與古蹟修復及再利用辦法等規定辦理，並加強相關規劃控管措施。另檢視該計畫各年度績效指標(詳表2)，僅有參觀使用滿意度1項，恐未能具體呈現計畫執行成果，鑑於該資料館具有檔案展示、會議及住宿等多元之場域，允宜加強對外推廣說明，並配合研謀增列績效指標項目，以提高該計畫之成效。
綜上，檔管局114年預算案新增編列「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫-臺灣省政資料館優化工程」1億5,950萬5千元，臺灣省政資料館為具歷史價值之場域，且為中興新村代表性多功能場館，允宜依文化資產保存法等相關規範妥為辦理，並加強規劃及進度控管作業，俾利工程如期如質完成。
表2 「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫-臺灣省政資料館優化工程」績效指標一覽表
績效指標	114年度	115年度	116年度
	目標值	目標值	目標值
參觀使用滿意度	90%	92%	95%

說 明：該項工程自113年起執行，114年起始陸續修竣展覽推廣等空間優化工程，故衡量指標自114年起算。
資料來源：檔管局提供。