交通作業基金之民航事業作業基金114年度預算評估報告

交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)114年度預算案編列業務收入152億1,090萬元，業務成本與費用147億9,809萬5千元，業務外收入33億3,706萬3千元，收支相抵後賸餘37億4,986萬8千元，較113年度預算案短絀5億6,501萬2千元增加賸餘43億1,488萬元，主要係機場公司盈餘分配收入增加所致。謹就民航基金114年度預算案評估如下：

# 四、為因應建設需求衍生未償債務，允宜積極管控未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度

民航基金114年度預算案於「長期債務舉借及償還」編列舉借70億元，係為因應「桃園航空城機場園區用地取得計畫」(以下簡稱機場園區用地計畫)所需經費，自有資金不足，舉債支應。經查：

## (一)桃園航空城機場園區用地取得計畫資金需求仍高，民航基金近年舉債支應

為創造國門榮耀，推動桃園國際機場成為「東亞樞紐機場」之發展定位，機場公司積極辦理第三航站區、第三跑道及新貨站區等重大建設，因此需取得擴建用地，民航基金自99年度起辦理機場園區用地計畫，預計118年完成，總經費1,634億4,092萬9千元，係由民航基金統籌調度，以基金自有資金先行支應，不足部分逐年以舉債或借款方式籌措，待未來區段徵收作業完成後，再以土地租金或標售價額(含有償撥用)等逐步償還。據民航局資料顯示，自110年度起，營運資金已不敷支應機場園區用地計畫所需經費，需向外借款，依目前財務狀況，以後年度經費需求，預計均以外借資金籌措，預計共需外借資金1,014億5,509萬6千元(詳表1)。

表1　「桃園航空城機場園區用地取得計畫」(99-118年度)投資總額及資金來源概況　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 99-109 | 14,510,833 | 營運資金 | 14,510,833 | - | - |
| 110 | 69,900,000 |  | 39,900,000 | 國內借款、 發行乙類公債 | 30,000,000 |
| 111 | 8,738,892 | - | - |  | 8,738,892 |
| 112 | 11,377,000 | - | - |  | 11,377,000 |
| 113 | 4,970,000 | - | - |  | 4,970,000 |
| 114 | 14,575,000 | 營運資金 | 7,575,000 |  | 7,000,000 |
| 99-114小計 | 124,071,725 | 營運資金 | 61,985,833 |  | 62,085,892 |
| 115-118 | 39,369,204 | - | - |  | 39,369,204 |
| 合計 | 163,440,929 | 營運資金 | 61,985,833 | 國內借款、 發行乙類公債 | 101,455,096 |

說　　明：桃園基地軍事設施代拆代建工程經費約105.79億元，由該基金先行撥付支應，於辦理區段徵收作業時，優先自撥付國防部該基地之公有土地作價款內檢討扣抵歸還。

資料來源：114年度民航基金分預算案第1-6頁及「固定資產建設改良擴充資金來源明細表」；本中心製表。

## (二)允宜積極管控未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度

民航基金除辦理機場園區用地計畫外，同期間仍進行多項所轄機場之整建及維護工程，如高雄國際機場新航廈第1期工程計畫、金門道面整建工程建設計畫及北竿機場改善計畫-第1期建設計畫等，114年(含)以後年度經費需求高達1,269億6,179萬9千元，民航基金預計分別運用營運資金395億8,362萬3千元及外借資金873億7,817萬6千元支應(如表2)。惟受疫情及通貨膨脹影響，實際執行因營運資金不敷支應，於110年迄113年8月底分別另需短期調借70億元、106億4,300萬元、36億7,700萬元及25億元支應相關經費需求。114年度雖增加桃園機場盈餘分配收入32億0,683萬4千元，惟長期債務舉借餘額，從110年度370億元至114年度預計擴增至810億元(詳表3)，允宜積極控管民航基金未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度。

表2　民航基金114年(含)以後年度尚須支應之建設計畫經費需求表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 預計 經費來源 | 尚須投資/ 編列經費 |
| --- | --- | --- |
| 桃園航空城機場園區用地取得計畫 | 自有資金 | 7,575,000 |
|  | 外借資金 | 46,369,204 |
| 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫 | 自有資金 | 1,778,861 |
|  | 外借資金 | 41,008,972 |
| 桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫 | 自有資金 | 1,469,078 |
| 金門機場空側道面整建工程 | 自有資金 | 2,518,282 |
| 松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程 | 自有資金 | 2,167,513 |
| 北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫 | 自有資金 | 22,035,797 |
| 臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程 | 自有資金 | 291,410 |
| 臺東機場跑道整建工程 | 自有資金 | 735,900 |
| 高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫 | 自有資金 | 585,208 |
| 高雄機場滑行道系統改善工程 | 自有資金 | 426,574 |
| 合計 | 自有資金 | 39,583,623 |
|  | 外借資金 | 87,378,176 |
| 總計 |  | 126,961,799 |

說　　明：表內所列為各專案計畫及總經費5億元以上之一般建築及設備計畫。

資料來源：民航局所提供之資料。

表3　民航基金110至114年度債務餘額概況表　　　單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 110年度 實際數 | 111年度 實際數 | 112年度 實際數 | 113年8月底 實際數 | 113年度 預計數 | 114年度 預計數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負債 | 短期債務 | 7,000,000 | 10,643,000 | 3,677,000 | 2,500,000 | - | - |
|  | 長期債務 | 30,000,000 | 48,000,000 | 66,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 81,000,000 |
|  | 合計 | 37,000,000 | 58,643,000 | 69,677,000 | 76,500,000 | 74,000,000 | 81,000,000 |

資料來源：整理自民航基金110至114年度預、決算書、113年8月份會計月報及民航局所提供之資料；本中心製表。

綜上，民航基金114年度預算案於「長期債務舉借及償還」編列舉借70億元，係因應機場園區用地計畫所需經費，自有資金不足，民航基金除辦理機場園區用地計畫外，同期間仍進行多項所轄機場之整建及維護工程，114年(含)以後年度經費需求高達1,269億6,179萬9千元，實際執行因營運資金不敷支應，需舉債支應相關經費需求，長期債務舉借餘額114年度預計擴增至810億元，允宜積極控管民航基金未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度。

(分機：1937鄧可容)