桃園國際機場股份有限公司114年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，使命為建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司114年度預算案編列營業收入241億7,268萬4千元，營業成本145億6,143萬3千元，營業費用19億8,581萬8千元，營業外收入4,216萬3千元，營業外費用1億4,687萬9千元，本期淨利60億1,657萬4千元，較113年度預算案本期淨損22億8,981萬1千元，增加淨利83億0,638萬5千元(增幅362.75%)。謹就機場公司114年度營業預算案評估如下：

# 三、為與國際接軌，允宜積極擘劃桃園機場未來環境永續發展策略，俾利邁向綠色機場之目標

機場公司114年度營運計畫，在兼顧營運同時，亦致力打造綠色機場，以實際行動達成2050年淨零排放目標，接軌國際共同守護地球。114年度預算案於「營業成本-服務費用-專業服務費」項下編列辦理永續報告書編製與認證450萬元及機場碳認證等費用771萬2千元，合共編列1,221萬2千元(詳表1)，114年度編列金額較高，係因預計取得ACA(機場碳認證計畫)Level　4所需經費。經查：

表1　機場公司112至114年度機場環境永續發展相關認證經費預決算概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 項目 | 112年度 決算數 | 113年度 預算案數 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永續報告書編製與認證費用 | 2,930 | 4,500 | 4,500 |
| 機場碳認證費用 | 5,418 | 4,000 | 7,712 |
| 合計 | 8,348 | 8,500 | 12,212 |

資料來源：整理自機場公司113年度及114年度附屬單位預算(案)、112年度附屬單位決算及機場公司提供資料；本中心製表。

## (一)為邁向綠色機場之目標，允宜積極擘劃未來環境永續發展策略，協同合作夥伴推動機場減碳措施

國際機場協會（Airports Council International,以下簡稱ACI）建立機場碳認證計畫，透過機場揭露及認證溫室氣體排放量，將環保意識推展至相關業者和民眾，期望透過管理機制以降低碳排放量。桃園機場24小時不間斷運作，碳排放量相當可觀，機場公司已於109年2月簽署「環境、碳及能源管理政策」，承諾恪遵法律規範，善盡節能減碳責任，並與機場內各合作夥伴簽署共同減碳計畫，推動多項減碳專案，在兼顧營運同時，持續投入節能減碳相關作為，汰換耗能照明及設備、增設電扶梯怠速裝置、地勤作業運具電動化及優化各項設施設備等(詳表2)，以有效提升能源使用效率，其中地勤作業電動化車輛數占比截至113年8月底止僅14.60%，與2030年電動化達50%之目標值相距甚遠(詳表3)，為邁向綠色機場之目標，允宜積極擘劃未來環境永續發展策略，協同合作夥伴推動機場減碳措施。

表2　機場公司112至114年度節能減碳專案執行(預期)概況

單位：節電量(度)；座

| 專案/執行項目 | 112年度 |  | 113年(1至8月) |  | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 |
| 一、耗能設備能源使用最佳化 |  |  |  |  | 3,000,000 |
| (一)第一、二航廈照明及設備改善工程 | 310,314 | 308,387 | 478,505 | 319,003 |  |
| (二)電梯及電扶梯改善工程 | 1,052,843 | 1,052,843 | 1,105,403 | 736,935 |  |
| (三)S5/N5變電站箱型冷氣機汰換工程 | - | - | 73,665 | 49,110 |  |
| (四)冰水主機汰換CU-B05工程 | - | - | 576,870 | 384,580 |  |
| 二、優化能源智慧監管 |  |  |  |  |  |
| (一)冰水主機運轉模式調整 | 361,693 | 750,736 | - | - |  |
| (二)冰水連通管路系統節能操作 | 181,697 | 227,202 | - | - |  |
| 三、推動運載具電動化(單位：座) |  |  |  |  |  |
| (一)地勤作業車輛電動化 | 詳表3 |  |  |  |  |
| (二)陸側充電樁設置 | - | - | 46 | 規劃中 | 86 |
| 四、評估增設綠電及儲能系統 | - | - | 刻正辦理「設置綠電設施可行性綜整研究規劃技術服務案」採購。 |  |  |

資料來源：機場公司提供資料；本中心製表。

表3　機場公司截至113年8月底止地勤作業車輛電動化概況表

單位：輛

| 車種 | 車輛總數A | 電動化車輛數B | 占比C=B/A | 電動化目標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行李拖車 | 656 | 184 | 28.05% | 2030年電動化達50% |
| 滾帶車 | 103 | 2 | 1.94% |  |
| 升降平臺車 | 50 | 2 | 4.00% |  |
| 旅客接駁巴士 | 19 | 0 | 0 |  |
| 其他 | 460 | 0 | 0 |  |
| 合計 | 1,288 | 188 | 14.60% |  |

說　　明：其他車種包含餐車、電源車、裝卸車、航機拖車、扶梯車及氣源車。

資料來源：機場公司提供資料；本中心製表。

## (二)為與國際接軌，允宜妥為規劃導入國際永續揭露準則，以提升永續資訊揭露品質

有鑑於整合企業永續資訊揭露準則之迫切需求，國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）為增加永續資訊之可比較性及資訊品質，於於112年6月26日發布永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，未來企業須於年報揭露永續資訊，並強制要求揭露溫室氣體範疇三之盤查與驗證情形。機場公司與機場內各合作夥伴簽署共同減碳計畫，推動多項減碳專案，各該事業主要營運項目及產銷計畫與能源轉型及氣候變遷息息相關，可能影響事業現金流量或籌資成本，允宜妥為規劃導入國際永續揭露準則，以提升永續資訊揭露品質。

綜上，機場公司114年度預算案於「營業成本-服務費用-專業服務費」項下編列辦理永續報告書編製與認證450萬元及機場碳認證等費用771萬2千元，合共編列1,221萬2千元，承諾投入全球航空產業2050淨零排放目標，允宜積極擘劃桃園機場未來環境永續發展策略，從整體機場園區層面，協同合作夥伴推動機場各項減碳措施；另國際財務報導準則基金會已發布第S1號及第S2號公報，宜妥為規劃導入國際永續揭露準則，以提升永續資訊揭露品質，俾利邁向綠色機場之目標。

國際溫室氣體盤查涵蓋範疇可分為：直接排放（範疇一）、能源間接排放（範疇二）以及其他間接排放（範疇三）3類。