桃園國際機場股份有限公司114年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，使命為建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司114年度預算案編列營業收入241億7,268萬4千元，營業成本145億6,143萬3千元，營業費用19億8,581萬8千元，營業外收入4,216萬3千元，營業外費用1億4,687萬9千元，本期淨利60億1,657萬4千元，較113年度預算案本期淨損22億8,981萬1千元，增加淨利83億0,638萬5千元(增幅362.75%)。謹就機場公司114年度營業預算案評估如下：

# 十、固定資產購建計畫之資金多為外借或政府投資，允宜落實債務管理，加強控管成本效益及資金籌措方式，以維財務健全

機場公司114年度預算案於現金流量預計表「籌資活動之現金流量」項下編列「短期債務淨增」59億0,500萬元，及「增加資本」70億元，主要係辦理第三航廈區、第三跑道及基礎設施等建設計畫所需相關經費。經查：

(一)自有資金裕度不足，透過外借資金或增資來補足，允宜落實債務管理，妥善規劃整體財務資源，俾利後續重大建設推動

依據機場公司說明，因COVID-19疫情衝擊及邊境管制措施等，桃園機場客運量大幅下降，自109年度起由盈轉虧，110及111年度本期淨損分別為31億6,213萬3千元及23億1,128萬1千元(如表1)，114年度預算案編列之固定資產建設改良擴充計畫，其投資總額1,452億4,620萬5千元，迄至114年度累計已編列678億3,091萬元，未來年度經費需求高達774億1,529萬5千元，自有資金裕度不足，須透過借款融通因應，114年底該公司預計債務餘額為74億0,900萬元(如表2)。

另因刻正推動第3航站區及第3跑道等國家關鍵基礎設施，預估無法自償之資金缺口830億元，仍須請求政府增資協助，行政院同意於第3航站區建設期間增資，112年度預算編列141億元、113年度預算案編列125億1,900萬元，114年度預算案續編70億元，以後各年度增資額度，逐年滾動檢討。惟固定資產購建計畫因自有資金裕度不足，須透過外借資金或增資來補足資金缺口，允宜落實債務管理，妥善規劃整體財務資源，俾利後續重大建設推動。

表1　108年度暨110至114年度機場公司財務概況　 單位：新臺幣千元

| 科目 | 108年度 決算審定數 | 110年度 決算審定數 | 111年度 決算審定數 | 112年度 決算審定數 | 113年度 預算案數 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 損益表科目 |  |  |  |  |  |  |
| 淨利(損) | 8,078,174 | -3,162,133 | -2,311,281 | 1,904,001 | -2,289,811 | 6,016,574 |
| 資產負債表科目 |  |  |  |  |  |  |
| 資產 | 51,463,564 | 49,542,456 | 63,099,228 | 72,508,172 | 84,656,894 | 97,901,605 |
| 流動資產 | 13,392,495 | 6,952,634 | 11,475,598 | 7,882,489 | 9,597,830 | 7,476,786 |
| 負債 | 9,374,358 | 12,513,795 | 27,419,249 | 20,829,005 | 24,437,681 | 19,187,466 |
| 流動負債 | 8,353,339 | 11,360,583 | 14,230,712 | 13,697,897 | 7,799,174 | 18,056,359 |
| 短期借款 | - | 6,900,000 | 8,200,000 | 5,500,000 | 6,240,000 | 7,409,000 |
| 權益 | 42,089,206 | 37,028,661 | 35,679,979 | 51,679,167 | 60,219,213 | 78,714,139 |
| 資本 | 24,832,463 | 24,832,463 | 25,732,463 | 39,832,463 | 52,351,463 | 58,875,741 |
| 保留盈餘 | 17,256,743 | 12,196,198 | 9,947,516 | 11,846,704 | 7,867,750 | 19,838,398 |
| 已指撥保留盈餘 | 17,256,743 | 17,256,742 | 17,256,742 | 17,256,742 | 17,256,742 | 19,838,398 |
| 營運資金 | 5,039,156 | -4,407,949 | -2,755,114 | -5,815,408 | 1,798,656 | -10,579,573 |
| 負債占權益比率 | 22.27% | 33.79% | 76.85% | 40.30% | 40.58% | 24.38% |

說　　明：營運資金=流動資產-流動負債；負債占權益比率=負債總額/權益總額。

資料來源：整理自機場公司113年度及114年度附屬單位預算(案)、108年暨110至112年度附屬單位決算及機場公司提供資料；本中心製表。

表2　110至114年度機場公司債務餘額概況表　　　　單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 110年度 實際數 | 111年度 實際數 | 112年度 實際數 | 113年8月底 實際數 | 113年度 預計數 | 114年度 預計數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負債 | 短期債務 | 6,900,000 | 8,200,000 | 5,500,000 | - | 1,504,000 | 7,409,000 |
|  | 長期債務 | 0 | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - |
|  | 合計 | 6,900,000 | 20,200,000 | 11,500,000 | 6,000,000 | 7,504,000 | 7,409,000 |

資料來源：整理自機場公司114年度附屬單位預算案、110至112年度附屬單位決算、113年度8月份會計月報及機場公司提供資料；本中心製表。

(二)營運資金呈現負值，允宜加強控管各項固定資產購建計畫之成本效益及資金籌措方式，以維財務健全

為強化國營事業固定資產購建計畫之資金規劃，行政院附屬單位預算共同項目編列作業規範，有關營業基金辦理固定資產建設改良擴充中第6點規定：「各事業擴建及營運資金之籌措，應有效運用自有資金，必要時得以舉借方式辦理，並應考量資金成本，避免公庫增資。」。

彙整近5年度(110至114)之財務概況，其中營運資金，除113年度外，110至112年度流動負債均高於流動資產，營運資金均呈負值，114年度預算案預計為負105億餘元(詳表1)，流動資產已顯不敷支應流動負債，預計營運資金短缺甚於往年，為財務之警訊，允宜加強控管各項固定資產購建計畫之成本效益及資金籌措方式，以維財務健全。

綜上，受COVID-19疫情影響，桃園機場客運量大幅下降，機場公司自109年度由盈轉虧，自有資金裕度不足，110年度起需仰賴外借資金或增資來補足資金缺口，允宜落實債務管理，妥善規劃整體財務資源，俾利後續重大建設推動；另營運資金呈現負值，為財務之警訊，宜加強控管各項固定資產購建計畫之成本效益及資金籌措方式，以維財務健全。

(分機：1937鄧可容)

行政院於100年4月18日核定「臺灣桃園國際機場園區綱要計畫」，核復事項略以，請交通部督促桃機公司掌控重大建設項目重要里程碑目標之達成，如有必要視財務狀況適時提報增資計畫，為辦理臺灣桃園國際機場園區綱要計畫，所規劃之機場園區重大建設經費龐大，為維持公司財務健全，落實機場重大建設推展；嗣經行政院111年5月31日院授主基綜字第1110200903號函，原則同意增資。第1階段(112至115年)於第3航站區建設期間，每年增資150億元，共計600億元，第2階段視未來財務狀況滾動檢討。

112年度預算案「增加資本」原列150億元，經立法院減列後，改列為141億元。