各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金114年度預算評估報告

六、東華大學辦理辦理理工學院D棟異地重建統包工程，所需資金部分以學校自籌收入支應，允宜妥為規劃財務並確實控管工程進度

東華大學校務基金114年度預算案編列業務收入25億4,124萬6千元，業務成本與費用27億6,092萬元，業務外收入2億7,644萬6千元，業務外費用2億1,365萬3千元，收支相抵後，預計短絀1億5,688萬1千元，較113年度預算案短絀9,371萬4千元，增加短絀6,316萬7千元。經查：

(一)理工學院D棟異地重建統包工程總工程經費6億元

東華大學壽豐校區理工一館因113年4月3日花蓮地震衍生之火災而嚴重損毀，部分機電系統及結構亦受損而不堪使用，爰擬於校內用地辦理東華大學理工學院D棟異地重建統包工程，規劃興建地上2層，總樓地板面積2,000平方公尺之建物，總工程經費6億元(含國庫撥款4億2,000萬元、自籌收入支應1億8,000萬元)，114年度預算案於「一般建築及設備計畫-房屋及建築」科目編列2億8,840萬元(含國庫撥款1億5,000萬元、自籌收入支應1億3,840萬元)。

(二)東華大學校務基金(大學)近年連年短絀且有超支併決算情形，允宜妥適規劃財務並加強控管工程作業期程及執行進度

揆東華大學校務基金(大學)自籌收支情況，110年度決算自籌收支賸餘7,764萬9千元，惟111年度自籌收支決算發生短絀1,762萬7千元，112年度自籌收支決算賸餘雖增至4,715萬7千元，然114年度自籌收支預算案賸餘僅530萬5千元。另該校政府補助收支則均呈短絀，110至112年度決算短絀介於1億2,577萬元至2億3,974萬1千元間，113與114年度預算案短絀則各為1億4,035萬5千元及1億5,421萬1千元(詳表1)。顯示東華大學自籌收支雖餘絀互見，惟因政府補助收支均為短絀，爰整體基金收支仍呈短絀。又112年度中央政府總決算審核報告指出，東華大學校務基金111與112年度超支併決算金額分別為2億9,743萬5千元及5億1,493萬元，超支比率各為12.66%及21.75%，已連續2年度有超支併決算之情形，顯示預算編列未盡核實、預算執行有加強管控之必要，允宜依國立大學校院校務基金管理及監督辦法妥為規劃財務及並強化工程進度控管作業，俾利永續運營。

表1  東華大學110至114年度財務概況表         單位：新臺幣千元

| 項目 | 110年度 決算數 | 111年度 決算數 | 112年度 決算數 | 113年度 預算案數 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府補助收支餘絀 | -125,770 | -161,041 | -239,741 | -140,355 | -154,211 |
| 自籌收支餘絀 | 77,649 | -17,627 | 47,157 | 52,971 | 5,305 |
| 本期餘絀 | -48,121 | -178,668 | -192,584 | -87,384 | -148,906 |

說    明：本表為東華大學校務基金大學部分，不含附設實驗國民小學校務基金。

資料來源：東華大學提供。

綜上，東華大學114年度預算案編列理工學院D棟異地重建統包工程經費2億8,840萬元(含國庫撥款1億5,000萬元、自籌收入支應1億3,840萬元)，鑑於東華大學校務基金(大學)近年連年短絀且有超支併決算情形，允宜妥適規劃財務並加強控管工程作業期程及執行進度。

（分機：1941 方淑玄）

為不含分預算之附屬單位預算。