國家運輸安全調查委員會114年度單位預算評估報告目錄 頁次
國家運輸安全調查委員會114年度單位預算評估報告
國家運輸安全調查委員會(以下簡稱運安會)114年度預算案編列歲入20萬元，與113年度預算數相同；歲出2億3,496萬8千元，較113年度預算數增加953萬3千元(增幅4.23%)。謹就運安會114年度預算案評估如下：
一、囿於運輸事故之嚴重性、複雜性及調查人力等因素，逾6成調查案件曾辦理展期，允宜賡續研謀改善，俾提升調查效率
運安會114年度預算案「運輸事故調查」、「運輸系統安全分析與工程鑑定」及「精進運輸事故調查能量」分別編列1,505萬元、323萬元及3,628萬4千元，主要係該會為辦理運輸事故調查，適時發布調查報告等所需經費。經查：
(一)運安會依各類運輸事故分別訂定預計報告發布時間，並自113年度起考量個案複雜程度調整
運安會為有效運用人力及設備資源，縮減調查報告發布時程，將各類運輸事故予以分級，並依各類報告(包括初步報告、事實資料報告、調查報告草案及正式調查報告等)、運輸事故類型及各級別訂定不同之預定發布時間，其中正式調查報告之預計發布時間詳表1。
詢據該會表示，為加強調查案管理，113年度經內部討論後，以原定之預定完成期程為基礎，考量各調查案個別之「複雜程度考量因素」，決定個案所需之預計完成期程，各類運輸事故之「複雜程度考量因素」詳表2；調查過程中如有需要，承辦之主任調查官亦可提出調整調查期程。
表1 各類運輸事故正式調查報告之預計發布時間表
運輸事故類型	調查分級	預計發布時間
1.航空事故	6級	第1級24個月以內、第2至5級12個月以內、第6級8個月以內
2.水路事故	3級	第1級18個月以內、第2級12個月以內、第3級6個月以內
3.鐵道事故	2級	第1級18個月以內、第2級12個月以內
4.公路事故	2級	第1級18個月以內、第2級12個月以內

說 明：預計發布時間得依事故案件之嚴重性及複雜性辦理展期。
資料來源：運安會。
表2 各類運輸事故調查之「複雜程度考量因素」表
運輸事故 / 類型	複雜程度考量因素
飛航 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.水下偵蒐打撈	11.英文調查報告	12.跨國調查
	13.山區及複雜地形事故	14.航空器國籍及種類
水路 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.水下偵蒐打撈	11.英文調查報告	12.跨國調查
	13.事故船舶數量	14.距岸約30浬外之公海
鐵道 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.偵蒐打撈	11.多模組複合型事故	12.多列車事故
公路 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.偵蒐打撈	11.多模組複合型事故	12.多車輛事故

資料來源：運安會。
(二)運安會自成立起至113年7月止，逾6成運輸事故調查案件曾經展期
據運安會提供資料，該會自108年8月成立起至113年7月止，各類運輸事故之調查案件合計304件，其中198件曾展期，展期比率為65.13%；各類運輸事故中，以水路事故之案件數及展期件數最多，其展期比率達76.47%，而鐵道事故之展期比率為63.33%次之(詳表3)。詢據運安會就運輸事故調查之展期情形說明略以，
1.調查案展期係指超過立案時該會預定之完成期程，原則上係以調查案嚴重與複雜程度因素訂定預定完成期程，且預定完成期程非法定辦理期限，調查過程中如有需要，承辦之主任調查官可提出調整調查期程。
2.諸多因素皆可能造成調查案展期，如調查過程中發現組織管理議題需深入調查，調查所需之證物檢測與實驗需耗時送專業機構處理，及其他因素[1]等。
[1] 改制初期需於執行調查同時招募新進調查人員、提供訓練，及建立相關之調查規則、標準作業程序、調查系統、工具與指引等；重大水路事故原有關船舶之定義未限制總噸位，使漁船事故數量遠超過預期；同一年度發生之事故較多；社會高度關注事故，如1021臺鐵第6432普悠瑪號正線出軌補強調查案、0402臺鐵第408太魯閣號正線出軌調查案、1120510臺中捷運公司列車豐樂公園站撞及外物事故、南方澳大橋斷裂重大公路事故等，皆須調度大量人力優先處理。
表3 運安會108年8月至113年7月間運輸事故調查之展期情形表
運輸事故類型	調查案件(件數)			展期比率 / A/B
	未展期	展期A	合計B
航空	23	7	30	23.33%
水路	52	169	221	76.47%
鐵道	11	19	30	63.33%
公路	20	3	23	13.04%
合計	106	198	304	65.13%

資料來源：運安會；本中心整理。
綜上，運安會依各類運輸事故分別訂定預計報告發布時間，並自113年度起考量個案複雜程度調整；該會自108年8月成立起至113年7月止，各類運輸事故調查案件囿於嚴重性、複雜性及調查人力等因素，曾展期者占調查案件數之65.13%，其中水路事故展期比率達76.47%，鐵道事故展期比率為63.33%次之，允宜賡續研謀改善，俾提升事故調查效率。

二、部分運輸安全改善建議分項執行計畫列管多年迄未改善，允宜積極檢討並協助改善
運安會114年度預算案編列「運輸事故調查」1,505萬元及「運輸系統安全分析與工程鑑定」323萬元，計畫內容包括運輸安全改善建議之提出與追蹤。經查：
(一)運安會依法追蹤政府有關機關(構)就運輸安全改善建議事項所提分項執行計畫，並提出管考建議
運安會發布運輸事故調查報告之內容包括事實資料、分析、結論及改善建議4項，而改善建議之對象為政府有關機關(構)、業者及國際機構等。前揭政府有關機關(構)於收到運輸事故調查報告後90日內應向行政院提出處理報告，並就運輸事故調查報告之運輸安全改善建議事項，原則應提出具體之分項執行計畫，由行政院列管，並由運安會追蹤執行情形及提出管考建議[2]。
[2] 運輸事故調查法第27條規定：「政府有關機關（構）於收到運輸事故調查報告後九十日內應向行政院提出處理報告，並副知運安會。處理報告中就運輸事故調查報告之運輸安全改善建議事項，認為可行者，應詳提具體之分項執行計畫；認有窒礙難行者，亦應敘明理由。」、「前項之分項執行計畫，行政院應列管之，並由運安會追蹤。」。另依「運輸事故調查處理報告分項執行計畫列管作業規定」第2點規定，運安會依運輸事故調查法檢視處理報告及追蹤各分項執行計畫執行情形，並提出管考建議。
(二)截至113年7月底止，政府有關機關(構)就運輸安全改善建議事項提出之分項執行計畫，約有四分之一列管中
據運安會資料，該會自108年8月成立至113年7月間對政府有關機關(構)發布之運輸安全改善建議，包括航空類48項、水路類182項、鐵道類183項及公路類119項，合計532項。
截至113年7月底止，政府有關機關(構)就前揭改善建議所提之分項執行計畫，行政院已解除列管者計368項，等候有關機關(構)回覆尚未納入列管者計34項[3]，而列管中之分項執行計畫共132項，包括航空類7項、水路類51項、鐵道類51項及公路類23項，合占534項分項執行計畫之24.72%(詳表1)。
[3] 均尚未超過法定90日之回覆期限。
表1 截至113年7月底止，政府有關機關(構)就運輸安全改善建議事項所提分項執行計畫列管情形 單位：項
運輸事故 / 類型	政府有關機關(構)之運輸 / 安全改善建議事項	截至113年7月底止分項執行計畫列管情形
		等候有關機關回覆尚未納入列管	分項 / 執行計畫 / 列管中 / A	解除列管	合計 / B	列管中 / 比率 / A/B
航空	48	1	7	42	50	14.00%
水路	182	23	51	108	182	28.02%
鐵道	183	7	51	125	183	27.87%
公路	119	3	23	93	119	19.33%
合計	532	34	132	368	534	24.72%

說 明：1.本表係運安會自108年8月成立至113年7月間對政府有關機關(構)發布之運輸安全改善建議，截至113年7月底止之列管狀態。
2本表航空類分項執行計畫較運輸安全改善建議事項多2項，係運安會改制前飛航安全委員會時期列管尚未結案之案件(詳表3之1,2項)。
資料來源：運安會；本中心整理。
(三)部分運輸安全改善建議分項執行計畫已列管多年
截至113年7月底止，行政院列管、運安會追蹤中之132項分項執行計畫，辦理期間多數未滿1年，2年以上未滿3年者計15項(占11.36%)，而3年以上者計14項(占10.61%)，前揭14項分項執行計畫分屬航空類及鐵道類(詳表2)：
1.航空類：係就華信航空AE369、AE964、AE788飛航事故及安捷飛航訓練中心AFA72飛航事故所提出之5項分項執行計畫，由交通部民航局及國防部空軍司令部辦理，辦理期間均逾4年，其中華信航空AE369、AE964飛航事故之分項執行計畫已分別辦理10年餘及8年餘(詳表3)。
2.鐵道類：係就臺鐵局第6432次車普悠瑪事故、臺鐵第3231與第129次車三塊厝站重大鐵道事故，及臺鐵第3501與第333次車佳冬站重大鐵道事故所提出之9項分項執行計畫，由國營臺灣鐵路股份有限公司及交通部鐵道局辦理，均自110年6月起執行並已逾3年。
表2 截至113年7月底止，列管中政府有關機關(構)改善建議分項執行計畫之辦理時間統計表 單位：項
運輸事故類型	未滿半年	半年以上未滿1年	1年以上未滿2年	2年以上未滿3年	3年以上	總計
航空	1	0	0	1	5	7
水路	22	12	12	5	0	51
鐵道	12	14	11	5	9	51
公路	1	15	3	4	0	23
合計	36	41	26	15	14	132
合計占比	27.27%	31.06%	19.70%	11.36%	10.61%	100.00%

資料來源：運安會；本中心整理。
表3 截至113年7月底止，列管3年以上之政府有關機關(構)航空類改善建議分項執行計畫辦理情形表
案件名稱	受建議單位	分項執行計畫列管中 / 之改善建議	處理時間	未完成原因
1.華信航空AE369飛航事故	交通部民航局	檢視國內所屬機場，依「國際民航組織第14號附約」及「民用機場設計暨運作規範」，採取措施防止飛機輪子在陷入草地地面時，撞上跑道地帶內物體之堅硬垂直面，另應對精確進場跑道地帶平整區內之溝渠整平或加蓋，避免航機偏出跑道後遭遇損傷。	103/1/16~迄今	尚待民航局之「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」發包施工。
2.華信航空AE964飛航事故	國防部空軍司令部	與交通部民用航空局共同檢視並改善臺中機場跑道鋪面排水性能。	105/3/16~迄今	尚待國防部之臺中機場「主跑道整建工程」建案確認。
3.華信航空AE788飛航事故	國防部空軍司令部	協調民航局並與其合作，參考民用機場設計暨運作規範，研擬設置臺中機場跑道中心線燈。	109/2/18~迄今	尚待國防部之臺中機場「主跑道整建工程」建案確認。
4.華信航空AE788飛航事故	國防部空軍司令部	協調民航局並與其合作，研擬改善臺中機場跑道橫坡度。	109/2/18~迄今	尚待國防部之臺中機場「主跑道整建工程」建案確認
5.安捷飛航訓練中心AFA72飛航事故	交通部民航局	評估於廣播式自動回報監視系統（ADS-B）之監視涵蓋範圍受地形影響地區增設接收基站之可行性，以提升前揭區域低高度作業航空器之動態監控。	109/3/3~迄今	尚待民航局完成ADS-B信號導入ATMS與核定適用隔離標準。

資料來源：運安會。
綜上，政府有關機關(構)就運輸安全改善建議事項所提分項執行計畫，由行政院列管，並由運安會追蹤執行情形及提出管考建議。截至113年7月底止，約有四分之一之分項執行計畫列管中，其中列管3年以上者計14項，包括已逾8年及逾10年之計畫，運安會允宜積極與政府有關機關(構)共同檢討並助其改善，以預防類似運輸事故再度發生。

三、派員出國計畫預算自111年度起逐年增加，近2年度預算執行率均逾9成，惟受疫情及其他因素影響多未依原訂計畫辦理，允宜從嚴核定變更計畫，並覈實編列出國預算
運安會114年度預算案分別於「運輸事故調查」、「運輸系統安全分析與工程鑑定」及「精進運輸事故調查能量」編列派員出國計畫(包括國外旅費及派員出國教育訓練費)693萬7千元、79萬9千元及316萬9千元，合計1,090萬5千元(詳表1)，較113年度預算數1,042萬元增加48萬5千元(增幅4.65%)。經查：

表1 運安會114年度預算案派員出國計畫編列情形表
單位：新臺幣千元
用途別科目 / 工作計畫	國外旅費	(派員出國) / 教育訓練費	合計
運輸事故調查	2,443	4,494	6,937
運輸系統安全分析與工程鑑定	283	516	799
精進運輸事故調查能量	1,505	1,664	3,169
合計	4,231	6,674	10,905

資料來源：運安會114年度預算案；本中心整理。
(一)派員出國計畫預算自111年度起逐年增加，111及112年度預算執行率均逾9成
運安會派員出國計畫主要係參加國際會議以加強國際合作與經驗交流，及派員進修以強化專業訓練，近年出國預算逐年成長，由111年度之786萬4千元，增至114年度之1,090萬5千元。據運安會資料，該會派員出國計畫111及112年度之預算執行率各達93.99%及92.53%；113年截至7月之預算執行率為19.73%，分配預算執行率亦僅46.73%，係因國外會議議題與調查無關未派員參加、國外訓練因報名人數額滿改期至9月上課，或因配合課程時間順延至第三、四季辦理等所致；114年度增編預算，則係因應中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額修正及疫後機票價格調漲所致(詳表2)。
表2 運安會111至114年度派員出國計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
項目	111年度	112年度	113年	114年度
預算(案)數A	7,864	9,836	10,420	10,905
決算數/執行數B	7,391	9,101	2,056
預算執行率B/A	93.99%	92.53%	19.73%

說　　明：113年度執行數205萬6千元係1至7月之數據，同期間分配數為440萬元，分配預算執行率為46.73%。
資料來源：運安會；本中心整理。
(二)受疫情及其他因素影響，派員出國計畫111及112年度多未依原訂計畫辦理
依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」第4點第1項規定[4]，機關應依年度派員出國計畫切實執行，如有特殊原因必須變更計畫，或因臨時業務需要派員出國者，應自行從嚴核定。惟據運安會資料，該會派員出國計畫111年度實際執行45項，其中變更33項，取消12項，並無計畫依原訂計畫執行；112年度實際執行46項，其中依原訂計畫執行2項，變更35項，取消9項；113年度1至7月實際執行6項，其中依原訂計畫出國1項，變更3項，取消2項(詳表3)。
[4] 「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」第4點第1項規定：「本院、各機關及基金應依年度派員出國計畫切實執行；如有特殊原因必須變更計畫，或因臨時業務需要派員出國者，應依下列方式辦理，除第五點所定情形外，其所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支：(一)本院及各部會：自行從嚴核定。（二）各部會所屬機關或基金：應報經各部會從嚴核定。」
檢視運安會提供之派員出國計畫變更及取消原因，111年度受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，多數會議或訓練課程取消或改採視訊，致出國計畫無法依原訂計畫執行，部分改為拜會或參訪等，以強化國際合作及技術交流；112年度疫情趨緩，部分會議或訓練仍續採視訊或線上課程，惟出國計畫變更或取消之原因亦包括該年度未召開會議、該次議題與事故調查無關、未發表論文故未派員參加、有其他急迫性臨時出國需派員等非疫情因素；113年度出國計畫執行中，已變更或取消計畫之原因包括會議議題與調查無關、前2年已派員參加、會議於臺北辦理、訓練機關不再提供訓練課程而改為參加其他訓練等。
表3 運安會111至114年度派員出國計畫預計及實際執行情形表
單位：新臺幣千元
項目			111年度	112年度	113年	114年度
預計	預算(案)數		7,864	9,836	10,420	10,905
	項數		42	44	42	40
實際 / 執行 / 情形	依原訂計畫	決算數/執行數	0	1,361	362
		項數	0	2	1
	變更計畫	決算數/執行數	7,391	7,740	1,694
		項數	33	35	3
	取消辦理	決算數/執行數	0	0	0
		項數	12	9	2
	合計	決算數/執行數	7,391	9,101	2,056
		項數	45	46	6

說　　明：113年度實際執行情形係1至7月之數據。
資料來源：運安會；本中心整理。
綜上，運安會派員出國計畫預算自111年度起逐年增加，111及112年度預算執行率均逾9成，惟受疫情及其他因素影響，派員出國計畫多未依原訂計畫辦理，允宜確實依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」規定從嚴核定變更計畫，並審酌以往變更或取消計畫原因，覈實編列出國預算。
(分機：1916 黃怡娟)