科學園區管理局作業基金114年度預算評估報告

科學園區管理局作業基金(以下稱科學園區基金)114年度預算案編列業務收入244億7,804萬9千元，業務成本與費用173億9,712萬9千元，業務外收入1億4,348萬9千元，業務外費用23億6,099萬4千元，收支相抵後賸餘48億6,341萬5千元，較113年度預算案賸餘減少2億4,242萬6千元（減幅4.75%）。謹就科學園區基金114年度預算案評估如下：

三、新增辦理「國立高科實驗高級中等學校建設計畫」，允宜強化校務基金營運之收支控管，以達成財務收支平衡或賸餘之目標

科學園區基金114年度預算案新增編列「國立高科實驗高級中等學校建設計畫」所需經費7,838萬2千元，辦理國立高科實驗高級中等學校 (下簡稱高科實中)校舍興建工程；該計畫總經費27億119萬元，辦理期程114至117年度(詳表1)。經查：

表1  高科實中建設計畫分年經費需求一覽表       單位：新臺幣千元

| 年度 | 114 | 115 | 116 | 117 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額 | 78,382 | 798,238 | 893,850 | 930,720 | 2,701,190 |

資料來源：科學園區管理局提供。

(一)計畫概述

為配合新設科學園區發展提供招商誘因，提供園區員工子女就學，達成在地留才育才目標，南科管理局於「建構南臺灣科技廊帶-擴建高雄第三園區(楠梓園區)發展先導計畫」中納入規劃設置高科實中，並配合雙語政策接軌國際設置雙語部，吸引國際與國內高科技人才就業及滿足其子女教育需求。

高科實中校舍用地產權分別為內政部營建署及高雄市政府教育局，面積共約6.42公頃，其中內政部營建署依新市鎮開發條例規定無償登記為高雄市政府市有，再由高雄市政府無償提供南科管理局，併原教育局文中小用地籌設高科實中；預計於114年11月校舍工程開工、117年4月校舍工程竣工、117年8月正式啟用。該校預計開辦普通部49班、雙語班12班，計61班、招收1,819名學生(詳表2)，各部別招生班級數視園區廠商進駐、員工成長、學生需求、校舍工程進度、向地方政府借用校舍等情形彈性調整，預計114學年度辦理國小及國中普通部新生入學，117學年度高中及幼兒園新生入學，雙語部則視園區員工成長情形及符合「科學園區高級中學以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法」規定之學生需求情形，彈性辦理開班及招生(詳表3)。

表2  高科實中規劃招收各學部班級及學生數表         單位：班；人

| 項目 學部 |  | 總班級數 | 每班學生數 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中部 |  | 9 | 35 | 315 |
| 國中部 |  | 12 | 30 | 360 |
| 國小部 |  | 24 | 29 | 696 |
| 雙語部 |  | 12 | 30 | 360 |
| 幼兒園 | 2歲以上未滿3歲 | 1 | 16 | 88 |
|  | 3歲以上至入國民小學前幼兒 | 3 | 24 |  |
| 合計 |  | 61 |  | 1,819 |

資料來源：科學園區管理局提供。

表3  114至122學年度高科實中預計招收班級數表        單位：班

| 學年度 學部 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 國中部 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 雙語部 | 0 | 0 | 0 | 另案申請 |  |  |  |  |  |
| 國小部 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 6 | 12 | 18 | 30 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 |

資料來源：科學園區管理局提供。

(二)近年各園區實中收支多為短絀，且短絀金額呈上升趨勢，允宜妥為管控俾各實驗中學財務收支平衡

各科學園區實驗中學之主管機關雖為國科會，仍應依教育部「國立高級中等學校校務基金設置條例」第10條規定，加強各實驗中學收支控管，以達到收支平衡或有賸餘為目標。檢視109至112年度各園區實驗中學之收支情形(詳表4)，該期間各園區實中收支合計數均為短絀，各為1,200萬8千元、9,818萬6千元、2億5,371萬4千元及1億8,609萬9千元，僅109年度之竹科實中及112年度之中科實中、嘉科實中及屏科實中出現賸餘；然113年度預算案編列各園區實中合計短絀3億1,059萬6千元，114年度預算案合計短絀再增為3億2,977萬元，顯示各園區實中尚未達收支平衡，允宜研謀強化各實驗中學收支控管事宜。

綜上，為配合南部科學園區發展，提供招商誘因與吸引國際與國內高科技人才就業及滿足其子女教育需求，科學園區基金114年度預算案新增辦理南部科學園區實驗中學建設計畫，鑒於近年度各實驗中學多為短絀，且短絀金額呈增加趨勢，允宜研謀強化各實驗中學收支控管，俾達收支平衡目標。

表4  109至114年度科學園區基金各實驗中學收支餘絀一覽表

單位：新臺幣千元

| 學校 | 收支情形 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹科實中 | 總收入 | 535,051 | 518,847 | 515,462 | 422,414 | 561,203 | 579,767 |
|  | 總支出 | 526,808 | 564,645 | 616,401 | 614,281 | 709,455 | 706,737 |
|  | 餘絀 | 8,243 | -45,798 | -100,939 | -191,867 | -148,252 | -126,970 |
| 中科實中 | 總收入 | 164,557 | 167,988 | 171,806 | 219,692 | 190,034 | 210,896 |
|  | 總支出 | 175,908 | 179,451 | 202,524 | 211,562 | 242,448 | 263,764 |
|  | 餘絀 | -11,350 | -11,463 | -30,718 | 8,130 | -52,414 | -52,868 |
| 南科實中 | 總收入 | 350,075 | 342,869 | 317,148 | 458,533 | 370,355 | 394,510 |
|  | 總支出 | 358,976 | 383,794 | 433,361 | 459,309 | 480,962 | 501,409 |
|  | 餘絀 | -8,901 | -40,925 | -116,213 | -776 | -110,607 | -106,899 |
| 嘉科實中 | 總收入 | - | - | 22 | 5,598 | 45,473 | 73,627 |
|  | 總支出 | - | - | 2,974 | 5,576 | 44,294 | 94,642 |
|  | 餘絀 | - | - | -2,952 | 22 | 1,179 | -21,015 |
| 屏科實中 | 總收入 | - | - | 25 | 5,604 | 49,758 | 83,312 |
|  | 總支出 | - | - | 2,917 | 5,515 | 50,009 | 103,006 |
|  | 餘絀 | - | - | -2,892 | 89 | -251 | -19,694 |
| 高科實中 | 總收入 | - | - | - | 8 | 4,161 | 4,058 |
|  | 總支出 | - | - | - | 1,705 | 4,412 | 6,382 |
|  | 餘絀 | - | - | - | -1,697 | -251 | -2,324 |
| 合計餘絀 |  | -12,008 | -98,186 | -253,714 | -186,099 | -310,596 | -329,770 |

說    明：109至112年度為決算數，113及114年度為算案數。

資料來源：科學園區管理局提供。

112年9月內政部營建署改制為內政部國土管理署。

國立高級中等學校校務基金設置條例第10條規定：「本基金預算之編製，應審酌基金之財務及預估收支情形，並以維持基金收支平衡或有賸餘為原則。」