科學園區管理局作業基金114年度預算評估報告目錄

頁次

一、碳費114年度起徵後增加科學園區廠商營運成本，允宜加強輔導園區廠商自主減量，俾降低衝擊及達成溫室氣體淨零排放目標	1

二、核准投資仍未營運廠商家數呈遞增趨勢，允宜積極輔導廠商加速進駐營運投資，俾園區有限土地及廠房資源有效運用	4

三、新增辦理「國立高科實驗高級中等學校建設計畫」，允宜強化校務基金營運之收支控管，以達成財務收支平衡或賸餘之目標	6

四、部分衛星園區土地出租率低於5成，且114年度預算案部分園區土地出租收支預計短絀，允宜提升廠商進駐使用，俾增加土地出租收益	9

五、各科學園區依其組織法為獨立行政機關，允宜依預算法規範編列分預算，俾利評估營運績效	12

科學園區管理局作業基金114年度預算評估報告

科學園區管理局作業基金(以下稱科學園區基金)114年度預算案編列業務收入244億7,804萬9千元，業務成本與費用173億9,712萬9千元，業務外收入1億4,348萬9千元，業務外費用23億6,099萬4千元，收支相抵後賸餘48億6,341萬5千元，較113年度預算案賸餘減少2億4,242萬6千元（減幅4.75%）。謹就科學園區基金114年度預算案評估如下：

一、碳費114年度起徵後增加科學園區廠商營運成本，允宜加強輔導園區廠商自主減量，俾降低衝擊及達成溫室氣體淨零排放目標

科學園區基金114年度預算案管理成本編列52億7,951萬6千元，其中環境保護編列6億5,131萬7千元，用以辦理園區溫室氣體排放標竿訂定、排放量盤查、清冊建立及登錄申報管理計畫等。經查：

(一)碳費自114年起徵，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸碳當量之電力、燃氣供應業及製造業，依徵收費率繳交碳費

氣候變遷因應法於112年2月公布施行，除將西元2050年淨零排放目標入法外，並新增「徵收碳費、專款專用」之法律授權規定，以完備我國碳定價機制。環境部碳費費率審議會於113年3至10月陸續召開6次會議，綜合考量我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及其他等因素決定我國碳費徵收費率，一般費率為300元/公噸二氧化碳當量（以下簡寫公噸CO2e），若自主減量計畫目標達國內或國際指訂目標者，優惠費率B與A分別為100元/公噸CO2e及50元/公噸CO2e，碳費費率審議會建議分階段調升進行檢討，至119年後長期碳費費率，參考國際碳價水準訂於1,200至1,800元/公噸CO2e間。全廠（場）直接排放及使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量，合計值達2.5萬公噸CO2e以上之電力、燃氣供應業及製造業，自114年度起依全年排放量及徵收費率計算碳費，並於次年5月申報繳費。

(二)科學園區溫室氣體排放量自108至111年度增幅逾16%，多數園區排放量概呈增加趨勢

據各園區管理局統計，其所轄13個科學園區111年度溫室氣體排放量計為24,645.2千公噸CO2e，較108年度增加3,452.96千公噸CO2e，增幅16.29%(詳表1)，各園區除龍潭、虎尾及中興園區較108年度減少外，其餘9個園區概呈增加趨勢，其中增幅超過平均值有新竹生醫園區(181.04%)、宜蘭園區(141.46%)、后里園區(49.91%)、銅鑼園區(39.55%)、臺南園區(28.85%)及臺中園區(16.59%)等。

表1  108至111年度科學園區溫室氣體排放情形表

單位：千公噸CO2e；%

| 年度 園區別 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111較108年度增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹 | 6,810.31 | 7,011.63 | 7,264.60 | 7,040.27 | 3.38 |
| 竹南 | 768.73 | 771.46 | 838.06 | 851.13 | 10.72 |
| 龍潭 | 626.94 | 618.89 | 663.15 | 604.19 | -3.63 |
| 銅鑼 | 97.28 | 112.75 | 131.21 | 135.75 | 39.55 |
| 宜蘭 | 1.23 | 1.37 | 1.93 | 2.97 | 141.46 |
| 新竹生醫 | 14.40 | 15.44 | 18.10 | 40.47 | 181.04 |
| 臺中 | 4,534.76 | 4,963.75 | 4,816.52 | 5,287.18 | 16.59 |
| 虎尾 | 141.26 | 136.80 | 82.31 | 116.19 | -17.75 |
| 后里 | 1,091.29 | 1,218.62 | 1,352.47 | 1,635.95 | 49.91 |
| 二林 | 1.48 | 1.30 | 1.65 | 1.69 | 14.19 |
| 中興 | 6.23 | 6.27 | 6.44 | 6.14 | -1.44 |
| 臺南 | 6,398.52 | 7,114.95 | 7,829.97 | 8,244.81 | 28.85 |
| 高雄 | 699.88 | 675.90 | 681.10 | 678.53 | -3.05 |
| 合計 | 21,192.31 | 22,649.13 | 23,687.51 | 24,645.27 | 16.29 |

說    明：廠商依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」於每年10月31日前完成前1年度排放量查驗作業，上傳至環境部「事業溫室氣體排放量資訊平台」，故112年度資料最快於113年度11月取得。

資料來源：科學園區管理局提供。

(三)碳費起徵至少增加園區廠商近10億營運成本，若無自主減量計畫將大幅增加碳費支出

以111年度科學園區企業溫室氣體排放量試算碳費金額，年度溫室氣體排放量達碳費起徵門檻2.5萬公噸CO2e之廠商共100家，分別為竹科49家、中科18家及南科33家，總排放量為2,201萬6,860公噸CO2e，每家廠商扣除起徵門檻2.5萬公噸CO2e後，計費排放量為1,951萬6,860公噸CO2e，若每家廠商均提出符合國際標準排放目標之自主減量計畫，依規定可適用A優惠費率50元/公噸CO2e，碳費為9.76億元，若均未提出自主減量計畫，碳費則增加為58.55億元，再依碳費費率審議會建議119年後長期碳費費率1,200至1,800元/公噸計算，約為234.2億元至351.3億元間(詳表2)。鑒於碳費自114年度起徵，允宜積極輔導園區廠商提出溫室氣體減量措施及規劃減碳路徑之自主減量計畫，俾適用優惠碳費費率，降低碳費制度實施之壓力。

綜上，為達成西元2050年溫室氣體淨零排放之長期減量目標，我國碳費徵收制度自114年起實施，鑒於多數園區溫室氣體排放量概呈增加趨勢，以111年度排放量試算優惠費率之碳費近10億元，且若均無自主減量計畫，碳費則近60億元，至119年後長期碳費將再增為200億餘元至300億餘元；允宜積極輔導園區廠商辦理溫室氣體自主減量計畫，以降低碳費制度實施之衝擊，及提升溫室氣體減量成效。

表2  111年度科學園區溫室氣體排放達2.5萬公噸CO2e企業統計表

單位：家；公噸CO2e；新台幣千元

| 項目 |  |  | 竹科 | 中科 | 南科 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠(場)家數(A) |  |  | 49 | 18 | 33 | 100 |
| 溫室氣體排放量(B) |  |  | 6,915,107 | 6,678,843 | 8,422,910 | 22,016,860 |
| 扣除起徵門檻2.5萬公噸CO2e後之計費排放量(C=B-A*25,000) |  |  | 5,690,107 | 6,228,843 | 7,597,910 | 19,516,860 |
| 碳費費率(D元/噸) | 1,800 | 碳費(D*C/1,000) | 10,242,193 | 11,211,917 | 13,676,238 | 35,130,348 |
|  | 1,200 |  | 6,828,128 | 7,474,612 | 9,117,492 | 23,420,232 |
|  | 300 |  | 1,707,032 | 1,868,653 | 2,279,373 | 5,855,058 |
|  | 100 |  | 569,011 | 622,884 | 759,791 | 1,951,686 |
|  | 50 |  | 284,505 | 311,442 | 379,896 | 975,843 |

資料來源：彙整自科學園區管理局提供資料。

二、核准投資仍未營運廠商家數呈遞增趨勢，允宜積極輔導廠商加速進駐營運投資，俾園區有限土地及廠房資源有效運用

科學園區基金114年度預算案出租資產成本編列56億8,483萬7千元，用以辦理園區廠商因研究、發展及營運需要，租用土地、標準廠房、高層廠房及聯合服務大樓等設施之出租及修繕等維運事項。經查：

(一)申請進駐園區營運需經4階段審查程序

廠商進駐園區內投資設廠前，應備投資申請書、投資計畫書、用水用電量評估、污染總量預估表等文件向園區管理局提出申請，經過下列4階段審查：(1)經濟部投資審議委員會確認是否為陸資(2)學術研究機構書面評估(3)園區管理局召開複審會議(4)國科會科學園區審議會。若其中第2階段學術研究機構審查評估均一致同意推薦，則逕送第4階段審議會，免經園區管理局複審會議，待通過4階段審查後取得核准函，再據辦理入區登記及營運。(詳圖1)。

圖1  科學園區廠商投資申請及審查流程圖

資料來源：科學園區管理局提供。

(二)竹科及南科核准投資仍未營運廠商大幅增加，允宜積極辦理輔導廠商進駐，俾促進園區土地與廠房資源之利用

據園區管理局提供110至113年度核准投資仍未營運廠商統計表(詳表1)，3園區核准投資仍未營運廠商總家數，自110年度104家上升至113年度159家，增加55家(增幅52.88%)，同期投資總金額自2,663.07億元上升至3,506.64億元，增加843.57億元(增幅31.68%)；再檢視個別園區情形，竹科核准家數自15家上升至40家(增幅166.67%)，投資金額自51.37億元上升178.6億元(增幅247.67%)，南科核准家數自8家上升至47家(增幅487.5%)，投資金額自183.1億元上升1,105.6億元(增幅503.82%)，2園區核准投資仍未營運廠商之家數與金額均大幅增加，至中科則概呈減少趨勢。據園區管理局表示，核准投資仍未營運廠商之原因包含市場景氣因素致投資趨緩、營運策略調整、園區土地及標準廠房已飽和、承租土地廠房仍處於建廠階段等，管理局將主動關注廠商發展動態，進行廠商汰弱留強輔導，適時協調有空間餘裕之廠商，積極提供可供租用土地及廠房資訊，或引介至尚有餘裕之園區，以輔導廠商加速進駐園區營運投產，俾促進園區有限土地與廠房資源之利用。

綜上，核准進駐科學園區仍未營運投產廠商之家數及投資金額概呈上升趨勢，園區管理局雖已進行數項輔導廠商作為，除中科稍有成效外，竹科及南科效果有限，致該2園區110至113年度經核准未營運之廠商家數和投資金額大幅增加，允宜研謀善策並積極輔導，俾園區有限土地及廠房資源有效運用。

表1  110至113年度核准投資仍未營運廠商統計表

單位：家；新台幣億元

| 年度 | 核准時間 | 竹科 |  | 中科 |  | 南科 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核准家數 | 投資 金額 | 核准家數 | 投資 金額 | 核准家數 | 投資 金額 | 核准家數 | 投資 金額 |
| 110 | 未滿1年 | 2 | 5.23 | 25 | 71.34 | 0 | 0 | 27 | 76.57 |
|  | 1年以上未滿3年 | 5 | 5.70 | 22 | 50.02 | 2 | 9.00 | 29 | 64.72 |
|  | 3年以上未滿5年 | 6 | 22.47 | 16 | 46.75 | 4 | 166.60 | 26 | 235.82 |
|  | 5年以上 | 2 | 17.97 | 18 | 2,260.49 | 2 | 7.50 | 22 | 2,285.96 |
|  | 合計 | 15 | 51.37 | 81 | 2,428.60 | 8 | 183.10 | 104 | 2,663.07 |
| 111 | 未滿1年 | 4 | 9.56 | 17 | 195.33 | 0 | 0 | 21 | 204.89 |
|  | 1年以上未滿3年 | 5 | 8.43 | 27 | 76.80 | 18 | 484.19 | 50 | 569.42 |
|  | 3年以上未滿5年 | 6 | 13.77 | 20 | 49.97 | 4 | 166.60 | 30 | 230.34 |
|  | 5年以上 | 4 | 29.17 | 24 | 2,268.60 | 2 | 7.50 | 30 | 2,305.27 |
|  | 合計 | 19 | 60.93 | 88 | 2,590.70 | 24 | 658.29 | 131 | 3,309.92 |
| 112 | 未滿1年 | 10 | 99.47 | 18 | 23.69 | 7 | 111.28 | 35 | 234.44 |
|  | 1年以上未滿3年 | 6 | 14.79 | 27 | 236.01 | 24 | 561.10 | 57 | 811.90 |
|  | 3年以上未滿5年 | 5 | 5.70 | 12 | 22.40 | 4 | 166.60 | 21 | 194.70 |
|  | 5年以上 | 8 | 40.44 | 19 | 1,953.61 | 2 | 7.50 | 29 | 2,001.55 |
|  | 合計 | 29 | 160.40 | 76 | 2,235.71 | 37 | 846.48 | 142 | 3,242.59 |
| 113 | 未滿1年 | 17 | 101.97 | 14 | 22.87 | 15 | 370.40 | 46 | 495.24 |
|  | 1年以上未滿3年 | 8 | 25.26 | 26 | 228.98 | 26 | 561.10 | 60 | 815.34 |
|  | 3年以上未滿5年 | 7 | 10.93 | 18 | 40.54 | 4 | 166.60 | 29 | 218.07 |
|  | 5年以上 | 8 | 40.44 | 14 | 1,930.05 | 2 | 7.50 | 24 | 1,977.99 |
|  | 合計 | 40 | 178.60 | 72 | 2,222.44 | 47 | 1,105.60 | 159 | 3,506.64 |

資料來源：科學園區管理局提供。

三、新增辦理「國立高科實驗高級中等學校建設計畫」，允宜強化校務基金營運之收支控管，以達成財務收支平衡或賸餘之目標

科學園區基金114年度預算案新增編列「國立高科實驗高級中等學校建設計畫」所需經費7,838萬2千元，辦理國立高科實驗高級中等學校 (下簡稱高科實中)校舍興建工程；該計畫總經費27億119萬元，辦理期程114至117年度(詳表1)。經查：

表1  高科實中建設計畫分年經費需求一覽表       單位：新臺幣千元

| 年度 | 114 | 115 | 116 | 117 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額 | 78,382 | 798,238 | 893,850 | 930,720 | 2,701,190 |

資料來源：科學園區管理局提供。

(一)計畫概述

為配合新設科學園區發展提供招商誘因，提供園區員工子女就學，達成在地留才育才目標，南科管理局於「建構南臺灣科技廊帶-擴建高雄第三園區(楠梓園區)發展先導計畫」中納入規劃設置高科實中，並配合雙語政策接軌國際設置雙語部，吸引國際與國內高科技人才就業及滿足其子女教育需求。

高科實中校舍用地產權分別為內政部營建署及高雄市政府教育局，面積共約6.42公頃，其中內政部營建署依新市鎮開發條例規定無償登記為高雄市政府市有，再由高雄市政府無償提供南科管理局，併原教育局文中小用地籌設高科實中；預計於114年11月校舍工程開工、117年4月校舍工程竣工、117年8月正式啟用。該校預計開辦普通部49班、雙語班12班，計61班、招收1,819名學生(詳表2)，各部別招生班級數視園區廠商進駐、員工成長、學生需求、校舍工程進度、向地方政府借用校舍等情形彈性調整，預計114學年度辦理國小及國中普通部新生入學，117學年度高中及幼兒園新生入學，雙語部則視園區員工成長情形及符合「科學園區高級中學以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法」規定之學生需求情形，彈性辦理開班及招生(詳表3)。

表2  高科實中規劃招收各學部班級及學生數表         單位：班；人

| 項目 學部 |  | 總班級數 | 每班學生數 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中部 |  | 9 | 35 | 315 |
| 國中部 |  | 12 | 30 | 360 |
| 國小部 |  | 24 | 29 | 696 |
| 雙語部 |  | 12 | 30 | 360 |
| 幼兒園 | 2歲以上未滿3歲 | 1 | 16 | 88 |
|  | 3歲以上至入國民小學前幼兒 | 3 | 24 |  |
| 合計 |  | 61 |  | 1,819 |

資料來源：科學園區管理局提供。

表3  114至122學年度高科實中預計招收班級數表        單位：班

| 學年度 學部 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 國中部 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 雙語部 | 0 | 0 | 0 | 另案申請 |  |  |  |  |  |
| 國小部 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合計 | 6 | 12 | 18 | 30 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 |

資料來源：科學園區管理局提供。

(二)近年各園區實中收支多為短絀，且短絀金額呈上升趨勢，允宜妥為管控俾各實驗中學財務收支平衡

各科學園區實驗中學之主管機關雖為國科會，仍應依教育部「國立高級中等學校校務基金設置條例」第10條規定，加強各實驗中學收支控管，以達到收支平衡或有賸餘為目標。檢視109至112年度各園區實驗中學之收支情形(詳表4)，該期間各園區實中收支合計數均為短絀，各為1,200萬8千元、9,818萬6千元、2億5,371萬4千元及1億8,609萬9千元，僅109年度之竹科實中及112年度之中科實中、嘉科實中及屏科實中出現賸餘；然113年度預算案編列各園區實中合計短絀3億1,059萬6千元，114年度預算案合計短絀再增為3億2,977萬元，顯示各園區實中尚未達收支平衡，允宜研謀強化各實驗中學收支控管事宜。

綜上，為配合南部科學園區發展，提供招商誘因與吸引國際與國內高科技人才就業及滿足其子女教育需求，科學園區基金114年度預算案新增辦理南部科學園區實驗中學建設計畫，鑒於近年度各實驗中學多為短絀，且短絀金額呈增加趨勢，允宜研謀強化各實驗中學收支控管，俾達收支平衡目標。

表4  109至114年度科學園區基金各實驗中學收支餘絀一覽表

單位：新臺幣千元

| 學校 | 收支情形 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹科實中 | 總收入 | 535,051 | 518,847 | 515,462 | 422,414 | 561,203 | 579,767 |
|  | 總支出 | 526,808 | 564,645 | 616,401 | 614,281 | 709,455 | 706,737 |
|  | 餘絀 | 8,243 | -45,798 | -100,939 | -191,867 | -148,252 | -126,970 |
| 中科實中 | 總收入 | 164,557 | 167,988 | 171,806 | 219,692 | 190,034 | 210,896 |
|  | 總支出 | 175,908 | 179,451 | 202,524 | 211,562 | 242,448 | 263,764 |
|  | 餘絀 | -11,350 | -11,463 | -30,718 | 8,130 | -52,414 | -52,868 |
| 南科實中 | 總收入 | 350,075 | 342,869 | 317,148 | 458,533 | 370,355 | 394,510 |
|  | 總支出 | 358,976 | 383,794 | 433,361 | 459,309 | 480,962 | 501,409 |
|  | 餘絀 | -8,901 | -40,925 | -116,213 | -776 | -110,607 | -106,899 |
| 嘉科實中 | 總收入 | - | - | 22 | 5,598 | 45,473 | 73,627 |
|  | 總支出 | - | - | 2,974 | 5,576 | 44,294 | 94,642 |
|  | 餘絀 | - | - | -2,952 | 22 | 1,179 | -21,015 |
| 屏科實中 | 總收入 | - | - | 25 | 5,604 | 49,758 | 83,312 |
|  | 總支出 | - | - | 2,917 | 5,515 | 50,009 | 103,006 |
|  | 餘絀 | - | - | -2,892 | 89 | -251 | -19,694 |
| 高科實中 | 總收入 | - | - | - | 8 | 4,161 | 4,058 |
|  | 總支出 | - | - | - | 1,705 | 4,412 | 6,382 |
|  | 餘絀 | - | - | - | -1,697 | -251 | -2,324 |
| 合計餘絀 |  | -12,008 | -98,186 | -253,714 | -186,099 | -310,596 | -329,770 |

說    明：109至112年度為決算數，113及114年度為算案數。

資料來源：科學園區管理局提供。

四、部分衛星園區土地出租率低於5成，且114年度預算案部分園區土地出租收支預計短絀，允宜提升廠商進駐使用，俾增加土地出租收益

科學園區基金114年度預算案編列土地租金收入82億6,721萬4千元，出租土地成本39億487萬5千元，收支相抵後土地出租賸餘43億6,233萬9千元。經查：

(一)部分衛星園區土地出租使用低於5成，允宜積極加強招商作業，俾提升土地使用效益

迄113年度7月底，科學園區可供出租土地總面積2,044.54公頃，已出租土地面積1,892.41公頃，土地出租率92.56%，其中以南科園區土地出租率99.71%為最高，其次為竹科園區91.46%及中科園區83.57%(詳表1)；惟各衛星園區土地出租率，其中宜蘭園區(34.95%)、中興園區(45.55%)及二林園區(47.15%)等3個園區卻低於5成。據科學園區管理局表示為提高土地出租率，宜蘭園區已重辦環評作業新增產業別，二林園區研議配合六大核心戰略產業政策建置新興科技產業專區，中興園區評估興建綜合研發大樓之效益及可行性，以增加廠商進駐意願；鑒於部分衛星園區土地出租率低，允宜研謀改善，增加廠商進駐誘因以提升科學園區土地開發使用效益。

表1  113年度7月底科學園區土地出租狀況表      單位：公頃；%

| 園區別 |  | 可供出租土地 面積(A) | 已出租土地 面積(B) | 出租率 (B/A*100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹科學園區 | 新竹園區 | 341.22 | 340.70 | 99.85 |
|  | 竹南園區 | 78.24 | 78.24 | 100.00 |
|  | 龍潭園區 | 42.72 | 41.87 | 98.01 |
|  | 新竹生醫 | 24.50 | 24.05 | 98.16 |
|  | 銅鑼園區 | 95.20 | 66.41 | 69.76 |
|  | 宜蘭園區 | 33.82 | 11.82 | 34.95 |
|  | 小計 | 615.70 | 563.09 | 91.46 |
| 中部科學園區 | 台中園區 | 226.56 | 226.56 | 100.00 |
|  | 虎尾園區 | 42.14 | 41.41 | 98.27 |
|  | 后里園區 | 140.55 | 140.55 | 100.00 |
|  | 二林園區 | 163.79 | 77.23 | 47.15 |
|  | 中興園區 | 17.98 | 8.19 | 45.55 |
|  | 小計 | 591.02 | 493.94 | 83.57 |
| 南部科學園區 | 臺南園區 | 540.87 | 540.87 | 100.00 |
|  | 高雄園區 | 236.90 | 234.46 | 98.97 |
|  | 橋頭園區 | 12.48 | 12.48 | 100.00 |
|  | 嘉義園區 | 24.11 | 24.11 | 100.00 |
|  | 屏東園區 | 0.66 | 0.66 | 100.00 |
|  | 楠梓園區 | 22.80 | 22.80 | 100.00 |
|  | 小計 | 837.82 | 835.38 | 99.71 |
| 總計 |  | 2,044.54 | 1,892.41 | 92.56 |

說    明：1.橋頭、嘉義及屏東園區公共工程開發進行中，園區可出租土地面積係配合部分廠商急需進駐需求，提前釋出其所需土地供同步建廠，故表列「可供出租土地」與「已出租土地」相同。

2.楠梓園區目前由高雄市政府租用中油土地後，再出租廠商建廠使用。

資料來源：科學園區管理局提供；政府資料開放平台https://data.gov.tw/data

set/41323。

(二)114年度預算案整體園區土地出租收支雖為賸餘，惟部分園區仍呈短絀，允宜強化廠商進駐誘因及積極辦理招商作業，以提升廠商進駐意願

114年度科學園區基金土地出租收支預計賸餘43億6,233萬9千元，較113年度增加2億2,247萬4千元(增幅5.37%)，17個衛星園區中有12個之收支預計為賸餘，其中賸餘金額達10億元以上為新竹園區(18億7,060萬3千元)及臺南園區(12億9,938萬元)，惟仍有5個衛星園區土地出租收支仍預計短絀，分別為中科之二林園區及中興園區分別短絀3億6,429萬7千元及2,784萬6千元，南科之嘉義園區、屏東園區及楠梓園區3個園區，分別短絀1,440萬8千元、1,561萬1元及30萬8千元(詳表2)，顯示部分園區土地出租情形尚待強化，允宜積極辦理招商作業，提升廠商進駐率。

綜上，科學園區基金114年度園區土地出租收支預計賸餘43億6,233萬9千元，較113年度增加2億2,247萬4千元，惟部分衛星園區土地租金收支仍呈短絀，且近年部分園區土地出租率低於5成，允宜積極加強招商作業，以提升土地使用效益及增進基金收益。

表2  114年度預算案科學園區各園區土地出租收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

| 園區別 |  | 收入 | 成本 | 餘絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹科學園區 | 新竹園區 | 2,537,793 | 667,190 | 1,870,603 |
|  | 竹南園區 | 253,956 | 76,058 | 177,898 |
|  | 新竹生醫園區 | 102,326 | 21,200 | 81,126 |
|  | 龍潭園區 | 282,249 | 131,034 | 151,215 |
|  | 銅鑼園區 | 82,800 | 52,586 | 30,214 |
|  | 宜蘭園區 | 119,321 | 37,177 | 82,144 |
|  | 小計 | 3,378,445 | 985,245 | 2,393,200 |
| 中部科學園區 | 臺中園區 | 1,173,438 | 486,076 | 687,362 |
|  | 虎尾園區 | 106,193 | 27,159 | 79,034 |
|  | 后里園區 | 472,248 | 331,796 | 140,452 |
|  | 二林園區 | 113,315 | 477,612 | -364,297 |
|  | 中興園區 | 31,009 | 58,855 | -27,846 |
|  | 小計 | 1,896,203 | 1,381,498 | 514,705 |
| 南部科學園區 | 臺南園區 | 2,026,340 | 726,960 | 1,299,380 |
|  | 高雄園區 | 633,600 | 449,961 | 183,639 |
|  | 橋頭園區 | 50,400 | 48,658 | 1,742 |
|  | 嘉義園區 | 16,800 | 31,208 | -14,408 |
|  | 屏東園區 | 8,227 | 23,838 | -15,611 |
|  | 楠梓園區 | 257,199 | 257,507 | -308 |
|  | 小計 | 2,992,566 | 1,538,132 | 1,454,434 |
| 合計 |  | 8,267,214 | 3,904,875 | 4,362,339 |

資料來源：科學園區管理局提供。

五、各科學園區依其組織法為獨立行政機關，允宜依預算法規範編列分預算，俾利評估營運績效

科學園區基金114年度預算案編列業務收入244億7,804萬9千元，業務成本與費用173億9,712萬9千元，業務外收入1億4,348萬9千元，業務外費用23億6,099萬4千元，收支相抵後賸餘48億6,341萬5千元。經查：

(一)科學園區開發歷程及作業基金設置

國科會為引進高級技術工業及科學技術人才，以激勵國內工業技術之研究創新，並促進高級技術工業之發展，於69年依據科學工業園區設置管理條例於新竹設置新竹科學工業園區，後分別規劃籌設開發南部科學工業園區及中部科學工業園區，完成北、中、南3個核心科學園區，期能吸引產業進駐，引進高科技新型技術，發展高級精密工業，創造高科技產業發展契機。71年設置「科學工業園區管理局作業基金」，係屬依預算法第4條第1項第2款所定「凡經付出仍可收回，而非用於營業」之作業基金，編製附屬單位預算；嗣為擴大引進各類創新研發事業，並以科技及創新為園區核心，於107年6月6日配合科學園區設置管理條例修正為「科學園區管理局作業基金」。

鑒於科學園區設置初期因衛星園區與業務量尚在發展階段，爰由竹科園區管理局統籌辦理3園區之作業基金相關業務，惟配合政府相關政策及產業發展需要，於92及96年分別設立南科及中科管理局，並陸續擴增園區且增設衛星園區及實驗中學，目前已設置17個衛星園區及6所實驗中學，爰所屬機構數量陸續增加且幅員較廣，相關營運及管理成效容待提升。

(二)各園區經營情況不同，且為獨立之行政機關，各園區預算允宜依預算法規定按分基金型態編列，以利評估營運績效

1.科學園區基金將竹科、南科及中科等三園區暨所屬衛星園區彙整編列附屬單位預算，並以附件方式揭露三園區之收支餘絀預計表。參據114年度預算書揭露三園區營運收支情形，竹科預計賸餘30億8,222萬2千元、中科短絀3億30萬元、南科園區賸餘20億8,149萬3千元(詳表1）。

2.復依國科會提供各衛星園區114年度預計餘絀資料，17個衛星園區及6個實驗中學，僅竹科園區之新竹園區、竹南園區、新竹生醫園區、中科園區之臺中園區及南科園區之臺南園區等5個衛星園區營運有賸餘，其餘12個衛星園區及6個實驗中學均為短絀。

3.鑒於各科學園區均有各自之組織法，為獨立之行政機關，且各園區經營情況不一，成本控管作業與財務改善措施亦不相同，允宜依預算法第20條規定編列各科學園區管理局作業基金之分預算，俾利單位協調、管理及營運績效考核與財務責任歸屬。

綜上，科學園區近年已陸續成立17個衛星園區及6所實驗中學，總數已達23個，其幅員廣闊且預算金額龐大，惟科學園區作業基金將竹科、南科及中科之預算彙整編列於同一附屬單位預算，尚未能單獨呈現各園區經營績效；為利營運績效管理及評估，允宜依預算法規定編列各科學園區之分預算。

表1  科學園區基金114年度預計餘絀明細表       單位：新臺幣千元

| 園區 | 衛星園區 | 餘绌 |
| --- | --- | --- |
| 新竹科學園區 | 新竹園區 | 3,236,528 |
|  | 竹南園區 | 71,213 |
|  | 龍潭園區 | -10,357 |
|  | 銅鑼園區 | -90,368 |
|  | 宜蘭園區 | -62,959 |
|  | 新竹生醫園區 | 65,135 |
|  | 竹科實中 | -126,970 |
|  | 小計 | 3,082,222 |
| 中部科學園區 | 臺中園區 | 1,206,634 |
|  | 虎尾園區 | -104,351 |
|  | 后里園區 | -443,283 |
|  | 二林園區 | -821,255 |
|  | 中興園區 | -85,177 |
|  | 中科實中 | -52,868 |
|  | 小計 | -300,300 |
| 南部科學園區 | 臺南園區 | 2,963,811 |
|  | 高雄園區 | -51,750 |
|  | 橋頭園區 | -77,410 |
|  | 嘉義園區 | -215,989 |
|  | 屏東園區 | -74,350 |
|  | 楠梓園區 | -312,887 |
|  | 南科實中 | -106,899 |
|  | 嘉科實中 | -21,015 |
|  | 屏科實中 | -19,694 |
|  | 高科實中 | -2,324 |
|  | 小計 | 2,081,493 |
| 合計 |  | 4,863,415 |

資料來源：科學園區管理局提供。

(分機:8658陳輝國)

113年10月14日立法院教育及文化委員會「臺灣的碳費收費標準決議」環境部報告。

112年9月內政部營建署改制為內政部國土管理署。

國立高級中等學校校務基金設置條例第10條規定：「本基金預算之編製，應審酌基金之財務及預估收支情形，並以維持基金收支平衡或有賸餘為原則。」

科學工業園區設置管理條例第1條規定：「為引進高級技術工業及科學技術人才，以激勵國內工業技術之研究創新，並促進高級技術工業之發展，行政院依本條例之規定，得選定適當地點，設置科學工業園區…。」(68年7月17日版本)。

科學園區設置管理條例第7條規定：「管理局為辦理前條所列職掌應收取之服務收入及租金收入等，應設置作業基金…」。

預算法第20條規定：「單位預算或附屬單位預算內，依機關別或基金別所編之各預算，為單位預算之分預算或附屬單位預算之分預算。」