教育部所屬114年度單位預算評估報告
教育部所屬包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院等7個機關，114年度預算案(詳表1)編列歲入計7億4,667萬2千元，較113年度預算數增加1億843萬9千元（增幅16.99%），主要係國教署及體育署收回以前年度補助地方政府及學校各項計畫經費執行結餘款等繳庫數增加所致；歲出1,794億4,405萬7千元，較113年度預算數增加155億2,332萬7千元（增幅9.47%），主要係國教署少子女對策計畫2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧增加49.26億元、新增補貼台灣電力股份有限公司減收高級中等以下學校及教保服機構學校用電優惠及電價凍漲差額38.11億餘元、特殊教育增列推動學校合理師生比等經費9.17億餘元及補助學校增置專任輔導教師與專責輔導人力等增加8.39億餘元；體育署學校體育教育費之整備學校運動場地設備及推動學生游泳與安全學等經費較上年度增加5.71億餘元、整建運動設施經費較上年度增列13.58億餘元；青年發展署新增辦理青年海外圓夢計畫10億元。謹就教育部所屬114年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位114年度及113年度歲入歲出比較簡表
        單位：新臺幣千元
單位名稱	114年度預算案		113年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	654,250	166,891,969	585,972	154,797,286	68,278	12,094,683
體育署	71,603	7,482,340	31,598	5,415,117	40,005	2,067,223
青年發展署	573	1,932,417	573	742,245	0	1,190,172
國家圖書館	4,518	2,081,635	4,397	1,944,951	121	136,684
國立公共資訊圖書館	3,929	179,322	3,929	167,008	0	12,314
國立教育廣播電臺	1032	238,730	997	236,150	35	2,580
國家教育研究院	10,767	637,644	10,767	617,973	0	19,671
合計	746,672	179,444,057	638,233	163,920,730	108,439	15,523,327

資料來源：彙整自教育部所屬114年度單位預算案。

五、114年度新增補貼台電公司減收高級中等以下學校及教保服機構學校用電優惠及電價凍漲差額38.11億餘元，允宜強化各級學校落實日常冷氣機使用管理及節能意識，以提升用電效率
國教署114年度預算案於「國民及學前教育行政及督導」新增補貼台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)減收高級中等以下學校及教保服機構學校用電優惠及電價凍差額38億1,187萬5千元，包括「高級中等校教育」計畫編列11億2,132萬5千元、「國民中小學教育」計畫編列26億2,069萬4千元及「學前教育」計畫編列6,985萬6千元。經查：
(一)自114年度起各機構、事業及用戶之優惠電價及前期政策因素凍漲電價之差額，改由各目的事業主管機關編列預算支應
查經濟部電價審議委員會於113年3月22日所作電價調整之附帶決議，自114年度起各機構、事業及用戶之優惠電價及前期政策因素凍漲電價之差額，改由各目的事業主管機關編列預算支應。
據國教署表示所編補貼台電公司減收高級中等以下學校及教保服機構學校用電優惠及電價凍漲差額，係依行政院113年7月8日「研商電價優惠及前期政策因素凍漲差額由各主管機關編列預算事宜」會議結論(四)	114年度各機關負擔減收差額之經費需求，請台電公司精算後提供，並請各機關儘速提報預算送該院主計總處審查。及(五)	請經濟部通知各地方政府，114年度各地方政府主管之各機構、事業及用戶之前期政策凍漲及優惠電價差額，原應由各地方政府編列預算支應；惟考量預算籌編期程，差額由中央全額負擔[1]。
[1] 前揭結論(六)有關台電公司所提建立優惠補貼機制之長期規劃，請經濟部先行研擬具體方案後再行研商，國教署爰無法估計未來每年度可能之經費需求。
(二)班班有冷氣政策新增用電量，允宜強化各級學校落實日常冷氣機使用管理及節能意識，以提升用電效率
為帶動我國節電風潮，政府機關以身作則帶頭示範，優先推動節電相關工作，行政院先後核定實施「政府機關及學校節約能源行動計畫(105-108年)」、「政府機關及學校用電效率管理計畫(109年-112年)」及「政府機關及學校用電效率提升計畫(113年-115年)」，藉由盤點既有設備使用能源效率，執行汰舊換新、強化負載管理，並導入可視化之能源監控管理系統等作法，以提升用電效率。
依經濟部112年9月之「政府機關及學校用電效率管理計畫111 年度執行成效考評報告」乙組直轄市政府及縣市政府未達年度節電目標家數3,108家中，國民中學、國民小學計2,074家，占乙組未達標家數之66.73%(詳該報告第7頁)，主要原因為班班有冷氣政策[2]新增冷氣18萬3,548台(詳表1)，111年度用電增量約27.3百萬度，占該年度各市縣國民中學及國民小學總用電量1,611.23百萬度之1.69%；鑑於班班有冷氣政策用電增量已影響國中及國小111年度用電效率，允宜強化各級學校定期維護保養冷氣機及檢查盤點節能措施，落實日常冷氣機使用管理及節能意識，降低因增設冷氣機造成之用電量衝擊。
[2] 配合行政院111年高級中等以下學校班班有冷氣政策，教育部於前瞻基礎建設第3期特別預算「城鄉建設-公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」編列230億元，另以 109年度中央特別統籌分配稅款支應計20億2,653萬3千元，合計250億2,653萬3千元，決算數249億8,221萬5千元(無保留數)，預算執行率99.82%。111年底公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設皆已完成。
綜上，國教署114年度預算案新增補貼台電公司減收高級中等以下學校及教保服機構學校用電優惠及電價凍漲差額38億1,187萬5千元，鑑於自114年度起各級學校之優惠電價及前期政策因素凍漲電價之差額，改由目的事業主管機關編列預算支應，且班班有冷氣政策新增用電量，已影響學校用電效率，允宜強化各級學校落實日常冷氣機使用管理及節能意識，以節省經費並提升用電效率。
表1 111年度各市縣國民中學及國民小學冷氣用電統計
單位：台；百萬度；%
市縣別	填報冷氣增量情形		111年度 / 總用電量(B)	影響占比 / (A/B)
	裝置數量	增加用電量(A)
基隆市	3,143	0.46	22.76	2.02
新北市	29,968	3.05	229.64	1.33
臺北市	6,450	0.65	340.18	0.19
桃園市	16,583	3.29	133.59	2.46
新竹縣	5,980	0.65	37.72	1.72
新竹市	523	0.18	31.00	0.58
苗栗縣	6,800	1.01	35.33	2.86
臺中市	21,101	3.29	169.90	1.94
彰化縣	12,970	1.29	63.30	2.04
雲林縣	3,271	1.14	35.62	3.20
嘉義縣	5,687	0.78	30.21	2.58
嘉義市	1,076	0.21	20.19	1.04
臺南市	18,730	2.27	93.20	2.44
高雄市	19,548	4.43	176.12	2.52
屏東縣	9,857	1.24	41.43	2.99
臺東縣	4,269	0.49	20.22	2.42
花蓮縣	3,718	0.41	26.34	1.56
宜蘭縣	4,728	0.55	36.55	1.50
南投縣	7,053	1.17	33.05	3.54
金門縣	436	0.29	16.64	1.74
連江縣	164	0.12	5.12	2.34
澎湖縣	1,493	0.33	13.12	2.52
合計	183,548	27.30	1,611.23	1.69

資料來源：經濟部112年9月「政府機關及學校用電效率管理計畫111 年度執行成效考評報告」表6-8，政府機關及學校節約能源填報網。