教育部所屬114年度單位預算評估報告
教育部所屬包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院等7個機關，114年度預算案(詳表1)編列歲入計7億4,667萬2千元，較113年度預算數增加1億843萬9千元（增幅16.99%），主要係國教署及體育署收回以前年度補助地方政府及學校各項計畫經費執行結餘款等繳庫數增加所致；歲出1,794億4,405萬7千元，較113年度預算數增加155億2,332萬7千元（增幅9.47%），主要係國教署少子女對策計畫2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧增加49.26億元、新增補貼台灣電力股份有限公司減收高級中等以下學校及教保服機構學校用電優惠及電價凍漲差額38.11億餘元、特殊教育增列推動學校合理師生比等經費9.17億餘元及補助學校增置專任輔導教師與專責輔導人力等增加8.39億餘元；體育署學校體育教育費之整備學校運動場地設備及推動學生游泳與安全學等經費較上年度增加5.71億餘元、整建運動設施經費較上年度增列13.58億餘元；青年發展署新增辦理青年海外圓夢計畫10億元。謹就教育部所屬114年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位114年度及113年度歲入歲出比較簡表
        單位：新臺幣千元
單位名稱	114年度預算案		113年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	654,250	166,891,969	585,972	154,797,286	68,278	12,094,683
體育署	71,603	7,482,340	31,598	5,415,117	40,005	2,067,223
青年發展署	573	1,932,417	573	742,245	0	1,190,172
國家圖書館	4,518	2,081,635	4,397	1,944,951	121	136,684
國立公共資訊圖書館	3,929	179,322	3,929	167,008	0	12,314
國立教育廣播電臺	1032	238,730	997	236,150	35	2,580
國家教育研究院	10,767	637,644	10,767	617,973	0	19,671
合計	746,672	179,444,057	638,233	163,920,730	108,439	15,523,327

資料來源：彙整自教育部所屬114年度單位預算案。

六、為減輕教師負擔並提升特殊教育服務品質，允宜協助改善師生比及加強辦理特教教師在職進修
國教署114年度預算案編列特殊教育經費112億2,794萬2千元，包括身心障礙教育109億2,175萬8千元及資賦優異教育3億618萬4千元(詳表1)較113年度增加10億2,586萬5千元，增幅10.06%。經查：
表1 國教署111至114年度特殊教育經費概況表 單位：新臺幣千元
項 目	111年度 決算數	112年度 決算數	113年度 法定預算	114年度 / 預算案
合計	8,100,008	8,296,640	10,202,077	11,227,942
一.身心障礙教育	7,828,392	8,027,133	9,893,843	10,921,758
國民與學前教育行政及督導	4,592,301	4,819,734	6,498,734	7,410,755
國立高級中等學校教學 / 與訓輔輔助	3,051,426	3,146,674	3,329,473	3,459,278
國立高級中等學校校務基金	184,665	60,725	65,636	51,725
二.資賦優異教育 / 國民與學前教育行政及督導	271,616	269,507	308,234	306,184

資料來源：彙整自國教署提供資料。
(一)部份市縣高級中等以下學校及幼兒園師生比與法規所定之目標仍有差距，為減輕教師負擔及提升學生特教服務品質，允宜協助改善
我國特殊教育之服務對象分為身心障礙(下稱身障)與資賦優異(下稱資優)兩大類，學制採一般學校和特殊教育學校(皆為身障類)兩軌並行，並以一般學校融合教育為主[1]，依特殊教育法(下稱特教法)規定一般學校之特殊教育班包含分散式資源班、巡迴輔導班及集中式特殊教育班等3種，其班級之設施及人員設置標準，由中央主管訂之。
[1] 特教法第1條規定：「為使身心障礙及資賦優異之國民，均有接受適性及融合教育之權利，充分發展身心潛能，培養健全人格，增進服務社會能力，特制定本法。」依教育部提供資料，112學年度高級中等以下學校身心障礙學生總人數13萬5,598人，安置於一般學校13萬1,244人，占96.79%，安置於28所特殊教育學校計4,354人，占3.21%，顯示我國身障學生特殊教育以融合教育為主。
112年特教法修法之附帶決議事項第二點：「請教育部確實盤點各校分散式資源班及巡迴輔導班之師資配置情形，針對每位教師服務學生人數較高的學校，應督導地方政府優先改善。並請教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府，並要求其落實辦理。」按原「高級中等以下學校特殊教育班班級及專責單位設置與人員進用辦法」，對於分散式資源班及巡迴輔導班之班級學生數授權由各該主管機關規定，爰各縣市規定不一。嗣教育部依特教法第13條及第17條授權，修正前揭辦法全文及名稱為「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」，依修正後辦法前述各類特殊教育班有其相對應師生比規範及調整期限(詳表2之目標值)。
由112學年度各市縣一般學校身障類師生比觀之(詳表2)，各教育階段集中式特教班大多數皆已達法規所定之目標，然分散式資源班及巡迴輔導班尚有多數市縣未達上開目標，尤以學前之巡迴輔導班及高中分散式資源班與法規所定之目標差距較大。
資優類方面 (詳表3)，不論國小、國中或高中仍有多數市縣未達目標，以高中集中式特教班差距較大。此外，112學年度全國高級中等以下資優生共2萬8,595人，臺北市7,001人，占24.48%，致各市縣未達目標者，以臺北市最多，不論國小、國中或高中皆與目標差距頗大，尤其國小及國中巡迴輔導班，師生比分別為1：451及1：300.8，即表示1位老師平均各巡迴輔導451及300.8位學生，允宜協助地方政府改善，以達教學資源之均衡發展。
表2 112學年度一般學校身心障礙類師生比統計-市縣別表
市縣別	學前			國小			國中			高中
	集中式特教班	分散式資源班	巡迴 / 輔導	集中式特教班	分散式資源班	巡迴 / 輔導	集中式特教班	分散式資源班	巡迴 / 輔導	集中式特教班	分散式資源班	巡迴輔導
目標值	4.0	15.0		5.0	10.0		4.0	8.0		5.0	15.0
新北市	3.8	10.5	43.0	3.1	11.4	5.8	2.5	9.2	1.5	3.6	17.8	-
臺北市	3.8	4.5	31.3	3.8	9.0	0.4	2.5	7.4	0.3	3.1	18.1	-
桃園市	3.8	3.0	30.4	4.3	10.2	5.5	2.8	9.0	1.3	3.9	20.2	-
臺中市	3.5	-	24.5	4.3	11.9	4.1	2.5	8.5	2.5	4.2	19.9	3.5
臺南市	3.4	-	31.6	4.2	10.5	4.9	2.4	7.8	4.3	3.9	15.2	3.3
高雄市	3.4	-	18.6	3.7	10.4	5.4	2.5	8.1	2.9	4.0	11.7	1.6
宜蘭縣	3.5	-	15.8	3.6	6.0	4.8	2.6	6.6	5.2	3.5	16.1	-
新竹縣	6.6	-	16.5	3.8	9.0	6.1	2.2	8.4	4.2	4.5	11.3	17.0
苗栗縣	3.8	-	27.2	3.1	11.0	6.6	1.8	7.0	6.8	2.8	18.1	-
彰化縣	2.7	16.0	36.0	3.4	9.0	5.2	2.1	7.4	3.8	3.2	20.7	6.0
南投縣	3.8	-	21.1	3.7	10.0	11.3	2.3	6.3	3.4	3.3	19.3	-
雲林縣	3.0	-	37.6	3.7	6.5	11.7	2.6	6.8	7.4	3.3	28.1	-
嘉義縣	-	-	21.9	3.4	9.5	8.8	1.6	6.9	5.0	5.7	22.2	-
屏東縣	2.8	3.0	17.2	4.3	10.8	11.5	2.7	10.7	21.5	3.6	22.1	22.0
臺東縣	3.4	-	14.2	2.6	6.9	11.5	1.8	5.0	1.5	3.1	19.0	-
花蓮縣	4.0	-	16.3	2.8	8.8	7.9	1.7	8.7	6.9	2.9	15.5	-
澎湖縣	-	-	8.8	3.3	6.1	28.0	2.0	6.2	-	3.0	15.3	-
基隆市	3.9	16.2	18.6	4.1	8.5	1.8	3.0	7.6	1.2	3.4	30.0	11.0
新竹市	3.3	-	1.1	3.9	11.9	0.5	2.5	10.2	0.1	5.5	16.5	-
嘉義市	3.5	-	10.9	3.6	9.8	8.4	2.7	7.6	1.7	4.3	20.0	-
金門縣	2.0	-	13.5	4.5	6.5	8.9	3.7	6.3	-	2.4	15.3	-
連江縣	-	-	6.5	-	3.2	-	-	3.3	-	-	19.0	-

說 明：1.表內目標值為高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法第3條附表1之規範，依同法第5條規定，幼兒園至遲應於120年8月1日符合法規師生比規範，高級中等以下學校則至遲應於117年8月1日符合法規師生比規範。
2.表內各市縣師生比為該類班級學生數/老師數。
資料來源：國教署(資料截止日為113年7月底)及全國法規資料庫。

表3 112學年度資賦優異類特殊教育師生比統計-市縣別表
市縣別	國小		國中		高中
	分散式資源班	巡迴輔導	分散式資源班	巡迴輔導	分散式資源班	巡迴輔導	集中式特教班
目標值	12.0		10.0		10.0		8.3
新北市	13.3	-	20.1	0.3	-	-	32.1
臺北市	14.5	451.0	20.9	300.8	23.0	22.8	12.2
桃園市	11.0	1.2	9.3	-	-	-	15.4
臺中市	6.6	-	4.8	-	-	-	9.3
臺南市	7.7	-	8.9	-	-	-	10.6
高雄市	11.1	-	24.4	-	8.5	-	15.1
宜蘭縣	6.8	-	8.7	-	-	-	9.6
新竹縣	7.4	-	10.8	-	-	-	22.0
苗栗縣	8.9	8.0	19.0	5.5	-	-	13.6
彰化縣	14.1	9.3	10.3	4.7	-	-	20.8
南投縣	4.0	-	9.2	-	-	-	34.0
雲林縣	5.0	-	8.8	-	-	-	8.5
嘉義縣	-	11.3	6.2	-	-	-	-
屏東縣	10.0	3.0	24.0	-	-	-	19.5
臺東縣	5.5	-	3.7	-	-	-	11.0
花蓮縣	7.8	11.0	14.0	20.0	-	-	5.4
澎湖縣	9.0	-	11.2	-	-	-	3.7
基隆市	5.4	-	9.6	-	-	-	19.0
新竹市	10.1	-	8.5	-	-	-	13.5
嘉義市	22.0	-	11.7	-	-	-	8.0
金門縣	13.5	7.0	12.3	-	-	-	-
連江縣	-	-	-	-	-	-	-

說 明：1.表內目標值為「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」第4條附表2之規範，其中高中集中式特教班為學生不超過25人，老師編制3人，故目標值為8.3。依同法第5條規定，高中集中式特殊教育班至遲應於118年8月1日符合法規師生比規範，其餘高級中等以下學校則至遲應於117年8月1日符合法規師生比規範。
        2.表內各市縣師生比為該類班級學生數/老師數。無數值者表示未設該類資優班。另臺北市國小及國中巡迴輔導數值偏高，已向國教署確認係以相同標準計算出師生比。
資料來源：國教署(資料截止日為113年7月底)及全國法規資料庫。
(二)特殊教育教師參與在職進修平均時數普遍低於全部教師，允宜檢討改進
特教法第18條第1項規定:「為提升特殊教育及相關服務措施之服務品質，各級主管機關應加強辦理特殊教育教師及相關人員之培訓及在職進修。」據學者[2]從2018 TALIS融合教育師資從臺灣與國際各國比較發現，我國融合班教師在學科內容之職前師培、教學法、課堂實務及學生差異能力之教學等項，皆低於其他國家與TALIS平均，其中以受過學生差異能力教學之教師比例最低。另由109至111年度高級中等以下學校及幼兒園特教教師參與進修活動平均研習時數觀之(詳表4)，特教教師平均研習時數雖由109年度50.22小時增為111年度之62.22小時，惟各年度皆低於全部教師之平均時數；如以市縣別觀之，除臺北市及高雄市外，各市縣特教教師參與在職進修平均時數普遍低於全部教師，允宜依法督促各主管機關檢討強化培訓及在職進修措施。
[2] 摘自「從2018 TALIS初探融合教育師資特徵、職前準備與專業發展的國際比較」，何佩容、洪儷瑜、曹祐榮(2023)，中華民國特殊教育學會年刊111年度，第31頁。教學與學習國際調查(Teaching and Learning International Survey，簡稱TALIS)係由經濟合作暨發展組織(OECD)所主導大型國際性教育調查，目的在瞭解各國教師工作環境與工作情況，作為政策發展與評估之依據，第1屆調查自2008年開始，維持5年進行1次調查。目前TALIS 2018為第3屆，全球共計40幾個國家參加，臺灣係第1次參加該項調查。
綜上，為建構優質適性特殊教育環境，精進特殊教育品質及強化資優教育支持系統，教育部依特教法授權修訂「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」，其中關於盤點及降低師生比部分，112學年度各市縣身障類分散式資源班及巡迴輔導班多數未達法規所定之目標，尤以學前之巡迴輔導班及高中分散式資源班差距頗大；資優類不論國小、國中及高中多數市縣亦未達目標，尤以資優生較多之臺北市與目標差距甚大，允宜協助地方政府改善。另特殊教育教師在職進修平均時數亦低於一般教師，為提升特教教師專業化和優質化，允宜加強辧理特教師資在職進修。
表4 109至111年度各市縣高級中等以下學校及幼兒園教師參與在職進修平均研習時數-全部與特殊教育比較表 單位：小時
所屬市縣	109年度		110年度		111年度
	全部	特殊教育	全部	特殊教育	全部	特殊教育
總計	64.11	50.22	65.13	51.41	75.32	62.22
新北市	68.00	33.07	69.48	33.88	84.36	48.56
臺北市	62.05	71.10	61.79	73.05	67.79	85.16
桃園市	46.37	26.38	48.25	26.32	57.02	40.57
臺中市	61.93	58.29	62.69	59.25	71.52	61.64
臺南市	75.23	47.82	77.31	48.82	91.50	48.02
高雄市	56.39	57.66	58.09	58.59	67.47	68.49
宜蘭縣	50.54	40.93	51.46	41.00	54.44	51.90
新竹縣	58.14	31.81	58.44	39.50	78.18	57.51
苗栗縣	57.39	34.14	57.90	35.08	68.60	50.32
彰化縣	62.90	36.44	63.42	37.79	72.34	53.20
南投縣	69.05	61.15	70.10	60.56	82.52	60.52
雲林縣	71.99	29.81	73.65	30.21	79.46	45.51
嘉義縣	108.41	-	109.06	-	120.62	-
屏東縣	80.08	45.09	81.05	46.03	81.75	56.67
臺東縣	86.77	48.32	86.94	51.13	103.72	59.83
花蓮縣	68.49	55.14	69.26	55.21	77.07	67.84
澎湖縣	95.38	-	96.08	-	109.10	-
基隆市	66.49	47.67	67.14	47.41	75.84	57.30
新竹市	59.78	-	60.30	-	73.94	-
嘉義市	65.19	38.22	66.13	38.17	77.12	69.18
金門縣	79.76	-	78.67	-	100.91	-
連江縣	89.79	-	89.22	-	125.48	-

說 明：表內為高級中等以下學校及幼兒園學校正式合格編制在職教師平均研習時數，「-」表示該縣市無此教育階段獨立設校之公私立學校，故無任職教師；或該階段學校無正式合格教師。
資料來源：教育部提供。