營建建設基金114年度預算評估報告

營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金114年度預算案編列業務收入708億1,802萬9千元，業務成本與費用677億9,289萬3千元，業務外收入1億1,369萬6千元，業務外費用1,911萬9千元，收支相抵後賸餘31億1,971萬3千元。謹就該基金114年度預算案評估如下：

六、近年補助地方政府辦理原有住宅無障礙設施改善計畫預算執行率未如預期，允宜積極協助並促地方政府推動辦理

住宅基金114度預算案「業務費用」項下編列補助地方政府辦理原有住宅無障礙設施改善2,171萬元。經查：

(一)補助地方政府辦理原有住宅無障礙設施改善計畫概述

為加速建構無障礙環境，國土管理署依住宅法第46條授權訂定「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」，並訂定「原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點」，補助原有住宅增設無障礙設施，補助範圍包括符合一定標準之原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施、原有住宅公寓大廈5層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備，並就規劃設計及工程施作費、現勘審查費、辦理原有住宅公寓大廈5層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備之宣導推廣費等項目進行補助。

(二)原有住宅無障礙設施改善之執行未如預期，允宜積極協助並促地方政府辦理

國土管理署為提高老舊公寓增設電梯之誘因，補助5層以下原有住宅公寓改善無障礙設施及升降設備，每件補助總經費45%且以216萬元為上限；補助宣導推廣費每件以58萬元為上限；補助原有住宅公寓改善無障礙設施，每件補助總經費45%且以36萬元為上限等措施，惟因增設昇降設備受限於基地空間外，尚須依建築法令規定申請，並須經一定比例之共有人或區分所有權人同意，且增設無障礙措施尚需自行支付相關支出等因素，致申請意願低落，110至112年度決算該計畫之預算執行率介於4.52%至8.54%間(詳表1)，民眾申請意願未如預期。

表1  110至114年度住宅基金補助地方政府辦理原有住宅無障礙設施改善預算編列及執行情形一覽表             單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算(案)數 | 決算數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 16,510 | 1,126 | 6.82% |
| 111 | 19,726 | 1,684 | 8.54% |
| 112 | 26,794 | 1,212 | 4.52% |
| 113 | 26,394 | 1,866 | 7.07% |
| 114 | 21,710 | - | - |

說    明：113年度決算數為截至8月底實際執行數。

資料來源：國土管理署。

綜上，為推動無障礙住宅，住宅基金114年度預算案編列補助地方政府辦理原有住宅無障礙設施改善計畫2,171萬元，惟110至112年度預算執行未如預期，民眾申請意願不高，允宜積極協助並促地方政府推動辦理。

依住宅法第46條規定:「為推動無障礙之住宅，中央主管機關應訂定無障礙住宅之設計基準及獎勵辦法。」

依原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點第3點規定:「…三、補助範圍如下：(一)原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施，符合無障礙住宅設計基準及獎勵辦法第三條設計基準者。(二)原有住宅公寓大廈五層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備，符合無障礙住宅設計基準及獎勵辦法第三條設計基準者。」

係依原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點第4點規定。

係依無障礙住宅設計基準及獎勵辦法第10條第1項及第2項規定。