內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院114年度預算評估報告目錄 頁次
內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院114年度預算評估報告
壹、國土管理署及所屬
國土管理署及所屬(以下簡稱國土管理署)114年度預算案歲入編列3億9,954萬1千元，較113年度預算4億1,594萬元減少1,639萬9千元(減幅3.94%)；歲出編列858億413萬6千元，較113年度預算590億7,478萬2千元增加267億2,935萬4千元(增幅45.25%)。謹就國土管理署114年度預算案評估如下：
一、近年國庫撥補住宅基金經費大幅增加，且端賴政府鉅額預算挹注始能維持基金運作，允宜籌謀增加基金財源
國土管理署114年度預算案「國土管理業務」項下「住宅政策及住宅計畫之推動」編列400億元，係撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼等經費，較113年度預算增加200億元(增幅100%)。經查：
(一)近年住宅基金支出大幅增加，且端賴政府鉅額預算挹注始能維持基金運作
住宅基金係作業基金營建建設基金之分基金，主要業務為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，其基金來源包含政府依預算程序撥充、基金財產之處分收入、社會住宅興辦之收益、基金之孳息收入等。惟近年推動「社會住宅興辦計畫」、「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」及「社會住宅包租代管計畫」等金額甚鉅，支出規模由109年度之59.92億元逐年提高，114年度預計達506.08億元；又該基金109至111年度有短絀情形，僅112年度國庫撥補增至347.11億元，賸餘9.26億元，113及114年度雖預計撥補200億元及400億元，惟又轉為預計短絀(詳表1)。該基金財務負擔日益沈重，且端賴政府預算挹注始能維持基金運作，又在房價高漲情形下，租金及房貸利息費用將持續增長，住宅補助支出恐隨之增加。
表1 109至114年度住宅基金收支情形表 單位：新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度
國庫撥補之收入	0	5,000,000	5,000,000
非國庫撥補之收入	807,346	563,769	747,327
收入合計	807,346	5,563,769	5,747,327
支出	5,992,383	6,664,227	11,384,822
本期賸餘(短絀)	-5,185,037	-1,100,458	-5,637,495
項目	112年度	113年度	114年度
國庫撥補之收入	34,710,909	20,000,000	40,000,000
非國庫撥補之收入	1,131,885	4,956,355	10,184,955
收入合計	35,842,794	24,956,355	50,184,955
支出	34,916,851	40,160,926	50,607,518
本期賸餘(短絀)	925,943	-15,204,571	-422,563

說 明：109至112年度為決算數、113及114年度為預算案數。
資料來源：住宅基金預、決算書。
(二)多數住宅補助均由中央全額支應，允宜籌謀增加住宅基金財源
經彙整國土管理署近年各項住宅補助中各地方政府配合款提供情形(詳表2)，僅「興辦社會住宅業務推動費」、「輔導成立公寓大廈管理組織」、「興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費」、「原有住宅無障礙設施改善」、「莫拉克風災災後興建永久屋非原民身分住宅修繕」及「輔助勞工辦理以前年度貸款戶之建購及修繕住宅貸款之利息補貼所需經費」等6項補助需地方配合款，其餘住宅補助項目均由中央全額支應。
另參行政院於110年1月及111年4月核定之第1次及第2次修正「社會住宅興辦計畫」經費需求說明，包租代管部分106至109年由中央全額補助，自110年起中央補助比率為60%，縣市自籌比例為40%為原則，視中央與地方政府整體財政狀況滾動式檢討補助比率，免再報請行政院同意修正[1]，其中地方自籌款預估124.99億元。然行政院112年3月核定之「社會住宅包租代管第4期計畫」(112至117年)經費來源及計算標準說明，其所需經費149.58億元全數由中央住宅基金支應[2]。嗣行政院於113年5月核定第3次修正計畫[3]，包租代管部分修改為106至117年[4]經費中央全額補助，顯示經費全額由中央補助之期限由109年延長8年至117年。鑑於多數住宅業務由中央全額支應，又住宅基金長期仰賴國庫撥補，且部分補助項目辦理年限長，允宜研謀增加基金財源。
[1] 參「社會住宅興辦計畫」(第二次核定修正)(核定本)第65頁。
[2] 參社會住宅包租代管4期計畫期計畫(核定本)第17頁。
[3] 參「社會住宅興辦計畫」(第三次核定修正)(核定本)第59頁。
[4] 包含於112年開辦第4期計畫之開發及後續管理期間。
表2 110至114年度國土管理署各項住宅補助中各地方政府配合款提供情形表
計畫或政策 / 名稱	補助項目		地方政府是否需提供配合款		補助起始年度		預計截止補助年度
地方政府業務推動相關
整合住宅補貼資源實施方案	1	整合住宅補貼資源實施方案業務推動費		否		109	未訂截止年度
	2	整合住宅補貼資源實施方案定期查核作業費		否		109
300億元中央擴大租金補貼專案計畫	3	300億元中央擴大租金補貼專案計畫業務推動費		否		111	114
社會住宅興辦計畫	4	社會住宅興辦計畫行銷業務推動費		否		107	依計畫期程
	5	興辦社會住宅之先期規劃費		否		106
	6	興辦社會住宅業務推動費		是		107	133
社會住宅包租代管第4期計畫	7	包租代管計畫		否		106	117
	8	包租代管業務之訴訟費		否		111	117
住宅計畫及財務計畫	9	社會住宅使用後評估及檢討		否		110	115
	10	住宅計畫及財務計畫相關委託經費		否		112	115
	11	青年安心成家方案定期查核作業費		否		112	115
	12	住宅性能評估		否		109	未訂截止年度
	13	清查不符基本居住水準家戶之居住狀況		否		112
國宅銷售	14	國宅銷售業務費		否		79	至全數銷售完止
國宅社區土地及設施更名登記	15	國宅社區土地及設施更名登記之地籍調查、資料建立、重整分析與規劃更名登記最適方案、所有權比例試算、更名登記說明會、地籍合併等經費		否		110	未訂截止年度
全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫(111-114年)	16	輔導成立公寓大廈管理組織		是		112	114
地方政府興建工程相關費用
社會住宅興辦計畫	17	興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費		是		107	137
補助原有住宅無障礙設施改善計畫	18	原有住宅無障礙設施改善		是		108	未訂截止年度
地方政府辦理住宅修繕補貼
113年度莫拉克颱災後民間興建贈與住宅修繕補助	19	莫拉克風災災後興建永久屋非原民身分住宅修繕		是		112	114
利息補貼
住宅計畫及財務計畫	20	台灣省輔助人民自購國宅貸款(79-93年度)利息補貼所需經費		否		79	124
	21	賡續輔助勞工辦理以前年度貸款戶之建購、修繕住宅貸款之利息補貼所需經費		是		69	129
	22	賡續輔助原住民辦理以前年度貸款戶建購及修繕住宅貸款之利息補貼所需經費		否		83	127
	23	辦理農村改建方案補貼貸款利息所需經費		否		97	118
	24	貼補公教同仁貸款之利息支出		否		90	116
	25	辦理青年安心成家方案貸款利息補貼		否		98	122
	26	辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼		否		97	119
	27	健全房地產市場措施利息補貼		否		89	117
	28	0206臺南震災受災戶利息補貼		否		105	126
	29	0206花蓮震災受災戶利息補貼		否		107	128
	30	0403震災受災戶利息補貼		否		113	134
	31	林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼		否		89	115
	32	莫拉克颱風受災戶住宅貸款利息補貼		否		98	121
	33	補助重建工程貸款利息補貼(自建)		否		108	117
整合住宅補貼資源實施方案	34	辦理整合住宅補貼資源實施方案貸款利息補貼所需經費		否		96	121
租金補貼
300億元中央擴大租金補貼專案計畫	35	300億元中央擴大租金補貼專案計畫租金補貼		否		112	114
社會住宅包租代管第4期計畫	36	辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用		否		109	117
貸款補貼
住宅計畫及財務計畫	37	中產以下自用住宅貸款戶支持方案等住宅政策		否		112	112
其他費用
重建道義補助及搬遷補助	38	臺南市安平二期國宅重建道義補助及搬遷補助		否		107	113

說 明：1.111及112年度之300億元中央擴大租金補貼專案計畫業務推動費併於整合住宅補貼資源實施方案業務推動費中。
2.原「青年安心成家方案」辦理期程為98至101年度，自102年度起不再續辦，該方案包含利息補貼及租金補貼，預計現有案件補助至122年度止；「青年安心成家方案」雖未續辦，惟仍有財政部辦理之「公股銀行配合之青年安心成家購屋優惠貸款」利息補貼及內政部辦理之「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼等供民眾申辦；112年8月內政部補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」精進方案，放寬補助額度及貸款年度等，貸款利率加碼預計補貼至115年7月止。
資料來源：國土管理署提供，本中心整理。
綜上，國土管理署114年度預算案編列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼等經費400億元，較113年度預算大幅增加，惟觀近年推動「社會住宅興辦計畫」及「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」等重大住宅計畫，所需經費龐鉅，端賴國庫撥補額度仍有不足，爰住宅基金近年多為短絀，財務負擔日益沈重，允宜籌謀增加基金財源。

二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」部分補助項目執行未達預期；另部分市縣每人平均享有公園綠地闢建面積偏低，允宜研謀改善
國土管理署114年度預算案「國土管理業務」項下「城鎮風貌及創生環境營造計畫」編列11億5,800萬元，該計畫已於110至113年度前瞻基礎建設計畫(下簡稱前瞻)特別預算編列41億2,450萬元，114年度起納入總預算案續編。經查：
(一)計畫內容及預算編列情形
為追求首都減壓，並兼顧區域及城鄉均衡發展，國土管理署辦理「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，計畫期程110至115年，總經費60億元，已於前瞻第3期及4期特別預算各編列20億600萬元及21億1,850萬元，並於114年度總預算案續編11億5,800萬元，累計編列52億8,250萬元。該計畫聚焦於城鎮特色景觀之設計與改造，主要補助地方政府辦理改善公園綠地[5]、生態水岸環境營造、重要節點景觀改造、閒置空間活化再利用、創生環境空間改善及社區環境自力營造等事項，打造城鎮重要水綠環境基盤，凸顯城鎮地貌特色，營造城鎮優質生活環境。
[5] 公園綠地環境改善工作包含新闢公園、既有公園改善、公有土地綠化等。
(二)部分補助項目執行未如預期，允宜強化控管作業
截至113年7月止「城鎮風貌及創生環境營造計畫」部分項目執行未如預期，其中補助基隆市政府「希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫」、嘉義縣政府「糖鐵綠廊。快與慢的交會-嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃景觀工程」、宜蘭縣政府「蘭陽溪畔維管束漫生計畫工程」等3項，因前置規劃設計作業較長，致影響後續工程進度，執行率各僅為27.90%、31.12%及32.75%(詳表1)，允宜強化補助項目控管作業。
表1 110年至113年7月止「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行未如預期案件概況表 單位：新臺幣千元
補助對象	補助項目	核定數	執行數	執行率	落後原因
基隆市政府	希望之丘-中正公園天鵝洞周邊社區廊帶串聯策略計畫	55,715	15,543	27.90%	因前置規劃設計作業較長，致影響後續工程進度(目前工程進度22.8%)，已請市府加速趕辦後續工程施作。
嘉義縣政府	糖鐵綠廊。快與慢的交會-嘉義縣蒜糖五分車延駛周邊環境規劃景觀工程	60,000	18,673	31.12%	因前置規劃設計作業較長，致影響後續工程進度(目前工程進度21%)，已請縣府加速趕辦後續工程施作。
宜蘭縣政府	蘭陽溪畔維管束漫生計畫工程	51,460	16,854	32.75%	因前置規劃設計作業較長，致影響後續工程進度(目前工程進度29.75%)，已請縣府加速趕辦後續工程施作。

說 明：執行未如預期係執行率未達50%，且已請地方政府改善者。
資料來源：國土管理署。
(三)112年部分市縣每人平均享有公園綠地闢建面積偏低，且較111年度之面積甚有減少情形，允宜研謀改善
1.依105年4月國家發展委員會之國土空間發展狀況報告指出，我國自1997年啟動城鄉風貌改造行動計畫，著手城鄉公園綠地及水岸地區環境再造、老舊建物及窳陋閒置空間之整頓改善等工作，提供市民更多綠地與休閒遊憩活動空間。在都市綠地方面，每人享有都市公園綠地面積由2001年之1.82平方公尺增加至2014年之3.64平方公尺，惟相較於世界衛生組織建議之最低標準9平方公尺或國際主要都市之公園綠地面積，仍有不足。另參行政院於111年12月29日核定之臺灣永續發展目標修正本，其中行政院國家永續發展委員會亦表示公園綠地面積可反映出都市生活環境品質之優良程度，爰將都市內每人享有公園綠地面積列為我國永續發展指標之一，並以2025年及2030年分別達到每人平均享有公園綠地闢建面積5.25平方公尺及5.5平方公尺為目標，該項目之主辦機關為內政部。
2.復就103至112年各市縣每人享有都市公園綠地面積一覽表觀之(詳表2)，我國每人平均享有公園綠地闢建面積由103年之3.64平方公尺，增至110年之5.11平方公尺，後下滑至112年之4.95平方公尺。然在112年都市計畫區現況人口數不變之情形下，推估達到2025年每人平均享有公園綠地闢建面積5.25平方公尺之目標，尚需增加554萬7,076平方公尺[6]之公園綠地。另細就各市縣每人享有都市公園綠地面積，其中臺北市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、基隆市、嘉義市等9市縣，112年度尚未達每人平均享有公園綠地闢建面積目標之5.25平方公尺，且較111年度之面積甚有減少情形。
[6] 係以112年都市計畫區現況人口數1,873萬6,662人×每人平均享有公園綠地闢建面積5.25平方公尺-現有公園綠地已闢建面積9,282萬400平方公尺=554萬7,076平方公尺。
3.又審計部前瞻第3期特別決算審核報告指出，國土管理署106至109年「城鎮之心工程計畫」預期績效指標及評估基準包含增加公園綠地面積為90公頃，惟該部運用地理資訊系統QGIS軟體套疊國土測繪中心105至110年國土利用調查圖資，及該計畫之施工地址座標等資料，針對土地利用分類屬公園綠地廣場執行各項空間分析發現，部分市縣提案補助計畫未就市民可享有公園綠地面積之消長影響因素作整體規劃考量，易流於側重公園綠地設施之改善。詢據國土管理署表示，新闢公園綠地比例較低主要係地方政府財政困難、協議價購或徵收取得等因素所致，後續辦理新一期中長程計畫時，將調整為「改善(及增加)公園綠地面積」，較合乎實際情形。鑑於公園綠地面積可反映出都市生活環境品質，行政院國家永續發展委員會亦將人享有都市公園綠地面積列為我國永續發展指標之一，允宜研謀改善，以提升國人生活品質並促進環境永續發展。
表2 103至112年各市縣每人享有都市公園綠地面積一覽表
單位：平方公尺
市縣別	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年
新北市	1.91	1.93	2.07	2.14	2.06	1.53	1.90	1.96	1.42	1.49
臺北市	2.47	2.52	2.68	2.70	2.75	2.80	2.88	3.02	3.13	3.09
桃園市	1.44	1.40	2.35	2.76	2.71	2.46	2.21	2.16	2.14	3.82
臺中市	3.43	8.82	8.53	8.52	8.47	8.42	8.42	8.43	8.41	8.39
臺南市	4.27	4.36	4.43	4.47	4.50	4.38	4.73	4.78	4.84	4.96
高雄市	8.86	9.15	9.89	9.97	10.16	10.16	10.20	10.30	10.38	10.33
宜蘭縣	1.27	1.27	1.22	1.76	1.54	1.77	1.86	2.34	2.36	2.33
新竹縣	2.61	2.58	2.56	2.58	2.58	2.58	2.46	2.65	2.69	2.67
苗栗縣	1.81	1.80	2.08	2.79	2.66	2.67	2.50	2.54	2.42	2.35
彰化縣	1.31	8.59	8.56	8.49	9.67	9.99	9.95	10.03	10.33	2.52
南投縣	3.72	3.77	3.77	3.50	3.58	3.60	3.59	3.63	3.64	3.72
雲林縣	1.81	2.01	2.26	2.35	2.71	2.77	3.06	3.09	2.98	2.94
嘉義縣	10.48	10.74	10.80	10.54	11.05	10.83	10.71	10.98	10.55	9.65
屏東縣	2.71	2.71	2.68	2.49	2.74	2.76	2.91	2.85	4.47	4.36
臺東縣	5.98	7.25	7.25	7.78	7.78	7.78	7.99	7.78	8.01	8.33
花蓮縣	12.81	12.95	12.82	12.85	12.89	13.14	13.38	13.72	13.72	13.72
澎湖縣	6.64	6.75	5.36	5.26	5.28	14.23	14.24	14.36	14.35	14.41
基隆市	3.07	3.07	3.07	3.08	3.09	3.18	3.19	3.23	3.26	3.25
新竹市	3.00	4.91	4.84	2.92	5.77	5.68	5.63	5.99	5.83	5.78
嘉義市	1.87	3.71	3.73	3.74	3.61	3.74	3.75	3.72	3.65	3.47
金門縣	5.48	9.83	9.83	9.50	9.42	9.36	9.33	9.23	9.29	9.10
連江縣	11.08	9.70	9.66	9.45	9.45	9.30	9.16	8.92	8.70	11.47
全國	3.64	4.67	4.88	4.93	5.04	4.94	5.04	5.11	5.10	4.95

說 明：1.表內數據係都市計畫公共設施用地公園及綠地已闢建面積除以都市計畫區現況人口數。
2.彰化縣政府於112年7月辦理「變更八卦山脈風景特定區主要計畫(彰化縣部分)(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製)(第一階段)案」，並自同年9月實施，其中將都市發展用地之森林公園用地面積447.60公頃變更為非都市發展用地之保護區，致112年底全縣之公園綠地面積僅餘150.64公頃，爰該年計算每人享有都市公園綠地之面積大幅減少。
資料來源：內政統計查詢網，本中心整理。
綜上，國土管理署114年度預算案「城鎮風貌及創生環境營造計畫」編列11億5,800萬元，主要係補助地方政府辦理改善公園綠地及生態水岸環境營造等事項，惟部分補助項目執行未如預期，又112年部分市縣每人平均享有公園綠地闢建面積偏低，且較111年度之面積甚有減少情形，恐不利達成2025年我國每人平均享有公園綠地闢建面積5.25平方公尺之永續發展目標，允宜研謀改善。

三、全國市區人行道普及率之成長尚有提升空間；另部分解除列管之易肇事路口，交通事故及傷亡人數未見顯著改善，允宜研謀精進
為建構永續、安全之行人友善道路，國土管理署114年度預算案「都市基礎工程業務」項下「永續提升人行安全計畫」編列48億3,700萬元，較113年度預算增加33億4,206萬1千元(增幅223.56%)。經查：
(一)為完善安全之行人通行環境，內政部及交通部共同推動「永續提升人行安全計畫」
為朝向交通事故零死亡之願景邁進，由交通部統合中央相關部會，於112年5月25日提出「行人優先交通安全行動綱領」，就工程、教育、監理、執法4面向，提出19項行動方案[7]。其中為落實工程面向相關措施，行政院於112年8月核定「永續提升人行安全計畫」，期程113至116年，總經費400億元(包含內政部260億元及交通部140億元)，主要辦理：1.路口行人安全設施改善；2.改善人行道；3.校園周邊暨行車安全道路改善計畫；4.行人及高齡友善示範區；5.減少路側障礙物；6.提升非號誌化路口安全等6項，其中交通部負責都市計畫區內公路局現有經管省道及都市計畫區外之省道、市道、縣道、區道及鄉道，其餘由內政部負責為原則。嗣為鼓勵地方政府積極提報改善易肇事路口，行政院於112年11月核定第1次修正計畫，提高中央補助比例[8]，維持計畫期程及總經費。
[7] 參交通部於112年5月25日發布之新聞稿「院集縣市與部會之力推行人優先行動綱領」。
[8] 於交通部盤點之易肇事路口改善名單中，經地方政府提報於113年度內可完成改善之路口，得採全額補助。
(二)全國市區人行道普及率成長幅度偏低，且部分道路之人行道淨寬不足最低標準，允宜研謀規劃改善
為改善人行安全，「永續提升人行安全計畫」重點考量人行道長度與串連性、人行道與路口安全品質，無障礙暢行度等，其中改善人行道行動方案之績效指標包括1.各縣市施作人行道改善長度之總和263公里；2.施作人行障礙排除處數之894處；3.施作騎樓整平長度之75公里，顯示通暢與串連之人行道極為重要。惟據國土管理署統計(詳表1)，近2年(110年底至112年底，下同)全國市區道路總長微幅減少，由110年底2萬2,358.42公里，減少至112年底之2萬1,962.31公里；人行道總長呈微幅增加，由110年底8,202.07公里，增加至112年底之8,354.63公里；全國市區人行道普及率由110年底36.68%，微幅增加至112年底之38.04%，2年僅增加1.36個百分點，成長幅度偏低。另近2年未達淨寬標準之人行道長度介於1,745.24公里至1,773.09公里間，110年底至113年7月底各年(月)底淨寬不足最低標準[9]之人行道占人行道總長之比率均逾2成，允宜研謀規劃改善。
[9] 市區道路及附屬工程設計標準第16條第1項規定：「市區道路人行道設計規定如下：一、人行道寬度依行人交通量決定，其供人行之淨寬不得小於1.5公尺。但道路寬度12公尺以下者，其淨寬不得小於1.2公尺，如受限於道路現況，經該管主管機關同意者，其淨寬不得小於0.9公尺…。」
表1 110年至113年7月底我國市區道路及人行道長度一覽表
單位：公里；%
項目	110年底	111年底	112年底	113年7月底
全國市區道路總長(A)	22,358.42	21,881.76	21,962.31	-
人行道總長(B)	8,202.07	8,353.94	8,354.63	8,395.59
未達淨寬標準之人行道長度(C)	1,773.09	1,762.67	1,745.24	1,724.19
全國市區人行道普及率(D=B/A×100%)	36.68	38.18	38.04	-
未達淨寬標準之人行道長度占人行道總長比率(E=C/B×100%)	21.62	21.10	20.89	20.54

說 明：全國市區道路總長度係由各地方政府按年提送國土管理署彙整後報送行政院主計總處製表，爰無113年7月底統計數。
資料來源：國土管理署提供，本中心整理。
(三)允宜持續盤點高風險路段，以增進道路交通安全改善成效
為減少校園周邊及校內道路之事故，國土管理署於111及112年度辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，其中「校園周邊暨行車安全道路改善」與「易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施改善」等2補助類別，於該計畫屆期後，納入「永續提升人行安全計畫」辦理。惟據審計部112年度決算審核報告指出，國土管理署補助地方政府辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」中，部分地方政府申請解除列管之易肇事路口地點，仍有交通事故及傷亡人數持續增加情形。為落實人本交通環境，允宜持續盤點高風險路段，列為後續補助地方政府相關道路改善計畫之參據，以提升各道路交通安全改善成效。
綜上，為改善人行安全，內政部與交通部共同推動「永續提升人行安全計畫」，其中國土管理署114年度預算案編列48億3,700萬元，補助各地方政府辦理人行道及路口行人安全設施改善等，惟全國市區人行道普及率成長幅度偏低，且部分道路之人行道淨寬不足最低標準；另部分地方政府申請解除列管之易肇事路口地點，仍有交通事故及傷亡人數持續增加情形，允宜研謀精進，以提升各道路交通安全。

四、「淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案)」於113年1月修正延長期程並增加經費，允宜積極督導並預為研謀因應各項風險，俾及早紓解交通壅塞情形
國土管理署114年度預算案「都市基礎工程業務」項下「淡水河北側沿河平面道路工程(淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案)」(下簡稱「淡水河北側道路工程」)編列5億3,100萬元，該計畫總經費26億100萬元，分7年辦理，113年度已編列1,360萬元。經查：
(一)因缺工缺料及施工動線不佳等因素影響，「淡水河北側道路工程」計畫辦理第1次修正，國土管理署補助之經費增加56.03%
為緩解臺北及淡水地區間交通壅塞，提升台2線竹圍路廊之運輸效能，行政院於111年8月9日核定「淡水河北側道路工程」，計畫期程自109年5月至120年6月，總經費73.4億元，其中國土管理署補助新北市政府辦理關渡新橋[10]以北(新北市都市計畫區部分)之工程費16.67億元。惟受疫情、物價上漲及營造廠商量能飽和、缺工缺料等影響，復因應工程施工環境、施工動線及界面較複雜等實際情況，爰行政院於113年1月17日核定第1次修正計畫，計畫期程延長至120年12月，總經費增加至103.402億元，其中屬國土管理署部分增加9.34億元至26.01億元(增幅56.03%，詳表1)。
[10] 據111年8月9日行政院核定函說明，新設關渡新橋配套方案，能有效分流往臺北市車流，所需工程經費約18億元，由交通部補助新北市政府另案辦理。
表1 「淡水河北側道路工程」計畫修正情形一覽表
項目	原核定計畫	第1次修正計畫
核定日期	111年8月9日	113年1月17日
計畫期程	109年5月至120年6月	109年5月至120年12月
總經費	73.4億元，其中屬國土管理署16.67億元、交通部20.51億元、地方政府36.22億元。	103.402億元，其中屬國土管理署26.01億元、交通部33.01億元、地方政府44.382億元。
辦理項目(修正重點)	自台2線(登輝大道)淡金路16巷北側約100公尺附近與台2乙線(中正東路)交叉路口相距約250公尺，計畫終點以高架橋方式跨越立德街接入大度路平面道路止。採雙向4車道配置，路寬約15公尺，路線全長約5.45公里。	1.本案於110年10月完成設計，於111年12月底開始進行工程招標，惟因市場環境變遷等因素，按市場近期漲幅調整計畫總經費。 / 2.另將「金色水岸自行車道優化拓寬工程」(竹圍段)一併納入本案施作。

資料來源：國土管理署。
(二)允宜積極督導並預為研謀因應各項風險，以及早發揮紓解交通之效益
「淡水河北側道路工程」受環評承諾事項限制，爰施工環境及施工動線不佳，且有環保團體抗爭及當地民意阻擾，致施工易受阻等問題[11]，又國土管理署補助新北市都市計畫區之道路工程，因重要路段及路口需維持交通通行，若交維階段增加，施工機具移機及動員次數增加，工率工進易影響，允宜積極督導並預為研謀因應各項風險，避免後續執行未如預期，再次辦理請增經費情事，以及早發揮紓解交通之效益。
[11] 參自第1次修正計畫書第3-1頁，屬淡北道路面臨問題：「1.本案為環評關注計畫，施工內容受環評承諾事項限制，且施工範圍少，施工面無法展開，工率低、施工成本增加。(臨紅樹林側無法全面施工、需分階段施工，需避開重要物種產卵期等環評承諾事項)；2.淡北道路本案自97年推動迄今已近15年，除環保團體抗爭，另有臺北市政府與當地民意阻擾，施工易受阻；3.現況台2線交通繁忙，且自行車道假日遊憩人潮眾多，交通運輸、材料堆置場地、安裝及交通維持成本高。本案工程受限施工中須維持道路通行、車流量大，部分工項施工空間侷限及交通維持困難度高、施工工率低；4.淡北道路工項雜且多，承包商管理介面多，無單一及較單純之工項，且工作項目多以人力支出為大宗，人力資源目前缺乏，人力成本增加。(工項包括有道路工程、排水工程、混凝土橋、鋼橋、管冪工程、穿越箱涵、自行車道橋、停車場迴車道移設、機電設施及景觀工程等)；5.需跨越、穿越或捷運近接施工，施工風險甚高。」
綜上，國土管理署114年度預算案「淡水河北側道路工程」編列5億3,100萬元，惟受疫情、物價上漲及營造廠商量能飽和、缺工缺料等影響，新北市政府辦理第1次修正計畫，延長計畫期程並大幅增加經費，允宜積極督導並預為研謀因應各項風險，俾及早發揮紓解交通之效益。

五、部分地方政府雨水下水道圖資數位化未完善，且「都市總合治水建設計畫」部分議題涉及範圍廣大，允宜研謀強化數位圖資之完整性，並妥為溝通協調，以發揮計畫綜效
國土管理署114年度預算案「下水道管理業務」項下「都市總合治水建設計畫」編列2億5,000萬元，該計畫總經費20億元，分5年辦理，111至113年度已編列6億6,680萬7千元。經查：
(一)「都市總合治水建設計畫」概述
為因應環境變遷及科技趨勢，改善都市地區淹水，並維持雨水下水道系統抽排功能發揮，健全都市治水防災預警應變系統等，行政院於110年5月核定「都市總合治水建設計畫(111至115年度)」(下簡稱「都市總合治水建設計畫」)，以都市總合治水建設、都市跨域防洪、重要設施保全及科技防災運用等方式，逐年改善與提升各都市防洪保護標準。該計畫期程111至115年度、計畫總經費20億元，辦理項目包含1.總合治水創新防災管理規劃檢討；2.智慧警戒系統精進及都市水情監測；3.政策法規調適及非工程措施等；4.淡水河流域抽水站維護管理等相關工程。
(二)部分地方政府雨水下水道圖資數位化未完善，容待督促積極辦理
「都市總合治水建設計畫」主要透過各類科技防災科技之運用，規劃辦理進行都市總合治水建設，而雨水下水道為都市防洪基礎建設，其完整圖資數位化為規劃都市防洪藍圖之重要參考資料。據國土管理署提供資料顯示(詳表1)，全國雨水下水道圖資數位化比率由107年度之93.89%，提升至113年8月底之95.37%，部分地方政府圖資仍未能完整數位化，包括苗栗縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市、嘉義市、金門縣及連江縣等，容待督促各地方政府參酌審計部意見[12]，儘速辦理雨水下水道普查與資料庫建置工作，並進行資料庫之全面清整及加強系統資料檢核作業。
[12] 參審計部111年度中央政府總決算審核報告第2冊第丙-174至175頁意見：「營建署協助地方政府辦理雨水下水道普查與資料庫建置，惟部分地方政府雨水下水道圖資數化比率偏低，且有資料庫內容缺漏情形，亟待加強協助地方政府辦理雨水下水道普查與資料庫建置工作，並進行資料庫之全面清整及加強系統資料檢核作業，以確保全國雨水下水道圖資正確性，發揮資料加值應用功效。」
表1 截至113年8月底我國雨水下水道圖資數位化未完善之縣市政府一覽表
縣市別	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年 / 8月底
苗栗縣	87%	86%	87%	87%	87%	87%	87%
南投縣	64%	65%	66%	67%	80%	94%	94%
嘉義縣	43%	43%	43%	82%	82%	82%	82%
屏東縣	83%	90%	90%	89%	86%	90%	90%
花蓮縣	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
基隆市	64%	58%	59%	58%	58%	59%	59%
嘉義市	72%	72%	74%	74%	73%	74%	74%
金門縣	5%	4%	4%	5%	5%	5%	5%
連江縣	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
全國	93.89%	94.02%	94.25%	94.29%	94.35%	95.37%	95.37%

資料來源：國土管理署。
(三)都市逕流之治理涉及議題廣大，允宜妥為溝通協調，以發揮計畫綜效
依行政院發布新聞[13]，113年7月強颱凱米侵臺，截至7月31日下午6時，死亡11人、失蹤1人、受傷904人；另截至7月28日下午6時共14個市縣累計積淹水災情3,308件，淹水主要係颱風總降雨量已接近全國整年雨量總和，超出排水系統之設計標準與負荷量淹水，又適逢漲潮，河川或區域排水水流無法順利排除，雨水下水道亦因放流口外水頂托而無法將逕流順利排除等因素所致。鑑於都市總合治水除雨水下道道建設外尚包括都市逕流之治理等諸多事項，涉及區域排水、坡地及農業排水、道路側溝設計等範疇，亦待與農業部、經濟部水利署、交通部公路局等機關及各地方政府共同研謀解決，允宜妥為溝通協調，以發揮計畫綜效。
[13] 參行政院113年8月1日新聞：「卓揆：中央調配預算優先支應地方救災需求提供受災民眾安心依靠」。
綜上，國土管理署114年度預算案「都市總合治水建設計畫」編列2億5,000萬元，係為改善都市地區淹水，並維持雨水下水道系統抽排功能發揮，健全都市治水防災預警應變系統等。鑑於都市逕流之治理涉及議題廣大，涉及農業部、經濟部水利署、交通部公路局等機關及各地方政府，允宜妥為溝通協調；另部分地方政府雨水下水道圖資數位化未完善，恐不利總合治水建設之規劃，允宜研謀改善，以發揮計畫綜效。

六、114年度新增辦理「桃園市航空城污水下水道系統第一期專案計畫」，允宜積極管控用地取得及各項工期進度，以利計畫執行順遂
國土管理署114年度預算案「下水道管理業務」項下新增編列「桃園市航空城污水下水道系統第一期專案計畫」(下簡稱「桃園市航空城污水下水道計畫」)編列1億3,000萬元，係補助桃園市政府辦理桃園市航空城污水下水道系統工程。經查：
(一)計畫概述
「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」為國家當前重要施政，為妥善處理該區域附件之生活污水，減少河川污染並提升環境品質，113年4月國土管理署提出「桃園市航空城污水下水道計畫」，建置航空城污水下水道系統，包括建設2座水資中心，每日處理量各為1萬4,000噸及1萬2,500噸；建設污水管網總計6萬981公尺(包含航一污水系統4萬308公尺、航二污水系統2萬673公尺)；用戶接管總接管3萬5,932戶[14](包含航一污水系統1萬9,155戶、航二污水系統1萬6,777戶)，計畫期程114至121年，總經費96.45億元，其中中央負擔88.73億元(占比92%)、地方負擔7.72億元(占比8%，詳表1)，截至113年9月底止該計畫尚未經行政院核定。
[14] 用戶接管總接管3萬5,932戶亦包含航一污水系統他案用戶接管10,887戶；航二污水系統他案用戶接管9,098戶。
表1 「桃園市航空城污水下水道計畫」分年建設費用估算表
單位：新臺幣億元
項目		114年	115年	116年	117年	118年	119年	120年	121年	總計
航一污水系統	中央款	0.68	5.80	7.12	6.05	6.13	9.35	8.91	8.37	52.41
	地方款	0.06	0.50	0.62	0.53	0.53	0.81	0.78	0.73	4.56
航二污水系統	中央款	0.62	1.26	0.91	0.92	5.87	8.28	9.94	8.52	36.32
	地方款	0.05	0.11	0.08	0.08	0.51	0.72	0.87	0.74	3.16
合計	中央款	1.30	7.06	8.03	6.97	12.00	17.63	18.85	16.89	88.73
	地方款	0.11	0.61	0.70	0.61	1.04	1.53	1.65	1.47	7.72

資料來源：摘自桃園市航空城污水下水道計畫書草案。
(二)允宜積極管控用地取得及各項工期進度，以利計畫執行順遂
據「桃園市航空城污水下水道計畫」計畫書草案指出，桃園市政府航空城區徵工程建設仍在執行中，其建設預定於117年完成桃園航空城特定區第1期範圍，水資中心用地分為污一及污二兩處用地，由桃園市政府採有償撥用方式，擬於115年2月前交付，爰國土管理署預計115年始進場作業，並於118年8月建設完成。復依該計畫人口成長推估、污水管網及用戶接管進度，121年航一污水系統污水量將達污一水資中心處理水量之96%，航二污水系統污水量將達污二水資中心處理水量之95%(詳圖1)。據國土管理署表示，當水資中心處理水量達到第一期設計水量之80%時，即啟動第二期相關設計作業，以避免水資中心處理量超載。為避免水資中心建設未於118年如期完工，恐產生污水收集量超逾處理量，或影響第二期後續作業，允宜積極管控用地取得及各項工期進度，以避免工程進度落後或機電設備安裝延宕，產生污水收集量超過污水廠可處理量之情形。
圖1 水資中心處理量及污水量成長關係圖

說 明：CMD(Cubic Meter per Day，m3/day)即噸/每日。
資料來源：摘自桃園市航空城污水下水道計畫書草案第4-3頁。
綜上，國土管理署114年度預算案「桃園市航空城污水下水道計畫」編列1億3,000萬元，係補助桃園市政府辦理桃園市航空城污水下水道系統工程，惟航空城區徵工程建設仍在執行中，預計115年2月始取得水資中心用地，又水資中心處理水量達到第一期設計水量之80%時，將啟動第二期相關設計作業，為避免工程進度落後或機電設備安裝延宕，產生污水收集量超過污水廠可處理量之情形，允宜積極管控用地取得及各項工期進度。

七、允宜積極督導並完善災害後危險建築物緊急評估機制，以及時評估災害後受損之危險建築物，避免造成二次災害
國土管理署114年度預算案「國土管理業務」項下「辦理建築許可、建築師輔導及公寓大廈等工作管理業務」編列5,027萬6千元，係辦理防災業務規劃、法令訂修、震災後危險建築物緊急評估人員組訓及演練等應變有關工作經費等。經查：
(一)中央及地方政府應依權責實施危險建築物之緊急評估
因震災、水災及風災等恐對建築物產生損壞，為避免震後餘震等情形造成二次災害，依災害防救法第27條第1項及第4項規定[15]，各級政府應依權責實施危險建築物之緊急評估，其中內政部負責有關災害後危險建築物緊急評估機制建立、推動、協調及督導；地方政府則負責轄區之災害後危險建築物緊急評估工作之執行，檢討更新緊急評估人員名冊、資料庫並辦理組訓、演練，整備緊急評估所需物資、裝備等。復依「災害後危險建築物緊急評估辦法」第6條第1項[16]及「災害後危險建築物緊急評估表」規定，受損建築物經緊急評估結果有危險之虞者，區分為張貼紅色及黃色標誌，以供地方政府快速劃定警戒區域，防止進一步之損害。
[15] 依災害防救法第27條第1項第13款規定：「為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施下列事項：…十三、危險建築物之緊急評估。」；同法同條第4項規定：「第1項第13款有關危險建築物緊急評估之適用災害種類、實施時機、處理人員、程序、危險標誌之張貼、解除及其他相關事項之辦法，由內政部定之。」
[16] 災害後危險建築物緊急評估辦法第6條第1項規定：「建築物經緊急評估結果有危險之虞者，直轄市、縣（市)政府應於建築物主要出入口及損害區域適當位置，張貼危險標誌，並以書面通知建築物所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會、管理負責人應於一定期限內辦理建築物修繕、補強或拆除；逾期未改善或改善後仍有危害公共安全者，依建築法第81條規定辦理。」
(二)災害後危險建築物緊急評估機制執行未盡完善
1.為利災害發生後能於極短時間動員大量評估人員，國土管理署於97年建置「災害後危險建築物緊急評估資訊系統」，以透過該系統發送簡訊動員評估人員，並提供回報及現場報到作業。嗣109年度辦理系統擴充，新增透過系統登錄通報案件、指派緊急評估案件予評估人員進行作業及線上回報評估結果等相關功能，以加速受災市縣政府列管危險建築物，健全全國災害後緊急防處業務。
2.據審計部112年度決算審核報告指出，0403地震[17]後，各市縣政府中，僅臺北市、新北市、基隆市等3市運用該系統進行紅、黃單線上評估作業，及列管評估人員動員情形，致國土管理署無法透過系統掌握全國災後危險建築物評估結果，不利加速評估災害後受損之危險建築物，影響後續紅黃單建築物列管情形；又112年度桃園市、臺南市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣、連江縣等7市縣評估人員之動員演練實地報到率未及5成，其中桃園市、苗栗縣、雲林縣及花蓮縣等4市縣已連續2年度(111至112年度)實地報到率均未及5成，且未能運用系統改善評估人員報到率偏低狀況，恐無法確保災害發生後有充足之評估人力，及時評估災害後受損之危險建築物。
[17] 113年4月3日上午7時58分花蓮地震，簡稱0403地震。
綜上，國土管理署建置「災害後危險建築物緊急評估資訊系統」，期透過系統登錄通報案件、指派緊急評估案件予評估人員進行作業及線上回報評估結果等相關功能，以加速受災市縣政府據以列管危險建築物，惟0403地震後，部分市縣政府未運用災害後危險建築物緊急評估資訊系統動員及辦理評估作業，又部分市縣政府評估人員有報到率偏低之情形，允宜研謀改善。

八、「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」提報修正延長期程及增加經費，允宜加強管控各項作業進度，並妥為規劃各風險之處理對策
國土管理署114年度預算案「國土管理業務」項下「住宅政策及住宅計畫之推動」編列「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」1億300萬元，係捐助國家住宅及都市更新中心辦理規劃評估及第2聯外道路連接基地隧道之經費；又編列「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫-白匏湖生態園區」2,100萬元，係補助新北市政府辦理規劃設計作業及土地徵收費用；另「都市基礎工程業務」項下「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」編列3,500萬元，係補助新北市政府辦理第2聯外道路工程相關經費，爰「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」(以下簡稱「白匏湖計畫」)合共編列1億5,900萬元。經查：
(一)「白匏湖計畫」於113年5月提報行政院辦理修正，擬延長計畫期程2年，並增加經費5.36億元
為推動社會住宅政策及新北市汐止區白匏湖周邊地區之整體發展，行政院邀集內政部、教育部、交通部等相關單位，研商運用汐止區白匏段原法務部臺北女子看守所預定地，並由國土管理署提出「白匏湖計畫」先導計畫，經行政院於111年10月間原則同意辦理。嗣國土管理署於112年5月提報「白匏湖計畫」，並於112年10月經行政院核定，該計畫辦理項目包括：1.規劃興辦結合日照、托嬰、托幼等社福設施之全齡友善優質社會住宅；2.打造多功能運動園區；3.規劃聯外道路串聯汐止、南港市區及國道3號，以及TOD低碳運輸拓寬高速公路陸橋；4.建置休閒生態園區、規劃設置全區步道系統，串聯整體生態休閒文創園區，計畫期程113年至117年、總經費40.2億元[18]。復因營建物價大幅調漲、或為周邊工程、地質安全調整施工方式及配合整體規劃重新調整工期，國土管理署於113年5月提報第1次修正計畫，擬延長計畫期程2年至119年、總經費增加5.36億元至45.56億元[19]，迄113年9月底尚未經行政院核定。
[18] 包含國土管理署22.4億元、教育部體育署9.8億元、交通部高速公路局3.4億元及鐵道局4.6億元。
[19] 包含國土管理署32.1億元、教育部體育署9.46億元、交通部鐵道局4億元。
(二)允宜加強管控各項作業進度，並妥為規劃各風險之處理對策，俾利計畫執行順遂
「白匏湖計畫」主要工作項目包括多功能運動園區、社會住宅、聯外道路及生態園區之建置，其中可能產生之風險包含招標不易、工程界面整合、施工工程延宕、園區開發許可審議時程及公共管線與事業單位協調等(詳表1)，恐影響計畫之期程及經費。鑑於該計畫甫於112年10月經行政院核定，然113年5月即提報第1次修正計畫，擬延長計畫期程2年並增加經費5.36億元，又該計畫甚多項目涉及中央及地方機關之協調整合，允宜加強管控各項作業進度並妥為規劃各風險之處理對策，俾利計畫執行順遂。
表1 「白匏湖計畫」風險辨識表
主要工作項目		風險項目	風險情境	可能影響層面
多功能運動園區(包含室內多功能運動中心及戶外運動設施)		施工工程延宕	多功能運動園區執行期程，倘因用地前置作業、基盤建設及土地撥用等行政程序未能如期完成，將無法順利進場施作，影響施工進度。	期程
		工程界面整合	戶外運動設施鄰近社會住宅，依據基地配置將互為影響，須整合協調施工介面。	期程
社會住宅	申請園區開發許可	園區開發許可審議時程	本計畫基地條件複雜，恐致相關法定書件審議期程不如預期。	期程
	興建園區基盤設施	工程界面整合	本計畫周邊尚有高鐵預定路線，路線軌面高程將影響基盤設施之配置，增加工程界面整合困難度。	期程、經費
	興建區外公共管線	公共管線與事業單位協調	本計畫基地區位現無相關維生管線，新建管線與相關事業單位協調不易，造價不貲。	期程、經費
	興建社會住宅	招標不易	如大環境缺工，導致廠商承攬能量降低，恐有流標之風險。	期程
興建聯外道路		私有土地取得	第2聯外道路路線涉及私有土地，倘與地主協議價購不成或不願提供土地，將致工程受阻。	期程
建置白匏湖生態園區		施工工程延宕	採用生態施工方式而非大規模機具進場施作，如受天候、缺工影響，將使工程進度受阻。	期程

資料來源：「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」(113年至119年)草案第82頁。
綜上，國土管理署114年度預算案編列「白匏湖計畫」1億5,900萬元，由該署主責計畫整合及管考，然該計畫於112年10月經行政院核定，113年5月即提報第1次修正計畫，擬延長計畫期程2年並增加經費5.36億元，允宜加強管控各項作業進度，並妥為規劃各風險之處理對策，俾利計畫執行順遂。

貳、國家公園署及所屬
國家公園署及所屬(下簡稱國家公園署)114年度預算案編列歲入1億3,680萬2千元，較113年度預算減少1,476萬3千元(減幅9.74%)；歲出35億312萬元，較113年度預算增加4億6,827萬9千元(增幅15.43%)。謹就國家公園署114年度預算案評估如下：
九、允宜妥適辦理追蹤列管違章建築及遭占用土地，並加強清查，俾供預定計畫、規定用途或事業目的使用
國家公園署114年度預算案「國家公園經營管理」編列24億9,133萬4千元，較113年度預算20億9,607萬元增加3億9,526萬4千元(增幅18.86%)，係辦理國家公園、國家自然公園與都會公園規劃、經營、管理及維護等事項。經查：
(一)截至113年7月底國家公園署列管違章建築188筆、土地遭占用69筆、5.03公頃
依各機關經管國有公用被占用不動產處理原則第3點第1項規定，國有公用不動產被機關以外之占用者占用，管理機關經審慎評估有公用需要或為其主管目的事業需用者，應瞭解占用成因，分類處理，妥為評估收回方式，以利依預定計畫、規定用途或事業目的使用，並避免紛爭。國家公園署於112年底列管違章建築168筆，遭占用土地22筆、1.37公頃，113年1至7月列管違章建築淨增加20筆，遭占用土地增加47筆、3.66公頃，截至113年7月止該署列管違章建築188筆，遭占用土地69筆、5.03公頃，其中違章建築部分，以墾丁國家公園132筆為大宗；遭占用土地部分，以陽明山國家公園54筆、3.95公頃為面積最大(詳表1)，以墾丁國家公園遭占用比率2.76%為最高[20]，允宜加強評估收回方式，俾利預定計畫、規定用途或事業目的使用。
[20] 墾丁國家公園之公有地約38.83公頃、私有地約2.21公頃。
表1 迄113年7月止國家公園署列管違章建築及遭占用土地概況表
單位：筆；公頃
國家公園			墾丁	玉山	陽明山	太魯閣	金門	合計
違章建築部分	112年底存在數		122	2	8	6	30	168
	113年新增數		11	0	1	0	9	21
	113年拆除數		1	0	0	0	0	1
	113年7月底		132	2	9	6	39	188
土地遭占用部分	112年底	筆數	1	0	13	8	0	22
		面積	0.79	0	0.57	0.01	0	1.37
	113年增減數	筆數	6	0	41	0	0	47
		面積	0.28	0	3.38	0	0	3.66
	113年7月底	筆數	7	0	54	8	0	69
		面積	1.07	0	3.95	0.01	0	5.03

說 明：表內未含列管之既存違建，113年7月底既存違建墾丁國家公園管理處323筆、陽明山國家公園管理處1,526筆。
資料來源：國家公園署。
(二)允宜妥適辦理追蹤列管，加強清查土地被占用情形，並研議結合民間團體、志工等人力資源協助之可行性
1.依國有公用財產管理手冊第73點規定[21]略以，各機關應於年度終了時，編具財產目錄及財產目錄總表，陳報主管機關審核後轉財政部國有財產署(下簡稱國產署)彙編。據審計部112年度決算審核報告指出，國家公園署於113年將前1年度之國有公用財產盤點結果彙報內政部，112年底該署經管之國有公用被占用不動產案件計21案，惟經該部運用QGIS地理資訊系統查核發現，截至113年2月26日止，陽明山國家公園管理處(下簡稱陽管處)、墾丁國家公園管理處經管之國有公用土地尚有10案涉遭占用尚未處理，且未予列管；復經比對歷史航測影像、歷年國土利用現況調查等資料，推估占用發生於65至95年間，遭占用期間長達17至47年。另陽管處已清查錄案之公有土地被占用未結案件計37案，其中24案(被占用面積計5萬1,196.26平方公尺)係由該處自行列管處理，未報送主管機關內政部進行列管，亦未彙報國產署查考。
[21] 國有公用財產管理手冊第73點規定：「各機關之財產經盤點後，應於年度終了時，編具財產目錄及財產目錄總表，陳報主管機關審核後轉財政部國有財產署彙編財產總目錄；其格式，依產籍要點之規定。」
2.詢據國家公園署表示，後續將整併納入內政部國有公用被占用不動產列管案件追蹤列管，並全面清查土地被占用情形，續就待處理案件定期召開檢討會議追蹤，以促被占用案件數逐年遞減。鑑於國家公園範圍廣大，各管理處既有占用處理人力恐有不足，允宜加強清查，並研議結合民間團體、志工等人力資源協助辦理之可行性。
綜上，國家公園署114年度預算案「國家公園經營管理」編列24億9,133萬4千元，辦理國家公園、國家自然公園與都會公園規劃、經營、管理及維護等，惟截至113年7月底國家公園署列管違章建築188筆、土地遭占用69筆、5.03公頃，允宜妥適辦理追蹤列管，加強清查土地被占用情形，並研議結合民間團體、志工等人力資源協助之可行性。

一０、受地震、豪雨及颱風等災害影響，太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等受嚴重損害，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安情形下，妥為管控工程進度
國家公園署114年度預算案「太魯閣國家公園經營管理」項下新增編列「土地購置計畫」400萬元及「地震災後復建計畫」2億5,000萬元，係購置砂卡礑步道等特別景觀區私有土地暨地上物補償、辦理花蓮0403地震園區災修重建與安全防護工程等。經查：
(一)「土地購置計畫」及「地震災後復建計畫」概述
太魯閣國家公園於113年度受0403地震、0629豪雨、凱米颱風等災害影響，園區內多處土石崩塌，新增崩塌面積估計1,128.77公頃，其中受災最為嚴重之園區聚落包含砂卡礑步道周邊、大同、大禮部落、富世12鄰及西拉岸步道等，爰需價購易危地區私有土地，以推動災後易危地區土地復育工作。該管理處預計於114年10月底前完成土地購置，並以鄰近太魯閣國家公園管理處管有土地、步道兩側、遊憩區暨因公共建設辦理所需之公用土地為原則。另地震災後復建部分114年度預計辦理步道落石刷坡安全設施維護、各管理站轄區步道及設施維護、步道防落石安全設施及相關監測即時影像系統工程與0403震災後風險評估、工程規劃及專案管理等。
(二)允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安前提下，加強管控施工進度
依太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表顯示(詳表1)，部分步道、吊橋及休憩區等受損害，惟砂卡礑步道、小錐麓步道、匯德休憩區、巴達岡1號橋、錐麓古道、綠水步道及文山步道等7受損項目未能確定復原時間。據該管理處表示，主要係0403強震後地質不穩定，餘震及汛期豪雨等易造成2次災害，且有交通中斷情形，影響災修工程推動。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，妥為管控工程進度，並重視工安作為，期使本計畫如期如質完成。
表1 太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表
受損項目	受損情形	預計完工日 / (恢復原狀)
砂卡礑步道	步道長4.1K，0.45-0.6K、1.2-1.4K、2.1-2.3K、2.4K等4處大型崩塌土石掩埋步道，持續崩塌暫無法進行修復	尚未能確定
小錐麓步道	步道長1.1k，0.2-0.6K多處大型崩塌地質破碎暫無法修復	尚未能確定
大清水遊憩區	部分設施及水源遭落石損壞	114年3月10日
匯德休憩區	步道長0.5k，步道末段邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；目前全力恢復公廁等基礎設施	尚未能確定
崇德休憩區	步道長0.45K，邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；目前全力恢復公廁等基礎設施	114年3月10日
同禮部落通路	得卡倫步道1.4K(步道破損基座歪斜)；大禮步道1.7K(1處崩塌步道毀損、步道遍佈落石)；砂卡礑林道6.5K(約3處大型崩塌、20處落石)	114年2月28日
長春祠步道	步道長2K，三聖佛至祠堂護欄設施受損，其餘落石已先行清理	114年5月5日
布洛灣聯外道路	1處邊坡坍方，道路開裂50公尺(已可單線通車)	114年5月5日
巴達岡1號橋	巴達岡1號橋損毀垮落	尚未能確定
燕子口步道	步道長1.37k，3處土石大量堆積，沿線落石，防護棚毀損50公尺	120年
錐麓古道	2.5k之後土石掩埋無法勘查	尚未能確定
九曲洞步道	步道長0.7k，水景步道入口毀損，2處明顯坍方	114年2月7日
布洛灣吊橋	高架棧橋毀損30公尺	114年5月5日
山月村	2棟建築物受巨石壓毀，1間公廁遭落石毀損，水源中斷	115年12月31日
綠水步道	步道長2k，1.6k合流產業道路有2處大石從山頂滾落至步道路面，0.7-0.8k山壁崩落，步道毀損	尚未能確定
文山步道	零星落石，步道輕微損毀，部分欄杆步道破損	尚未能確定
天峰塔	天峰塔瓦片大面積脫落	114年12月31日
豁然亭	下方基座斷裂橫移，內側柱體水泥及基座毀損，邊坡發生沉陷	114年12月31日

資料來源：國家公園署。
綜上，受0403地震、0629豪雨、凱米颱風等災害影響，太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等受嚴重損害，國家公園署114年度預算案新增編列「土地購置計畫」400萬元及「地震災後復建計畫」2億5,000萬元，辦理災後復原工作。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安情形下，妥為管控工程進度，俾利計畫如期如質完工。

參、建築研究所
建築研究所114年度預算案編列歲入2,918萬4千元，較113年度預算增加1萬元(增幅0.03%)；歲出3億315萬3千元，較113年度預算增加1,153萬7千元(增幅3.96%)。謹就建築研究所114年度預算案評估如下：
一一、近年建築研究業務之委辦費占業務費比率偏高，允宜完善研究發展成果管理制度，並強化自行研究功能
建築研究所114年度預算案「建築研究業務」計畫編列2億359萬元，較113年度預算1億9,707萬元增加652萬元(增幅3.31%)，係辦理安全防災、工程技術及環境控制等各項建築研究。經查：
(一)近年建築研究業務之委辦費占業務費比率偏高
建築研究所係掌理建築研究發展相關事項[22]，該所110至112年度預算「建築研究業務」業務費介於1億8,230萬1千元至1億9,117萬8千元間，其中委辦費介於9,470萬4千元至1億44萬2千元間，各年度委辦費占業務費之比率均逾5成，113及114年度預算(案)委辦費分別編列1億1,262萬5千元及1億1,193萬7千元，占業務費之64.29%及62.52%(詳表1)。另就各部會主管研究機關114年度預算案委辦費編列情形表觀之(詳表2)，各部會研究機關之委辦費占業務費比率介於0至62.52%間，以建築研究所委辦費占業務費比率62.52%為最高，國家環境研究院占比31.36%次之，顯示建築研究所將職掌之業務委外辦理程度偏高[23]。
[22] 內政部建築研究所組織法第2條規定：「本所掌理下列事項：一、建築政策發展及建築法規之研究、建議。二、建築規劃設計、使用管理及居住環境品質之研究發展。三、建築公共安全及防災之研究發展。四、建築構造及結構工程之研究發展。五、建築生產、營造技術及工程品質之研究發展。六、建築智慧化、環境控制及節約能源之研究發展。七、建築設備、材料與工法之試驗研究、檢測驗證、推廣應用及測試。八、各國建築管理制度及建築技術之引進、研究發展。九、民間成立辦理本條具自償性、技術性及服務性等業務專責機構之推動及輔導。十、其他有關建築研究發展事項。」
[23] 參「用途別預算科目分類定義及計列標準表」定義，委辦費係凡公務所需委託其他政府、機關、學校、團體及個人等進行學術研究、辦理媒體政策及業務宣導或屬本機關法定職掌之相關業務，並依雙方約定契約內容支付之各項費用屬之。
表1 110至114年度建築研究業務之業務費及委辦費預算編列情形表
單位：新臺幣千元
科目	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
業務費	191,178	182,301	186,733	175,184	179,033
委辦費	100,442	94,704	99,890	112,625	111,937
委辦費占業務費比率	52.54%	51.95%	53.49%	64.29%	62.52%

說 明：110至113年度為法定預算數；114年度為預算案數。
資料來源：建築研究所各年度預算書(案)。
表2 各部會主管研究機關114年度預算案委辦費編列情形表
單位：新臺幣千元
主管機關	研究機關	工作計畫	業務費	委辦費	委辦費占業務費比率
內政部主管	建築研究所	建築研究業務	179,033	111,937	62.52%
教育部主管	國家教育研究院	教育研究研習與推廣	271,176	10,000	3.69%
法務部主管	法醫研究所	法醫業務	51,817	0	0%
交通部主管	運輸研究所	運輸研究業務及運輸科技應用研究業務	241,528	33,650	13.93%
勞動部主管	勞動及職業安全衛生研究所	勞動及職業安全衛生研究	196,019	6,300	3.21%
農業部主管	獸醫研究所	動物衛生試驗研究	155,520	16,200	10.42%
	生物多樣性研究所	生物多樣性研究	62,845	1,330	2.12%
衛生福利部主管	國家中醫藥研究所	研究及實驗	111,378	33,000	29.63%
環境部主管	國家環境研究院	環境研究	150,842	47,300	31.36%
海洋委員會主管	國家海洋研究院	海洋研究業務	435,130	13,000	2.99%

資料來源：各研究所(院)預算案。
(二)允宜研議配合政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法之規定，完善研究發展成果之管理制度
1.為鼓勵該部及所屬機關人員積極從事研究發展工作，內政部訂有「內政部推動自行研究發展獎勵作業規定」。另為使實際從事研發工作且對產業技術有實際貢獻者能獲得實質回饋，依「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第18條規定[24]略以，應將研發成果收入之一定比率分配創作人及執行研究發展之單位，用以激勵其從事研發之意願。
[24] 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第18條規定：「研發成果由執行研究發展之單位負管理及運用之責者，其管理或運用所獲得之收入，應將一定比率分配研發成果創作人；由資助機關負管理及運用之責者，應將一定比率分配研發成果創作人及執行研究發展之單位。」
2.另建築研究所進行各項研究計畫時，除公開研究成果提供產官學界參採運用外，得依「內政部建築研究所研發成果技術移轉之授權作業程序」將研發成果技術移轉授權外界使用。復參該作業程序之附件「科技研究發展計畫研發成果授權契約書」第5條指出，所獲得之收入，應撥入行政院國家科學技術發展基金(下簡稱科發基金)。然該所技術移轉件數由109年之0件成長至113年截至7月止之5件，雖有成長，惟各年度之收入全數繳入科發基金(詳表3)，顯示該所科研人員未能共享研發成果，恐不利激勵其從事研發之意願，允宜研議配合前揭辦法鼓勵研發工作者之可行性，以完善研究發展成果之管理制度，並強化自行研究之功能。
表3 109至113年建築研究所專利研發成果運用情形表
單位：件；新臺幣千元
年度		109	110	111	112	113
當年仍有效專利等技術總件數		29	28	28	28	29
當年度技術移轉件數		0	1	1	3	5
當年度授權使用費收入	屬科發基金部分	0	114	0	931	634
	屬其他部分	0	0	0	0	0

說 明：113年度為迄7月止之實際數。
資料來源：建築研究所。
綜上，建築研究所係掌理建築研究發展相關事項，惟該所114年度預算案委辦費占業務費比高達62.52%，業務委外辦理程度偏高，且該所科研人員未能共享研發成果，恐不利激勵其從事研發之意願，允宜完善研究發展成果管理制度，強化其自行研究之功能。

一二、新增辦理「高齡者樂活共生環境前瞻科技計畫」，允宜積極協助推動相關法規及設計指引，以落實高齡者樂活共生環境之建置
建築研究所114年度預算案「建築研究業務」項下「綜合規劃」新增編列「高齡者樂活共生環境前瞻科技計畫」經費988萬5千元。經查：
(一)計畫概述
為建構高齡者於建築、社區及都市樂活共生之生活環境，創造高齡者自立生活及活躍老化潛力環境，建築研究所辦理「高齡者樂活共生環境前瞻科技計畫」，預計計畫期程114至117年，總經費4,545萬1千元，包含研究主題如下：
1.高齡者居住空間與社區環境改善：研究高齡者室內居住空間改善，包括居家空間裝修、高齡失智者居家照顧結合智慧設施之空間環境設計等。
2.高齡者活躍老化潛力環境規劃：高齡友善商家樂活共生環境設計、既有公家機關高齡樂活友善環境改造、福祉機構地坪防滑性能等研究。
3.新型態社會住宅探討：研究社會住宅樂活共生空間之設計，包括設計評估原則、AI智慧系統導入社會住宅之空間設計規劃等研究。
4.高齡樂活共生法令之研擬：探討各國因應超高齡社會之政策與法令，包括各國地方政府因應超高齡社會推動高齡環境改善策略、各國高齡樂活共生政策及法令等研究。。
該計畫績效目標係完成高齡者樂活共生環境前瞻研究報告40案、辦理研討講習推廣活動8場、研訂高齡樂活共生及無障礙環境法令8案、提出高齡者樂活共生指引6案。
(二)允宜積極協助研究法規及設計指引等成果之推動，以落實高齡者樂活共生環境之建置
據建築研究所表示，本計畫預計提出之修(增)訂法規及設計指引等，主要包括「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」、「建築技術規則」、「建築物無障礙設施設計規範」、「福祉機構地坪面磚防滑指引」、「日照中心之室內空間規劃設計參考指引」等，以改善高齡者居住空間。另參該所110至113年辦理之「高齡者安居敬老環境科技發展中程個案計畫」[25]，亦屬發展高齡者居住環境之課題，惟截至113年7月止提出修訂法規及設計指引共4案，僅111年之建築物地坪面磚防滑係數或等級指導原則完成修正(詳表1)，允宜積極協助相關規定之修訂，加速研究成果之利用，以落實高齡者樂活共生環境。
[25] 該計畫係以建築及都市環境改造角度，從生活圈之環境架構，提出高齡社會之都市、建築及社區生活願景，建構「安居、敬老之生活環境」為目標，研究主題分為安居敬老環境規劃、社會住宅環境設計、高齡社會環境法令、高齡者移動與環境等4項。

表1 截至113年7月止「高齡者安居敬老環境科技發展中程個案計畫」提出之修(增)訂法規、設計指引情形
提出之修(增)訂之法規、設計指引名稱	提出年度	修訂年度	法規權責單位	修正內容摘述
建築物地坪面磚防滑係數或等級指導原則	111	111	內政部國土管理署	為提升建築物地坪面磚防滑性能，就中華民國國家標準訂有試驗法之地坪面磚提供防滑係數或等級建議，作為相關業者及民眾選用之參考。
建築物無障礙設施設計規範	112	-	內政部國土管理署	建議修正設計規範202.4.3，坡道如設置在無遮簷人行道，應順平銜接騎樓及人行道，並增設防滑係數最小值。
既有公共建築物無障礙設施替代改善作業程序及認定原則	112	-	內政部國土管理署	建議修正原則第12點，騎樓設置活動斜坡板時作為替代計畫時，應考量活動斜坡板後方應有足夠空間讓輪椅使用者能夠行走
無障礙住宅設計基準及獎勵辦法	112	-	內政部國土管理署	修正無障礙住宅設計基準之新建無障礙住宅公寓大廈專有部分出入口、特定房間面積等規定。

資料來源：建築研究所。
綜上，建築研究所114年度預算案新增編列「高齡者樂活共生環境前瞻科技計畫」經費988萬5千元，預期將研訂高齡樂活共生及無障礙環境法令8案、提出高齡者樂活共生指引6案等，惟前期「高齡者安居敬老環境科技發展中程個案計畫」，亦為研究高齡者居住環境之改善，僅建築物地坪面磚防滑係數或等級指導原則1案完成修訂，允宜積極協助推動相關法規及設計指引，以落實高齡者樂活共生環境之建置。

一三、部分地區綠建築占比偏低，允宜賡續宣導推動綠建築普及，打造國土永續之安居環境
建築研究所114年度預算案於「行政規費收入」項下「證照費」編列綠建築、綠建材及智慧建築等標章證書費收入17萬元；「建築研究業務」項下「環境控制」編列「永續健康綠建築環境科技計畫」1,680萬3千元，包含辦理綠建築推廣宣導計畫等；另辦理智慧綠建築法規研究與人員培訓等業務4,477萬5千元，推動綠建築永續健康產業模式與技術發展，打造國土永續之安居環境。經查：
(一)近年建築研究所積極推動綠建築，促進綠建築產業朝淨零目標發展
依2050淨零排放路徑及策略，內政部負責淨零建築路徑規劃，據建築研究所提供資料指出，該所分別於90年、97年及99年推動「綠建築推動方案」、「生態城市綠建築推動方案」及「智慧綠建築推動方案」，並建立綠建築評估系統及綠建築標章制度，期降低建築物之能源消耗及二氧化碳排放量。又辦理創新低碳綠建築環境科技計畫(104至107年)、創新循環綠建築環境科技計畫(108至111年)及永續健康綠建築環境科技計畫(112至115年)，持續推動綠建築並研擬未來氣候與都市環境變遷之調適措施，促進綠建築產業朝淨零目標發展。
(二)部分地區建築物取得綠建築標章件數及總樓地板面積占比偏低，允宜賡續宣導，以擴大綠建築占比
綠建築標章制度屬自願申請性質，非為法令規定事項，僅能宣導鼓勵申請，據建築研究所表示，綠建築普及率[26]與國內房地產景氣及申請案之建築規模有關，近5年(108至112年)我國綠建築普及率分別為16.46%、16.43%、20.22%、17.27%及20.6%，呈波動狀態，爰就107年度至113年6月止各地區核發建築物使用執照統計表觀之(詳表1)，107年度至113年6月止各地區核發綠建築使用執照共2,269件，占核發使用執照件總數14萬242件之1.62%；核發綠建築使用執照總樓地板面積共3,195萬5,676平方公尺，占核發使用執照總樓地板面積1億8,017萬5,289平方公尺之17.74%，然綠建築集中於臺北市及新北市等地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣等地區綠建築件數及總面積占比均偏低，允宜加強宣導，積極協助推動綠建築。
[26] 綠建築普及率係每年認可通過候選綠建築證書及綠建築標章建築物之總樓地板面積，占當年核發建造執照及使用執照總樓地板面積之比率。
表1 107年度至113年6月止各地區核發建築物使用執照統計表
單位：件；平方公尺
市縣別	核發使用執照件數			核發使用執照樓地板面積
	綠建築件數	總件數	占比	綠建築面積	總面積	占比
新北市	374	2,747	13.61%	7,370,925	23,423,631	31.47%
臺北市	386	1,199	32.19%	5,488,062	11,544,465	47.54%
臺中市	260	14,277	1.82%	4,136,824	25,728,433	16.08%
臺南市	210	26,151	0.80%	2,659,841	18,152,375	14.65%
高雄市	205	14,441	1.42%	2,229,850	18,243,600	12.22%
宜蘭縣	38	6,121	0.62%	207,301	3,206,862	6.46%
苗栗縣	64	4,951	1.29%	311,142	4,032,499	7.72%
南投縣	23	5,907	0.39%	126,723	3,364,370	3.77%
雲林縣	40	10,434	0.38%	274,214	6,433,252	4.26%
嘉義縣	27	6,446	0.42%	1,611,667	4,904,090	32.86%
屏東縣	91	9,452	0.96%	486,307	5,658,059	8.59%
臺東縣	17	2,348	0.72%	52,204	865,947	6.03%
基隆市	35	225	15.56%	317,239	1,126,840	28.15%
嘉義市	8	3,320	0.24%	64,266	1,283,637	5.01%
桃園市	243	8,176	2.97%	3,863,066	27,708,894	13.94%
新竹縣	65	3,827	1.70%	1,187,956	8,223,423	14.45%
彰化縣	59	12,371	0.48%	277,291	9,611,320	2.89%
花蓮縣	21	2,421	0.87%	163,975	1,538,314	10.66%
澎湖縣	13	2,636	0.49%	39,863	798,559	4.99%
新竹市	59	1,530	3.86%	1,001,475	3,520,393	28.45%
金門縣	22	1,181	1.86%	62,094	694,018	8.95%
連江縣	9	81	11.11%	23,391	112,308	20.83%
合計	2,269	140,242	1.62%	31,955,676	180,175,289	17.74%

說 明：表內綠建築係指通過候選綠建築證書及綠建築標章之建築物。
資料來源：內政統計查詢網(113年9月12日查詢)及建築研究所提供。
綜上，建築研究所持續進行綠建築及永續健康綠建築環境相關研究計畫，並辦理智慧綠建築法規研究與人員培訓等業務，惟107年度至113年6月止部分地區建築物取得綠建築標章或候選綠建築證書之件數及總樓地板面積占比偏低，允宜賡續宣導，以打造國土永續之安居環境。

肆、財團法人臺灣營建研究院
財團法人臺灣營建研究院(以下簡稱營建研究院)由榮民工程股份有限公司、國立臺灣大學及國立臺灣科技大學(前國立臺灣工業技術學院)於70年5月共同創立。營建研究院114年度預算案編列收入1億7,701萬元，較113年度預算增加871萬元(增幅5.18%)；支出編列1億7,649萬9千元，較113年度預算增加847萬7千元(增幅5.05%)；收支相抵後預計賸餘51萬1千元，較113年度預算增加23萬3千元(增幅83.81%)。謹就營建研究院114年度預算案評估如下：
一四、114年度預計業務短絀大幅增加，允宜賡續擴大服務量能提高業務收入，並撙節管理費用等業務支出
營建研究院114年度預算案編列業務收入1億7,200萬元、業務支出1億7,626萬9千元及業務短絀426萬9千元，較113年度預算業務短絀增加102萬2千元(增幅31.48%)。經查：
(一)營建研究院提供營建產業與經營管理相關研究及專業服務
營建研究院係以推動營建產業與經營管理相關研究與服務為宗旨[27]，據該院提供資料，114年度計畫分為6大項目，分別說明如下：
[27] 依臺灣營建研究院捐助章程第3條規定：「本院為非營利性之組織，以推動營建產業與經營管理相關研究與服務為宗旨，辦理下列工作：(一)營建法規、制度之研究與服務。(二)營建產業與經營管理之分析、研究及諮詢服務。(三)營建技術與材料之研究與服務。(四)營建管理之研究與服務。(五)營建產業電子化、自動化等相關資訊技術之研究與服務。(六)營建資料之收集、分析及傳佈。(七)營建人才培訓、技術推廣與建教合作。(八)營建投資與營運管理之分析、財務規劃、研究與諮詢服務。(九)都市更新、都市計畫及土地開發之規劃研究。(十)綠建築、綠營建及生態工程等相關之研究與服務。(十一)其他與營建工程或營建開發有關問題之研究、檢驗、審查、鑑定及證明。」
1.品質驗證及資源再利用專案服務：包含預拌混凝土驗證、FAC標章推廣計畫、AC瀝青混凝土廠驗證、營建材料及資源再利用技術發展、廢輪胎橡膠瀝青鋪面推廣及土石資源調查分析。
2.設施維護管理相關專案：包含橋梁檢監測技術與系統建立、工程困難問題研析、混凝土材料研發、設施維護策略研擬、設施安全檢監測與大地工程災害潛勢分析、營建材料循環再利用及碳排係數資料庫、離岸風電基礎設施維護策略。
3.營建產業人才培訓、技術推廣等相關業務：包含掌握產業脈動及趨勢、培育產業人才、提升產業整體水平、促進策略聯盟。
4.營建管理相關專案：包含物價調查與價格調整資源循環再利用領域、碳排資料分析應用、營造業永續報告書之發展(ESG)、施工規範與施工抽查標準建置、工程品質專業協助與輔導、營造法規相關推行政策研擬與分析、新領域開發：科技防災技術之推廣及輔導。
5.營建產業資訊諮詢服務相關專案：建立OMNICLASS全生命週期與推廣ISO19650專案管理程序、圖資倉儲系統應用與推廣、營建減碳工法服務、循環經濟模式、全方案專案管理系統之建立與應用、促參政策與都市更新之執行與服務。
6.工程鑑識服務相關專案：包含工程爭議鑑定案、工程損鄰賠償調查與安全評估、工程災害事故調查與技術諮詢、鑑識工程新科技及技術與工程國際合約推廣、老舊建物安全評估與危老建物改建專業諮詢。
(二)114年度預計業務短絀較113年度增加31.48%，允宜研謀改善
觀109至114年度營建研究院業務餘絀表顯示(詳表1)，該院109至111年度業務短絀介於89萬5千元至172萬8千元間，僅112年度業務賸餘169萬元，預計113及114年度仍各有業務短絀324萬7千元及426萬9千元，短絀情形趨重。營建研究院係透過執行各項計畫以提供各項專業服務，勞務收入114年度編列1億7,050萬元，雖較113年度預算數增加，惟低於112年度決算數，允宜擴大服務量能，以增加業務收入。另109至114年度管理費用介於2,234萬6千元至2,733萬3千元間，均呈增加趨勢，允宜撙節管理費用等業務支出，以改善業務收支短絀情形。
表1 109至114年度營建研究院業務餘絀表 單位：新臺幣千元
科目別	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
業務收入	177,823	167,211	168,137	181,508	164,400	172,000
勞務收入	176,567	166,097	166,827	180,153	162,900	170,500
銷貨收入	1,256	1,114	1,310	1,355	1,500	1,500
業務支出	178,845	168,106	169,865	179,818	167,647	176,269
勞務成本	153,225	141,927	143,327	150,005	137,903	145,417
銷貨成本	3,274	3,251	2,961	3,095	2,956	3,519
管理費用	22,346	22,928	23,577	26,718	26,788	27,333
業務餘絀	-1,022	-895	-1,728	1,690	-3,247	-4,269

說 明：109至112年度為決算數；113及114年度為預算(案)數。
資料來源：營建研究院。
綜上，營建研究院114年度預算案編列業務收入1億7,200萬元，係提供各項研究與專業服務等產生之收入，惟該院114年度預計業務短絀426萬9千元，較113年度增加31.48%，允宜賡續擴大服務量能提高業務收入，並撙節管理費用等業務支出。

一五、近年工程鑑識服務相關專案之勞務收入決算數概呈減少趨勢，允宜研謀改善，以維持業務之穩定
營建研究院114年度預算案「工程鑑識服務相關專案」編列勞務收入1,500萬元及勞務成本991萬4千元。經查：
(一)營建研究院設有工程鑑識中心，提供鑑識工程及爭議處理制度等研究及工程鑑定等專業服務
營建研究院為協助專案工程爭議發生時，以專業公正第3方角色參與鑑識，協助釐清案件事實及事故原因、爭議解決，並提供工程法務專業服務爰成立工程鑑識中心，提供法院、營建業者、工程單位等各項專案服務，並辦理鑑識工程理論及實務之技術研發等研究工作[28]。
[28] 參營建研究院網站，工程鑑識中心業務範疇包括：一、研究發展：1.鑑識工程理論及實務之技術研發，2.公共工程法令及履約制度研究，3.爭議處理制度研究，4.國際著名契約之比較研究，5.國內外研究合作，6.工程鑑識及履約爭議教育推廣；二、鑑識工程服務：1.工程履約議處理之相關鑑定，2.展延工期事由及衍生費用評估，3.給付訴訟之價格及數量鑑定，4.施工損害鄰房鑑定，5.建物結構安全評估、監測/監控鑑定，6.建物瑕疵修補及估價鑑定，7.大地工程或特殊地質鑑定，8.建材規範衍生之爭議鑑定，9.跨領域之事故鑑定（土建工程事故涉及機電、化工或其他特殊領域)，10.施工損害鄰房價值減損評估。
(二)工程鑑識服務相關專案之勞務收入決算概呈減少趨勢，允宜研謀維持業務之穩定
營建研究院工程鑑識服務相關專案之勞務收入於109年度決算逾2,000萬元後，其後110至112年度該項勞務收入決算概呈減少趨勢，112年度僅有1,457萬8千元，且113及114年度預計各為1,800萬元及1,500萬元(詳表1)。詢據該院表示，部分鑑定案件為法院囑托，案件數量事涉法院工程爭議事件多寡及第3方對於專業服務之需求，爰近年勞務收入未能持續成長，鑑於該院工程鑑識服業務尚包含其他案件類型，容待藉由不同專業整合擴大案件承接範圍，以維持業務之穩定。
表1 109至114年度營建研究院工程鑑識服務相關專案勞務收支表
單位：新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
勞務收入	20,759	17,185	19,993	14,578	18,000	15,000
勞務成本	17,058	12,829	14,613	9,535	13,577	9,914

說 明：109至112年度為決算數、113及114年度為預算數。
資料來源：營建研究院。
綜上，營建研究院設有工程鑑識中心，提供鑑識研究及相關專案服務等，惟該項業務部分受限於法院委託案件多寡尚難預估，致109至112年該院工程鑑識服務相關專案之勞務收入概呈減少趨勢，114年度預算案勞務收入編列1,500萬元，較113年度減少300萬元，允宜研謀改善，藉由不同專業整合擴大案件承接範圍，以維持業務之穩定。

一六、114年度預計平均每名員工業務收入為自109年度以來之次低，允宜審酌業務收入增減狀況，強化人員管控機制並撙節用人費用
營建研究院114年度預算案編列用人費用8,736萬3千元、員工人數71人，分別較113年度預算8,326萬元、67人，增加410萬3千元(增幅4.93%)、4人(增幅5.97%)。經查：
(一)為發展新業務，營建研究院114年度預計增加員工人數及用人費用
營建研究院109至112年度決算員工人數介於62人至72人間，用人費用介於7,543萬6千元至8,082萬6千元間，概呈減少趨勢；然113及114年度預計員工人數及用人費用分別為67人、8,326萬元及71人、8,736萬3千元，顯示113及114年度員工人數預計各增加5人及4人，用人費用亦隨之增加。另114年度預算案與112年度決算相較，預計增加研究員1人、助理工程師7人、研發工程師2人，減少工程師1人，淨增加9人(詳表1)。據該院表示，係為發展新業務，又部分承攬案件需增聘派駐人員，爰增加員額。
表1 109至114年度營建研究院員工人數、用人費用及人均業務收入一覽表 單位：人；新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
工程師	19	18	17	17	16	16
研究員	14	14	11	12	11	13
管理師	6	7	8	8	8	8
助理工程師	16	18	14	14	17	21
研發工程師	6	5	4	3	5	5
助理管理師	11	9	8	8	10	8
合計	72	71	62	62	67	71
用人費用	80,826	80,264	75,436	76,732	83,260	87,363
人均業務收入	2,470	2,355	2,712	2,928	2,454	2,423

說 明：109至112年度為決算數，113及114年度為預算數。
資料來源：營建研究院各年度預、決算書。
(二)114年度預計平均每名員工業務收入為自109年度以來之次低，人員管控機制容有檢討空間
詢據營建研究院表示，該院業務收入係以接受民間委託或公開參加投標等，俟得標後始有業務來源及經費收入，爰編列下年度預算時，無法確實估列工作計畫及金額，僅以員工生產力估算編列114年度預算。然觀該院109至114年度平均每名員工業務收入介於235萬5千元	至292萬8千元間，114年度預算案平均每名員工業務收入242萬3千元，為自109年度以來之次低，甚較112年度決算減少17.25%(詳表1)，顯示員工人數及用人費用待有檢討空間，允宜審酌業務收入增減狀況，強化人員管控機制以撙節用人費用，並積極拓展業務，以提高人均業務收入。
綜上，為發展新業務及增聘派駐人員，營建研究院114年度預算案編列員工人數71人、用人費用8,736萬3千元，較113年度增加4人、410萬3千元，惟114年度預計平均每名員工業務收入為自109年度以來之次低，允宜審酌業務收入增減狀況，強化人員管控機制以撙節用人費用，並積極拓展業務，以提升人均業務收入。
(分機：8659 黃鈞毅)