中央研究院114年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)114年度單位預算案歲入編列1億4,886萬2千元，較113年度1億4,790萬1千元增加96萬1千元(增幅0.65%)；歲出編列143億5,487萬2千元，較113年度134億9,629萬4千元增加8億5,857萬8千元(增幅6.36%)，謹就中研院114年度預算案評估如下：
五、南部院區服務處已進駐，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區整體營運及服務效能
中研院114年度預算案「南部院區」編列6億5,131萬3千元，較113年度8億2,038萬元減列1億6,906萬7千元，減幅20.61%，主要係南部院區綜合規劃計畫預算113年度業已編竣，所列1億1,381萬元如數減列。南部院區以基礎研究為主軸，執行任務導向型計畫，結合南部在地產業人才與研究優勢，以農業生技、循環永續、量子科技，並兼顧人文科等領域研究。經查：
(一)「南部院區綜合規劃」計畫之研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐
行政院於106年7月核定中研院「南部院區綜合規劃」，總經費55.45億元，業經4次修正，總經費增至58.3億餘元，第1棟研究大樓於109年9月完工，同年12月取得使用執照，第2及第3棟研究大樓於112年6月完工，同年11月取得執照。另據中研院表示，113年2月南部院區服務處(下稱南院服務處)正式成立並進駐。
(二)截至113年7月底，部分研究大樓空間尚未進駐使用，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區之整體營運及服務效能
截至113年7月底，研究大樓進駐情形，部分研究大樓空間尚未進駐使用，另作為生活機能之綜合大樓(第3棟研究大樓)B棟1樓及2樓，尚未招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區之整體營運及服務效能。茲摘要說明各研究大樓使用情形如下(詳表1)：
1. 第1棟研究大樓可使用坪數2,153.68坪，已使用1,164.04坪，使用率54.05%，進駐單位以農業生物科技研究中心與南部育成中心為主。
2. 第2棟研究大樓可使用坪數2,561.64坪，已使用2,058.34坪，使用率80.35%，進駐單位以關鍵議題研究中心為主。
3. 第3棟研究大樓(綜合大樓)A棟，使用坪數1,202.24坪，已使用764.78坪，使用率63.61%，進駐單位以南院服務處及人文社會研究基地使用為主。
4. 綜合大樓B棟：1樓及2樓各140.65坪，招商使用，規劃餐廳及其他服務性設施，已洽各類型潛在廠商評估可行性中。3至5樓規劃作為學人會館及招待所，裝修工程已於113年8月竣工，預計10月完成驗收並進行床單、電視等傢俱設備及房務維運服務之採購，已擬訂會館入住標準與招待所借用要點，預計113年底前正式啟用。
綜上，中研院南部院區研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐，惟各研究大樓部分空間尚未進駐使用，而預定作為生活機能之空間尚待招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區整體營運及服務效能。
表1 中研院南部院3棟研究大樓截至113年7月底進駐情形
單位：坪
樓層	可使用坪數	可使用單元	實際使用			尚待使用
			單位	單元	坪數	單元	坪數
第1棟研究大樓
合計	2,153.68	－	-	-	1,164.04		989.64
2樓	728.28	12個實驗單元	農業生物科技研究中心	9個實驗單元	546.21	3個實驗單元	182.07
3樓	728.28	12個實驗單元	保留予前瞻研究發展項目	－	－	12個實驗單元	728.28
4樓	485.52	6個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元	農業生物科技研究中心	5個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元	424.83	1個實驗單元	60.69
	211.60	4個育成培育招商租用單元(含4間實驗室、8間辦公室及3間儀器室)	南部育成中心（已進駐4家廠商）	4間實驗室、7間辦公室、2間儀器室	193.00	辦公室及儀器室各1間	18.60
第2棟研究大樓
合計	2,561.64	－	-	-	2,058.34		503.3
1樓	342.74	無塵室、量測實驗室、100人演講廳	關鍵議題研究中心	無塵室、量測實驗室、100人演講廳	342.74	0	0
2樓	553.7	6個大實驗室、5個中實驗室、9個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室		8個實驗室、4個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室	417.2	3個實驗室、5個研究人員辦公室	136.5
3樓	552.3	7個大實驗室、6個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元、1個討論室		5個實驗室、3個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元1個討論室	459.4	2個實驗單元、3個研究人員辦公室	92.9
4樓	560.6	7個大實驗室、7個研究人員辦公室、7個學生助理博後辦公室、3個討論室		5個實驗室、5個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個討論室	292	2個實驗單元、2個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、2個討論室	268.6
5樓	552.3	7個大實驗室 / 6個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室3個討論室		7個實驗室、5個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室、3個討論室	547	1個研究人員辦公室	5.3
第3棟研究大樓(綜合大樓)A棟
	1,202.24	-	-	-	764.78	-	437.46
1樓	300.56	南院服務處	南院服務處	-	300.56	-	0
2樓	300.56			-	300.56	-	0
3樓	300.56	1個圖書檔案室單元、7個辦公室單元、1個研究室單元	人文社會研究基地	1個圖書檔案室單元、2個辦公室單元、1個研究室單元	163.66	5個辦公室單元	136.9
4樓	300.56	7個辦公室單元、3個研究室單元		-	-	7個辦公室單元、3個研究室單元	300.56

說 明：1.第1棟研究大樓育成招租單元有2個空間(18.6坪)，暫不提供租用，原因為辦公室電力無法獨立計算及儀器室改為公共儀器室。
資料來源：彙整自中研院提供資料。