交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告

# 十一、為因應氣候變遷衝擊，允宜完善邊坡維護管理系統功能，並加強監測機制，提高監測密度，以達預警目標，降低交通風險

公路局114年度預算案於「公路新建及養護計畫」項下「省道改善計畫(114-118年)」之子計畫「公路防避災改善」中，編列C級以上邊坡委託監測服務工作經費4億元，辦理針對地滑、土石流、順向坡等各種坡體災害類型，需加強監測之廣度與深度，以提升省道公路抗災能力；及省道邊坡全生命週期維護管理系統維護、擴充及優化等經費500萬元，合共編列4億0,500萬元。經查：

## (一)現行邊坡安全維護概況

1.巡查及檢測方式：邊坡應經常巡查，以確保其應有之功能，分為公路日間經常巡查及特別巡查；另可透過檢測發現邊坡滑動及擋土結構物是否降低等跡象，公路局每年至少辦理1次定期檢測，如逢天災或人為因素致災時，則辦理特別檢測，以提供邊坡最新狀況資訊，邊坡巡查及檢測之頻率、方式、項目與注意事項詳表1。110年迄113年8月底止，檢測數量分別為80座、99座、116座及113座，呈成長之趨勢(詳表4)。

2.維護管理制度：公路局為掌握轄管邊坡之最新狀況，針對不同級別屬性之邊坡，採取不同管理方式，再依落石災害評分系統（簡稱RHRS），進入細部定量評估，共分為5級，列管數量共計1,760處，其最新邊坡分級及列管數量詳表2。

3.相關預算編列及執行情形：108至113年度辦理邊坡管理系統建置及維運費用，累計預算數1,040萬元，108年迄113年8月底止，累計執行數996萬7千元，執行率95.84%(詳表3)；另110至113年度編列辦理邊坡檢測及補強預算數介於1億6,764萬2千元至4億6,582萬元，110至112年度決算數介於1億6,764萬2千元至3億2,605萬7千元，均呈成長之趨勢，且全數執行完畢，113年度截至8月底止執行數2億2,117萬4千元，占同期間分配數2億1,391萬9千元之103.39%，惟占全年度預算數僅為47.48%，允宜妥適辦理(詳表4)。

表1　公路局邊坡巡查及檢測之頻率、方式、項目與注意事項

| 分類 | 原則從車上以目力檢視， 必要時應下車詳查 |  | 以目力或輔以簡易器具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日間經常巡查 | 特別巡查 | 定期檢測 | 特別檢測 |
| 自然邊坡 | 1.1次/週(快速公路：2次/週)。 2.下邊坡1次/季。 | 必要時(優先關注邊坡) | - | 配合車巡結果辦理及其他必要時。 |
| 柔性護坡 | 1次/週 | 必要時 | 1次/年 |  |
| 剛性護坡 | 1次/週 | 必要時 |  |  |
| 擋土牆 | 1次/週 | 必要時 |  |  |
| 巡查/檢測注意事項 | 1.路面塌陷損壞或崩落。 2.上邊坡落石或崩落。 3.下邊坡滑動或掏空。 4.邊坡排水。 |  | 針對邊坡結構損壞或異狀進行檢測。 | 針對自然邊坡，應檢查是否有崩落、裂縫、鼓出、坍陷、湧水、植生異常、鬆動浮石、滾石、坡頂與坡面截水、排水設施、非法佔有等項目。 |

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

表2　公路局最新邊坡分級及列管數量　　　　　　　　　　　　單位：處

| 定性分級 | 列管數量 | 定量分級 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 339 | 22 | 181 | 39 | 28 | 9 |
| B | 51 | 0 | 13 | 8 | 16 | 1 |
| C+ | 18 | - | - | - | - | - |
| C | 554 | - | - | - | - | - |
| D | 798 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,760 | 22 | 194 | 47 | 44 | 10 |

說　　明：表內數字係統計至113年9月3日止之數值。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

表3　公路局108至114年度提升邊坡安全維護效能相關預算編列及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元

| 108年迄113年8月底止辦理邊坡管理系統建置及維運費用預算編列情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 經費明細 | 金額 |
| 省道邊坡全生命週期維護管理系統 | 108至112年建置費用預算數 | 9,967 |
|  | 112至113年保固期維運費用預算數 | 433 |
|  | 108至113年8月底止之執行數 | 9,967 |
| 合計 | 108至113年度預算數A | 10,400 |
|  | 108至113年8月底止之執行數B | 9,967 |
|  | 執行率C=B/A | 95.84% |
| 114年度辦理提升邊坡安全維護效能相關預算編列情形 |  |  |
| 工作項目 |  | 預算案金額 |
| 省道邊坡全生命週期維護管理系統維護、擴充及優化經費 |  | 5,000 |
| 公路防避災改善項下編列C級以上邊坡委託監測服務工作經費 |  | 400,000 |
| 合計 |  | 405,000 |

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

表4　公路局110年迄113年8月底止邊坡檢測及補強預算執行概況表

單位：座；新臺幣千元

| 年度 | 檢測 |  |  | 補強 |  |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 預算數 | 決算數 | 數量 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 110年度 | 80 | 50,908 | 50,908 | 37 | 116,734 | 116,734 | 167,642 | 167,642 |
| 111年度 | 99 | 64,719 | 64,719 | 75 | 225,778 | 225,778 | 290,497 | 290,497 |
| 112年度 | 116 | 79,712 | 79,712 | 62 | 246,345 | 246,345 | 326,057 | 326,057 |
| 113年度 | 133 | 87,210 | 46,150 | 150 | 378,610 | 175,024 | 465,820 | 221,174 |
| 合計 | 428 | 282,549 | 241,489 | 324 | 967,467 | 763,881 | 1,250,016 | 1,005,370 |

說　　明：1.辦理邊坡檢測及補強所需經費，為省改計畫項下之方案，未編列專項預算，依執行數核銷。

2.113年度決算數，係為1至8月累計執行數，同期間分配數：檢測部分為4,615萬元，補強部分為1億6,776萬9千元，合共2億1,391萬9千元。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

## (二)系統未有效管理邊坡資料，允待全面盤點改善，儘速強化邊坡資料之完整性，以發揮系統效益

公路局負責養護之省道約5,488公里，邊坡數量眾多，於極端氣候衝擊下，因地震、颱風及豪雨，時有造成邊坡崩塌及滑落，威脅道路安全之情況發生，為有效管理省道邊坡，於108年建置省道邊坡全生命週期維護管理系統，112年為因應邊坡完成復建後仍具有遠端致災因素，增修邊坡定性分級，增加C+級，維護管理系統卻未同步修正，因而無法於系統精準查填相關資料，不利邊坡資料之統計分析；另審計部於112年度審核報告指出，地錨基本或檢測資料建置不全，又未確實登載，凸顯系統未有效管理邊坡資料，允待全面盤點改善，儘速強化邊坡資料之完整性，俾利精確掌握邊坡現地狀況，以發揮系統效益。

## (三)曾發生災害事故處，未予監測追蹤，允宜加強監測機制，並提高監測之廣度與深度，以達預警目的，降低交通風險

111年迄113年8月底止，發生多起邊坡坍塌，影響道路通行事件(詳表5)，公路局邊坡防護係採反應式養護方式，對於曾發生災害事故處，未予以監測追蹤，導致屢發生災情，如：基隆北寧路一帶，多次發生落石砸落，又於113年6月3日於台2線70k潮境公園路段，無預警發生上邊坡坍方事件，據公路局說明，事發之處因每月觀測屬「穩定路段」，未列入中高風險之優先關注邊坡，所以未安裝監測系統，因而再次發生坍方，造成道路雙向阻斷無法通行，直至同年同月10日方才恢復通車，允宜加強監測機制，並提高監測之廣度與深度，以達預警目的，降低交通風險。

表5　公路局111年迄113年8月底止邊坡重大事故處理情形表

| 時間 | 情事摘要 | 影響情節 | 復原時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.10.15 | 台7線47k~50k大曼路段，發生上邊坡大規模崩塌事件。 | 道路雙向阻斷，無法通行。 | 於111年10月19日恢復通行。 |
| 112.01.11 | 112年台9線蘇花公路159k+300處，發生大清水隧道落石事件，造成明隧道防護設施損壞。 | 道路雙向阻斷，無法通行。 | 於112年1月15日恢復通行。 |
| 113.06.03 | 台2線70k潮境公園路段，發生上邊坡坍方事件。 | 道路雙向阻斷，無法通行。 | 於113年6月10日恢復通行。 |

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

綜上，公路局114年度預算案於「公路新建及養護計畫」項下「省道改善計畫(114-118年)」之子計畫「公路防避災改善」中，編列C級以上邊坡委託監測服務工作及邊坡管理系統維運等經費合共4億0,500萬元，省道邊坡全生命週期維護管理系統未有效管理邊坡資料，待全面盤點改善，儘速強化邊坡資料之完整性，以發揮系統效益；另針對發生災害事故處，允宜加強監測追蹤，並提高監測密度，以達預警目標，降低交通風險。

參據省道改善計畫(114-118年)(草案)第87頁。

原將邊坡分級分A、B、C、D級，各級定義：A級:2年內有災害紀錄，且尚未復建完成，或有明顯不穩定徵兆之邊坡。B級:2年內有災害紀錄，且因地形地質因素無法設置護坡設施，或有潛在不穩定徵兆之邊坡。C級:5年內有災害紀錄，後續無明顯不穩定徵兆之邊坡。D級:5年內未有災害紀錄，且無明顯不穩定徵兆之邊坡。於112年10月將邊坡區域外水因素及坡頂人為開發列為C+級，目前分為5級。

參據審計部112年度中央政府總決算審核報告(第2冊)丙-469頁。