交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告目錄　　頁次
交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告
壹、交通部民用航空局
交通部民用航空局(以下簡稱民航局)114年度預算案編列歲入5,474萬1千元，較113年度預算數增加111萬3千元(增幅2.08%)；歲出5億2,505萬6千元，較113年度預算數增加576萬3千元(增幅1.11%)，主要係伸算增列調整待遇等經費。謹就民航局114年度預算案評估如下：
# 一、民航局飛安與監理人員延攬不易，且現職年齡結構偏高，為免發生人力斷層風險，允宜妥善規劃人員甄補及人力配置，以維飛航安全
民航局114年度預算案於「一般行政-01人員維持」分支計畫項下，編列「人事費」5億0,529萬元，係編制內職(工)之薪資、加給等待遇經費。經查：
## (一)109年迄113年8月底止，員額均未能足額進用，導致現職人員工作負擔過重及預算執行未如預期，允宜妥善規劃進用事宜
民航局為民航主管機關，負責民航事業管理及飛安監理，109年因航空產業運具多樣化且蓬勃發展，為擴增機場服務量能，請增預算員額，行政院核定分年增加該局及所屬預算員額387人，包括民航局(相關預算編列於該局單位預算)核增105人[1](詳表1)，飛航服務總臺及各航空站(相關預算編列於民航事業作業基金)核增282人，109至112年各年底預算缺員介於23至95人，人事費賸餘數(下稱賸餘數)介於788萬4千元至7,639萬7千元，其中110年度缺員及賸餘數均為最高(詳表2)。疫後航運量快速成長，隨之安全監理業務，所需飛航安全查核及空域管理等人力需求倍增，惟迄113年8月底實際進用員額僅365人，尚有缺員91人未補實(詳表2)，據民航局說明，由於待補職缺具高度專業性及技術性，不易從他機關遴用，多數職缺係透過提報國家考試分發進用，因此進用時程較費時日，另聘用機場工程人員之薪資條件不及業界優渥，造成招聘困難，為避免人力產生空窗期，導致現職人員工作負擔過重及預算執行未如預期，允宜妥善規劃人員進用之時程及相關事宜。
[1] 行政院109年8月7日核增之預算員額包含職員335人(民航局77人及民航基金258人)、聘用52人(民航局28人及民航基金24人)，其中民航局職員77人須修正「交通部民用航空局組織條例」第6條之編制員額後始得進用，前揭條例業已於110年5月12日經總統公布。
表1　行政院109年8月7日核定民航局核增預算員額一覽表單位：人
機關	核增 / 人力類型	核增預算員額	各年度分配核增員額
			109年度			110年度	111年度
			職員	聘用	小計	職員	職員
民航局	安全及監理	59 / (職員54、聘用5)	18	5	23	18	18
	機場工程	46 / (職員23、聘用23)	23	23	46	0	0
	合計	105 / (職員77、聘用28)	41	28	69	18	18

資料來源：民航局提供資料；本中心製表。
表2　民航局109年迄113年8月底止員額進用及人事費執行情形表
單位：人；新臺幣千元
年度	員額			人事費
	預算員額 / A	實際員額 / B	差異數 / C=B-A	預算數 / D	決算數 / E	賸餘數 / F=D-E
109年度	303	280	-23	330,078	318,855	11,223
110年度	390	295	-95	401,637	325,240	76,397
111年度	407	335	-72	416,037	376,332	39,705
112年度	406	373	-33	431,505	423,621	7,884
113年1至8月	456	365	-91	498,094	330,547	-

說　　明：1.因預算員額係隨行政院核定情形變動，本表預算員額係依照各年度預算書所列之預算員額表達。
2.表內113年度之數字，係為1至8月累計數，惟年度尚未結束，無法確實估算賸餘數。
資料來源：民航局提供資料；本中心製表。
## (二)飛安與監理人力年齡結構偏高，近年將面臨退休潮，為免發生人力斷層風險，允宜研提具體可行之甄補策略，以維飛航安全
民航局109至114年度預算結構中人事費占歲出預算數，除112年度因疫情編列補助航空業、機場業者之降落費、使用費、權利金補貼[2]外，均在95.92%以上；就人力類型而言，飛安與監理人員又占預算員額比率均在82.13%以上(詳表3)，且國際飛安監理評鑑[3]，均將飛安檢查人力項目列為首重項目之一。鑑此，反映出飛安與監理人力在組織中至關重要，除前段所揭人員招募不易之隱憂外，據民航局資料顯示，現職飛安與監理人力年齡結構偏高，截至113年8月底止，平均年齡為46.31歲(公務人員44.70歲，聘僱人員50.44歲)，51至65歲者合計118人(公務人員74人，聘僱人員44人)，占飛安與監理現職人員38.44%(公務人員24.11%，聘僱人員14.33%)(詳表4)，113至122年推估離退人員約388人(飛安與監理人員約300人)，屆退者約68人(詳表5)，恐發生人力斷層風險，允宜研提具體可行之甄補策略，妥善規劃人力配置，以維飛航安全。
[2] 交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法第8條明定補助航空業者之項目及基準，並於特別預算編列相關補助經費，其中「對桃園機場及民航作業基金所轄機場因減免航空業、空廚業、地勤業之降落費、房地租金、權利金等所需資金缺口補助」89.01億元規劃由相關基金以舉借債務方式調度因應，後續再由國庫於112年度起循預算程序撥補，民航局據此於112年度單位預算編列前揭相關經費。
[3] 據民航局說明，國際民航組織(ICAO)實施航空安全監理評鑑(USOAP)及FAA國際飛安監理評鑑(IASA)之評鑑，均將飛安檢查人力項目列為首重項目之一，我國目前雖未能加入ICAO，但基於飛安監理之作法須與國際接軌，仍依其所發布之各項規範，完善我國民航法規及監理體系。

表3　民航局109至114年度人事費占歲出預算數比率暨飛安與監理人員占預算員額比率一覽表　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元；人
年度	人事費 / A	歲出 / 預算數 / B	人事費占 / 歲出預算數比率 / C=A/B	預算員額			飛安與監理人員占預算員額比率 / G=E/F
				一般行政 / 人員D	飛安與監理人員E	合計 / F=D+E
109年度	330,078	333,502	98.97%	52	239	291	82.13%
110年度	401,637	405,061	99.15%	56	322	378	85.19%
111年度	416,037	419,761	99.11%	57	339	396	85.61%
112年度	431,505	4,663,203	9.25%	57	339	396	85.61%
113年度	498,094	519,293	95.92%	58	389	447	87.02%
114年度	505,290	525,056	96.24%	58	389	447	87.02%

說　　明：本表金額，114年度為預算案數，餘均為法定預算數。
資料來源：109至114年度民航局單位預算(案)及該局提供資料；本中心製表。
表4　迄至113年8月底止，民航局現職飛安與監理人力年齡級距及平均年齡概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：人；歲
人員類別 / 年齡級距	公務人員		聘僱人員		合計
	人數	占比	人數	占比
21－30歲	22	7.17%	0	0.00%	22
31－40歲	55	17.92%	12	3.91%	67
41－50歲	70	22.80%	30	9.77%	100
51－60歲	66	21.50%	30	9.77%	96
61－65歲	8	2.61%	14	4.56%	22
合計	221	71.99%	86	28.01%	307
平均年齡	44.70		50.44		46.31

說　　明：平均年齡係依人員實際年齡計算。
資料來源：民航局提供資料；本中心製表。
表5　民航局推估113至122年度離退人員情形概況表　　　　單位：人
年度	預算 / 員額 / A	推估離退人員				推估飛安與監理人員離退人數占預算員額比率F=B/A	屆退人數
		飛安與監理人員B	一般行政 / 人員C	合計 / D	飛安與監理人員占離退人員比率E=B/D
113年度	447	26	8	34	76.47%	5.82%	2
114年度	447	30	8	38	78.95%	6.71%	6
115年度	447	27	9	36	75.00%	6.04%	4
116年度	447	27	8	35	77.14%	6.04%	3
117年度	447	33	8	41	80.49%	7.38%	9
118年度	447	28	10	38	73.68%	6.26%	6
119年度	447	32	10	42	76.19%	7.16%	10
120年度	447	32	10	42	76.19%	7.16%	10
121年度	447	32	9	41	78.05%	7.16%	9
122年度	447	33	8	41	80.49%	7.38%	9
合計	-	300	88	388	-	-	68

資料來源：民航局提供資料；本中心製表。
綜上，民航局114年度預算案於「一般行政」項下編列「人事費」5億0,529萬元，截至113年8月底，尚有缺員91人未補實，為避免人力產生空窗期，導致現有職員工作負擔過重，宜妥善規劃進用事宜。另該局現職飛安與監理人員年齡結構偏高，10年內將面臨退休潮，飛航服務總臺及各航空站(相關預算編列於民航事業作業基金)亦有相同之情況，為免發生人力斷層風險，允宜就局本部及所屬整體妥善規劃甄補政策及人力資源配置，確保應對未來人力需求，以維飛航安全。

貳、交通部中央氣象署
交通部中央氣象署(以下簡稱氣象署)114年度預算案編列歲入2,988萬6千元，較113年度預算數增加10萬元(增幅0.34%)；歲出26億1,669萬6千元，較113年度預算數增加4,167萬元(增幅1.62%)，主要係新增「地震前兆觀測精進計畫」及「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」等所需經費。謹就氣象署114年度預算案評估如下：
# 二、新增辦理「地震前兆觀測精進計畫」，允宜妥善規劃測站選址，俾利計畫順利推展，期從「預警」邁向「預測」之氣象服務，提早防範，減少災損
氣象署114年度預算案於「氣象科技研究發展-氣象科技研究-05地震測報」分支計畫項下，新增編列「地震前兆觀測精進計畫」(以下簡稱地震前兆計畫)第1年經費2,784萬元，主要係辦理強化地震預警系統效能、擴大應用地震預警資訊及增進地球物理資料利用效益等經費。經查：
## (一)整體計畫概述
1.計畫目標及內容：臺灣位於環太平洋地震帶上，地震頻繁，為降低地震災害，須發展地震預測技術，透過強化地球物理觀測與地震前兆分析之設備、技術與方法，整合分析各項地球物理及地震資料，提升我國地震前兆研究及作業之能力，精進地球物理資料分析之技術，並開發新一代地震前兆資料分析技術與方法，期能將成果實際應用於震災防救工作，以降低地震之危害。
2.計畫期程、總經費及經費來源：計畫期程為114至119年度，共6年，總經費1億9,200萬元，114年度編列2,784萬元，以後年度預計編列1億6,416萬元，另原編列於「強地動觀測第6期計畫-發展智慧化地震預警系統」(111-116)，其中與地震前兆計畫相近之工作項目，自114年度起移至地震前兆計畫執行，應妥為規劃計畫間項目移列之執行方式，其辦理項目及經費需求概況詳表1。
表1　氣象署「地震前兆觀測精進計畫」(114-119年)辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元
年度 / 主要工作項目	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	合計
強化地震前兆分析系統的設備與分析能力	21,840	26,000	26,000	26,000	26,000	30,160	156,000
開發新一代地震前兆分析技術與方法	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	36,000
合計	27,840	32,000	32,000	32,000	32,000	36,160	192,000

資料來源：氣象署提供資料；本中心製表。
## (二)為利計畫順利推展，允宜妥善規劃測站選址，期待能從現有「預警」邁向「預測」之氣象服務
為推動地震前兆預警之研發，該署近年來積極建置各種地球物理觀測站，據氣象署說明，921大地震過後，部分設備已受損老舊，藉由地震前兆計畫來升級設備及擴建地球物理觀測站，突破現有瓶頸，提供更多角度之地震前兆資訊，以提升觀測資料之質與量，進而提高地震前兆觀測之靈敏度和準確性。
由於觀測站設置地點，須設置於人煙稀少，周圍無電、磁、金屬物質之環境，且須埋設於地下，屬於永久設施，因此用地取得不易。又該署先前辦理都會區強震預警精進計畫，部分測站雖已完成建置，惟因場地布設管路施工複雜，而未能如期運作；及近期發生地震時，國家級警報未能如實發布[4]等情事。鑑此，為利計畫順利推展，允宜妥善規劃測站選址，期待能從現有「預警」邁向「預測」之氣象服務，能在地震發生前，預測可能造成之危害，提早做出防範，減少地震災害之損失。
[4] 「地震震度1級為何收到國家警報？氣象署：距離遠、科技限制」，中央社CAN新聞，112年9月17日，https://www.cna.com.tw/news/ahel/202309190031.aspx。及「花蓮地震雙北等6地未發國家級警報氣象署：預估震度未達4級」，中央社CAN新聞，113年4月3日，https://www.cna.com.tw/news/ahel/202404030091.aspx(最後瀏覽日期113年9月10日)。
綜上，氣象署114年度預算案新增編列「地震前兆觀測精進計畫」第1年經費2,784萬元，預計透過升級及擴建地球物理觀測站及設備，逐步提高地震前兆觀測之靈敏度和準確性，惟該署先前辦理都會區強震預警精進計畫，有部分測站已建置卻未能如期運作，及地震國家級警報未能如實發布等情事，允宜引以為藉，妥善規劃測站選址，俾利計畫順利推展，期從「預警」邁向「預測」之氣象服務，提早防範，減少災損。
# 三、「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」修正頻仍，允宜審慎規劃後續應辦事宜，俾利如期如質完成，以降低地震與海嘯之危害
氣象署114年度預算案於「氣象科技研究發展-氣象科技研究」項下，賡續編列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱南部海域計畫)第5年經費8,270萬元，總經費27億6,410萬元，110至113年度已編列9億5,248萬6千元，以後年度預計編列17億2,891萬4千元，主要係辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。經查：
## (一)計畫修正歷程概述
南部海域計畫原於109年經行政院核定，計畫期程110至113年度，總經費26億6,600萬元，辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運等；因招標進度未如預期，於111年提出第1次修正計畫[5]，將計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，配合期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增至26億9,870萬元；112年多次招標，受疫情及通膨造成原物料上漲，及近期南海中菲情勢緊張等因素影響3度流(廢)標，未能完成決標，復於112年提出第2次修正計畫[6]，再將計畫期程延至117年(110至117年)，致總經費需再調高至27億6,410萬元，其計畫之修正概況詳表1。
[5] 據氣象署說明，第1次修正計畫，係因受疫情影響，造成建置材料、儀器、人力及工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，致無法完成招標程序。
[6] 據氣象署說明，第2次修正計畫，係相關費用持續飆漲及近期南海中菲情勢緊張致使政治風險大增，造成廠商施做成本大幅提升及疑慮增加，致無法決標。
表1　氣象署「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(110至117年)修正概況表
	原定計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
計畫期程	110至113年	110至115年	110至117年
計畫 / 總經費	26億6,600萬元	26億9,870萬元 / (調增3,270萬元)	27億6,410萬元 / (調增6,540萬元)
年度經費 / 預算來源	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求： 1億2,900萬元	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求： 1億6,170萬元	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求： 2億2,710萬元
計畫內容	1.建置南部海域海纜觀測系統。 / 2.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。	1.2.同原定計畫，維持不變。 / 3.新增既有海纜觀測系統部分設備升級與測站重置。	1.2.3.維持不變，另因應東部海纜訊號異常之應變處理，所增經費來自縮減海纜舖設規模之調減款，經費由2.5億元調增為5.0億元(公建經費)。
計畫目標	1.降低臺灣西南部沿岸之海嘯、地震災害。 / 2.維持既有海纜觀測系統之穩定維運。
預期成果	1.提升臺灣南部海域地震與海嘯自然災害之預警能力，預估對南部外海地震可以提供10至20秒之地震預警時間及30至60分鐘之海嘯預警時間。 / 2.提高全世界地球科學界之能見度與地位。 / 3.強化我國與菲律賓政府之跨國防災合作計畫，並增進兩國邦誼。		1.相較於目前尚未在南部海域設置海纜測站之現況，預估對南部外海地震可以提供14秒之地震預警時間及30分鐘之海嘯預警時間。 / 2.3.同前。
與前計畫之關聯性	主要目標皆在即時監測馬尼拉海溝之地震與海嘯，以期縮短預警時間，降低臺灣西南部沿岸之災情。受疫情影響，自110至111年間共流(廢)標5次，因而辦理計畫修正，修改期程、經費及系統架構。		計畫目標不變，112年依第1次修正計畫內容重新招標，又流(廢)標3次，再辦理第2次修正計畫，修改期程、經費及縮減海纜舖設規模。
與前計畫之差異性	1.將觀測系統由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)。 / 2.臺灣南部海域進行即時地震與海嘯監測之目標維持不變，配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與子項工作執行時程。		1.舖設規模，由原規劃舖設800公里長海纜並設置6座測站，調整為舖設200公里長海纜並設置3座測站。 / 2.配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與執行時程。

資料來源：整理自第2次修正計畫及氣象署提供資料；本中心製表。
## (二)修正後影響海洋學領域之研究，又縮減海纜舖設規模，與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫應妥善規劃
為順利完成海纜觀測建置案招標程序，第1次修正計畫，將海纜觀測系統架構，由節點式改為嵌入式系統，以降低建置費用，符合預算規模，惟嵌入式架構無法設置海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，已影響海洋學領域之研究[7]；第2次修正計畫，將海纜舖設規模，由原規劃舖設800公里長，設置6座測站，縮減為舖設200公里長，設置3座測站，由於計畫規劃及執行未盡周妥，期程一再延宕，實施期間多次修正計畫，修改後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫應妥善規劃。
[7] 依該計畫第1次修正計畫(核定本)第35至36頁，「本計畫選定之海底觀測站，除規劃安裝地震海嘯等相關儀器外，若能順帶安裝溫鹽深儀、水下聽音計、流速剖面儀等海洋觀測儀器，透由將此先進技術應用於臺灣外海，預期我國在地球物理、地震學領域將有跨躍性發展外，亦可增進海洋學領域之研究，…。…計畫修正，將觀測系統架構由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)，以降低建置費用。但嵌入式架構無法設置前述海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，無法藉由此計畫協助海洋科學的發展。」
## (三)為降低地震與海嘯之危害，允宜積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成
據氣象署提供資料顯示，南部海域計畫110至112年度歷經8次流(廢)標，致可支用預算數實現率分別僅為4.52%、8.08%及12.95%，且連續3年辦理預算保留；113年度截至8月止實現數1,623萬8千元，占同期間分配數1,629萬9千元之99.63%，惟占全年度可支用預算數僅為1.92%；又因招標進度未如預期，共辦理2次修正計畫，延長計畫期程及調增總經費。鑑此，氣象署允宜積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成計畫，以降低地震與海嘯之危害。
表2　氣象署110至114年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　單位：新臺幣千元
總經費	年度	可支用預算數			可支用預算執行概況
		以前年度	本年度	合計	實現數	實現率	歲出保留數	保留率
2,764,100	110年度	0	230,600	230,600	10,428	4.52%	220,172	95.48%
	111年度	220,172	234,399	454,571	36,743	8.08%	417,828	91.92%
	112年度	417,828	33,915	451,743	58,516	12.95%	393,227	87.05%
	113年度	393,227	453,572	846,799	16,238	1.92%	-	-
	114年度	-	82,700	-	-

說　　明：表內113年度實現數為1至8月累計數，同期間分配數為1,629萬9千元。
資料來源：110至112年度氣象署單位決算、114年度單位預算案及該署提供資料；本中心製表。
綜上，氣象署114年度預算案賡續編列辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」第5年經費8,270萬元，計畫執行期間受疫情及通膨造成原物料上漲，暨受南海中菲情勢緊張等因素影響，歷經8次流(廢)標，致執行進度落後，期程一再延宕，顯示計畫規劃及執行未盡周妥，多次修正計畫之結果，已與原規劃差異頗大，嗣後允宜妥善規劃，積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成，以降低地震與海嘯之危害。

# 四、新增辦理「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，允宜檢討前期相關計畫執行未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效
氣象署114年度預算案於「氣象科技研究發展-精進氣象雷達與災防預警」項下，新增編列「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」(以下簡稱金馬雷達建置計畫)第1年經費3億0,362萬7千元，係辦理建置金門及馬祖雷達及強化雷達網連系統服務，以發揮氣象雷達於災防預警之效益等經費。經查：
## (一)整體計畫概述
1.計畫目標及內容：係以「新建金馬雷達，完善雷達監測」與「接軌國際趨勢，推升雷達預警」為目標，並以「健全雷達觀測場域建構」、「穩固雷達作業服務韌性」、「精進雷達應用技術能力」及「拓展雷達災防情資量能」4個策略，搭配9項重點工作(詳表1)，來落實「提升我國雷達觀測品質及即時預警服務，守護國民遊憩及離岸風能安全」之計畫願景。
2.計畫期程、總經費及經費來源：計畫期程114至119年度，共6年，總經費23億0,227萬6千元，分6年編列，114年度編列3億0,362萬7千元，以後年度預計編列19億9,864萬9千元，其中雷達場站更新與建置之土地建築部分，由公共建設預算支應4億4,644萬元；雷達購置、雷達網連系統服務、雷達監測及預警應用技術等項目，以科技預算支應14億3,941萬6千元；維運管理及推廣宣傳等經常性預算，則於氣象署基本需求經費支應4億1,642萬元，其辦理項目及經費需求概況詳表1。
表1　氣象署「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」(114-119年)辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度 / 工作項目	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	合計
一、建置金門及馬祖雷達	41,450	148,810	237,160	222,110	146,910	40,000	836,440
1.土地建築	1,050	78,710	149,060	138,710	78,910	0	446,440
2.雷達設備	40,400	70,100	88,100	83,400	68,000	40,000	390,000
二、執行機動性雷達觀測任務	16,104	22,812	11,360	25,812	16,560	20,268	112,916
三、維運雙偏極化雷達網	55,450	55,450	52,450	58,430	65,840	83,800	371,420
四、強化雷達網連系統服務	40,750	38,250	26,250	18,470	20,790	39,890	184,400
五、精進雙偏極化雷達監測預警技術	29,000	29,500	30,000	28,000	30,500	28,500	175,500
六、提升數值模式之雷達資料應用技術	33,150	33,150	33,650	33,150	33,150	33,650	199,900
七、強化雷達災防即時監測預警應用平臺	9,700	7,200	7,200	7,200	10,700	10,700	52,700
八、發展無縫隙雨量及智能即時預警服務	76,000	45,000	45,000	44,000	60,000	54,000	324,000
九、精進雷達防災風險知識傳播與溝通	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	45,000
合計	311,604	390,172	453,070	442,172	389,450	315,808	2,302,276

說　　明：本表資料係引用核定計畫書，與實際預算編列存有差異。
資料來源：金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫(114-119)；本中心製表。
## (二)為提升監測效能，允宜檢討前期相關計畫執行未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效，俾利計畫順利推展
金馬雷達建置計畫係為「精進氣象雷達與災防預警計畫」(以下簡稱精進氣象雷達計畫)之接續計畫，總經費較精進氣象雷達計畫(前1期計畫)增加5億7,341萬1千元(2項計畫比較，詳表2)。精進氣象雷達計畫雖已完成更新及強化花蓮、墾丁、五分山等雙偏極化雷達，提升雷達觀測資料品質控管及定量降水估計之準確度，惟於精進氣象雷達計畫執行時仍有未妥之處，包括：因受疫情及國際戰爭等因素影響，雷達零件供應鏈，廠商無法如期履約，致修改計畫期程[8]；匯率攀升，辦理交貨付款時，較原估計經費增加，不敷支應部分，申請動支第二預備金[9]。
[8] 據氣象署提供資料顯示，執行「精進氣象雷達與災防預警計畫」之子項目「2部移動車載氣象雷達建置(111年至113年)」，因受COVID-19疫情影響雷達零件供應鏈，廠商無法如期履約，於113年提出第1次修正計畫，經行政院核定延長計畫期程1年，總經費維持不變。
[9] 據氣象署提供資料顯示，墾丁及花蓮2部氣象雷達系統分別於111年11月及112年4月完成更新驗收，該計畫112年度未編列預算，採購雷達儀備份零件，因受疫情及國際戰爭等因素影響，歐元匯率攀升，年底付款時，較原估計數增加，經費不敷357萬7千元，申請第二預備金支應。
另於「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」執行期間，接獲當地民意反應，配合地方市政府進行聯外道路拓寬，致增加經費，不敷部分，申請第二預備金支應[10]；及因當地民意反對而更換場站位址，致計畫期程延宕且支出增加[11]等情事。鑑此，允宜檢討前期相關計畫執行期間未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效。
[10] 據氣象署提供資料顯示，106年七股雷達站遷移建置時，接獲居民及民代反應，希望配合雷達站建置進行聯外道路拓寬，自108年起與臺南市政府合作進行站外道路拓寬工程，惟工程執行前需先經濕地審查通過，延至112年2月工程方決標，並於112年底完工，決標至完工付款期間不到1年，所需經費難以預先估列預算。
[11] 據氣象署提供資料顯示，雲林及宜蘭2處雷達站，均因當地民意反對而更換場站位址，導致原已決標之工程案辦理終止契約，須支付廠商相關費用；另為因應新雷達站完工時間，須額外支付信用狀展延之相關手續費用。
表2　氣象署「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」與前期計畫比較表
項目	(前1期計畫) / 精進氣象雷達與災防預警計畫	金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫
計畫期程	108-114(詳說明)	114-119
總經費	17億2,886萬5千元	23億0,227萬6千元
主要辦理項目	1.五分山氣象雷達系統強化。 / 2.雷達資料處理分析技術強化。 / 3.雷達整合與偏極化觀測之資料應用技術與系統發展。 / 4.發展雷達資料大數據技術暨預警決策輔助系統。 / 5.穩定區域防災降雨雷達資料服務環境及科普推廣應用。 / 6.雷達資料中心強化。 / 7.金馬雷達評估及移動式雷達建置。	1.建置金門及馬祖雷達。 / 2.執行機動性雷達觀測任務。 / 3.維運雙偏極化雷達網及防災推廣應用。 / 4.強化雷達網連系統服務。 / 5.雷達監測預警暨模式科技發展與應用。 / 6.發展無縫隙雨量及智能即時預警服務。
預期效益	1.提升雷達觀測作業之穩定性，強化降雨監測效能。 / 2.發展降雨預報技術，促進災防預警服務效能。	1.擴大雷達觀測範圍及提升雷達觀測作業之機動性，強化天氣監測效能。 / 2.提高金門、馬祖及海峽之天氣監測準確度，推升災防預警服務。
與前期計畫之差異性	1.將傳統氣象雷達更新為雙偏極化雷達，發展雙偏極化雷達定量降雨估計技術，以提高對降水粒子之分辨能力。 / 2.導入高解析度數值預報模式及應用大數據資料探勘技術，發展短時定量降雨預報技術，以促進災防預警服務效能。	1.建置金門及馬祖雷達，擴增臺灣西側至海峽之雙偏極化雷達涵蓋範圍，改善金馬地區雲霧觀測之能力。 / 2.建構完整觀測作業模式。 / 3.發展更短時距之10分鐘QPE及定量降水預報(QPN)技術，同時開發雲、霧相關雷達產品。 / 4.發展X/Ka波段雷達同化技術，且提升模式資料輸出為10分鐘。

說　　明：「精進氣象雷達與災防預警計畫」中「2部移動車載氣象雷達建置(111年至113年)」因受COVID-19疫情影響雷達零件供應鏈，廠商無法如期履約，於113年提出第1次修改計畫，修正計畫將期程延長1年(108-114年)，總經費維持不變，所需經費已辦理保留，114年度單位預算案未編列此事項經費，係執行保留款。
資料來源：氣象署提供資料；本中心製表。
綜上，氣象署114年度預算案新增編列「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」第1年經費3億0,362萬7千元，該計畫總經費相較前期計畫總經費增加5億7,341萬1千元，允宜檢討前期相關計畫執行期間未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效，俾利計畫順利推展。
參、交通部運輸研究所
交通部運輸研究所(以下簡稱運研所)114年度預算案編列歲入237萬3千元，與113年度預算數相同；歲出4億8,133萬3千元，較113年度預算數增加9,012萬6千元(增幅23.04%)，主要係新增智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫等經費。謹就運研所114年度預算案評估如下：
# 五、新增辦理「智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫」，允宜妥慎規劃並強化人工智慧功能，以提升都市路網運作效率與交通安全
運研所114年度預算案於「運輸科技應用研究業務」項下新增編列「智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫」第1年經費1,600萬元，係辦理應用影像辨識技術開發市區客運風險分析工具與人工智慧號誌控制精進-多任務強化學習等經費。經查：
## (一)整體計畫概述
1.計畫目標及內容：為交通部「智慧運輸系統發展建設計畫(114-117年)」之子項計畫，係探討在市區環境應用影像辨識技術找出行車異常事件之可行性，以期持續提升運輸業者自主安全管理能量；及探討通用型人工智慧號誌控制，來降低實務上導入都會區應用之複雜性，以利各道路主管機關參考應用，以提升都市路網運作效率與交通安全。
2.計畫期程及總經費：計畫期程114至117年度，共4年，總經費6,400萬元，114年度編列經費1,600萬元，以後年度預計編列4,800萬元，其工作項目及經費需求情形詳表1。
3.智慧運輸系統發展建設計畫各期計畫推動概況：交通部前推動「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)」(以下簡稱第1期計畫)，辦理建置整合性交通行動服務、應用車聯網技術於運輸資料整合流通服務等，又於110年度賡續推動第2期計畫(110-113年)，運研所負責其中「人工智慧應用於公路事件探勘與管理計畫」之子計畫，為延續前期計畫成果，再於114年度賡續推動第3期計畫(114-117年)，運研所負責其中「智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫」之子計畫，第2及3期計畫主要辦理項目及預期效益之比較詳表2。
表1　運研所「智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫(114-119年)」辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度 / 主要工作項目	114年度	115年度	116年度	117年度	合計
人工智慧號誌控制精進	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000
應用影像辨識技術開發市區客運風險分析工具	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000
合計	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000

資料來源：運研所提供資料；本中心製表。
表2　運研所「智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫」(114-117年)與前1期計畫比較表
項目	(第2期計畫) / 智慧運輸系統發展建設計畫- / 人工智慧應用於公路事件探勘與管理計畫 / (110-113年)	智慧運輸系統發展建設計畫- / 智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫(114-117年)
計畫期程	110-113年	114-117年
總經費	3,571萬1千元	6,400萬元
主要辦理 / 項目	1.我國人工智慧車聯網之號誌控制。 / 2.應用人工智慧分析技術探勘高風險路段。	1.人工智慧號誌控制精進。 / 2.應用影像辨識技術開發市區客運風險分析工具。
預期效益	1.導入人工智慧多目標強化學習於都會區號誌控制；及高速公路匝道與平面道路號誌協控。 / 2.協助汽車運輸業者運用行車影像辨識技術提升安全管理能量。 / 3.精進安全設備及管理平台產業，促進安全產業發展。	1.透過人工智慧多任務與多目標強化學習模型來發展通用化之精進式人工智慧號誌控制，以降低實務導入與應用的複雜度。 / 2.發展人工智慧在緊急車輛運行與行人路口通行安全應用之模擬環境構建與模型發展，進一步縮短緊急車輛通行時間與提升行人交通安全。 / 3.協助汽車運輸業者運用行車影像辨識技術提升自主安全管理能量。 / 4.精進安全設備及管理平台產業，促進安全產業發展。
與前期計畫 / 之共通處	第1期計畫(106-109年)中，運研所無編列相關計畫及經費。	1.在技術上均使用人工智慧多目標強化學習模型與演算法。 / 2.均與客運業者合作蒐集ADAS警示、行車影像、駕駛行為及營運班表等各種資料，再應用影像辨識技術，從ADAS警示當中找出具行車安全隱憂的行車異常事件。
與前期計畫 / 之差異性		1.前期計畫以國道客運及國道環境為對象，開發行車異常事件影像辨識技術。 / 2.本計畫以前期計畫成果為基礎，開發適用於市區環境之影像辨識技術。

資料來源：運研所提供資料；本中心製表。
## (二)前期計畫「人工智慧應用於公路事件探勘與管理計畫」將屆期，允宜積極辦理
「智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫」(114-117年)總經費6,400萬元，較「人工智慧應用於公路事件探勘與管理計畫」(110-113年，以下簡稱前期計畫)增加2,828萬9千元(前後期計畫比較，詳表2)。前期計畫預算編列及執行情形，110至113年預算數介於751萬元至1,010萬元，110至112年執行數介於728萬8千元至977萬7千元，執行率均達95%以上，113年度截至8月底止執行數465萬元，占同期間分配數670萬2千元之69.38%，惟占全年度預算數僅為48.54%，計畫將於年底屆期，允宜積極辦理(詳表3)。
表3　運研所「人工智慧應用於公路事件探勘與管理計畫」(前1期計畫)預算執行概況表　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度 / 主要工作項目	110年度		111年度		112年度		113年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	1-8月 / 執行數
我國人工智慧車聯網之號誌控制	本項計畫係從111年開始		4,483	4,282	5,133	4,954	4,948	3,255
應用人工智慧分析技術探勘高風險路段	7,510	7,288	4,038	3,850	4,967	4,823	4,632	1,395
合計	7,510	7,288	8,521	8,132	10,100	9,777	9,580	4,650
執行率	97.04%		95.43%		96.80%		48.54%

說　　明：113年度1至8月累計分配數為670萬2千元。
資料來源：運研所提供資料；本中心製表。
## (三)交通狀況多樣且複雜多變，政策落實執行時仍面臨挑戰，允宜妥慎規劃並強化人工智慧功能，以提升路網運作效率與交通安全
裝設ADAS之目的在於提升駕駛安全，減少因人為疏忽或錯誤而導致之交通事故[12]，從109至112年大客車所造成交通事故之件數分別為1,672件、1,385件、1,395件及1,745件，110及111年稍有下降，112年又創新高，死傷人數亦呈類似趨勢(詳表4)；113年9月22日發生裝有ADAS之客運撞死大學生之事件，彰顯現有ADAS技術無法了解駕駛人面對警示之應對是否得當，倘僅透過蒐集行車影像、ADAS警示及駕駛行為等資料所研發之技術，於複雜之交通情境，落實至其日常安全管理運作，尚待驗證。
[12] 前期計畫主要辦理項目有：1.應用人工智慧分析技術探勘高風險路段，與客運業者合作蒐集ADAS警示、行車影像、駕駛行為及營運班表等各種資料，再應用影像辨識技術，從ADAS警示當中找出具行車安全隱憂之行車異常事件。2.導入人工智慧多目標強化學習於都會區號誌控制，完成緊急車輛優先號誌、單一路口多時相號誌控制與模擬幹道連鎖號誌控制下之人工智慧號誌控制模式構建、學習與訓練、績效評估等探討。
另前期計畫探討人工智慧在緊急車輛運行與行人等路口通行之應用可行性與作法，惟109至112年路口造成交通事故之件數，從109年20萬4,999件增至112年22萬9,268件，概呈增加之趨勢，死傷人數亦同(詳表4)，由於交通狀況多樣且複雜多變，在技術之穩定性和應用效果尚未完全成熟，難以應對多樣化之交通需求，仍面臨許多挑戰，導致政策落地執行時常遇到困境，允宜妥慎規劃並強化人工智慧功能，以提升都市路網運作效率與交通安全。

表4　109年迄113年6月底止大客車與路口造成交通事故概況表
單位：件；人
年別	大客車所造成交通事故				路口造成交通事故
	事故件數	死亡人數 / A	受傷人數 / B	死傷人數 / C=A+B	事故件數	死亡人數 / D	受傷人數 / E	死傷人數 / F=D+E
109年	1,672	28	2,094	2,122	204,999	1,333	276,529	277,862
110年	1,385	23	1,687	1,710	203,582	1,319	274,709	276,028
111年	1,395	22	1,631	1,653	214,124	1,405	288,255	289,660
112年	1,745	30	2,185	2,215	229,268	1,362	311,857	313,219
113年 / 1至6月	892	11	1,107	1,118	109,866	621	149,352	149,973

說　　明：1.第1當事者，係指交通事故責任較大之一方，即主要肇事者。
2.死亡人數，係指交通事故造成人員當場或30日內死亡之人數。
3.本表死亡及受傷人數係指第1當事者所引起道路交通事故，導致自身或其他人員死亡或受傷人數。
資料來源：交通部統計查詢網及道安總動員(查詢時間：113年10月1日)；本中心製表。
綜上，運研所114年度預算案新增編列「智慧道路技術應用與運輸效率升級計畫」第1年經費1,600萬元，109至113年6月底止大客車與路口造成交通事故之案件數，概呈增加之趨勢，死傷人數亦同，透過蒐集行車影像、ADAS警示及駕駛行為等資料所研發之技術，及探討人工智慧在緊急車輛運行與行人等路口通行之應用可行性與作法，由於交通情境複雜多變，在技術之穩定性和應用效果還未完全成熟，仍面臨許多挑戰，允宜妥慎規劃並強化人工智慧功能，以提升都市路網運作效率與交通安全。

肆、交通部公路局及所屬
交通部公路局及所屬(以下簡稱公路局)114年度預算案編列歲入104億7,122萬元，較113年度預算數增加9,455萬6千元(增幅0.91%)，主要係增列罰金罰鍰所致；歲出683億2,915萬4千元，較113年度預算數增加173億0,879萬9千元(增幅33.93%)，主要係新增公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)及第2期省道改善計畫(114-119年)等所致。謹就公路局114年度預算案評估如下：
# 六、公路監理系統提供全國監理核心業務之資訊，介接者眾，允宜建立有效監督機制，提升數位服務韌性，以維系統效能及資安防護
公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理-03資訊管理」項下，賡續編列第3代公路監理資訊系統維運等經費1億9,710萬4千元，及「08公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫」分支計畫項下，賡續編列辦理「公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫(113-115年)」相關經費3億0,540萬1千元，合共編列5億0,250萬5千元。經查：
## (一)公路監理系統101至114年度建置及維運費用預算編列情形
交通部自70年即規劃、設計與開發「公路監理資訊系統」(第1代)，賡續推出第2代推動多項監理便民服務，透過電腦連線管理，提供全國服務。公路局接續後，於101年9月開始建置第3代公路監理資訊系統（以下簡稱第3代），由分散式資料庫改為向上集中式全國單一資料庫，總經費19億0,547萬4千元，第3代迄今已使用10年以上，每年系統維護費用近2億元。為順利銜接第4代公路監理資訊系統（以下簡稱第4代），公路局於113年度起編列「公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫(113-115年)」（以下簡稱第3.5代），總經費10億7,958萬7千元，辦理資料庫暨基礎建設升級費用，113年度編列經費3億0,540萬元，114年度續編辦理第3代及第3.5代相關經費5億0,250萬5千元(詳表1)，以有效提升行政效率、維持系統效能及資安防護等。第3代及第3.5代比較，詳表2。
表1　公路局101至114年度公路監理系統預算編列及執行概況表
單位：新臺幣千元
101年迄113年8月底止辦理公路監理資訊系統建置及維運費用預算編列及執行情形
系統名稱(期程)	經費明細	金額
第3代公路監理資訊系統建置計畫 / 104年上線，目前尚在使用	101至103年建置費	1,905,474
	105至113年8月底止之維運費 / (104年為保固期)	1,597,895
公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫(113-115年) / 預計116年上線	113年資料庫暨基礎建設升級費用 / (計畫總經費10億7,958萬7千元)	305,400
合計	101至113年預算數	3,808,769
	101至113年8月底止之執行數	3,503,369
114年度辦理第3代及第3.5代相關預算編列情形
工作項目		預算案金額
第3代公路監理資訊系統維運費		197,104
辦理主中心及異備中心基礎建設軟硬體設備汰換與升級規劃建置、資料庫之軟硬體環境建置、監理服務網開發與測試		305,401
合計		502,505

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表2　公路局公路監理資訊系統第3代及第3.5代比較表
項目	第3代公路監理資訊系統建置計畫 / (101-103)	公路監理資料庫暨基礎建設升級計畫(113-115年)
計畫期程	101至103年	113至115年
總經費	19億9,859萬8千元	10億7,958萬7千元
計畫目標	1.系統改造、永續經營。 / 2.強化資訊安全及個人資料保護。 / 3.多元管道及全程服務。 / 4.縮短城鄉差距、關懷弱勢團體。	1.完整基礎建設，系統維穩強健。 / 2.深化數位轉型，服務全面升級。
辦理項目	1.資訊基礎硬體設備。 / 2.資訊基礎軟體工具。 / 3.資訊系統整合開發。 / 4.教育訓練費用。 / 5.網路佈線工程。 / 6.網路通訊費用(VPN專線)。 / 7.獨立驗證及確認機制及相關行政管理費用。	1.整備各地區監理所站數位資源。 / 2.推動核心資料庫移轉，提升關鍵資料管理。 / 3.強化跨機關資料介接服務。 / 4.數位化監控治理。 / 5.建立零信任框架基礎。 / 6.優化升級監理服務網。 / 7.新一代雲端監理入口網。 / 8.建置智能開發及維護環境。 / 9.強化資料整合及治理機制。 / 10.加速創新服務應用實作。
效益	1.整合流程、業務及資料。 / 2.互動式資訊技術服務。 / 3.提供網路、行動、與因連結服務。 / 4.提供客製化、打造主動化、具備自動化、達成永續化之服務。 / 5.打破時間限制，提供各項監理服務。 / 6.建立數位無紙化綠色監理、電子證照雲端監理、全面客製化服務監理、數位可攜式行動監理、ｅ指交辦主動服務監理與隨時可得服務監理。	1.提供穩定且可彈性擴充之公路監理資料庫平台，系統維穩強健，效能再提升。 / 2.建立完整資訊基盤，周延管理機制，減少資安風險。 / 3.公路監理系統現代化設計，加速數位轉型，且資訊系統雲端化，優化服務韌性及品質，提升服務營運效益。
與前期計畫之差異性	第1及2代資料非公路局業管。	效能提升、服務維穩為主，囿於資源未能全面將業務流程及系統架構同時改造。
待改善/ / 精進之處		業務流程、服務、資料流及系統架構需全面檢討，以進一步落實數位轉型之綜效。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (二)全國監理系統介接者眾，為確保監理服務不中斷，允宜強化數位服務韌性，妥予構建系統基盤及架構，俾使相關資源可應用於第4代
第3代負責全國汽(機)車車籍、駕駛人、違規、監理規費等各項管理功能，服務對象有5大部分，分別為公路局及所屬、直轄市交通及裁決單位、介接服務單位、民眾及企業[13]等，使用者多元，除跨機關資料傳輸外，尚提供外部介接服務，系統遍及全國。113年截至8月底止執行情形，從原設計容量之資料量1.6TB，已達5.8TB，另交易量亦從1.17億萬筆，最高增至約8.86億萬筆，倍數成長，系統需處理之資料量龐鉅(詳表3)。據公路局資料顯示，曾發生假日清檔排程與週六補班監理業務同時進行，造成核心系統資料庫負載過大，導致系統服務異常。鑑於第3代提供全國監理核心業務，為確保提供全年不中斷，且穩定之系統服務，需透過第3.5代技術升級和管理優化來改善，惟第4代刻依監理業務服務轉型研擬規劃中，允宜強化數位服務韌性，妥予構建系統基盤及架構，俾使相關資源可應用於第4代。
[13] 服務對象：一、公路局及所屬：局本部、37個監理所(站)、公路人員訊練所及2訓練中心、各區車輛鑑定委員會；二、直轄市交通及裁決單位：6都交通局及所屬交通事件裁決所(處/中心)、車輛行車事故鑑定會及覆議會；三、介接服務單位：提供公路監理主管機關、警察機關、稅務機關、環保機關等政府機關，因公務所需之資訊使用公法人，計86個單位；四、民眾：汽、機車所有人及駕駛人，及公路監理服務之使用者；五、企業：公路監理相關行業業者（如駕訓班、汽車代檢廠、運輸業者及訓練機構等）、金融業者、保險業者、超商等受委託執行相關公路監理業務之私法人組織（公司、行號、民間社團）。
## (三)系統提供全國監理核心業務之資訊，允宜建立有效監督機制加強稽核，以維系統效能及資安防護
據公路局官網112年2月最新消息說明，和雲行動服務股份有限公司(iRent)發生用戶個資外洩，係該公司資料庫發生防護性缺口，外部人員運用特定技術進入資料庫查詢會員資料所致，此事件因前揭公司未依個人資料保護法與「汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」採行適當之安全措施。公路監理資訊系統，存有全國民眾公路監理相關個人資料，若發生資安事件將影響重大，鑑於近年個資外洩及詐騙事件頻傳，允宜建立有效監督控管機制加強稽核，以維系統效能及資安防護，降低外洩事件風險。
表3　公路局109至114年度第3代公路監理資訊系統服務項目、資料量及交易量概況表
	原設計 / 容量	109年度 / 實際數	110年度 / 實際數	111年度 / 實際數	112年度 / 實際數	113年度 / 1-8執行數	114年度 / 預計數
相關系統 / 服務項目	交易服務：外部連結服務及多元代收管道服務。 / 資料庫：車籍、駕籍、運輸業管理及其他相關業務資料庫。
資料量	1.6TB	4.6TB	4.9TB	5.4TB	5.5TB	5.8TB	6.2TB
交易量 / (億萬筆)	1.17	約8.86	約8.23	約8.86	約7.69	約4.23	約6.6

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
綜上，公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理」項下賡續編列第3代公路監理資訊系統維運等經費1億9,710萬4千元，及3.5代基礎建設升級相關經費3億0,540萬1千元，合共編列5億0,250萬5千元，賡續強化公路監理資訊系統數位服務，由於提供全國監理核心業務之資訊，介接者眾，影響範圍大，為確保監理服務不中斷，宜強化數位服務韌性；另因近年個資外洩及詐騙事件頻傳，允宜建立有效監督機制加強稽核，以維系統效能及資安防護，降低外洩事件風險。

# 七、新增辦理公運計畫第5期「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標
公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸計畫」分支計畫項下，新增編列「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」(以下簡稱第5期公運計畫)第1年經費53億元，係辦理偏遠路線營運虧損補貼，增加優質運輸服務，改善公共運輸環境，促進低碳與綠色運輸以及落實人本與交通平權等所需經費。經查：
## (一)整體計畫概述
1.計畫目標及內容：落實人本與交通平權理念，帶動產業升級，達成淨零、永續、韌性、包容、數位化及優質服務，其主要辦理項目為人本及交通平權及推廣低碳與綠色運輸等。
2.計畫期程及總經費：計畫期程114至117年度，共4年，總經費200億元，114年度編列53億元，以後年度預計編列147億元，惟截至113年9月底止，計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完備核定程序並妥善規劃，以發揮其效益。其辦理項目、權責分工及經費需求概況，詳表1。
表1　公路局「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」辦理項目、權責分工及經費需求概況表　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度 / 主要工作項目	114年度	115年度	116年度	117年度	合計
公路客運偏遠路線營運虧損補貼 / (中央管轄運具需求)	910,000	890,000	870,000	850,000	3,520,000
市區客運偏遠路線營運虧損補貼 / (地方管轄運具需求)	1,140,000	1,100,000	1,070,000	1,050,000	4,360,000
其他行動方案(中央管轄運具需求)	1,370,000	1,470,000	1,490,000	1,510,000	5,840,000
其他行動方案(地方管轄運具需求)	1,880,000	1,640,000	1,470,000	1,290,000	6,280,000
合計	5,300,000	5,100,000	4,900,000	4,700,000	20,000,000

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (二)迄至113年8月底止各期公運計畫預算執行未如預期，允宜檢討經費支用及執行情形
1.各期預算編列情形：自99年起擴大公路公共運輸輔導，由管理轉向服務思維，陸續推動公路公共運輸發展計畫(99-101年)、公路公共運輸提昇計畫(102-105年)、公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)、公路公共運輸服務推升計畫(110-113年)及「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」[14]，期望提升公路公共運輸服務品質。各期計畫總經費介於150億元至245億元，以第4期最高，第5期較第4期總經費減少45億元，主要係國內各地公共運輸條件仍有差異，藉由第5期計畫推動交通平權，縮小區域差距，增加虧損補貼36.8億元，及自113年起補助電動大客車所需經費改由2030年電巴計畫辦理，因此減列該項補助款85億元等。99至114年度預算數介於28.75億元至53億元間，114年度預算案數較113年度預算數增加17.93億元(增幅51.13%)，亦為歷年最高。
[14] 99至117年度執行之5計畫，依期程先後，分別簡稱為公運計畫第1、2、3、4及5期。
2.各期預算執行情形：第1至3期各期可支用預算數介於111.98億元至177.53億元，實現數介於87.47億元至158.45億元(實現率介於77.83%至95.27%)，歲出保留數介於3.43億元至25.63億元(保留率介於2.06%至16.25%)，賸餘數介於4.43億元至13.74億元，爰第1、2期之屆期執行情況呈落後，且第2期賸餘數偏高，未能覈實規劃；第4期各年度可支用預算數介於41.47億元至57.31億元，110至112年度實現數介於38.04億元至45.20億元(實現率介於73.99%至87.45%，且112年度最高)，歲出保留數介於6.40億元至13.79億元(保留率介於12.39%至24.56%，且112年度最低)，賸餘數介於73萬9千元至1.11億元，顯示112年度執行進度改善，113年度截至8月底止實現數26.08億元，占同期間分配數35.56億元(含以前年度轉入數)之73.34%，惟占全年度可支用預算數僅為62.89%，預算執行未如預期，允宜檢討經費支用及執行情形(詳表2)。
表2　公路局99至113年度辦理各期公運計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
期別 / (年度)		總經費	可支用 / 預算數	可支用預算執行概況
				實現數	實現率	歲出保留數	保留率	賸餘數(或 / 減免註銷數)
1期 / (99-101)		15,000,000	11,198,458	8,746,974	78.11%	1,820,061	16.25%	631,423
2期 / (102-105)		20,000,000	17,752,887	13,816,203	77.83%	2,562,661	14.44%	1,374,023
3期 / (106-109)		15,000,000	16,630,707	15,844,887	95.27%	343,089	2.06%	442,731
4期 / (110- / 113)	110	24,500,000	5,043,992	3,804,353	75.42%	1,238,900	24.56%	739
	111		5,731,496	4,240,843	73.99%	1,379,329	24.07%	111,324
	112		5,168,329	4,519,879	87.45%	640,498	12.39%	7,952
	113		4,147,498	2,608,390	62.89%	-	-	-
5期 / (114-117)		20,000,000	-

說　　明：1.可支用預算數=當年度預算數+以前年度保留轉入數；實現率=實現數/可支用預算數；歲出保留數包括應付數及保留數，保留率=歲出保留數/可支用預算數。
2.第1至3期各欄數字係為各期末日之數字；第4期囿於113年度尚未結束，該年度實現數為113年度1至8月底合計數，同期間分配數為35億5,572萬元，歲出保留數及賸餘數尚無法估算。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (三)公運計畫執行情形仍有改善之空間，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標
經檢視公運計畫前幾期計畫執行情形，有預算執行情況呈落後、賸餘數偏高及補助款項部分市縣未依規定期限提報結算資料，導致預算執行未如預期；為配合淨零排放，推動市區公車全面電動化，執行結果與所訂目標存有差距，能源使用仍以汽柴油等化石燃料為主(化石燃料占99%，電力僅占1%)[15]；為滿足偏鄉基本民行，近年提供多項需求反應式公共運輸服務，未能符合偏鄉需求，出現運輸服務缺口；私人運具旅次數(占比71%)相較於全球主要城市(占比約47%)仍嫌偏高[16]等情事待改善。鑑此，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標。
[15] 參據行政院公共工程委員會為因應淨零排放，訂定公共工程節能減碳相關指引，於112年6月7日邀請交通部運輸研究所組長談「運輸部門2050淨零排放發展策略」之資料。
[16] 同註15。
綜上，公路局114年度預算案新增編列辦理「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」第1年經費53億元，賡續強化推動公路公共運輸服務升級相關工作，為歷年預算數最高。惟前幾期計畫執行情形，有多項待改善情事，如1.預算執行未如預期、2.推動市區公車全面電動化，執行結果與所訂目標存有差距、3.提供多項需求反應式公共運輸服務，未能符合偏鄉需求、4.私人運具旅次數仍偏高等情事。鑑此，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標。

# 八、為落實交通平權，近年提供多項需求反應式公共運輸服務，惟仍有運輸缺口，允宜強化需求管理，妥適規劃服務型態
公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸計畫-獎補助費」項下編列6億2,100萬元，係辦理人本及交通平權，推動偏鄉及超高齡地區多元運輸服務等經費。經查：
## (一)為滿足偏鄉基本民行之需，近年提供服務性路線需求反應式公車之推動情形
偏鄉地區乘客多為老人、學生及經濟弱勢族群，受限搭乘者，其運具替代性相對較少，多依賴市區公車或公路客運提供之公共運輸服務，又因偏鄉居住人口稀少且分散，客運業者票價收入無法支應營運成本，虧損嚴重甚難永續營運，為維持基本民行[17]，公路局自105年起積極推動偏鄉服務性路線需求反應式公車專案計畫，其歷程：105至106年試辦、107年試辦噗噗共乘、108年更名為幸福巴士，並擴大推動及109年升級幸福巴士2.0，整合各資源。據交通部說明，迄113年8月底止，已於172鄉鎮(偏鄉62個)推動443條(偏鄉231條)幸福巴士〔含幸福小黃〕路線(詳表1)，其中幸福巴士已通車85個鄉鎮，幸福小黃已通車92個鄉鎮，110年迄113年8月底止偏鄉公共運輸涵蓋率從89.78%提升至94.37%(詳表2)。
[17] 發展大眾運輸條例第10條第1項明定：「主管機關對大眾運輸事業資本設備投資及營運虧損，得予以補貼；其補貼之對象，限於偏遠、離島或特殊服務性之路(航)線業者。」，係保障並改善偏遠及離島地區大眾運輸之品質，以維偏鄉民眾基本民行之權利。
表1　公路局110年迄113年8月底止各縣市政府幸福巴士(含幸福小黃)推動情形表　　　　　　　　　　　　　　　單位：鄉鎮數；路線數
市縣別	110年度 / 實際執行數		111年度 / 實際執行數		112年度 / 實際執行數		113年度 / 1至8月實際數		114年度 / 預計數
	鄉鎮數	路線數	鄉鎮數	路線數	鄉鎮數	路線數	鄉鎮數	路線數	鄉鎮數	路線數
臺北市	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
新北市	3	10	3	13	5	17	5	14	5	14
桃園市	2	7	1	26	1	22	2	31	2	31
臺中市	14	15	21	24	21	24	21	27	22	29
臺南市	7	12	12	20	17	31	19	30	27	41
高雄市	32	65	31	71	33	71	33	58	33	60
基隆市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹市	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
新竹縣	2	12	1	8	2	16	3	21	3	21
苗栗縣	5	25	5	20	7	26	7	26	9	36
彰化縣	-	-	-	-	1	3	1	3	4	10
南投縣	6	11	10	18	10	20	10	23	11	34
雲林縣	1	1	2	2	2	3	2	3	4	5
嘉義市	-	-	2	4	2	5	2	8	2	8
嘉義縣	8	18	10	25	12	29	11	33	13	36
屏東縣	12	45	21	60	25	76	19	61	19	66
宜蘭縣	6	10	6	10	6	10	5	10	6	12
花蓮縣	7	20	10	29	10	28	11	30	11	30
臺東縣	12	66	13	64	13	44	13	41	13	42
澎湖縣	-	-	-	-	1	4	2	13	2	13
金門縣	1	1	1	1	1	1	2	5	2	5
連江縣	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2
合計	121	322	152	399	173	436	172	443	192	499

說　　明：迄113年8月底止，已於172鄉鎮(偏鄉62個)推動443條(偏鄉231條)幸福巴士〔含幸福小黃〕路線，其中幸福巴士已通車85個鄉鎮，幸福小黃已通車92個鄉鎮。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表2　公路局110年迄113年8月底止辦理推動偏鄉服務性路線需求反應式公車專案計畫預算執行概況表　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度	核定數	核銷數	執行情形	績效指標/ / 實際達成情形
110年度	312,269	129,413	補助121鄉鎮，推動322條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從88.33%提升至89.78%。	目標值89%/ / 實際值89.78%
111年度	301,613	147,879	補助152鄉鎮，推動399條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從89.78%提升至90.39%。	目標值90%/ / 實際值90.39%
112年度	378,174	116,452	補助173鄉鎮，推動436條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從90.39%提升至91.97%。	目標值91%/ / 實際值91.97%
113年 / 1至8月	521,674	138,779	截至8月底止，補助172鄉鎮，推動443條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從91.97%提升至94.37%。。	目標值92% / 實際值94.37%
合計	1,513,730	532,523	-

說　　明：原辦理推動偏鄉服務性路線需求反應式公車專案計畫為公運計畫項下之行動方案，未編列專項預算，依核定數核銷，自114年度起已編列專項預算。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (二)110年迄113年8月止，辦理服務性路線需求反應式公車專案計畫之預算執行情形
偏鄉地區公共運輸發展條件不佳，公車收益低難吸引客運業者主動投入，營運之存續高度仰賴政府營運虧損補貼政策，公路局自105年起公路局補助地方政府就偏鄉公共運輸不足之地區基礎營運費用，第4期公運計畫於110年至113年8月底止補助核定數介於3億0,161萬3千元至5億2,167萬4千元間，概呈逐年成長之趨勢，共核定補助15億1,373萬元；110年迄112年底核銷數介於1億1,645萬2千元至1億4,787萬9千元，113年1至8月核銷數僅1億3,877萬9千元，核定數與核銷數差距大，係因部分市縣未依規定期限提報結算資料所致(詳表2)。惟客運業者長期仰賴虧損補貼，未能自主營運獲利，不利路線永續經營，另部分路線營運規劃未符偏鄉民眾需求，造成部分偏鄉公共運輸涵蓋率未達目標值，仍有偏(原)鄉無幸福巴士運行[18]，允宜妥適規劃服務型態，符合偏鄉民眾需求，落實交通平權，進而建立永續經營機制。
[18] 詢據公路局說明，截至113年8月底止，尚無幸福巴士運行之原鄉：新北市烏來區、苗栗縣獅潭區、台東縣太麻里鄉、台東縣鹿野鄉、花蓮縣玉里鎮、花蓮縣花蓮市；偏鄉:新北市石碇區、新北市坪林區、新北市烏來區、苗栗縣獅潭鄉、新竹縣峨眉鄉、台東縣鹿野鄉、台東縣太麻里鄉、花蓮縣玉里鎮。
## (三)偏鄉公共運輸涵蓋率雖達94.37%，仍有運輸缺口，允宜強化需求管理，妥適規劃服務型態，落實交通平權
公路局規劃藉由幸福巴士補足路網末端民行服務不足之處，施行多年偏鄉公共運輸涵蓋率雖已提升至94.37%，仍有運輸缺口，允宜強化需求管理，妥適規劃服務型態，滿足基本民行，落實交通平權，經彙整該局資料，該局將透過下列措施，來完善偏鄉運輸服務：
1.整合資源與經驗：有效整合公務機關、在地資源及導入企業社會責任資源，透過公私協力，讓資源之運用效益極大化。
2.建構預約媒合平台：提供預約媒合叫車、派遣情形及車輛動態等，讓叫車更便利，進而提高使用率及提升服務品質。
3.掌握需求及旅次特性：以使用者需求為導向，提供多元服務型態，提高彈性路線及班次比例，降低空駛率，及整合跨運具服務，便利聯外轉乘，增進營運效能。
4.鼓勵在地資源投入：輔導在地社區發展協會參與經營、鼓勵在地司機取得職業駕照，提升在地就業機會，讓鄉民共好，以達永續在地服務。
交通部(公路局)為確保偏鄉公車正常服務，並提升服務品質，後續將推動幸福巴士轉型服務、鄉鄉有公車及偏鄉客貨共載服務，並設定短、中、長期目標，逐步完善偏鄉地區公共運輸服務，滿足基本民行(詳表3)。
表3　交通部落實偏鄉交通平權推動工作預定完成目標
推動工作	短期	中期	長期
幸福巴士轉型服務	完成15處固定營運模式轉型彈性預約服務。	完成40處固定營運模式轉型彈性預約服務。	完成50處固定營運模式轉型彈性預約服務。
鄉鄉有公車	新增10條幸福巴士路線。	新增20條幸福巴士路線。	輔導全國368個鄉鎮達到「鄉鄉有公車」目標含幸福巴士。
偏鄉客貨共載服務	輔導3處推動。	輔導10處推動。	輔導15處推動。

說　　明：短期：半年內；中期：半年~2年；長期：2~4年。
資料來源：交通部提供資料。
綜上，公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸計畫-獎補助費」項下編列6億2,100萬元，辦理人本及交通平權，推動偏鄉及超高齡地區多元運輸服務，110年迄113年8月底止，共核定補助15億1,373萬元，惟客運業者長期仰賴虧損補貼，未能自主營運獲利，不利路線永續經營，另部分路線營運規劃未符偏鄉民眾需求，允宜妥適規劃服務型態，符合偏鄉民眾需求，落實交通平權，進而建立永續經營機制。

# 九、因應綠色交通運輸之趨勢，推動2030年市區公車全面電動化，惟執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，提高產能加速普及，俾利達成政策目標
公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理-07客運車輛電動化推動計畫」分支計畫項下，賡續編列「2030年客運車輛電動化推動計畫」(以下簡稱電巴計畫)第2年經費37億5,700萬元。該計畫分7年辦理，總經費643億2,670萬元(含公路局450億8,350萬元及環境部192億4,320萬元)，113年度已編列24億3,000萬元，以後年度預計編列388億9,650萬元，主要係辦理公共運輸車輛補助，建置維修保養體系等客運車輛電動化項目。經查：
## (一)執行成效未如預期，且待執行經費龐鉅，允宜研謀策進措施，以提升執行績效
公路局自99年起即以公運計畫經費推動電動公車，期間為落實綠色運輸之理念，成立跨部會推動小組，共同推動電動公車政策，囿於公運計畫經費有限，為免產生排擠效應，復循2050淨零排放關鍵戰略「運具電動化與無碳化」，於112年提出「2030年客運車輛電動化推動計畫(113年至119年)」改採專案經費加速電動公車政策之推動，113年起由2030年電巴計畫辦理，執行成效未如預期，分就預算執行面及計畫實施面說明如下：
1.計畫實施面：113年度截至8月底止，核定補助汽車客運業者購置電動大客車2,080輛，經費108億1,600萬元(詳表1)，雖已達年度補助車輛數1,070輛之目標值，惟自99年推動迄113年8月底止，現有市區電動公車1,817輛(比例17.31%)，與市區電動公車數3,300輛(比例25%)之目標相差甚遠，且多數市縣電動公車比率仍未及2成，甚有為0%(詳表2及3)，推動成效未如預期。
2.預算執行面：113年度截至8月底止，購車補助執行數4億1,241萬1千元，占同期間分配數6億3,249萬9千元之65.20%，占全年度預算數僅為17.20%，預算執行率偏低，且8成以上年度經費尚待執行，另核定補助金額超逾預算數甚多，允宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性(詳表1)。
據公路局提供資料顯示，截至113年8月底止，電動大客車為1,846輛，其中113年1至8月實際產能僅50輛(詳表4)，與計畫所訂至113年底總電動公車數3,400輛之目標相差甚遠，恐不足以滿足國內市場所需，導致執行成效未如預期，進而影響預算執行，允宜檢討原因，研謀策進措施，以提升計畫執行成效，提高預算執行率。
表1　公路局113年度截至8月底止，核定補助客運業者新(汰)購電動大客車情形表　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；輛
辦理項目	預算數 / A	累計 / 分配數B	累計 / 執行數C	執行率		核定 / 輛數	核定 / 補助金額
				占同期間分配數 / D=C/B	占全年度預算數E=C/A
購車補助經費	2,398,300	632,499	412,411	65.20%	17.20%	2,080	10,816,000
建置維修保養體系經費	31,700	750	692	92.27%	2.18%	-	-

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表2　「2030年客運車輛電動化推動計畫(113年至119年)」分年績效指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；輛
推動期程	推廣期			普及期				總計
年度	113	114	115	116	117	118	119-123
年度補助 / 車輛數	1,070	1,600	2,100	2,000	2,000	1,900	1,500	12,170
總電動 / 公車數	3,400	5,000	7,100	9,100	11,100	13,000	14,500	14,500
市區電動 / 公車數	3,300	4,600	6,200	7,650	9,100	10,600	11,700	11,700
市區電動 / 公車比例	25%	35%	50%	65%	80%	90%	100%	100%

說　　明：1.113至114年度所需經費，由公共建設計畫先行匡列預算支應，後續年度將視環境部之碳費徵收機制完成情形，再另行討論。
2.公路局每輛補助370萬元，後續如有加碼補助由此計畫勻支；環境部營運補助為電動公車營運後分4年補助，因此119年度後之補助經費，將遞延撥付至123年度。
資料來源：2030年電巴計畫核定本；本中心製表。
表3　迄至113年8月底止，現有公路及市區汽車客運電動大客車占比表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：輛
公路汽車客運
總車輛數		迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
4,184		29	0.69%
市區汽車客運(市縣別)
市縣別	總車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
臺北市	3,396	650	19.14%
新北市	2,473	247	9.99%
桃園市	748	25	3.34%
臺中市	1,420	368	25.92%
臺南市	486	113	23.25%
高雄市	948	295	31.12%
基隆市	163	0	0.00%
新竹市	84	0	0.00%
新竹縣	45	2	4.44%
苗栗縣	13	0	0.00%
彰化縣	45	11	24.44%
南投縣	27	0	0.00%
雲林縣	22	11	50.00%
市區汽車客運(市縣別)
市縣別	總車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
嘉義市	30	22	73.33%
嘉義縣	38	6	15.79%
屏東縣	143	7	4.90%
宜蘭縣	147	27	18.37%
花蓮縣	63	16	25.40%
臺東縣	32	3	9.38%
澎湖縣	60	0	0.00%
金門縣	80	14	17.50%
連江縣	36	0	0.00%
合計	10,499	1,817	17.31%
汽車客運合計
總車輛數		迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
14,683		1,846	12.57%

說　　明：汽車客運路線按公路法第34條規定可區分成兩類：1.公路客運路線（公路汽車客運業），係由公路局作為主管機關，按一定路線以公共汽車運輸旅客之運輸服務，按是否以高速公路（國道）為主要行經道路，又可細分為一般公路客運路線與國道客運路線；2.市區公車路線（市區汽車客運業），係以直轄市、縣（市）政府為主管機關，除以該直轄市、縣（市）行政區為營運範圍外，並得申請延長至鄰接直轄市、縣（市）行政區域範圍。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表4　迄至113年8月底止，符合交通部資格審查車輛業者及每年產能
業者名稱	產能
	113年		114年 / 預估數	115年 / 預估數
	1至8月實際數	1至12月預估數
華德動能	18輛	600~700輛	1,700輛	1,700輛
成運汽車	20輛	1,000輛	4,000輛	4,000輛
創奕能源	12輛	100~200輛	200輛	200輛
合計	50輛	1,700~1,900輛	5,900輛	5,900輛

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (二)運輸部門能源使用仍以化石燃料為主，允宜積極改善過往限制，輔導各業者提高產(效)能，加速普及以達成政策目標
據運輸研究所資料顯示，我國運輸部門減碳仍面臨能源使用還是以汽柴油等化石燃料為主(化石燃料占99%，電力僅占1%)[19]，綜觀過往，電巴計畫執行成效未如預期，究其原因，主要受限於車輛產能、電池性能、充電介面、儲能設施及後勤維運成本高等因素，允宜積極改善過往限制，調適產業面、營運面及能源面，輔導各業者提高產(效)能，降低營運成本，加速普及以達成政策目標。參酌公路局提供之資料，提出下列策進之建議：
[19] 同註15。
1.產業面：提高國產電動大客車產能及改善電池儲能效能。
2.營運面：透過大數據分析，即早發現整車及四大關鍵系統問題，進行預防性保養，減少後勤維運費用，降低全生命週期總成本及透過公車路網優化補助方式，促進電動大客車營運於高運量路線，加上提高營運補助規模，將可降低客運業者營運成本。
3.能源面：充電介面調適及整備電能補充基礎設施。
綜上，公路局114年度預算案賡續編列「2030年客運車輛電動化推動計畫」第2年經費37億5,700萬元，113年度截至8月底止之預算執行率偏低，且待執行經費龐鉅，執行成效亦未如預期，允宜積極改善過往限制，調適各面向，輔導各業者提高產(效)能，並協助降低營運成本，加速普及俾利汰換汽柴油公車，降低化石燃料使用率，以達成淨零排放之目標。

# 一０、新增辦理「省道改善計畫」，允宜整合資源妥為規劃，並落實個案計畫審議機制，俾使資源妥適配置及運用，以提升省道服務水準
公路局114年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫-01公路系統新建及改善計畫」分支計畫項下，新增編列「省道改善計畫(114-118年)」(以下簡稱省改計畫第3期)第1年經費104億5,500萬元，主要係辦理延續辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強，並就省道公路路網整體規劃檢討，全面提升省道改善工程等經費。經查：
## (一)整體計畫概述
1.計畫目標及內容：提高省道公路系統服務能力，提供用路人安全、便捷、舒適之公路運輸服務，主要辦理項目為省道公路設施改善、瓶頸路段新闢、拓寬、橋梁耐震補強，並就省道公路路網整體規劃檢討，全面提升省道改善工程，提高公路邊坡、橋基等監測預警抗災能力等，本期與前2期計畫之比較詳表1。
2.計畫期程及總經費：計畫期程114至118年度，分5年辦理，總經費962億7,723萬3千元，114年度編列104億5,500萬元，以後年度預計編列858億2,223萬3千元，惟截至113年9月底止，計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完備核定程序並妥善規劃，以發揮其成效，其辦理項目及經費需求概況詳表2。
表1　公路局省道改善計畫第1、2及3期比較表
項目		第1期 / 省道改善計畫(102-107)	第2期 / 省道改善計畫(108-113)	第3期 / 省道改善計畫(114-118)
計畫期程		102-107年	108-113年	114-118
總 / 經 / 費	原核定	241.63億元	360億元	962.77億元
	修正後	248.84億元 / 第1次修正為248.84億元	498.11億元 / 第1次修正為511.72億元 / 第2次修正為498.11億元
辦理項目		1.公路先期規劃。 / 2.公路新建及改善。 / 3.橋隧提升與延壽安全。 / 4.公路防避災改善。 / 5.路面服務品質提升與延壽。 / 6.交通安全與管理品質提升。	1至6辦理項目同前期計畫，113年度新增省道私有既成道路土地取得。
效益		1.提升省道山區路段防避災能力，及橋梁耐震能力。 / 2.完善省道公路路網、消除瓶頸路段，並有效提升道路服務效能。 / 3.辦理省道各項改善及可靠度提升之工作。	1.維持省道公路系統路網完整性。 / 2.改善道路交通安全及強化防護措施、提升用路人友善性。 / 3.提升路面品質及山區道路安全性。 / 4.提升省道橋梁及隧道安全上之可靠度。
與前期計畫之差異性		-	新增「省道私有既成道路土地取得計畫」	考量營造工程物價上漲因素，以每年75億元匡列375億元，另部分特殊性或急迫性之個案計畫匡列共計587.77億元，擬申報962.77億元。

資料來源：省道改善計畫(114-118年)草案及公路局提供資料；本中心製表。
表2　公路局「省道改善計畫(114-118年)」辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度 / 工作項目	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	合計
預定辦理個案計畫總需求
公路先期規劃	244,013	201,049	159,000	77,690	68,248	750,000
公路新建及改善	7,073,937	10,129,985	9,344,579	14,256,556	15,874,680	56,679,737
橋隧安全可靠度提升與延壽	4,859,460	6,180,198	6,639,990	5,474,739	4,623,675	27,778,062
公路防避災改善	1,761,689	1,404,851	853,854	522,038	390,000	4,932,432
路面服務品質提升與延壽	2,849,218	3,002,552	2,770,092	2,624,373	1,886,330	13,132,565
交通安全與管理品質提升	495,950	558,250	441,800	330,750	332,625	2,159,375
省道私有既成道路土地取得	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
合計	18,284,267	22,476,885	21,209,315	24,286,146	24,175,558	110,432,171
擬申報分年經費
省道改善計畫	15,122,487	17,252,524	17,536,060	22,951,125	23,415,037	96,277,233

資料來源：省道改善計畫(114-118年)草案第91至93頁，與實際預算編列存有差異；本中心製表。
## (二)為使經費妥適配置，允宜參據各期預算編列及執行情形，落實個案計畫審議機制，排定優先順序
1.各期預算編列情形：公路局自102年起即編列省道改善計畫(下稱省改計畫)，持續辦理省道公路設施改善、瓶頸路段新闢、拓寬、橋梁耐震補強，全面提升省道改善工程，提高公路邊坡、橋基等監測預警抗災能力等。各期計畫總經費分別為248.84億元、498.11億元及962.77億元，第2及3期相較前期均呈倍數成長，增幅分別為100.17%及93.28%，第3期經費需求創新高(詳表3)，另據第3期計畫書(草案)預定辦理個案計畫總需求為1,104.32億元(詳表2)，較申報經費多出141.55億元，允宜落實個案計畫審議機制，作為排定優先順序之依據，俾使經費妥適配置及運用。
2.各期預算執行情形：第1期可支用預算數為243.91億元，全數執行完竣；第2期各年度可支用預算數介於57.60億元至111.29億元，108至112年度實現數介於57.60億元至109.86億元(實現率介於98.72%至100%)，歲出保留數介於0元至1.43億元(保留率介於0%至1.28%)，執行情形尚如預期，113年度截至8月底止實現數52.41億元，占同期間分配數55.11億元(含以前年度轉入數)之95.10%，惟占全年度可支用預算數僅為55.97%，計畫將於年底屆期，允宜積極辦理(詳表3)。
表3　公路局102至107年度辦理各期省改計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元
期別 / (年度)		總經費	可支用 / 預算數	可支用預算執行概況
				實現數	實現率	歲出保留數	保留率	賸餘數(或 / 減免註銷數)
1期 / (102-107)		24,884,300	24,391,397	24,391,397	100.00%	0	0.00%	0
2期 / (108- / 113)	108	49,811,478	5,760,277	5,760,138	100.00%	0	0.00%	139
	109		5,912,067	5,912,066	100.00%	0	0.00%	1
	110		6,650,176	6,628,034	99.67%	22,142	0.33%	0
	111		7,944,657	7,883,755	99.23%	60,901	0.77%	1
	112		11,128,545	10,985,606	98.72%	142,938	1.28%	1
	113		9,364,307	5,240,848	55.97%	-	-	-
3期 / (114-118)		96,277,233	-

說　　明：1.可支用預算數=當年度預算數+以前年度保留轉入數；實現率=實現數/可支用預算數；歲出保留數包括應付數及保留數，保留率=歲出保留數/可支用預算數。
2.第1期各欄數字係為該期末日之數字；第2期額度已不敷支應，其中涉及快速公路計畫之費用，自113年起由「省道快速公路改善計畫(113-118年)」支應，又囿於113年度尚未結束，該年度實現數為113年度1至8月底止合計數，同期間分配數為55億1,115萬8千元，歲出保留數及賸餘數尚無法估算。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (三)經費需求創新高，允宜整合相關資源妥為規劃，並加強事前評估，讓有限資源發揮最大效能，俾利提升省道服務水準
由於交通環境複雜多變，第2期計畫已辦理2次修正，第1次修正計畫，於110年經行政院核定增加辦理項目，國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程、配合河川治理計畫改建11座省道橋梁及邊坡地錨安全性設施補強等[20]，致總經費由360億元增至511.72億元(增幅42.14%)，修正幅度甚鉅；第2次修正計畫，112年經行政院核定增加辦理省道私有既成道路土地取得計畫、屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里，另「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」已無需編列專款經費等[21]，等，總經費由511.72億元調減為498.11億元(詳表4)。部分修正後所增加之項目預定完工期程，逾第2期計畫核定期程；另部分項目與公路養護計畫類似，應擬訂各項公路養護辦理之優先順序。鑑此，允宜整合相關資源妥為規劃，加強事前評估，讓有限資源發揮最大效能，俾利提升省道服務水準。
[20] 第1次修正計畫，分別於「公路新建及改善」項下增加辦理國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程經費71.78億元、「橋隧安全可靠度提升及延壽」項下增加配合河川治理計畫改建11座省道橋梁經費68.64億元、「公路防避災改善」項下增加邊坡地錨安全性設施補強經費11.3億元，共計增加151.72億元。
[21] 第2次修正計畫，增加辦理省道私有既成道路土地取得計畫10億元、屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫48.84億元、省道橋梁配合改建：經費39.894億元、邊坡地錨安全性設施補強11.3億元，及「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」前因工程發包多次流標，進度不順利，經交通部檢討，原計畫內既已匡列之額度已足夠支應113年度之前之經費需求，本次修正後，已無編列專款經費。
表4　公路局「省道改善計畫(108-113)」修正計畫及納編計畫概況表
單位：新臺幣千元
	原計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
計畫期程	108至113年
計畫 / 總經費	360億元	511.72億元	498.11億元
計畫內容	辦理「公路先期規劃」、「公路新建及改善」、「橋隧安全可靠度提升與延壽」、「公路防避災改善」、「路面服務品質提升與延壽」、「交通安全與服務品質提升」等6工作項目。	增修專款專用經費如下： / 1.「公路新建及改善」增修「國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程」經費需求71.78億元。 / 2.「橋隧安全可靠度提升與延壽」增修「省道橋梁配合改建」經費需求68.64億元。 / 3.「公路防避災改善」增修「邊坡地錨安全性設施補強」經費需求11.3億元。	因應實際執行狀況及交辦事項，調整計畫經費內容如下： / 1.專款專用151.718億元調減為110.034億元。(內含遵示納入之「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」結算金額48.84億元及「省道私有既成道路土地取得計畫」113年10億元。) / 2.非專款專用部分由360億元調修為388.081億元。
計畫目標	係整體考量省道公路系統路網完整性及各項公路修建、改善、安全性提升及防救災應變等各種需求，持續分期陳報計畫辦理。
預期成果	計畫核定後配合政府重大公共建設計畫先期作業時程，考量各項改善計畫(路段)急迫性、安全性等，各分年以持續滾動檢討方式彈性檢討，期在兼顧經濟發展、社會公義及環境保育之永續發展理念下，維持省道公路系統最高效能。
與前次計畫之差異性	-	同第1次修正計畫內容所述。	同第2次修正計畫內容內容所述。

資料來源：省道改善計畫(114-118年)草案及公路局提供資料；本中心製表。
綜上，公路局114年度預算案新增編列「省道改善計畫(114-118年)」第1年經費104億5,500萬元，計畫預算規模較大且屬彙整型計畫，惟前期計畫已辦理2次修正，總經費由360億元增至511.72億元，再調減為498.11億元，凸顯本計畫規劃尚有未盡完善之處，另部分項目與公路養護計畫類似，爰允宜整合資源妥為規劃，並加強事前評估，落實個案計畫審議機制，排定優先順序，俾使資源妥適配置及運用，以提升省道服務水準。

# 十一、為因應氣候變遷衝擊，允宜完善邊坡維護管理系統功能，並加強監測機制，提高監測密度，以達預警目標，降低交通風險
公路局114年度預算案於「公路新建及養護計畫」項下「省道改善計畫(114-118年)」之子計畫「公路防避災改善」中，編列C級以上邊坡委託監測服務工作經費4億元[22]，辦理針對地滑、土石流、順向坡等各種坡體災害類型，需加強監測之廣度與深度，以提升省道公路抗災能力；及省道邊坡全生命週期維護管理系統維護、擴充及優化等經費500萬元，合共編列4億0,500萬元。經查：
[22] 參據省道改善計畫(114-118年)(草案)第87頁。
## (一)現行邊坡安全維護概況
1.巡查及檢測方式：邊坡應經常巡查，以確保其應有之功能，分為公路日間經常巡查及特別巡查；另可透過檢測發現邊坡滑動及擋土結構物是否降低等跡象，公路局每年至少辦理1次定期檢測，如逢天災或人為因素致災時，則辦理特別檢測，以提供邊坡最新狀況資訊，邊坡巡查及檢測之頻率、方式、項目與注意事項詳表1。110年迄113年8月底止，檢測數量分別為80座、99座、116座及113座，呈成長之趨勢(詳表4)。
2.維護管理制度：公路局為掌握轄管邊坡之最新狀況，針對不同級別屬性之邊坡，採取不同管理方式，再依落石災害評分系統（簡稱RHRS），進入細部定量評估，共分為5級[23]，列管數量共計1,760處，其最新邊坡分級及列管數量詳表2。
[23] 原將邊坡分級分A、B、C、D級，各級定義：A級:2年內有災害紀錄，且尚未復建完成，或有明顯不穩定徵兆之邊坡。B級:2年內有災害紀錄，且因地形地質因素無法設置護坡設施，或有潛在不穩定徵兆之邊坡。C級:5年內有災害紀錄，後續無明顯不穩定徵兆之邊坡。D級:5年內未有災害紀錄，且無明顯不穩定徵兆之邊坡。於112年10月將邊坡區域外水因素及坡頂人為開發列為C+級，目前分為5級。
3.相關預算編列及執行情形：108至113年度辦理邊坡管理系統建置及維運費用，累計預算數1,040萬元，108年迄113年8月底止，累計執行數996萬7千元，執行率95.84%(詳表3)；另110至113年度編列辦理邊坡檢測及補強預算數介於1億6,764萬2千元至4億6,582萬元，110至112年度決算數介於1億6,764萬2千元至3億2,605萬7千元，均呈成長之趨勢，且全數執行完畢，113年度截至8月底止執行數2億2,117萬4千元，占同期間分配數2億1,391萬9千元之103.39%，惟占全年度預算數僅為47.48%，允宜妥適辦理(詳表4)。
表1　公路局邊坡巡查及檢測之頻率、方式、項目與注意事項
分類	原則從車上以目力檢視， / 必要時應下車詳查		以目力或輔以簡易器具
	日間經常巡查	特別巡查	定期檢測	特別檢測
自然邊坡	1.1次/週(快速公路：2次/週)。 / 2.下邊坡1次/季。	必要時(優先關注邊坡)	-	配合車巡結果辦理及其他必要時。
柔性護坡	1次/週	必要時	1次/年
剛性護坡	1次/週	必要時
擋土牆	1次/週	必要時
巡查/檢測注意事項	1.路面塌陷損壞或崩落。 / 2.上邊坡落石或崩落。 / 3.下邊坡滑動或掏空。 / 4.邊坡排水。		針對邊坡結構損壞或異狀進行檢測。	針對自然邊坡，應檢查是否有崩落、裂縫、鼓出、坍陷、湧水、植生異常、鬆動浮石、滾石、坡頂與坡面截水、排水設施、非法佔有等項目。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表2　公路局最新邊坡分級及列管數量　　　　　　　　　　　　單位：處
定性分級	列管數量	定量分級
		1	2	3	4	5
A	339	22	181	39	28	9
B	51	0	13	8	16	1
C+	18	-	-	-	-	-
C	554	-	-	-	-	-
D	798	-	-	-	-	-
合計	1,760	22	194	47	44	10

說　　明：表內數字係統計至113年9月3日止之數值。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表3　公路局108至114年度提升邊坡安全維護效能相關預算編列及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元
108年迄113年8月底止辦理邊坡管理系統建置及維運費用預算編列情形
系統名稱	經費明細	金額
省道邊坡全生命週期維護管理系統	108至112年建置費用預算數	9,967
	112至113年保固期維運費用預算數	433
	108至113年8月底止之執行數	9,967
合計	108至113年度預算數A	10,400
	108至113年8月底止之執行數B	9,967
	執行率C=B/A	95.84%
114年度辦理提升邊坡安全維護效能相關預算編列情形
工作項目		預算案金額
省道邊坡全生命週期維護管理系統維護、擴充及優化經費		5,000
公路防避災改善項下編列C級以上邊坡委託監測服務工作經費		400,000
合計		405,000

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表4　公路局110年迄113年8月底止邊坡檢測及補強預算執行概況表
單位：座；新臺幣千元
年度	檢測			補強			合計
	數量	預算數	決算數	數量	預算數	決算數	預算數	決算數
110年度	80	50,908	50,908	37	116,734	116,734	167,642	167,642
111年度	99	64,719	64,719	75	225,778	225,778	290,497	290,497
112年度	116	79,712	79,712	62	246,345	246,345	326,057	326,057
113年度	133	87,210	46,150	150	378,610	175,024	465,820	221,174
合計	428	282,549	241,489	324	967,467	763,881	1,250,016	1,005,370

說　　明：1.辦理邊坡檢測及補強所需經費，為省改計畫項下之方案，未編列專項預算，依執行數核銷。
2.113年度決算數，係為1至8月累計執行數，同期間分配數：檢測部分為4,615萬元，補強部分為1億6,776萬9千元，合共2億1,391萬9千元。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (二)系統未有效管理邊坡資料，允待全面盤點改善，儘速強化邊坡資料之完整性，以發揮系統效益
公路局負責養護之省道約5,488公里，邊坡數量眾多，於極端氣候衝擊下，因地震、颱風及豪雨，時有造成邊坡崩塌及滑落，威脅道路安全之情況發生，為有效管理省道邊坡，於108年建置省道邊坡全生命週期維護管理系統，112年為因應邊坡完成復建後仍具有遠端致災因素，增修邊坡定性分級，增加C+級，維護管理系統卻未同步修正，因而無法於系統精準查填相關資料，不利邊坡資料之統計分析；另審計部於112年度審核報告指出，地錨基本或檢測資料建置不全，又未確實登載[24]，凸顯系統未有效管理邊坡資料，允待全面盤點改善，儘速強化邊坡資料之完整性，俾利精確掌握邊坡現地狀況，以發揮系統效益。
[24] 參據審計部112年度中央政府總決算審核報告(第2冊)丙-469頁。
## (三)曾發生災害事故處，未予監測追蹤，允宜加強監測機制，並提高監測之廣度與深度，以達預警目的，降低交通風險
111年迄113年8月底止，發生多起邊坡坍塌，影響道路通行事件(詳表5)，公路局邊坡防護係採反應式養護方式，對於曾發生災害事故處，未予以監測追蹤，導致屢發生災情，如：基隆北寧路一帶，多次發生落石砸落，又於113年6月3日於台2線70k潮境公園路段，無預警發生上邊坡坍方事件，據公路局說明，事發之處因每月觀測屬「穩定路段」，未列入中高風險之優先關注邊坡，所以未安裝監測系統，因而再次發生坍方，造成道路雙向阻斷無法通行，直至同年同月10日方才恢復通車，允宜加強監測機制，並提高監測之廣度與深度，以達預警目的，降低交通風險。
表5　公路局111年迄113年8月底止邊坡重大事故處理情形表
時間	情事摘要	影響情節	復原時間
111.10.15	台7線47k~50k大曼路段，發生上邊坡大規模崩塌事件。	道路雙向阻斷，無法通行。	於111年10月19日恢復通行。
112.01.11	112年台9線蘇花公路159k+300處，發生大清水隧道落石事件，造成明隧道防護設施損壞。	道路雙向阻斷，無法通行。	於112年1月15日恢復通行。
113.06.03	台2線70k潮境公園路段，發生上邊坡坍方事件。	道路雙向阻斷，無法通行。	於113年6月10日恢復通行。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
綜上，公路局114年度預算案於「公路新建及養護計畫」項下「省道改善計畫(114-118年)」之子計畫「公路防避災改善」中，編列C級以上邊坡委託監測服務工作及邊坡管理系統維運等經費合共4億0,500萬元，省道邊坡全生命週期維護管理系統未有效管理邊坡資料，待全面盤點改善，儘速強化邊坡資料之完整性，以發揮系統效益；另針對發生災害事故處，允宜加強監測追蹤，並提高監測密度，以達預警目標，降低交通風險。

# 十二、為維橋梁之安全，應落實橋梁管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，惟橋梁管理系統之稽核及預警機制未臻完善，允宜持續檢討強化
公路局114年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」項下編列橋梁檢測、補強及提高安全及年壽等經費28億7,025萬4千元，及省道橋梁管理系統維護管理作業等經費400萬元，合共編列28億7,425萬4千元。經查：
## (一)預算編列及執行情形
橋梁生命週期可區分為規劃、設計、施工、營運維修及拆除等5個階段，為確保橋梁在耐久性設計年限下，營運維修階段費時最長，為橋梁生命週期重要階段[25]，養護機制為確保橋梁安全，延長橋梁壽命重要關鍵。公路局109至113年度辦理橋梁管理系統建置及維運費用，累計預算數1,696萬5千元，109年迄113年8月底止，累計執行數1,506萬4千元，執行率88.79%(詳表1)；另110至113年度辦理橋梁檢測、補強及提高耐震能力預算數介於7億4,244萬2千元至10億1,832萬6千元，110至112年度全數執行完畢，且除110年度外，概呈成長之趨勢；113年度截至8月底止執行數4億9,385萬7千元，占同期間分配數5億9,018萬4千元之83.68%，惟占全年度預算數僅為56.50%，允宜積極辦理(詳表2)。
[25] 公路局提供之說明資料。
表1　公路局109至114年度提升橋梁安全維護效能相關預算編列及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元
109年迄113年8月底止辦理橋梁管理系統建置及維運費用預算編列情形
系統名稱	經費明細	金額
橋梁管理系統	109年建置費預算數	1,473
	109至111年維運費預算數	6,725
	109至111年執行數	8,198
省道橋梁管理系統	112年建置費預算數	1,598
	112至113年維運費預算數	7,169
	112至113年8月底止之執行數	6,866
合計	109至113年度預算數A	16,965
	109至113年8月底止之執行數B	15,064
	執行率C=B/A	88.79%
114年度辦理提升橋梁安全維護效能相關預算編列情形
工作項目		預算案金額
橋梁檢測、補強及提高安全及年壽等經費		2,870,254
省道橋梁管理系統維護管理作業		4,000
合計		2,874,254

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表2　公路局110年迄113年8月底止橋樑檢測、補強及提高耐震能力預算執行概況　　　　　　　　　　　　　　　單位：座；新臺幣千元
年度	檢測			補強
	數量	預算數	決算數	數量	預算數		決算數
110年度	2,216	328,415	328,415	81	221,823		221,823
111年度	2,067	326,468	326,468	69	264,961		264,961
112年度	2,193	346,657	346,657	99	278,503		278,503
113年度	1,956	335,029	205,209	104	473,599		259,505
合計	8,432	1,336,569	1,206,749	353	1,238,886		1,024,792
年度	提高耐震能力			合計
	數量	預算數	決算數	預算數		決算數
110年度	33	468,088	468,088	1,018,326		1,018,326
111年度	367	151,013	151,013	742,442		742,442
112年度	140	139,051	139,051	764,211		764,211
113年度	191	65,456	29,143	874,084		493,857
合計	731	823,608	787,295	3,399,063		3,018,836

說　　明：1.辦理橋梁檢測、補強及提高耐震能力所需經費，為公路新建及養護計畫項下之方案，未編列專項預算，依決算數(執行數)核銷。
2.113年度決算數，係為1至8月累計執行數，同期間分配數：檢測部分為2億4,275萬3千元，補強部分為3億1,492萬5千元，提高耐震能力部分3,250萬6千元，合共5億9,018萬4千元。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (二)為維橋梁之安全，允宜落實管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，以提升養護能量
自108年宜蘭南方澳大橋發生無預警斷裂後，迄今陸續發生多起公路局權管橋梁災害事故，113年4月3日因花蓮發生規模7.2強震，導致台9線下清水橋因落石衝擊造成斷橋(詳表3)，反映出橋梁安全受氣候變遷及地震等天然災害之影響日增，因此彰顯路橋養護與安全之重要性。該局管理全國省道公路橋梁約3,539座，現有橋梁平均橋齡約26.24年，為維橋梁之安全，每週辦理1次經常巡查、另每2年至少辦理1次定期檢，及遇天災或人為因素致災時，則啟動特別檢測(共分5類，列管數量共計1,050座)，及早發現異狀，可及時維修，以防止災害擴大(詳表4及5)，允宜落實「定期檢測、發現問題、及早改善」之管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，以提升養護能量。
表3　公路局110年迄113年8月底止橋梁重大事故處理情形表
時間	事情摘要	影響情節	復原時間
110年10月	圓規颱風仁壽橋災害	P5及P6基礎裸露。	已於111年3月31日完成修復。
112年3月	台11線深橋重大災害事故	橋護欄受損。	已於112年4月30日完成修復。
112年9月	海葵颱風仁壽橋災害	P2基礎沖刷裸露。	已於113年3月30日完成修復。
113年4月	0403地震台7線「巴陵大橋」邊坡落石	A2端風化岩盤邊坡解裂、A2端橋台拱圈上方有落石疑慮。	已於113年8月21日完成修復。
	0403地震和平溪河川橋災害搶修	支承更換。	預計113年12月底。
	0403地震台9線下清水橋因落石衝擊造成斷橋	橋梁斷橋。	預計113年12月底。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表4　公路局橋梁巡查及檢測之頻率、工具與項目　　　　　　單位：座
方式	數量	週期	所需時間	檢測工具	檢測項目
經常 / 巡查	3,539	1次/週	車輛通過橋梁時間(視橋梁長度)	從車上以目力檢視。	伸縮縫。
定期 / 檢測	3,539	2年1次 / (分奇、偶年辦理)	每次約4個月	目視所需基本量測工具，如鋼捲尺、放大鏡、間隙規、分釐卡等。	上、下部結構19項： / 引道路堤、引道堤護欄、河道、引道路堤保護措施、橋台基礎、橋台、翼牆/擋土牆、橋梁排水設施、橋護欄、橋墩/橋基保護設施、橋墩基礎、橋墩/帽梁、支承/支承墊/阻尼裝置（含隔減震支承）、防落設施、伸縮縫、主構件（主梁）、次要構件（橫隔梁/斜撐）、橋面板及其他（含隔音牆、維修走道等橋梁附屬設施）。
特別 / 檢測	1,050	達特別檢測條件時啟動	14工作天內	同上。	整體穩定性、上部結構、橋墩、橋台、基礎、引道擋土牆、橋台（引道）、支承、伸縮縫、河道、橋墩/橋基保護設施及附屬設施。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

表5　公路局最新橋梁分級、列管數量及橋齡概況表
定性分類	列管數量(座)	竣工年	橋齡	比率
A	18	64年以前	>=50年	4.85%
B	248	64至73年	40-50年	11.01%
C	5	74至83年	30-40年	19.48%
D	10	84至93年	20-30年	34.32%
E	769	94至103年	10-20年	21.96%
合計	1,050	104年以後	<10年	8.38%

說　　明：1.表內列管數量係統計至113年8月底止之數值。
2.各類定義，A類：養護重點監控橋梁，後續須有改善作為；B類：基礎有輕微裸露橋梁、基礎不明尚未完成非破壞探測橋梁；C類：震度5強級易受輕微損壞之橋梁；D類：公路防災一級監控橋梁（數量係公路局防災中心提供）；E類：尚未完成耐震評估補強之橋梁。
3.現有橋梁橋齡，係依橋梁管理系統資料填列，平均橋齡26.24年。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (三)避免人為疏失，允宜強化橋管系統稽核及預警機制，以降低發生事故之機率
依公路修建養護管理規則第10條第1項規定：「公路主管機關，為加強公路橋梁檢測維護作業，應建立橋梁管理系統。」，公路局透過省道橋梁管理系統，瞭解橋梁安全及維護管理情形，作為橋梁安全評估及建立維修補強之依據，因此系統資料之正確及完整性至關重要，可及時防治，避免災害擴大。惟審計部多次於審核報告中指出[26]，部分實際執行橋梁檢測人員並非機關核定人員，該局未落實審查廠商提報人員資格及文件；或提出之照片無顯示日期，難以釐清有無依限完成契約工作；或有不同時點檢測2座橋梁，上傳之檢測照片均相同，顯示檢測廠商未確實將檢測照片上傳，該局未檢核橋檢廠商查填橋梁基本資料之完整性等，凸顯橋梁管理資訊系統缺乏檢核及驗證功能，致未能即時察覺異常情形，允宜強化橋管系統稽核及預警機制，以降低發生事故之機率。
[26] 參據審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙-458至459頁、109年度中央政府總決算審核報告(第2冊)，丙-426至427頁及112年度中央政府總決算審核報告(第2冊)丙-470至471頁。
綜上，公路局114年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」項下編列橋梁檢測、補強及提高安全及年壽等經費28億7,025萬4千元，及省道橋梁管理系統維護管理作業等經費400萬元，合共編列28億7,425萬4千元，應落實「定期檢測、發現問題、及早改善」之管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，且正確及完整登載於省道橋梁管理系統，惟仍出現檢測廠商未確實將檢測照片上傳，導致系統資料有誤等情事，允宜強化橋管系統稽核及預警機制，以降低發生事故之機率。
(分機：1937鄧可容)